# Załącznik nr 5 do SIWZ

# UMOWA Nr ………………….

zawarta w dniu \_\_\_\_\_\_\_\_\_ pomiędzy

**ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA** 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 wpis do rejestru prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000061837**,** REGON 550658239, NIP 758-000-03-96

Kapitał zakładowy: 228.473.720 PLN (wpłacony w całości)

który reprezentują

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

zwanym dalej „**Zamawiającym**”

**a**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

którego reprezentują

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

zwanym dalej „**Wykonawcą**”

##### § 1

##### Przedmiot Umowy i termin realizacji

1. Zamawiający zleca a Wykonawca, na zasadach określonych niniejszą Umową, przyjmuje do realizacji dostarczanie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (w jego siedzibie) 3 kompletów wkładów katalitycznych (3 x 54 szt. modułów) dostosowanych do zamontowania w reaktorach instalacji katalitycznego odazotowania spalin SCR dla kotłów OP 650 w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, zgodnie z przyjętą przez Zamawiającego ofertą z dnia ……. (stanowiącą Załącznik nr 2) oraz zakresem określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia (stanowiącym Załącznik nr 1).
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz potencjał techniczny, ekonomiczny i kadrowy niezbędny do wykonania dostaw stanowiących Przedmiot Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że uzyskał od Zamawiającego wszystkie niezbędne informacje i posiada pełną wiedzę co do zakresu Dostaw, trudności, ryzyka oraz wszelkich innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na realizację Umowy.
4. Przedmiot umowy podzielony jest na następujące Etapy:
5. **Etap I** Komplet wkładów katalitycznych (54 moduły) dla Kotła nr 2, SCR 2
6. **Etap II** Komplet wkładów katalitycznych (54 moduły) dla Kotła nr 3, SCR 3
7. **Etap III** Komplet wkładów katalitycznych (54 moduły) dla Kotła nr 1, SCR 1
8. **Terminy realizacji** Przedmiotu Umowy Strony określają w następujący sposób:
   1. Zakończenie Etapu I – do 30 grudnia 2020 r. z tym zastrzeżeniem, że w przypadku gdy umowa w przedmiotowym zamówieniu zostanie zawarta po 30 sierpnia 2020 r. Etap I będzie musiał zostać zakończony w terminie do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
   2. Zakończenie Etapu II – 15 grudnia 2021 r.
   3. Zakończenie Etapu III – 15 grudnia 2022 r.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w związku z sytuacją ruchową bloków nr 1 i 3, do zmiany terminów dostaw dla Etapu II i Etapu III o okres do 2 miesięcy w przypadku przyśpieszenia dostaw i o okres do 6 miesięcy w przypadku późniejszego terminu dostawy. Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie uprawnia Wykonawcy do żądania zmiany wynagrodzenia. W przypadku konieczności zmiany realizacji Etapu II i/lub III Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę w następujący sposób:
   1. w przypadku przyspieszenia dostawy – oświadczenie zostanie przekazane Wykonawcy min z 4-miesięcznym (czteromiesięcznym) wyprzedzeniem w stosunku do nowego terminu dostawy,
   2. w przypadku opóźnienia dostawy – oświadczenie zostanie przekazane Wykonawcy min z 4-miesięcznym (czteromiesięcznym) wyprzedzeniem w stosunku do pierwotnego terminu dostawy.
10. Zmiana terminów dostaw, o których mowa w ust. 6 powyżej, nie będzie wymagało aneksowania Umowy zgodnie z § 15 ust. 1 Umowy.

##### § 2

##### Warunki realizacji i odbioru

1. Miejscem dostawy Przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiającego, tj. ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA ul. Elektryczna 5 07-401 Ostrołęka.
2. Odbiór danego Etapu Przedmiotu Umowy nastąpi u Zamawiającego w miejscu wskazanym w ust. 1 powyżej.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Przedmiot Umowy w dniu roboczym w godzinach 07:00-14:00, a Zamawiający obowiązany jest przystąpić do odbioru i sporządzenia Protokołu Odbioru Dostawy („POD”).
4. Przyjęcie dostawy (sprawdzenie kompletności dla każdego z Etapów) w miejscu dostawy dokonane będzie przez przedstawiciela Zamawiającego, określonego w § 12 ust 2 Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot Umowy przy użyciu środków transportu zapewniających ich bezpieczeństwo i chroniących je przed utratą, zniszczeniem oraz uszkodzeniami. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe w czasie załadunku, transportu i rozładunku.
6. Wykonawca jest również uprawniony zlecić dostawę podmiotowi świadczącemu profesjonalnie usługi transportowe („Przewoźnik”), z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe w czasie załadunku, transportu i rozładunku, nawet w przypadku, gdy szkody powstaną z przyczyn niezawinionych przez Przewoźnika.
7. Wykonawca zobowiązany jest awizować dostawę na co najmniej 30 dni przed datą dostawy a Zamawiający obowiązany jest, w uzgodnionym przez Strony terminie, przystąpić do odbioru i sporządzenia POD.
8. Do każdej dostawy w ramach danego Etapu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Dokumentację, w ilości 3 (trzy) egzemplarze w wersji papierowej i 1 (jeden) w wersji elektronicznej na nośniku CD, w skład której wchodzić będzie:
   1. instrukcja składowania,
   2. karta charakterystyki wkładu katalitycznego,
   3. dokumentacja jakościowa,
   4. instrukcji montażu i eksploatacji wkładów katalitycznych w reaktorze DTR (Dokumentacji Techniczno- Ruchowej),
   5. wyniki badań reaktywności zerowej dla dostarczonego Kompletu wkładów katalitycznych,
   6. krzywe korekcyjne:
      1. utrata reaktywności wkładów katalizatora w funkcji czasu pracy
      2. współczynnik konwersji SO2 do SO3 w funkcji czasu pracy
      3. spadek ciśnienia w funkcji prędkości liniowej spalin
      4. spadek ciśnienia dla 1 (jednej) zainstalowanej warstwy katalizatora w funkcji czasu
9. Wykonawca oświadcza, że dostarczony Przedmiot Umowy będzie fabrycznie nowy (który został wyprodukowany nie wcześniej niż 90 dni przed dostawą) i sprawny technicznie, odpowiada wymogom określonym w Załączniku nr 1, wolny od wad fizycznych i prawnych.
10. W przypadku, gdy podczas odbioru dostawy Zamawiający uzna, że nie spełnia ona wymogów określonych w Umowie bądź nie jest fabrycznie nowa lub Wykonawca nie dołączył wymaganej Dokumentacji, Zamawiający może, po przedstawieniu stosownego uzasadnienia, odmówić odbioru Przedmiotu Umowy.
11. W przypadku odmowy przez Zamawiającego odbioru Przedmiotu Umowy, zgodnie z ust. 10 powyżej, dostawę poczytuje się za niedokonaną w terminie, w sytuacji, w której przekroczony zostanie termin realizacji wskazany w § 1 ust. 5 lub ustalony na podstawie § 1 ust. 6.
12. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 10 powyżej nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za poniesione przez Zamawiającego szkody, jak również uprawnienia Zamawiającego do zamówienia Przedmiotu Umowy zgodnego z wymogami określonymi w Umowie od innego dostawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
13. Zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy w zakresie dostawy Przedmiotu Umowy uważa się za wykonane z chwilą podpisania - przez przedstawicieli Stron wskazanych § 12 Umowy – POD bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego dla każdego z Etapów.
14. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego odpowiedni Protokół Odbioru Dostawy nie zostanie podpisany w ciągu 5 dni roboczych od daty przekazania poszczególnych Etapów do odbioru, Wykonawca będzie miał prawo do wystawienia faktury, a Zamawiający będzie zobowiązany do jej zapłaty

##### § 3

##### Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

1. Doobowiązków Zamawiającego należy:
   1. Zapewnienie Wykonawcy wszystkich niezbędnych i wymaganych informacji (w tym danych i dokumentacji), niezbędnych na potrzeby realizacji Umowy.
   2. Poinformowanie Wykonawcy o dokładnym terminie montażu wkładów z wyprzedzeniem 5 (pięciu) dniu roboczych oraz umożliwienie przedstawicielowi Wykonawcy uczestnictwa w montażu, oraz w razie potrzeby kontroli jego wykonania.
   3. Odebranie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, zgodnie z jej postanowieniami.
   4. Pełna i terminowa zapłata za zrealizowane dostawy na warunkach określonych w Umowie.
2. DoobowiązkówWykonawcy należy:
   1. Wykonania Przedmiotu Umowy z należytą starannością i z zastosowaniem najwyższych norm jakościowych, jakich można oczekiwać od Wykonawcy, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, zwłaszcza przepisów BHP i przeciwpożarowych.
   2. Pisemne potwierdzenie poprawności montażu wkładów przez Zamawiającego.
   3. Wykonywania poleceń Zamawiającego, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa pracy.
   4. Przestrzegania przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych przez niego w celu realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności przepisów regulujących formę zatrudnienia, dopuszczalny czas pracy, oraz zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, a także właściwych środków ochrony zbiorowej.
   5. Przeniesienie na Zamawiającego własności Przedmiotu Umowy w dniu podpisania bez zastrzeżeń po stronie Zamawiającego PDO.
   6. Pozyskać, utrzymać i działać zgodnie (na swój własny koszt) ze wszystkimi licencjami, zatwierdzeniami, upoważnieniami i rejestracjami lub innymi instrumentami prawnymi wymaganymi do realizacji Umowy.
   7. Powiadomić Zamawiającego na piśmie o wykonaniu Dostaw, usunięciu wad lub usterek.
   8. Dostarczenie wszystkich, wymaganych prawem dla przedmiotu Umowy, atestów, certyfikatów lub świadectw jakości wraz z Dokumentacją o której mowa w § 2 ust. 8.
   9. Ubezpieczenie dostawy Przedmiotu umowy oraz transportu i rozładunku;
3. Osoby kierowane przez Wykonawcę do realizacji prac objętych przedmiotem Umowy na terenie ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA:
   1. obowiązuje zakaz wnoszenia, sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu na terenie Spółki,
   2. mają zakaz wstępu na teren Spółki po użyciu alkoholu,
   3. mają obowiązek poddawania się kontroli przy wejściu, wyjściu i na terenie Spółki.
4. ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA uczestniczy w programie Zarządzania Środowiskowego i Zarządzania Energią Grupy ENERGA SA, który jest narzędziem:
   1. realizującym wymagania Polityki Środowiskowej Grupy ENERGA SA.
   2. zapewniającym realizację zarządzania środowiskowego i zarządzania energią zgodnie z wymaganiami odpowiednio Rozporządzenia EMAS i normy ISO 14001 oraz normy ISO 50001. ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA posiada certyfikowany zintegrowany system zarządzania środowiskowego i zarządzania energią spełniający wymagania norm PN-EN ISO 14001:2015-09 i PN-EN ISO 50001:2012.
5. Treść Polityki Środowiskowej jest dostępna na stronie internetowej Grupy ENERGA SA pod linkiem: <https://grupa.energa.pl/otoczenie/polityka>.”

##### § 4

##### Wynagrodzenie. Zasady naliczania należności

1. Całkowita Cena Umowna **(CCU)** stanowiąca wynagrodzenie za kompletne i niewadliwe wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy wynosi brutto: **……. złotych** (słownie: …… złotych 00/100), w tym podatek od towarów i usług ……. złotych (słownie: …… złotych 00/100).
2. Ustalona w § 4 ust. 1 CCU jest ceną ryczałtową i niezmienną za wykonanie Przedmiotu Umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 1 do Umowy, zgodnie z terminami realizacji określonymi w Umowie i warunkami płatności ustalonymi w niniejszym paragrafie. Zapłacenie tej ceny zgodnie z niniejszą Umową wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w §4 ust. 1 CCU, obejmuje również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego własność nośników, na których dostarczona została Dokumentacja oraz autorskich praw majątkowych do nich na polach eksploatacji określonych w § 7.
4. Strony ustalają następujące warunki płatności CCU:

4.1. **33,34 %** (trzydzieści trzy i trzydzieści cztery setnych procent) CCU tj. **…. złotych** (słownie w złotych ….. 00/100) po podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Dostawy dotyczącego Etapu I,

4.2. **33,33 %** (trzydzieści trzy i trzydzieści trzy setnych procent) CCU tj. **…. złotych** (słownie w złotych ….. 00/100) po podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Dostawy dotyczącego Etapu II,

4.3. **33,33 %** (trzydzieści trzy i trzydzieści trzy setnych procent) CCU tj. **…. złotych** (słownie w złotych ….. 00/100) po podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Dostawy dotyczącego Etapu III

##### § 5

##### Zasady płatności

1. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie każdorazowo Protokół Odbioru Dostawy dla każdego z Etapów, sporządzony i podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. Protokół powinien być podpisany po stronie Zamawiającego a także przedstawiciela Wykonawcy o których mowa w § 12. Strony ustalają, że odbiór całości Umowy następuje z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Dostawy Etapu III.
2. Należność wynikająca z faktury VAT będzie płatna w formie przelewu w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, który jest rachunkiem wskazanym przez Wykonawcę do właściwego Urzędu Skarbowego jako rachunek przeznaczony do prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Jeżeli ostatni dzień terminu, o którym mowa powyżej, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dokonanie płatności w pierwszym dniu roboczym przypadającym po takim dniu wolnym uznaje się za dokonanie płatności w terminie.
4. Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Wykonawca dla celów dowodowych dołączy do faktury VAT każdorazowo kopię Protokołu Odbioru Dostawy.
6. Za nieterminowe płatności Wykonawca może naliczać odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
7. Zamawiający oświadcza, że w oparciu o art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U.2020.106, ze zm.) dokonuje wyboru płatności należności wynikających z faktur wystawionych w wykonaniu Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment), co oznacza w szczególności, że zapłata kwoty odpowiadającej całości kwoty podatku VAT wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek VAT drugiej Strony.
8. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że rachunek bankowy wskazywany przez niego do rozliczeń jakichkolwiek świadczeń pieniężnych wynikających z Umowy będzie zgodny z informacją ujawnioną w wykazie podmiotów o którym mowa w art. 96b ust. 3 ustawy o podatku od towaru i usług, zaś w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności w tym zakresie - według stanu na dzień zlecania płatności świadczenia pieniężnego wynikającego z Umowy – Zamawiający wstrzyma płatność do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego zgodnego z wykazem
9. Strony oświadczają, że są czynnymi płatnikami podatku od towarów i usług i otrzymały nr identyfikacyjne jak w komparycji niniejszej Umowy, nie korzystającymi ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. W przypadku wystąpienia zmiany w statusie podatnika VAT, każda ze Stron zobowiązuje się do poinformowania drugiej Strony w momencie wystąpienia zmiany.

##### § 6

##### Gwarancja, rękojmia, sprawdzanie Parametrów Gwarantowanych i reklamacje

1. Wykonawca w ramach niniejszej Umowy zapewni bezawaryjną pracę dostarczonych kompletów wkładów katalitycznych:
   1. dla dostawy dla Etapu I i Etapu III
      1. 30.000 godzin pracy od daty pierwszego podania spalin, lub
      2. 54 miesięcy od dnia pierwszego podania spalin, lub
      3. maksymalnie 60 miesiące od dostawy do Zamawiającego w przypadku składowania.
   2. dla dostawy dla Etapu II
      1. 20.000 godzin pracy od daty pierwszego podania spalin, lub
      2. 48 miesięcy od dnia pierwszego podania spalin, lub
      3. maksymalnie 54 miesięcy od dostawy do Zamawiającego w przypadku składowania
   3. Wykonawca zapewni w trakcie eksploatacji kompletu wkładów katalitycznych we wskazanych powyżej okresach osiągnięcie Parametrów Gwarantowanych:
      1. minimalna wartość reaktywności zerowej (Ko) min 35 Nm/h
      2. minimalna wartość reaktywności po 30 000 godzin pracy wkładów katalitycznych w Instalacji SCR (K) dla Etap I i Etap III min 22 Nm/h
      3. minimalna wartość reaktywności po 20 000 godzin pracy wkładów katalitycznych w Instalacji SCR (K) dla Etap II min 22 Nm/h
      4. współczynnik konwersji SO2 do SO3 (w %mol) dla nowych wkładów katalitycznych, <1
      5. maksymalny spadek ciśnienia na jedną warstwę katalizatora, nowych wkładów max 210 Pa
2. Zamawiający w początkowym okresie eksploatacji, rozumianym jako okres do 2 (dwóch) miesięcy od podania spalin dokona sprawdzenia dotrzymania Parametrów Gwarantowanych:
   1. minimalna wartość reaktywności zerowej (Ko) zostanie sprawdzona poprzez zlecenie przez Zamawiającego niezależnej firmie specjalistycznej na koszt Zamawiającego;
   2. maksymalny spadek ciśnienia na jedną warstwę katalizatora, nowych wkładów sprawdzony poprzez odczytanie z aparatury kontrolno – pomiarowej zainstalowanej na instalacji SCR u Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający zleci badanie sprawdzające spełnienia dotrzymania parametru niezależnej firmie specjalistycznej na koszt Zamawiającego.
   3. współczynnik konwersji SO2 do SO3 (w %mol) zostanie sprawdzony poprzez zlecenie przez Zamawiającego niezależnej firmie specjalistycznej na koszt Zamawiającego.
   4. Wykonawca będzie miał prawo do przeglądu, komentowania danych uzyskanych z pomiarów wykonanych przez niezależną firmę specjalistyczną.
3. Po negatywnych wynikach z pomiarów o których mowa w ust 2 powyżej, wskazujących, iż przedmiotowe negatywne wyniki powodowane są wadliwością Przedmiotu Umowy, tj.:
   1. gdy wartość parametru minimalna wartość reaktywności zerowej (Ko) będzie poniżej 35 Nm/h i/lub
   2. gdy wartość parametru maksymalny spadek ciśnienia na jedną warstwę katalizatora, nowych wkładów będzie powyżej 210 Pa i/lub
   3. gdy wartość współczynnik konwersji SO2 do SO3 (w %mol) będzie ≥ 1

Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 30 dni od przesłania przez Zamawiającego wyników pomiarów do wymiany wadliwych kompletów wkładów katalitycznych na własny koszt.

1. Zamawiający w trakcie eksploatacji w okresie obowiązywania okresu gwarancji, o którym mowa w ust. 1 powyżej, dokonywać będzie pomiarów kontrolnych dotrzymania Parametrów Gwarantowanych:
   1. minimalna wartość reaktywności (K) zostanie sprawdzony poprzez zlecenie przez Zamawiającego niezależnej firmie specjalistycznej na koszt Zamawiającego;
   2. maksymalny spadek ciśnienia na jedną warstwę katalizatora, nowych wkładów sprawdzony poprzez odczytanie z aparatury kontrolno – pomiarowej zainstalowanej na instalacji SCR u Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający zleci badanie sprawdzające spełnienia dotrzymania parametru niezależnej firmie specjalistycznej na koszt Zamawiającego;
   3. współczynnik konwersji SO2 do SO3 (w %mol) zostanie sprawdzony poprzez zlecenie przez Zamawiającego niezależnej firmie specjalistycznej na koszt Zamawiającego.
   4. Wykonawca będzie miał prawo do przeglądu, komentowania danych uzyskanych z pomiarów wykonanych przez niezależną firmę specjalistyczną
2. Po negatywnych wynikach z pomiarów o których mowa w ust 4 powyżej, wskazujących, iż przedmiotowe negatywne wyniki powodowane są wadliwością Przedmiotu Umowy, tj.:
   1. gdy wartość parametru minimalna wartość reaktywności będzie poniżej 22 Nm/h i/lub
   2. gdy wartość parametru maksymalny spadek ciśnienia na jedną warstwę katalizatora będzie powyżej 270 Pa i/lub
   3. gdy wartość współczynnik konwersji SO2 do SO3 (w %mol) będzie ≥ 1

Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 30 dni od przesłania przez Zamawiającego wyników pomiarów do wymiany wadliwych kompletów wkładów katalitycznych na własny koszt.

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów wymiany, o których mowa w ust. 3 i 5 powyżej Zamawiający będzie uprawniony do:
   1. naliczenia kar zgodnie z § 8 ust 2,
   2. zlecenia wykonania Umowy w części lub całości w ramach wykonawstwa zastępczego innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy,
   3. rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w trybie natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego terminu, za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy.
2. Wszelkie zobowiązania gwarancyjne będą wykonywane przez Wykonawcę po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o zaistniałej wadzie lub usterce w formie pisemnej na adres wskazany w komparycji umowy, lub poprzez e-mail:…………Zamawiający poda w zawiadomieniu numer i datę Umowy oraz krótki opis wady lub usterki.
3. Wszelkie koszty związane z realizacją zobowiązań gwarancyjnych obciążają Wykonawcę. W przypadku wymiany wkładu, termin jego gwarancji biegnie na nowo od chwili wymiany Przedmiotu Umowy, pozbawionego wad i usterek.
4. Strony ustalają standardowy termin na usunięcie wad lub usterek w okresie gwarancyjnym na 30 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy, w trybie określonym w ust 7 powyżej. W przypadku wystąpienia wady lub usterki, która według Stron nie może być usunięta w powyższym terminie, Strony uzgodnią najkrótszy realny termin na usunięcie wady lub usterki.
5. Okres rękojmi za wady Przedmiotu Umowy jest taki sam ja okres gwarancji.
6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

##### § 7

##### Autorskie prawa majątkowe

1. W ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bezterminowo i na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji, o której mowa w Umowie (dalej „Utwór”), na następujących polach eksploatacji w rozumieniu przepisów ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych:
   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie dowolnej ilości egzemplarzy Utworu techniką drukarską, kserograficzną, fotograficzną wszystkimi technikami reprograficznymi, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonywanie skanów;
   2. w zakresie przechowywania i przekazywania Utworu - wprowadzanie Utworu do pamięci komputerów, przesyłanie Utworu sieciami wewnętrznymi i z wykorzystaniem Internetu;
   3. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, użyczanie, najem, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie na innych podstawach;
   4. w zakresie korzystania z Utworu oraz z oryginałów lub egzemplarzy, na których Utwór utrwalono:
      1. przedstawianie i posługiwanie się Utworem w celu wszczęcia postępowań prowadzonych na podstawie przepisów prawa i w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów prawa,
      2. wykorzystanie całości lub części Utworu do dalszych opracowań, w materiałach reklamowych, szkoleniowych, sprawozdawczych, informacyjnych i w innych materiałach związanych z działalnością Zamawiającego,
      3. opracowywanie Utworu, w tym dokonywanie zmian Utworu bez dodatkowej zgody Wykonawcy, z zaznaczeniem treści pierwotnej Utworu,
      4. wykorzystanie w działalności gospodarczej Zamawiającego w związku z eksploatacją, remontami i modernizacją Elektrowni Ostrołęka lub modernizacją innych obiektów należących do Zamawiającego.
2. W ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie wraz z autorskimi prawami majątkowymi Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienia do wykonywania, rozporządzania i korzystania z autorskich praw zależnych do Utworu.
3. W ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do wykorzystania Utworu, w części lub całości, do dokonywania ich zmian i adaptacji oraz łączenia z innymi dziełami.
4. W ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie, Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których będzie wykonany Utwór.
5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu oraz własności nośników, na których będzie wykonany Utwór, nastąpi w terminie zapłaty całości Wynagrodzenia.
6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz prawo zezwalania na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z zależnego prawa autorskiego nie jest ograniczone ani czasowo ani terytorialnie, tzn. odnosi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i do terytoriów innych państw.

Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do Utworu (w tym praw zależnych) na polach eksploatacji, które są lub okażą się niezbędne dla Zamawiającego, w związku z czym Strony postanawiają, że jeżeli okaże się, iż postanowienia Umowy nie będą wystarczające dla przeniesienia całości autorskich praw majątkowych do Utworu (w tym praw zależnych) na polach eksploatacji, które są lub okażą się niezbędne dla Zamawiającego, wówczas Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego, przeniesie na Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, autorskie prawa majątkowe do Utworu (w tym prawa zależne) na tych polach eksploatacji, na jakich zażąda tego Zamawiający

##### § 8

##### Kary umowne

* + - 1. W przypadku opóźnienia dostawy w stosunku do terminów przyjętych w Umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,5 % wartości CCU Etapu którego dotyczy opóźnienie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia jednak nie więcej niż 15% CCU o której mowa w § 4 ust 1.
      2. Za nieterminowe usunięcie wad/usterek lub wymiany na nowy (na podstawie § 6 ust 3 lub 5) Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,02% CCU Etapu którego dotyczy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu uzgodnionego na jej usunięcie.
      3. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 20% wartości CCU o której mowa w § 4 ust 1 powyżej, w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego w trybie § 11 ust. 2.
      4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% CCU.
      5. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia od Wykonawcy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, odszkodowania uzupełniającego.
      6. Kary umowne, o których mowa w § 8 będą płatne w terminie 14 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej. Ponadto Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych Wykonawcy z przysługującego mu Wynagrodzenia oraz z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
      7. Bez uszczerbku dla innych postanowień Umowy, Zamawiający będzie mieć prawo do żądania naprawienia szkody wyrządzonej przez Wykonawcę przekraczającej kary umowne określone w Umowie, jednak całkowite odszkodowanie Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu któregokolwiek roszczenia wynikające z naruszenia Umowy lub w związku z Umową, w tym kary umowne, nie przekracza 100% całkowitego wynagrodzenia netto Wykonawcy.

##### § 9

##### Siła wyższa

* + - 1. Za siłę wyższa Strony uznają zdarzenie pozostające poza kontrolą Strony, którego to zdarzenia Strona nie mogła rozsądnie uniknąć i której nie może być przypisane w sposób uzasadniony tej Stronie. Jako siłę wyższa rozumie się między innymi niżej wymienione zdarzenia mające wpływ na realizację Umowy: wojny, działania wojenne (bez względu na to, czy wojna została wypowiedziana), inwazje, rebelie, rewolucje, terroryzm, wojny domowe, strajki (za wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub pracowników Zamawiającego) etc.
      2. Jeżeli z powodu siły wyższej Strony umowy nie będą mogły zrealizować swoich zobowiązań w uzgodnionych terminach, to mają one prawo do przedłużenia terminów dostaw o okres trwania siły wyższej i jej następstw.
      3. Strony umowy zobowiązane są informować się wzajemnie pisemnie o wystąpieniu i ustąpieniu siły wyższej i jej następstw, niezwłocznie po jej wystąpieniu lub ustąpieniu, najpóźniej w ciągu 10 dni, dołączając odpowiednie dowody.
      4. Jeżeli zdarzenie siły wyższej spowodowało przesunięcie terminów dostaw o więcej niż 2 miesiące i żadne porozumienie odnośnie dostosowania realizacji umowy nie doszło do skutku, ta Strona umowy, której działanie na skutek siły wyższej zostały zakłócone lub opóźnione, może skutecznie wypowiedzieć umowę z uwzględnieniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Jeżeli siła wyższa ustanie w okresie wypowiedzenia, wypowiedzenie to staje się bezskuteczne.
      5. W przypadku zaistnienia okoliczności związanych z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, które uniemożliwiają realizację Umowy zgodnie z ustalonymi terminami, Strony nie poniosą z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji i zobowiązują się podjąć negocjacje w celu ustalenia możliwych sposobów i terminów realizacji Umowy

##### §10

##### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1. Wysokość Zabezpieczenia stanowi 10% (dziesięć procent) wartości CCU wskazanej w § 4 ust. 1, tj. kwotę …………. złotych (słownie: ……………………………. złotych 00/100).
2. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia Umowy zobowiązany jest wnieść Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy (Zabezpieczenie).
3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może zmienić formę Zabezpieczenia z zachowaniem ciągłości Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
4. Wykonawca może wnieść Zabezpieczenie lub zmienione Zabezpieczenie według swojego wyboru w jednej lub kilku następujących form:
   1. w pieniądzu – wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 90 1020 3802 0000 1902 0007 9152;
   2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
   3. gwarancjach bankowych;
   4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
   5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.)
5. Nie dopuszcza się wniesienia Zabezpieczenia lub zmienionego Zabezpieczenia w innych formach niż określone w ust. 4 powyżej.
6. W przypadku zmiany formy Zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającego zmienione Zabezpieczenie przed upływem skutku w postaci zakończenia obowiązywania poprzedniego Zabezpieczenia.
7. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi Zabezpieczenie lub zmienione Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

7.1. zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo (w szczególności bez konieczności udokumentowania lub uzasadniania roszczeń, bez konieczności wskazywania wartości lub elementów składających się na dane roszczenie), na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,

7.2. termin obowiązywania gwarancji,

7.3. miejsce i termin zwrotu gwarancji.

1. Jeżeli Zabezpieczenie lub zmienione Zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, Zabezpieczenie lub zmienione Zabezpieczenie wniesione w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej obejmowało swoją treścią zobowiązanie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zobowiązanych z tytułu gwarancji).
3. W przypadku, gdy w treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zastrzeżono, iż gwarancja wygasa przed upływem wskazanego w niej okresu ważności, wraz z chwilą jej zwrotu gwarantowi, Zamawiający wymaga, przedłożenia oryginału ww. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
4. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, tj. od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, w wysokości 70 (siedemdziesiąt) % jego wartości. Pozostałe 30 (trzydzieści) % stanowić będzie kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie Okresu Rękojmi liczone od terminu Odbioru Końcowego.
5. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku wniesienia zabezpieczenia o którym mowa w ust. 7, bez odrębnego wezwania, utrzymać zabezpieczenie przez cały  okres trwania Umowy, w szczególności w przypadku przedłużenia terminu jej wykonania. Zabezpieczenie będzie odpowiednio przedłużone i wniesione Zamawiającemu nie później niż na 20 dni przed upływem terminu dotychczasowego terminu realizacji Przedmiotu Umowy. Uchybienie powyższego upoważnia Zamawiającego do ustanowienia zabezpieczenia poprzez zaspokojenie się z wniesionego zabezpieczenia albo potrącenia wynagrodzenia Wykonawca w wysokości równej kwocie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

##### § 11

##### Odstąpienie, rozwiązanie Umowy

1. Oprócz przypadków uzasadniających odstąpienie od umowy wymienionych w treści art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy w sytuacjach określonych w poniższych postanowieniach umownych.
2. Zamawiającego przysługuje prawo rozwiązania umowy w całości lub części, w dowolnym czasie, za powiadomieniem dostarczonym Wykonawcy w przypadku, gdy:

a)Wykonawca w sposób rażący naruszył postanowienia Umowy,

b)zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, służącego do realizacji przedmiotu umowy, co stwarza ryzyko niewykonania Umowy,

c)w przypadkach o których mowa § 6 ust. 6 pkt 6.3.

1. W przypadku rażącego naruszenia Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający wystąpi z pisemnym ostrzeżeniem do Wykonawcy o zamiarze rozwiązania umowy. Jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania ostrzeżenia Wykonawca nie usunie naruszeń, Zamawiający może wypowiedzieć umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy, w dowolnym czasie, za pisemnym powiadomieniem Zamawiającego, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, przy czym opóźnienie w płatności którejkolwiek z faktur przekracza 60 dni.

##### § 12

**Przedstawiciele Stron. Korespondencja Stron.**

Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie realizacji Umowy jest:

p. …...……., tel.……....……, kom. ….…..……., e – mail ……………….

Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji Umowy jest:  
 p. ……., tel. ……………, kom. …………..…., e – mail …………….

1. Przedstawiciele Stron ustanowieni w ust. 1 i 2 powyżej nie mają prawa zmieniać postanowień Umowy, zaciągać zobowiązań, ani rozporządzać prawem w imieniu Stron, chyba że co innego będzie wynikać ze sposobu reprezentacji Stron lub odrębnego pełnomocnictwa.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia niezależnej osobie lub podmiotowi prowadzenia w imieniu Zamawiającego pełnego nadzoru nad przebiegiem prowadzonych prac objętych Umową.
3. Zmiana przedstawiciela lub wyznaczenie kolejnych przedstawicieli nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego pod rygorem nieważności oświadczenia złożonego drugiej Stronie.
4. Dla celów tej Umowy, jakiekolwiek pisemne powiadomienia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą niezależnie od nazwy, pod jaką występują, będą przekazywane za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką poleconą z kopiami do wyznaczonych przedstawicieli Stron, na następujące adresy:

Zamawiającego:

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

ul. Elektryczna 5

07-401 Ostrołęka

Wykonawcy:

…………………….

…………………….

…………………….

1. Strony zobowiązują się do każdorazowego pisemnego informowania o zmianie swoich danych adresowych lub identyfikacyjnych, co najmniej na 7 dni przed planowaną zmianą danych adresowych lub niezwłocznie po zaistnieniu zmian identyfikacyjnych.
2. W przypadku braku pisemnego powiadomienia o zmianie danych adresowych, korespondencję wysłaną na adres wskazany w Umowie, traktuje się jako doręczoną z chwilą, w której druga Strona mogła daną korespondencję otrzymać i zapoznać się z jej treścią. Chwilą, o której mowa w zdaniu poprzednim może być zamieszczenie przez pracownika poczty na kopercie adnotacji o awizowaniu przesyłki wyprowadzeniu się adresata lub innej podobnej. Korespondencję wysłaną drogą elektroniczną uważa się za doręczoną z chwilą, gdy zostanie ona wprowadzona do środka komunikacji elektronicznej na wskazany przez Strony adres e-mail i wprowadzenie tej wiadomości zostanie potwierdzone przez serwer poczty elektronicznej adresata

**§ 13**

**Poufność**

1. Wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego, które Wykonawca uzyska podczas i w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego. Każda ze Stron zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje dotyczące drugiej Strony, które uzyska podczas i w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy [informacje poufne], chyba, że zostały lub zostaną ujawnione publicznie przez Stronę, której dotyczą albo są powszechnie dostępne osobom trzecim zgodnie z przepisami prawa. Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego oraz informacji poufnych dotyczących drugiej Strony jest dopuszczalne tylko w przypadkach prawem przewidzianych, tym w szczególności na żądanie uprawnionych instytucji lub za uprzednią zgodą Strony, której dotyczą. Ponadto Strona może ujawniać informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa Zamawiającego oraz informacje poufne dotyczące drugiej Strony osobom działającym na zlecenie Strony ujawniającej, które są zobowiązane do zachowania tajemnicy ujawnianych informacji na zasadach co najmniej takich jak w niniejszej Umowie. Informacje dotyczące Zamawiającego, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, oraz inne informacje poufne, o których mowa wyżej, mogą być ujawniane pracownikom oraz członkom organów statutowych Stron, a także ENERGA S.A. oraz innych spółek powiązanych. Pracownicy oraz członkowie organów statutowych Stron, a także ENERGA S.A. oraz innych spółek powiązanych zostaną zobowiązani do zachowania tajemnicy ujawnianych informacji na zasadach co najmniej takich jak w niniejszej Umowie. Strona, która ujawniła informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne informacje poufne drugiej Strony z naruszeniem niniejszej Umowy zobowiązana jest do naprawienia wynikłej z tego szkody. Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa lub informacji poufnych dotyczących drugiej Strony przez osoby działające na jej zlecenie, jej pracowników lub członków jej organów statutowych w sposób niezgodny z niniejszą Umową. W przypadku przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, następca prawny będzie zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji poufnych na zasadach i warunkach, określonych w niniejszym ustępie. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa powyżej obowiązuje również przez 5 lat po wykonaniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od niniejszej Umowy.
2. Jeżeli niniejsza umowa będzie uznana za umowę znaczącą w rozumieniu przepisów prawa regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego to ENERGA S.A. lub Zamawiający oraz Wykonawca są uprawnieni do przekazania faktu zawarcia umowy i jej istotnych postanowień do wiadomości publicznej.
3. Poza powyżej wskazanymi przypadkami, ujawnienie przez jedną ze Stron przekazanych przez drugą Stronę informacji lub dokumentów może nastąpić wyłącznie w jednym z poniższych przypadków:
   1. udostępnianych w trybach i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.) lub żądanych przez uprawnione organy w postępowaniach sądowych, mediacyjnych, arbitrażowych lub administracyjnych z udziałem danej Strony i w związku z przedmiotem tych postępowań;
   2. gdy obowiązek ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 2286 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757),
   3. gdy Strona, której informacje lub dokument dotyczą, wyrazi w formie pisemnej uprzednią zgodę na ujawnienie

##### § 14

##### Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw.

Strony oświadczają, że w prowadzonym biznesie stosują zasady etyki, przeciwdziałania korupcji, przestrzegania praw pracowniczych i praw człowieka, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działania zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska.

**§ 15**

**Zmiany Umowy**

##### Zmiana Umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Aneks należy sporządzić w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach. Zmiany Umowy podlegają rygorem ustawy Prawo zamówień publicznego.

* + - 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Umownego w następujących przypadkach:

1. zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług;
2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (jedn. tekst 2018, poz. 2177 z póź.zm.),
3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4. ograniczenia rzeczowego i finansowego Przedmiotu Umowy, z uwagi na uwarunkowania techniczne, finansowe lub z innych przyczyn, dotyczących Zamawiającego. W tym przypadku Zamawiający ma obowiązek zawiadomić Wykonawcę o powyższej decyzji w formie pisemnego zawiadomienia, a przedmiotowe zmiany zakresu Przedmiotu Umowy zostaną wprowadzone w formie aneksu do Umowy,

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

* + - 1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy.

# 16

# Język i prawo

1. Umowa, wszelka dokumentacja oraz korespondencja wymieniana między Stronami w zakresie niniejszej Umowy będzie sporządzana w języku polskim.
2. Do umowy zastosowanie będzie miało prawo polskie, a w szczególności Kodeks cywilny i ustawa Prawo zamówień publicznych.

**§ 17**

**Cesja praw i obowiązków**

1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot, bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. Wykonawca wyraża niniejszym zgodę na przeniesienie przez Zamawiającego obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot, w tym w szczególności podmioty z Grupy Kapitałowej ENERGA, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy w tym zakresie, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
2. Wykonawcy nie wolno dokonać cesji przysługujących mu wobec Zamawiającego wierzytelności wynikających z Umowy, bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego*,* za wyjątkiem instytucji finansowych. W takim przypadku Wykonawca nie jest obowiązany do uzyskiwania uprzedniej zgody Zamawiającego, jednakże zobligowany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o dokonanej cesji wierzytelności na rzecz instytucji finansowych.

##### § 18

##### Postanowienia końcowe.

* + - 1. Umowa, wszelka dokumentacja oraz korespondencja wymieniana między Stronami w zakresie niniejszej Umowy będzie sporządzona w języku polskim.
      2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie ma Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne, powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
      3. Spory związane z Umowa będą rozstrzygane przez sądy powszechne, których wyłączna właściwość określana będzie według siedziby Zamawiającego.
      4. Przez dzień roboczy Strony uznają każdy dzień przypadający od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce oraz dni wolnych od pracy u Zamawiającego na podstawie wewnętrznych aktów Zamawiającego, o czym Zamawiający w razie potrzeby powiadomi Wykonawcę
      5. Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

1. Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1
2. Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 2
3. Potwierdzenie wniesienia Zabezpieczenia – Załącznik nr 3
4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i wniesienia Zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze Stron.

##### Za Zamawiającego: Za Dostawcę:

........................................... ........................................................