|  |
| --- |
| 1. Opis przedmiotu zamówienia 2. Postanowienia ogólne   Przedmiotem zamówienia jest zadanie: **Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wielobranżowego branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w ramach zadania pn. „ Budowa łącznika ulicy I.J. Paderewskiego z ulicą Henryka III w Siechnicach”.**   1. Zakres usługi nadzoru inwestorskiego 2. Usługa Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest to usługa polegająca na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wielobranżowego branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej zgodnie z zawartą umową oraz przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane, 3. Celem świadczenia usługi jest zapewnienie kontroli prawidłowości realizacji umowy na roboty budowlane z warunkami technicznymi i technologicznymi, dokumentacją projektową, przepisami i warunkami określonymi w tych pozwoleniach oraz uzgodnieniach branżowych oraz kontroli dotrzymania terminów realizacji robót budowlanych i zapewnienie należytej jakości prac i dostaw. 4. Wykonawca wykonywał będzie obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynował czynności pozostałych inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z zawartą umową i przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane oraz zarządzał zadaniem inwestycyjnym. 5. Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru został szczegółowo opisany w umowie. 6. Zakres robót budowlanych nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski:   Inwestycja będzie realizowana na działkach nr nr 542/155, 542/154, 542/322, 542/160, 542/325, 542/327, AM-2, Obręb Siechnice.  W ramach inwestycji planuje się wykonanie wszystkich robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej oraz opisie przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych, a w szczególności:   * Budowę jezdni o szerokości 5,5m (poszerzona na łuku do szerokości 7,2 m) * Budowę jednostronnego chodnika z kostki betonowej o szerokości 1,5m, * Budowę jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0m, * Budowę kanalizacji deszczowej * Budowę oświetlenia ulicznego, * Budowę kanału teletechnicznego   Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez firmę:  NOVA-PROJECT SP. Z O.O., ul. Parkowa 25/70B, 51-616 Wrocław, na którą składają się:   1. Projekt budowlany 2. Projekt wykonawczy   - branży drogowej,  - branży sanitarnej  - kanału technologicznego  - branży elektroenergetycznej  - STWIORB  - Tymczasowa organizacja ruchu  - Docelowa organizacja ruchu  - Przedmiar (UWAGA: PRZEDMIAR MA CHARAKTER POMOCNICZY I NIE STANOWI OPZ)   1. Opinie, uzgodnienia i decyzje, w tym:   - Decyzja ZRID  - Opinia Zarządu Powiatu Wrocławskiego  - Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  - Opinia Zarządu Województwa Dolnośląskiego  - Opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu  - Pozwolenie wodnoprawne – Dyrektor Zarządu Zlewni we Wroclawiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  - Pozwolenie wodnoprawne – przedłużenie terminu ważności – Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  - Zatwierdzenie docelowej organizacji ruchu – zostanie przekazane po podpisaniu umowy  - Zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu – zostanie przekazane po podpisaniu umowy  Dokumentacja projektowa została dołączona do postepowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i znajduje się pod linkiem [Postępowanie: Budowa łącznika pomiędzy ulicą Paderewskiego a ulicą Henryka III w Siechnicach - Platforma Zakupowa](https://platformazakupowa.pl/transakcja/910916).  Umowa na realizację robót budowlanych jest procedowana.   1. Dostępność:   Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania oraz jest adekwatne do zakresu zadania.   1. Załączniki: 2. Dokumentacja projektowa wymieniona w pkt.3. 3. Zarządzenie Nr 335/2023 z dnia 27.12.2023r. 4. Wzór protokołu odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 5. Wzór świadectwa wykonania robót, 6. Wzór karty zatwierdzenia materiałowego/technologii wykonania robót/urządzeń, 7. Wzór protokołu częściowego odbioru robót budowlano – montażowych lub elementów, 8. Wzór protokołu konieczności na udzielenie zamówienia na roboty dodatkowe, 9. Wzór protokołu konieczności na udzielenie zamówienia na roboty zamienne/zaniechane, 10. Wzór harmonogramu rzeczowo – finansowego 11. Procedura – Dokumentacja powykonawcza 12. Wzór OFERTA 13. Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 14. Wzór upoważnienia |

Opracowała:

……………………………..

data i podpis