**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiot zamówienia:**
   1. Przedmiot zamówienia obejmuję roboty remontowe i utrzymaniowe w pasie dróg powiatowych administrowanymi przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej obejmujące:
      1. ścinanie poboczy wraz z wywozem i utylizacją urobku przez Wykonawcę,
      2. odmulenie z wyprofilowaniem rowów przydrożnych na głębokość do 50 cm polegające na przywróceniu pierwotnego przekroju i głębokości rowu, umożliwiające jego należyte funkcjonowanie (rów trapezowy) wraz z wywozem i utylizacją urobku przez Wykonawcę,
      3. remont istniejących przepustów pod drogą uwzględniający:

- rozbiórkę starych przepustów,

- wykonanie podbudowy pod nowymi przepustami,

- montaż nowych przepustów o średnicy φ 500 mm,

- odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni nad remontowanymi przepustami.

* 1. Prace należy prowadzić przy pomocy sprzętu mechanicznego (koparki), samochodu samowyładowczego (wywrotka) oraz sprzętu pozwalającego na odtworzenie konstrukcji nawierzchni po remoncie przepustów pod drogą powiatową.
  2. Zakres i lokalizacja wykonywanych robót ustalona z Wykonawcą przez Zamawiającego po wybraniu najkorzystniejszej oferty.

1. **Warunki wykonania robót:**
   1. Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP.
   2. Zachować bezpieczeństwo komunikacji pieszej i kołowej przez odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót.
   3. Zachować szczególną uwagę jeśli występują linie energetyczne, telekomunikacyjne itp., w przypadku uszkodzenia należy zgłosić właścicielowi w/w linii. Odpowiedzialność za ich ewentualne zniszczenie spada na wykonawcę.
   4. Zabrania się prowadzenia robót: przed świtem, po zmierzchu, w czasie mgły, przy porywistym wietrze i ulewnych deszczach.
   5. Bezzwłocznie uporządkować teren, po zakończeniu robót w pasie drogowym.
   6. Wykonawca ponosi skutki prawne za ewentualne szkody osób trzecich, spowodowane prowadzeniem robót w pasie drogowym w związku z niewłaściwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robót.
   7. Termin wykonania zamówienia: **15.06.2024 r.**
2. **Warunki odbioru robót**
3. Po zgłoszeniu przez wykonawcę robót do ich odbioru w ciągu 7 dni zostanie dokonany komisyjny odbiór końcowy.
4. Z przeprowadzonego odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru robót, który podpisują przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.
5. Protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
6. **Termin płatności:**
   1. Płatność zostanie dokonana w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę.