Oleśnica, dnia 17.10.2018r.

**Zapytanie ofertowe**

**Dotyczące:** realizacji usługi polegającej na wyburzeniu części budynku (magazynu) wraz z odbiorem gruzu oraz sporządzeniu wymaganej dokumentacji powykonawczej.

Firma Osadkowski SA z siedzibą w Bierutowie zaprasza do składania ofert na wykonanie opisanych poniżej robót:

1. **Lokalizacja robót:**

Osadkowski SA

Oławska 43

57-100 Strzelin,

woj. dolnośląskie, pow. strzeliński

1. **Zakres prac:**

Sporządzenie odpowiedniej dokumentacji wykonawczej/powykonawczej. Przeprowadzenie wyburzenia części budynku magazynowego, a następnie wywiezienie gruzu budowlanego. Inwestor załatwi wszelkie formalności związane z pozwoleniem na wyburzenie/przebudowę obiektu.

Lista budynków do wyburzenia:

1. Magazyn – o powierzchni 1650 m2, oznaczony na mapie numerem 1,

Lokalizacja budynku poglądowo przedstawiona została na poniższym rysunku.





1. **Harmonogram prac:**

Prace wyburzeniowe należy rozpocząć bezpośrednio po uzyskaniu pozwolenia – przewidywane rozpoczęcie prac na przełomie listopad/grudzień 2018. Prosimy o przedstawienie propozycji harmonogramu prac wyburzeniowych.

1. **Pozostałe informacje:**

W magazynie występują elementy konstrukcji stalowych. W trakcie wykonywania prac zleceniodawca i wykonawca ustalą w jaki sposób zagospodarować powstały złom.

Przed rozpoczęciem prac, konieczne jest dostarczenie wykazu sprzętu i osób oddelegowanych do realizacji zadania.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji i kontaktów z firmami biorącymi udział w zapytaniu jest:

**Marzena Sulikowska**

tel. (+48) 608 610 702

e-mail: [m.sulikowska@osadkowski.pl](mailto:m.sulikowska@osadkowski.pl)

W celu przeprowadzenia wizji lokalnej proszę kontaktować się z:

**Marcin Kamiński**

tel. (+48) 604 59 165

e-mail: [m.kaminski@osadkowski.pl](mailto:m.kaminski@osadkowski.pl)

**Termin składania ofert: 24.10.2018r.**

**Oferta powinna zawierać:**

- kwotę netto za kompleksowe wykonanie opisanej w zapytaniu ofertowym usługi,

- terminy płatności faktur oraz częstotliwość ich wystawiania (standardowo w spółce przyjęty jest 60-dniowy termin płatności)

Z poważaniem,

Marzena Sulikowska

Firma Osadkowski SA zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru firm z którymi będą prowadzone rozmowy negocjacyjne. Osadkowski SA zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego.