UMOWA nr …………………

O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

zawarta w dniu …………………….. 2023 roku

pomiędzy: Powiatem Ostrołęckim, Pl. Gen J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka, NIP 758-23-59-776, 
REGON 550668835,  reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

Stanisław Kubeł               - Starosta Ostrołęcki

Krzysztof Parzychowski  - Wicestarosta

Przy kontrasygnacie  Skarbnika Powiatu - Aldony Kuciej

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym” z jednej strony,

a…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….....
zwanym dalej „Inspektorem  Nadzoru”.

§ 1.

- Zleceniodawca zleca a Inspektor Nadzoru przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi remontowo-konserwatorskimi przy realizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa instalacji klimatyzacji, w pomieszczeniach biurowych
w budynku administracyjno-biurowym w Ostrołęce, przy ulicy Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15”.

- Wykonawcą robót będzie firma ………………………………………………………..... zgodnie z zawartą Umową nr …./2023 z dnia …….2023 r.

- Termin rozpoczęcia robót nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od daty protokolarnego przekazaniu terenu budowy Wykonawcy.

- Funkcja Inspektora Nadzoru będzie pełniona w stosunku do robót budowlanych objętych 
w/w Umową nr …./2023 z dnia ………2023 roku.

§ 2.

- Inspektor Nadzoru oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane 
…………………………………………r. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane przez 
…………………………..

- Inspektor Nadzoru oświadcza, że jest członkiem Krajowej ……………. Izby Inżynierów Budownictwa w ………………, nr członkowski ………………

§ 3.

Zleceniodawca zleca a Inspektor Nadzoru przyjmuję do wykonania sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie:

- Reprezentowania Zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z projektem budowlanym oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

- Sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych
i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

- Sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych.

- Udział w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym.

- Potwierdzanie usunięcia wad oraz potwierdzanie obmiaru robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót.

- Informowanie Zleceniodawcy o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji.

§ 4.

- Strony ustalają, że do obowiązków Inspektora Nadzoru należy pełny zakres czynności określonych w odnośnych przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682).

- Inspektor Nadzoru jest zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępcę, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe w przypadku niemożliwości wykonywania swoich obowiązków.

- O ustanowieniu zastępcy oraz o przyczynach uzasadniających jego ustanowienie Inspektor Nadzoru jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zleceniodawcę.

§ 5.

- Jeżeli w okresie realizacji robót budowlanych zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w Umowie z Wykonawcą, to Inspektor Nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zleceniodawcę celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcy.

- Bez zgody Zleceniodawcy Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydania Wykonawcy polecenia robót dodatkowych.

- Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, to Zleceniodawca upoważnia Inspektora Nadzoru do udzielenia wykonawcy zlecenia na ich wykonanie w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do przedstawienia Zleceniodawcy swojej opinii w sprawie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, wnioskowanych prze Wykonawcę. Bez osobnego upoważnienia Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji w tych sprawach.

§ 6.

- Wynagrodzenie za sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru określa się w kwocie
……… zł brutto (słownie:………………. złotych brutto)

- W przypadku zmniejszenia zakresu robót objętych nadzorem, z przyczyn nie zależnych od Zleceniodawcy, wynagrodzenie Inspektora Nadzoru zostanie zmniejszone proporcjonalnie do wartości zrealizowanych robót.

- Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru, o którym mowa w §6 ust. 1. będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.

- Faktura o której mowa w ust. 3 winna być wystawiona na:

Nabywca: Powiat Ostrołęcki NIP 758-23-59-776

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce , Plac Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka

- W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w §1  ust. 3. z przyczyn niezależnych od Inspektora Nadzoru o więcej niż 30 dni w stosunku do zakładanego okresu realizacji inwestycji, ustalona w §6 ust. 1 kwota wynagrodzenia dla Inspektora Nadzoru pozostaje bez zmian.

§ 7.

Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego zlecenia Inspektora Nadzoru Zleceniodawca poniesie szkodę, to Inspektor Nadzoru zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

§ 8.

- Inspektor Nadzoru może odstąpić od niniejszej Umowy w wypadku, jeżeli roboty nie zostaną rozpoczęte w terminie 30 dni od daty wskazanej w §1 ust. 3 lub w wypadku zaistnienia przerwy
w robotach trwających ponad 14 dni z przyczyn od niego niezależnych.

- Zleceniodawca może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Inspektora Nadzoru w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub w przypadku niezgodności
z postanowieniami niniejszej umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 10 dni od dnia powzięcia przez strony wiadomości o zaistnieniu okoliczności o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§ 10.

Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygał będzie Sąd właściwy miejscowo dla miejsca położenia inwestycji.

§ 11.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają zachowania formy pisemnej
i potwierdzenia przyjęcia jej przez obie strony.

§ 12.

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egz. dla Inspektora Nadzoru i dwa egz. dla Zamawiającego.

Inspektor Nadzoru                                                                          Zleceniodawca