Załącznik nr 3 do SWZ

Harmonogram prac rekultywacyjnych

| Lp. | Zakres prac | Termin wykonania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonanie czterech zabiegów inaktywacji fosforu na powierzchni całego Jeziora Maltańskiego przy użyciu chlorku magnezu | marzec-kwiecień 2024 |
| 2 | Wykonanie szesnastu zabiegów inaktywacji fosforu na powierzchni całego Jeziora Maltańskiego przy użyciu siarczanu żelaza | maj-listopad 2024 |
| 3 | Monitoring jakości wód | 2 razy/miesiąc w okresie kwiecień-październik 2024 |