UMOWA Nr ….. (projekt dla części I - V)

zawarta w dniu	...............................w Gorzowie Wlkp. pomiędzy;

Miastem Gorzów Wlkp. – Administracja Domów Mieszkalnych nr …… Oddział Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wielkopolskim ul. …………, 66-400 Gorzów Wlkp., reprezentowanym przez:

………… – Kierownik ADM nr ….

zwanym dalej „Zamawiającym",

a

…………………………………………………………………………...……………………………….

………………………………………………………………………..…………….…………………….

z siedzibą …………………………………………………………………………………….………..

NIP ……………………, REGON…………………...

reprezentowanym przez:

..................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą".

§ 1

(definicje)

Użyte w niniejszej umowie wyrażenia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

- Protokół przekazania audytu i projektu technicznego – protokół podpisany przez Strony potwierdzający przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentacji dotyczącej poszczególnych budynków.

- Protokół przekazania decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia oraz pozostałej części dokumentacji (specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót) (wraz z pozostałą częścią dokumentacji (STWiOR, kosztorysy inwestorskie, przedmiary) - protokół podpisany przez Strony potwierdzający przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia i pozostałej części dokumentacji

- Protokół zdawczo-odbiorczy – potwierdza wykonanie całości realizacji przedmiotu umowy. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich usunięcia w przypadku ich stwierdzenia w późniejszym etapie realizacji umowy.

- Siła wyższa – zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 15 niniejszej umowy.

- Nienależyte wykonanie umowy - niewykonanie pełnego zakresu dokumentacji określonego w niniejszej umowie, wykonanie dokumentacji lub jej części w wadliwy sposób, uniemożliwiający jej wykorzystanie.

- Koordynator prac projektowych (dotyczy części II oraz w sytuacji gdy jeden wykonawca będzie realizował kilka części zamówienia) – osoba wyznaczona przez Wykonawcę do koordynowania całości prac dotyczących realizacji przedmiotu umowy na etapie opracowywania dokumentacji i późniejszej realizacji zadania inwestycyjnego. Osoba ta będzie odpowiedzialna m.in. za informowanie przedstawicieli Zamawiającego o aktualnym stanie zaawansowania prac projektowych, o złożeniu wniosków o wydanie uzgodnień/warunków oraz uzyskaniu uzgodnień/warunków. Koordynator winien być osobą upoważnioną przez Wykonawcę do podejmowania decyzji na spotkaniach/naradach z przedstawicielami Zamawiającego odnośnie wykonywania dokumentacji.

- Organ administracji publicznej – oznacza organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną do rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym, w tym organ administracji architektoniczno-budowlanej, organ nadzoru budowlanego, jak również właściwy organ ochrony środowiska, stosownie do ich właściwości.

- Dokumentacja przebiegu procesu projektowego – oznacza kompletną dokumentację z przebiegu całego procesu projektowego, w tym oryginały decyzji administracyjnych, notatki i protokoły ze spotkań w sprawie dokumentacji projektowej, wszelkie wytyczne, warunki, uzgodnienia itp. dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w trakcie procesu projektowego.

- STWiOR – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

- Cel  Zamawiającego - uzyskanie z Banku Gospodarstwa Krajowego (dalej również BGK) dofinansowania w ramach premii termomodernizacyjnej z programu Krajowego Planu Odbudowy (dalej również: KPO) warunkowane między innymi niewadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia i złożeniem przez Miasto Gorzów Wlkp. wniosków o dofinansowanie w terminie do 28.06.2024r.

Pozostałe, niewymienione powyżej określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami i określeniami podanymi w innych częściach niniejszej umowy.

§2

(podstawa prawna zawarcia umowy)

Umowę zawiera się na podstawie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania nr TZP-002/5/2024 w trybie podstawowym, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 3

(przedmiot umowy)

- Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie ……szt. audytów energetycznych wraz z dokumentacją projektową dla realizacji Celu Zamawiającego dla wskazanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych ujętych w gminnej ewidencji zabytków, stanowiące część …. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać odrębnie dla każdego budynku dokumentację składającą się z następujących opracowań:

  - audyt energetyczny

  - projekt techniczny z inwentaryzacją,

  - kosztorys inwestorski,

  - przedmiar robót,

  - Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót,

  - wszelkie inne opracowania niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

  - uzyskać wszelkie opinie, uzgodnienia, sprawdzenia i decyzje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

  - uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłosić (w formie wniosku PB-2) wykonanie innych robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę – w uzgodnieniu z Zamawiającym (jeżeli nie jest wymagane pozwolenie)

- Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 dotyczy niżej wymienionych budynków:

  - ………………

  - ………………

  - ………………

- Opracowania składające się na dokumentacje stanowiące przedmiot niniejszej umowy winny być opracowane i dostarczone Zamawiającemu w następującej ilości:

  - wersja elektroniczna – 1 egz. (niezabezpieczona przed kopiowaniem – na nośnikach CD lub DVD z dokładnie opisanymi  plikami, np. „Audyt energetyczny”, „Projekt techniczny ”, „Opis techniczny”, „Przedmiar robót.” „Kosztorys inwestorski” , „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót”, itd. (pliki w formatach .pdf – całość dokumentacji oraz odpowiednio w plikach umożliwiających edycję: .ath, .dwg, .doc, .xls)).

  - wersja papierowa:

    - audyt energetyczny - 2 egz.,

    - projekt techniczny – 5 egz. w tym 4 egz. celem uzyskania pozwolenia na budowę wydanego przez organ administracji budowlanej,

    - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.,

    - kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót – 2 egz..

Wersja elektroniczna winna dokładnie odpowiadać wersji papierowej, podstawą do sporządzenia wersji elektronicznej winny być dokumenty opatrzone podpisami i pieczątkami, takimi jak w wersji papierowej.

- Dokumentacja stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia dla wykonawstwa robót, w związku z czym musi być zgodna z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w szczególności przepisami zawartymi w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

- Dokumentacja projektowa, jako opis przedmiotu zamówienia dla realizacji robót budowlanych, będzie podlegała udostępnieniu na stronie internetowej prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Z tego powodu należy zapewnić aby tekstowa część dokumentacji oraz przedmiary robót sporządzone i przekazane zamawiającemu w wersji elektronicznej, były dostępne cyfrowo.

- Dokumentacja musi być zgodna z innymi przepisami techniczno – budowlanymi określonymi w drodze rozporządzenia przez właściwych ministrów, Polskimi Normami  i zasadami wiedzy technicznej.

- Dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszej umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z następującymi aktami prawnymi:

  - Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków

  - Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

  - Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

  - Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów

  - Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

  - Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,

  - ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,

  - ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

  - ustawą z dnia 19 lipca 2019r.o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

  - Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

  - Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r., w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej

  - Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 20021.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

  - Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia,

  - rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w opisie przedmiotu zamówienia (programie funkcjonalno-użytkowym)

  - przepisami techniczno-budowlanymi,

  - obowiązującymi normami,

  - zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną

  - Szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi zakresów robót przewidzianych dokumentacją określonymi w załącznikach „Opis przedmiotu zamówienia” dla każdego budynku, stanowiącymi załącznik Nr 3 do niniejszej Umowy.

§ 4

(obowiązki Wykonawcy)

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji określonej w § 3 niniejszej umowy w sposób kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zgodnie z umową i przepisami prawa (w tym techniczno-budowlanymi) obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania niezbędnych danych do projektowania, opinii, pomiarów, uzgodnień, sprawdzeń, pozwoleń i decyzji w zakresie wynikającym z przepisów niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca uzyskując wszelkie warunki/uzgodnienia odpowiada za sprawdzenie poprawności wydania w/w warunków/uzgodnień oraz za uzyskanie warunków/uzgodnień zgodnych z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco przekazywać uzyskane w trakcie projektowania warunki/uzgodnienia przedstawicielowi Zamawiającego w terminach umożliwiających skorzystanie z trybu odwoławczego.

- Wykonawca opracuje projekty niezbędnych do uzyskania pozwoleń lub uzgodnień, jeżeli będzie to konieczne

- Wykonawca opracuje dokumentację na podstawie wizji odkrywek elementów zakrytych.

- Wykonawca opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową z zastosowaniem standardów projektowania uniwersalnego dla nowych rozwiązań lub racjonalnych usprawnień w usuwaniu istniejących barier, z uwzględnieniem zakresu minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności w zakresie dostępności architektonicznej - zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

- Wykonawca dokona wizji w celu zapoznania się ze stanem faktycznym.

- Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji roboczych i uzgodnień dokumentacji z przedstawicielem Zamawiającego na każdym etapie jej wykonywania wraz z uzyskaniem na przedłożonych dokumentach jego pisemnej akceptacji.

- Wykonawca obowiązany jest do uzgodnienia szczegółowego zakresu robót budowlanych objętych projektem z przedstawicielem Zamawiającego, w tym technologię robót oraz wybór zastosowanych materiałów z uwzględnieniem przyznanego na roboty budowlane limitu finansowego.

- Wykonawca dostarczy dokumentację Zamawiającemu. Odbiór dokumentacji nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w § 8 niniejszej umowy.

- Wykonawca zaopatrzy dokumentację w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, że jest wydana w stanie zupełnym ze względu na cel oznaczony w umowie. Wykaz opracowań i pisemne oświadczenie stanowią integralną część przekazywanej dokumentacji.

- Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania opracowania całości dokumentacji oraz zapewnienia spójności poszczególnych jej elementów.

- Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia koordynatora prac projektowych na etapie opracowywania dokumentacji. (dotyczy części II oraz w sytuacji gdy jeden wykonawca będzie realizował kilka części zamówienia tj. na podstawie kilku umów)

- Wykonawca jest zobowiązany konsultować z Zamawiającym wszelkie wątpliwe kwestie i propozycje rozwiązań. Uzgodnienia stron w tym zakresie przyjmą formę pisemną.

- Wykonawca ma obowiązek opisywania proponowanych rozwiązań i materiałów za pomocą cech technicznych i jakościowych, tzn. bez podawania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Jeżeli będzie to możliwe Wykonawca zobowiązany jest do wskazania parametrów podstawowych rozwiązań i materiałów równoważnych zgodnie z art. 99 ust.5 i 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Wykonawca przy projektowaniu winien zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. W dokumentacji należy zastosować nowoczesną technologię robót i materiałów kierując się zasadą projektowania optymalnych rozwiązań dla osiągnięcia założonych celów.

- Wykonawca może przekazywać dokumentacje dotyczące poszczególnych budynków na bieżąco, w miarę postępu prac projektowych i uzyskaniu pozwoleń na budowę oraz przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji (w segregatorze wraz ze spisem treści), po uzyskaniu decyzji administracyjnych. Potwierdzeniem przekazania dokumentacji dotyczącej danego budynku będzie protokół przekazania dokumentacji.

- Opracowana dokumentacja winna posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia i opinie organów, których konieczność uzgodnień wynika z zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.

- Wszelkie prace projektowe lub czynności nieopisane wyżej, a wynikające z procedur określonych w przepisach szczególnych niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej należy traktować, jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach realizacji przedmiotu umowy.

- Wszelkie konsekwencje błędów, braków w dokumentacji, zawinionych przez Wykonawcę, w tym również finansowych, ponosi Wykonawca. Dotyczy to również kosztów wykonania robót nieujętych w dokumentacji z winy Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- prezentowania opracowanych rozwiązań projektowych na spotkaniach i naradach przy udziale Zamawiającego

- udzielania wyjaśnień dotyczących wykonywanej dokumentacji w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia drogą telefoniczną, mailową, pisemną, a także poprzez uczestnictwo w spotkaniach i naradach,

- czynnego udziału w procedurze przetargowej prowadzonej w oparciu o wykonaną dokumentację, w szczególności w zakresie udzielania odpowiedzi na pytania oferentów dotyczących dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy; Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu niezwłocznie wyjaśnień i pisemnych odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

§ 5

(obowiązki i uprawnienia Zamawiającego)

- Zamawiający w celu realizacji przedmiotu umowy upoważni Wykonawcę do jego reprezentowania przed organami administracyjnymi, gestorami sieci itp. w celu uzyskania warunków/uzgodnień/decyzji administracyjnych itp. związanych z realizacją przedmiotu umowy.

Wykonawca poinformuje Zamawiającego o koniecznym zakresie upoważnienia, które winno być mu udzielone. Upoważnienie zostanie wydane Wykonawcy w 1 egzemplarzu.

- Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy informacje istotne dla wykonania umowy, materiały i dokumenty, w tym dotyczące zasad i sposobu realizacji przedmiotowej inwestycji.

- Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy.

- Zamawiający ma obowiązek podpisania protokołu przekazania dokumentacji lub wniesienia zastrzeżeń w terminie 14 dni od daty jego przekazania Zamawiającemu.

- Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do budynków lub ich części w celu opracowania dokumentacji.

- W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo do kontroli zaawansowania prac projektowych, tj. m.in. ma prawo wglądu i zgłaszania uwag do dokumentacji na każdym etapie jej opracowania.

§ 6

(terminy umowne )

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 3 w terminie:

- …. dni od podpisania umowy na wykonanie audytu energetycznego i opracowanie projektu technicznego,

- 60 dni od podpisania protokołu/protokołów odbioru audytów i dokumentacji - opracowanie pozostałej części dokumentacji (specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót) oraz uzyskanie przewidzianych prawem zgód i decyzji.

§ 7

(wynagrodzenie i płatności)

- Za  wykonanie   przedmiotu   umowy  Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie  łączne w wysokości: ………………….….. zł brutto (słownie: ………….…….. zł ……../100), w tym należny podatek VAT.

- Zamawiający  zapłaci Wykonawcy:

- kwotę w wysokości 50% kwoty  określonej w § 7 ust. 1 – po wykonaniu audytu i projektu technicznego do pozwolenia na budowę lub zgłoszenia

- kwotę w wysokości 50% kwoty  określonej w § 7 ust. 1 – po przekazaniu kosztorysów, STWiOR i uzyskaniu przewidzianych prawem zgód i decyzji

- Warunkiem przyjęcia faktury jest przekazanie żądanej dokumentacji, o której mowa w ust. 2 lit. a i b powyżej i jej odbiór przez Zamawiającego potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Płatnikiem usługi jest Miasto Gorzów Wielkopolski – Administracja Domów Mieszkalnych nr ….. Oddział Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wielkopolskim ul. …………….., 66-400 Gorzów Wlkp., NIP 599-00-19-632.

- Należność przysługująca Wykonawcy płatna będzie przelewem w terminie do 21 dni licząc od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym. Za datę doręczenia faktury uważa się dzień wpływu do siedziby Zamawiającego Wełniany Rynek 3 lub umieszczenia jej na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) dostępnej pod adresem https://efaktura.gov.pl/  Błędnie wystawiona faktura Vat lub brak protokołów zdawczo-odbiorczych spowodują naliczenie nowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

- Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług i jest wpisany do rejestru działalności gospodarczej.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT, znajdujący się w wykazie podatników VAT udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Za zapłatę w tym systemie uznaje się dokonanie płatności w terminie ustalonym w umowie. Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.

- Wykonawca każdorazowo umieści na fakturze symbol i nr niniejszej umowy.

§ 8

(zasady odbioru dokumentacji projektowej)

- Przekazaniem dokumentacji objętej umową jest jej dostarczenie wraz z kosztorysami Zamawiającemu oraz podpisanie protokołu przekazania w  dwóch etapach:

Etap I – przekazanie audytu i projektu technicznego

Etap II – przekazanie kosztorysów, STWiOR i wymaganych przepisami prawa zgód i decyzji.

- Zamawiający dokona sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji w terminie 14 dni od daty jej przekazania.

- Podpisanie protokołu przekazania dokumentacji i protokołu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich usunięcia w przypadku ich stwierdzenia w późniejszym etapie realizacji umowy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że dokumentacja została wykonana niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, wówczas odmówi przyjęcia dokumentacji do czasu usunięcia zgłoszonych zastrzeżeń (wad) – w takim przypadku za termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę uznaje się termin, w którym Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy bez wad.

- Wykonawca wykona uzupełnienia lub poprawi nienależycie wykonaną dokumentację 
na własny koszt i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wyznaczenie terminu do poprawy nienależycie wykonanej dokumentacji nie stanowi zgody Zamawiającego na przedłużenie terminów realizacji umowy.

- O zauważonych wadach przekazanej dokumentacji w każdym czasie po jej odbiorze Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie po ich ujawnieniu.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ewentualnych braków i wad wskazanych przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania zastrzeżeń Zamawiającego chyba, że strony ustalą inny termin ich usunięcia.

§ 9

(Podwykonawcy)

1[1]. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców.

lub

      - Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona z udziałem niżej wymienionych Podwykonawców: …………………….. (należy podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi) zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności) w zakresie ……….. (podać zakres prac powierzony podwykonawcom).

      - Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dot. ww. Podwykonawców (zmiana osób, danych kontaktowych Podwykonawców, lub osób do kontaktów z nimi) w trakcie realizacji Umowy.

      - Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

      - Powierzenie Podwykonawcom określonym w ust. 1 realizacji usług nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części usług. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

      - Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

      - Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń finansowych z Podwykonawcami.

      - Zaangażowanie przez wykonawcę podwykonawców nie może w żaden sposób skutkować podwyższeniem wynagrodzenia wykonawcy ponad kwotę wynikającą z rozliczenia zgodnie z § 7 niniejszej umowy.

      - Zamawiający rozlicza się wyłącznie z Wykonawcą. W przypadku zapłaty wynagrodzenia w części dotyczącej prac realizowanych przez podwykonawcę wymagane jest każdorazowe załączenie do wystawionej przez Wykonawcę faktury pisemnego oświadczenia podwykonawcy, że wykonawca zapłacił podwykonawcy wynagrodzenie za przedmiotowy zakres prac.

§ 10

(Nadzór i komunikacja)

      - Strony będą przekazywać sobie korespondencję w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kurierów lub dostarczenia osobistego za potwierdzeniem odbioru. W bieżącej działalności operacyjnej dopuszczalne są inne formy komunikacji takie, jak: poczta elektroniczna, telefon, itp. na poniższe adresy:

| e-mail: |  | tel. |
| --- | --- | --- |
| Do Zamawiającego | ………………… | ………………… |
| Do Wykonawcy | ………………… | …………………… |

- Osobami odpowiedzialnymi za realizację i współpracę przy wykonywaniu przedmiotu umowy są:

| Pan / Pani |  | e-mail: | tel. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ze strony Zamawiającego | ……………… | …………… | …………… |
| Ze strony Wykonawcy | …………….. | ……….…… | ……………. |

- Osobą odpowiedzialną za zgodność przeprowadzenia procesu wykonania przedmiotu umowy z zapisami zawartej umowy jest: …………….

- Osoby wskazane w ust. 2 upoważnione są do dokonywania wiążących ustaleń w zakresie sposobu realizacji przedmiotu Umowy, w tym do podpisywania Protokołów.

- Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 i 3 w trakcie wykonywania przedmiotu mowy, musi zostać potwierdzona pisemnie. Zmiana taka nie stanowi zmiany warunków niniejszej Umowy.

§ 11

(Postępowanie reklamacyjne)

- W przypadku zaistnienia sporu powstałego na tle stosowania niniejszej umowy Zamawiający i Wykonawca są zobowiązani przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej strony.

- Strony mają obowiązek pisemnego ustosunkowania się, do zgłoszonego przez reklamodawcę roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, reklamodawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Sądem właściwym do rozstrzygania sporów na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§12

(Ubezpieczenie Wykonawcy)

- Wykonawca oświadcza, ze przejmuje na siebie odpowiedzialność za szkody powstałe w majątku osób trzecich podczas realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności z zakresu projektowania, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł. Wykonawca dostarczy przedmiotową polisę wraz z dowodem opłaty składki i pełną treścią wszystkich mających zastosowanie warunków.

- W przypadku przedstawienia polisy z rocznym okresem ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest do kontynuowania przedmiotowego ubezpieczenia lub zawarcia nowego w niezmniejszonym zakresie oraz dostarczania Zamawiającemu potwierdzeń kontynuacji polisy wraz z dowodem opłaty składki, do czasu zakończenia gwarancji.

- Niezrealizowanie przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z ust. 2 i 3 uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie jednostronnego oświadczenia woli. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do naliczania kary umownej zgodnie z § 16 ust.1 pkt. c).

§ 13

(cesja)

Strony zgodnie postanawiają, że wzajemne wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich, a także zobowiązania z tytułu rękojmi i gwarancji ciążące na Wykonawcy.

§ 14

(Siła wyższa)

- Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli wykonanie zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie podpisania niniejszej umowy.

- Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej, a w szczególności:

1) o charakterze niezależnym od Stron,

2) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,

3) którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.

- Siła wyższa może obejmować wyjątkowe zdarzenia i okoliczności wymienione poniżej, ale bez ograniczania się do nich, jeśli tylko warunki określone w ust. 2 pkt. 1 – 3 są spełnione:

- wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych,

- terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny,

- bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niż personel Wykonawcy lub Podwykonawcy,

- amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenia radioaktywne z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiałów wybuchowych, promieniowania, radioaktywności;

- klęski żywiołowe takie jak na przykład trzęsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykłe mrozy, powodzie.

- Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę lub szkodę.

- Strony nie poniosą odpowiedzialności za rozwiązanie Umowy z powodu uchybienia, jeżeli ich opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających z Umowy jest wynikiem zdarzenia siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem zaistnienia siły wyższej.

- Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowiązany kontynuować wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy stosując środki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego.

W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i ich trwania przez okres 60 dni, niezależnie od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać przyznane Wykonawcy z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze stron jest uprawniona do odstąpienia od umowy.

§ 15

(rękojmia za wady i gwarancja jakości)

- Wykonawca odpowiada za zgodność przyjętych w dokumentacji rozwiązań z przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonaną dokumentację, które biegną od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji i obejmować będą cały okres realizacji inwestycji w oparciu o tę dokumentację.

- W przypadku braku realizacji części lub całości robót z przyczyn, które nie leżą po stronie Wykonawcy dokumentacji, okres gwarancji i rękojmi nie będzie dłuższy niż 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

- O zauważonych wadach dokumentacji Zamawiający zawiadamia Wykonawcę niezwłocznie po jej ujawnieniu.

- Wykonawca odpowiada za wadę dokumentacji również po upływie okresu rękojmi i gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady przed upływem okresu rękojmi i gwarancji.

- W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad w dokumentacji, które ujawnią się w okresie realizacji zadania tj. na etapie weryfikacji audytu i/lub dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji wniosku o dofinansowanie (BGK) lub na etapie realizacji robót budowlanych i które wynikną:

1) z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego części,

2) z jakiegokolwiek błędnego działania lub zaniedbania Wykonawcy związanego z realizacją przedmiotu umowy.

Usunięcie opisanych wad musi nastąpić w terminie wskazanym przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji wniosku o dofinansowanie.

- Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady dokumentacji, może w ramach rękojmi za wady fizyczne:

        - żądać jej usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin. W przypadku zwłoki  w usuwaniu wady Zamawiający może:

- naliczyć karę umowną zgodnie z §16 ust. 1.

- zlecić opracowanie tej części dokumentacji przez innego wykonawcę w ramach wykonawstwa zastępczego, które oznacza prawo Zamawiającego do zlecenia tej czynności innemu wykonawcy i obciążenie kosztami wykonawstwa zastępczego Wykonawcy. Działanie takie nie narusza przysługujących Wykonawcy praw do utworu.

        - odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu do usunięcia wady, gdy wada ma charakter istotny i nie da się usunąć w terminie odpowiednim.

- Za wady istotne uważa się takie wady, które czynią dokumentację niezdatną do zwykłego użytku dla prowadzenia w oparciu o tę dokumentację inwestycji, albo sprzeciwiają się umowie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dokumentacji, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z realizacją tej części umowy.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zmawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej i dalszych wskazanych w ust. 9 powyżej.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad w dokumentacji powstałych z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Wszelkie ewentualne korekty dokumentacji zostaną wykonane w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia określonego w §7 ust.1.

- Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za szkodę wynikłą wskutek wad dokumentacji, wyrażającą się w wadach zrealizowanego obiektu lub utracie dofinansowania.

§ 16

(kary umowne)

- Strony postanawiają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zostaną naliczone kary umowne. Ustala się kary umowne w następujących przypadkach i okolicznościach:

a) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 400,00 zł za każdy dzień zwłoki wykonania przedmiotu umowy określonego w §3 w stosunku do terminów określonych w §6 niniejszej umowy,

b) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 400,00 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i / lub usterek w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do ustalonych przez strony terminów,

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 50 % ogólnej wartości wynagrodzenia brutto ustalonego w §7 ust. 1 w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % ogólnej wartości wynagrodzenia brutto ustalonego w §7 ust. 1 w przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność z wyjątkiem sytuacji, gdy wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- W przypadku zbiegu podstaw do naliczenia kar umownych ustalone w umowie kary podlegają zsumowaniu i mogą być dochodzone łącznie z zastrzeżeniem, iż ich łączną wysokość nie może być wyższa niż 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1. Jeżeli łączną wysokość naliczonych kar przekroczy w/w limit stronie, która naliczyła karę przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższa wysokość kary zastrzeżonej umową. Dotyczy to w szczególności przypadku, gdy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nie dojdzie do realizacji Celu Zamawiającego, którego skutkiem może być szkoda w postaci braku dofinansowania.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia. Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.

- W przypadku braku możliwości potrącenia - termin zapłaty z tytułu kar umownych ustala się na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty księgowej.

§ 17

(zmiana umowy)

      - Stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:

- zmiany ustawowej stawki podatku VAT od towarów i usług,

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,

- wystąpienia zdarzenia z powodu siły wyższej, która została zdefiniowana w §14 powyżej.

- w uzasadnionych przypadkach niezależnych od wykonawcy, w tym w szczególności zmiany zakresu rzeczowego z przyczyn niezależnych od stron umowy:

- aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny,

- zmiana podwykonawcy lub osób skierowanych do wykonania umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

  - dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób wskazanych przez wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie legitymować się uprawnieniami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę.

  - dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca, ubiegając się o zawarcie Umowy w sytuacji, gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu.

- Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy o ustalony przez strony czas niezbędny do prawidłowego jej wykonania w przypadku:

      - wystąpienia konieczności zmiany zakresu dokumentacji,

      - wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji na skutek wydanych decyzji lub wymogu uzyskania decyzji/uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia określonej zmiany,

      - działania osób trzecich, które to działania uniemożliwią wykonanie lub kontynuacje prac,

      - konieczności uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych lub warunków realizacji inwestycji nieznanych na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

      - przedłużających się terminów uzgodnień, wydawania decyzji administracyjnych, na które Wykonawca nie ma wpływu, a dołożył wszelkiej staranności w celu ich uzyskania.

      - zawarcia umowy z wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą – o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy,

      - wystąpienia innych okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej, jeżeli będą miały wpływ na termin realizacji umowy.

- Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy po przedstawieniu drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej zawierającej:

- opis zmiany,

- uzasadnienie zmiany,

- analizę kosztów zmiany oraz jego wpływu na wysokość wynagrodzenia,

- czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

- O wystąpieniu okoliczności, które mogą mieć wpływ na zmiany wprowadzane w umowie Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności poinformować pisemnie Zamawiającego.

- Zmiany umowy będą wymagać formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 19

(odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy)

- Strony dopuszczają następujące formy wcześniejszego zakończenia niniejszej umowy:

    - odstąpienie od umowy na podstawie pisemnego jednostronnego oświadczenia woli. Wykonanie umownego odstąpienia od umowy będzie odnosić skutki jedynie do tej części opracowań wykonywanych w ramach przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy, które nie zostały wykonane na dzień wykonania umownego prawa odstąpienia,

    - rozwiązanie umowy na podstawie obustronnego porozumienia stron. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron oraz określenie warunków, na jakich ma ono nastąpić musi mieć formę pisemnego porozumienia podpisanego przez strony.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całym okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w terminie 30 dni od powzięcia informacji o podstawie do odstąpienia tj.:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy z tej przyczyny nie stanowi podstawy do naliczania kary umownej,

- przeciwko Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne,

- Wykonawca nie rozpoczął w terminie prac bez uzasadnionej przyczyny, nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub stwierdzono protokolarnie brak postępu prac,

- gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny zawiesił realizację Przedmiotu Umowy przez okres dłuższy niż 14 dni, w takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do rozpoczęcia realizacji lub kontynuacji Przedmiotu Umowy wyznaczając na wykonanie tego obowiązku termin nie krótszy niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy,

- gdy Wykonawca realizuje opracowania projektowe w sposób niezgodny z postanowieniami umowy i poleceniami Zamawiającego,

- gdy Wykonawca w rażący sposób narusza postanowienia niniejszej umowy,

- gdy suma kar umownych z powodów określonych w §16 ust. 1 przekroczyła 50% ogólnej wartości wynagrodzenia brutto ustalonego w §7 ust.1.

- Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 2 – 7 powyżej traktowane będzie, jako odstąpienie od umowy z wyłącznej winy Wykonawcy.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za dokumentację lub jej części, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy i zostały odebrane przez Zamawiającego.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia jedynie za kompletne dokumentacje lub jej części, czyli takie, które będą mogły zostać wykorzystane przez Zamawiającego (na etapie kontynuacji opracowywania dokumentacji przez innego wykonawcę lub realizowane przez wykonawcę robót), które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy i zostały odebrane przez Zamawiającego.

- W przypadku opisanym w ust.1 pkt. 1 i 2 powyżej, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania poszczególnych dokumentacji wraz z zestawieniem wartości według stanu na dzień odstąpienia od umowy i przedłoży je Zamawiającemu,

  - W terminie do 7 dni od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa w pkt 1 niniejszego ustępu, Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i sporządzi wspólnie z Wykonawcą inwentaryzację dokumentacji wraz z zestawieniem należnego wynagrodzenia za zinwentaryzowane dokumentacje.

  - Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego ustępu będzie możliwa  po dostarczeniu oświadczeń autorów dokumentacji o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i prawa do wykonywania praw zależnych na Zamawiającego.

- Strona, z powodu której zostało dokonane odstąpienie od umowy poniesie koszty wynikłe z odstąpienia od umowy.

- Wykonawca nie może odstąpić od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy określonego w §6.

- Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy za porozumieniem stron nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków z tytułu gwarancji i rękojmi za wykonane opracowania będące częścią dokumentacji opracowanej w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy.

§ 19

Prawa autorskie

    - Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w §7 ust.1 niniejszej umowy przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego do opracowań stanowiących przedmiot umowy oraz do wszystkich egzemplarzy wyżej wymienionej dokumentacji, powstałej w związku i w wyniku wykonywania niniejszej umowy, zarówno bezpośrednio przez Wykonawcę, jak i przez osoby lub podmioty działające na Jego zlecenie, celem wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zarówno w kraju jak i zagranicą, w nieograniczonym czasie.

    - Jeżeli przy realizacji określonych zadań przez osoby trzecie powstaną prawa autorskie (rozumiane także jako inne prawa o podobnym charakterze), to Wykonawca zobowiązany jest do każdego takiego zadania dołączyć oświadczenie danej osoby o przeniesieniu na rzecz Zamawiającego autorskich prawa majątkowych i prawa do wykonywania praw zależnych.

    - Przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy następuje bez ograniczenia, co do terytorium, czasu i ilości egzemplarzy na następujących polach eksploatacji:

1)  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy, jego części albo fragmentów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy projektu lub jego części, fragmentów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, kopiowania, utrwalenia i zwielokrotniania wszelkimi znanymi technikami, w tym cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami poligraficznymi, wprowadzania do pamięci komputera, eksploatowania na dowolnej ilości stacji roboczych, z możliwością upublicznienia w sieci www (Internet) w sposób umożliwiający dowolne wykorzystywanie i nieograniczone zwielokrotnianie dzieła przez każdego z użytkowników sieci publicznej,

2)   w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których przedmiot umowy, jego części, albo fragmenty utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

3)   w zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy, jego części lub fragmentów w sposób inny niż określony w pkt. 1 i 2 niniejszego ustępu tj. publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie przedmiotu umowy  w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (np. Internet); przy czym rozpowszechnianie przedmiotu umowy, jego części albo fragmentów może być dokonywane w formie publicznych prezentacji niezależnie od sposobu ich realizacji  i formy, w jakiej zostanie ona zrealizowana (np. w formie pisemnej, prezentacji multimedialnej, technik poligraficznych, projekcji, planów, makiet itp.).

- Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotu umowy na każdym odrębnym polu eksploatacji.

- Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystanie, przez Zamawiającego i innych osób działających na jego zlecenie, wszelkich opracowań z przedmiotu umowy, jego części albo fragmentów, na potrzeby prowadzenia postępowania na wybór wykonawcy robót, nadzoru inwestorskiego oraz inne potrzeby Zamawiającego związane z prowadzonym procesem inwestycyjnym.

- Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie wykonywania praw zależnych przez Zamawiającego do przedmiotu umowy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W ramach tych uprawnień Zamawiający w szczególności ma prawo dowolnego wykorzystania całości lub swobodnie wybranych fragmentów przedmiotu umowy, a także ma prawo do zmiany, modyfikacji oraz aktualizacji przedmiotu umowy wg własnego uznania. W tym celu możliwe jest także dokonywanie tłumaczenia treści zawartych w przedmiocie umowy na dowolne języki.

- Zamawiający jest uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw do przedmiotu umowy oraz zbycia majątkowych praw autorskich stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy nie narusza praw autorskich osób trzecich.

- Wykonawca oświadcza, że posiada prawo do dysponowania umieszczonymi w przedmiocie umowy materiałami takimi jak: teksty, fotografie, mapy i plany, ortofotomapy itp. oraz że ich wykorzystanie w przedmiocie umowy nie narusza praw osób trzecich.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za złożenie niezgodnych z prawdą oświadczeń w ust.8 i ust.9 powyżej, a w szczególności za poniesione przez Zamawiającego szkody w związku z naruszeniem praw, w tym praw autorskich przysługujących osobom trzecim, jeżeli okazałoby się, że autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy przysługują w całości lub w jakiejkolwiek części osobie trzeciej albo przysługują poza Wykonawcą także osobie trzeciej.

- W przypadku roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie wskazujących, że przedmiot umowy narusza patenty i / lub prawa autorskie, Wykonawca na żądanie Zamawiającego na własny koszt przystąpi do procesu sądowego zwalniając bezwarunkowo Zamawiającego od tych roszczeń i zapłaci wszelkie koszty, odszkodowania i koszty obsługi prawnej zasadzonej ostatecznie przez Sąd.

- Majątkowe prawa autorskie oraz wyłączne prawo na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do opracowań objętych niniejszą umową przechodzą na rzecz Zamawiającego z chwilą ich odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy, według potrzeb Zamawiającego wynikających z przyjętego przez niego sposobu rozpowszechniania przedmiotu umowy dla celów informacyjnych, promocyjnych bądź komercyjnych,  w szczególności na:

- decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa,

- decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części przedmiotu umowy, samodzielnie lub w połączeniu z innymi przedmiotami umów.

- Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodą dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację inwestycji.

§ 20
(postanowienia końcowe)

- Każda ze stron umowy w przypadku sporu wynikającego z zamówienia może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub o inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy ustaw: Prawa Zamówień Publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.

- Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowiązania, pisma skierowane pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za skutecznie doręczone.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Załączniki do Umowy:

- Opisy przedmiotu zamówienia dla budynków objętych umową.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

…….………………..						                       ………………………

[1] Jeżeli wykonawca zobowiąże się do świadczenia usług siłami własnymi, drugą wersję należy usunąć z treści umowy