Załącznik nr 1

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa podstawienia, odbioru i wywozu pojemników z odpadami z remontu i demontażu oraz gruzem betonowym z kodem 17 01 01, 17 09 04, 17 01 07, pojemników z odpadami wielkogabarytowymi z kod 20 03 07 z terenu Akademii Wojsk Lądowych ul. Czajkowskiego 109 we Wrocławiu, w miejsce ich utylizacji.

1. **Przedmiot zamówienia obejmie:**
2. Zadanie pierwsze: podstawienie, odbiór i wywóz z terenu Zamawiającego:
   1. pojemników (7 - 10m3) zodpadami po remoncie i demontażu – 4 szt.
3. Zadanie drugie: podstawienie, odbiór i wywóz z terenu Zamawiającego:
   1. pojemników z odpadami wielkogabarytowymi – około 20 t.
4. Zadanie trzecie: podstawienie, załadunek, odbiór i wywóz z terenu Zamawiającego:
   1. betonowych słupów oświetlenia zewnętrznego o długości ok. 8 m. – 2 szt. ( ok. 600 kg),
   2. fragmentu zbrojonego betonowego fundamentu ( ok 5 ton jeden kawałek),
   3. płyt betonowych, przepustów i donic betonowych ( ok. 6 ton).
5. Odbiór wypełnionych pojemników z odpadami, nastąpi najpóźniej dzień po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego, drogą telefoniczna lub e-mailową.
6. Wywóz pojemników z odpadami z terenu Zamawiającego i ich zagospodarowanie zgodne   
   z obowiązującymi przepisami prawa tj. przekazanie do miejsca utylizacji. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe zagospodarowanie odpadów.
7. **Częstotliwość wywozu:**
8. Zadanie 1 i 2 zostanie podzielona na etapy i przedmiot zamówienia będzie realizowany przez cykliczne podstawianie 1 szt. kontenera na teren Zamawiającego we wskazane miejsca (nie rzadziej niż 1 x w tyg.). Do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca przystąpi w ciągu … dni (zgodnie ze złożoną ofertą) od podpisania umowy. Realizacja zadania w trybie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2023r.
9. Zadnie 3 zrealizowane zostanie przez jednorazowe lub wielokrotne podstawienie kontenera lub platformy na odbierane słupy i pozostałe elementy, przygotowanie do załadunku, załadunek i wywóz. Do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca przystąpi w ciągu …. dni (zgodnie ze złożoną ofertą) od podpisania umowy. Realizacja zadania nie może trwać dłużej niż 7 dni roboczych.
10. **Organizacja odbioru odpadów:**
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca lokalizacji ustawienia pojemników na odpady oraz czasowej zmiany częstotliwości podstawiania i wywozu pojemników na odpady. Miejscami odbiorów pojemników są Wrocław ul. Czajkowskiego 109 i Ośrodek Szkolenia Jeździeckiego Raków - Cienin
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby zamawianych pojemników.
13. Wykonawca, co miesiąc sporządzi i przedłoży Zamawiającemu protokół z ilości, rodzaju   
    i kosztów wywożonych odpadów, co potwierdzi kwitem wagowym i kartą przekazania odpadu.
14. Zamawiający pokryje koszty rozliczonych kontenerów.
15. **Dodatkowe obowiązki Wykonawcy:**
16. Pracownicy Wykonawcy zatrudniani przy obsłudze zamówienia, wchodzący na teren Zamawiającego musza posiadać obywatelstwo polskie.
17. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca udokumentuje miejsce do którego zamierza wywozić poszczególne frakcje odpadów oraz przedstawi podpisane umowy na przekazanie odebranych odpadów. Przedstawi dokument potwierdzający licencje wagi , na której ważone będą odpady. Licencja ważna będzie przez cały czas trwania realizacji przedmiotu zamówienia.
18. Odbiór wypełnionych pojemników odbywać się będzie w sposób ciągły, nie rzadziej niż 1 x w tyg. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 – 1530, niezależnie od warunków atmosferycznych.
19. W wyniku zaistnienia uzasadnionej niemożności odebrania pojemników Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o tym fakcie, a zamówienie zrealizuje najpóźniej następnego dnia.
20. Samochody odbierające odpady z terenu Zamawiającego musza być wyposażone w GPS.
21. Zabezpieczenie przewozu odpadów przed wysypywaniem się. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia skutku takiej sytuacji.
22. Wykonawca wyznaczy osobę do kontaktów z Zamawiającym.
23. Wykonawca zobowiązany jest posiadać wymagane przepisami prawa zezwolenia, wpisy w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności będącej przedmiotem zamówienia.
24. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub poniesie koszty naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania usługi. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za naruszenie mienia lub zdrowia podczas realizacji zamówienia.
25. **Dodatkowe obowiązki Zamawiającego:**
26. Zobowiązuje się wskazać miejsca ustawienia pojemników.
27. Informować o zmianie lokalizacji pojemników oraz czasowej zmianie podstawiania i wywozu pojemników na odpady z jednodniowym wyprzedzeniem.