Sygn. akt  03/DI/20/KŁ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na

wykonanie prac przygotowawczych placu budowy, robót budowlanych obejmujących przebudowę, nadbudowę budynków mieszkalnych przy ul. Kurzej 14 i 15/16 w Gdańsku wraz z instalacjami wewnętrznymi, platformami dla niepełnosprawnych, z przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej, z docelowym ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu oraz na usługę pełnienia serwisu platform dla niepełnosprawnych, zbiorczego systemu anten do odbioru telewizji i urządzeń p. poż. oraz pielęgnacji zieleni wraz z wszelkimi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi.

ZATWIERDZAM

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia Oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Rozdział I.   Definicje i interpretacje

- W SIWZ oraz we wszystkich dokumentach z nią związanych (jak niżej określono) następujące słowa i zwroty winny mieć znaczenie zgodne z niniejszymi objaśnieniami 
z wyjątkiem przypadków, kiedy kontekst wymaga inaczej lub inaczej określają to inne postanowienia.

- Zamawiający – oznacza udzielającego zamówienia, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843) Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Szczygla 1.

- Wykonawca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła Ofertę lub zawarła Umowę w sprawie zamówienia publicznego,

- Ustawa (PZP)  oznacza Ustawę Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843) oraz wszelkie akty wykonawcze wydane na jej podstawie,

- Rozporządzenie – oznacza Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z póżn.zm),

- Oferta oznacza wypełniony w sposób czytelny druk „Oferta” z wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami oraz wypełnionymi załącznikami. Całość opracowania winna być trwale zszyta,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ lub „Specyfikacja”) – oznacza dokument szczegółowo określony w art. 36 Ustawy tj. niniejszy dokument oraz wszelkie załączniki, wzory, formularze i inne dokumenty które stanowią jej integralną część,

- Przedmiot Zamówienia – oznacza wykonanie prac przygotowawczych placu budowy, robót budowlanych obejmujących przebudowę, nadbudowę budynków mieszkalnych przy ul. Kurzej 14 i 15/16 w Gdańsku wraz z instalacjami wewnętrznymi, platformami dla niepełnosprawnych, z przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej, z docelowym ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu oraz na usługę pełnienia serwisu platform dla niepełnosprawnych, zbiorczego systemu anten do odbioru telewizji i urządzeń p. poż. oraz pielęgnacji zieleni wraz z wszelkimi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi, na warunkach określonych w Rozdziale III SIWZ oraz szczegółowo określonych w dokumentacji projektowej tj. projekcie budowlanym, projektach wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót i wzorze Umowy (załącznik nr 2), [Przedmiot Zamówienia zamiennie jest określany jako Przedmiot Umowy]

g) Cena – oznacza kwotę jako należną do zapłaty Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z postanowieniami Umowy. Zgodnie z Ustawą o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 9 maja 2014 r. (Dz. U. 2019 poz. 178) cena oznacza wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową

- Dzień – oznacza dzień kalendarzowy.

- Pisemnie – oznacza wszelkie pismo ręczne, maszynowe lub przy użyciu sprzętu komputerowego z własnoręcznym podpisem Wykonawcy i jego pieczęcią firmową.

- Umowa - należy przez to rozumieć Umowę wraz z jej załącznikami

- Umowa o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć Umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane  stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą, a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

- Usterka - drobna wada, której usunięcie nie wymaga nadmiernych nakładów finansowych.

- W dalszym ciągu niniejszej SIWZ słowa „Oferta” oraz jej pochodne (oferować, oferowanie, itp.) są traktowane jako synonimy.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 Ustawy, spełniają warunki określone w niniejszej SIWZ oraz ich Oferta odpowiada zasadom określonym w Ustawie.

- Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ. Wszystkie załączniki, dotyczące SIWZ, stanowią jej integralną część. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty ponosi Wykonawca.

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.tbsmotlawa.pl

Rozdział II.  Tryb udzielenia zamówienia

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. Ustawy.

- Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Rozdział III.  Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie prac przygotowawczych placu budowy, robót budowlanych obejmujących przebudowę, nadbudowę budynków mieszkalnych przy ul. Kurzej 14 i 15/16 w Gdańsku wraz z instalacjami wewnętrznymi, platformami dla niepełnosprawnych, z przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej, z docelowym ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu oraz na usługę pełnienia serwisu platform dla niepełnosprawnych, zbiorczego systemu anten do odbioru telewizji i urządzeń p. poż. oraz pielęgnacji zieleni wraz z wszelkimi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi.

Roboty realizowane będą w Gdańsku na działkach nr 441, 443, 445 obręb 100 (będących własnością Zamawiającego) oraz na wszelkich innych nieruchomościach, na których będzie przebiegała infrastruktura towarzysząca wraz z wszelkimi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi, w układzie urbanistycznym miasta Gdańska wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 8 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 11 listopada 1947 roku – obecnie pod numerem 15 (nowy rejestr zabytków) uznanego ponadto zarządzeniem Prezydenta RP z dnia 8 września 1995 roku za pomnik historii.

Działki zapisane są w KW GD1G/00096253/0

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45262700-8 Przebudowa budynków

45262800-9 Rozbudowa budynków

45453100-8 Roboty renowacyjne

42416130-5 Windy mechaniczne

2. Zakres prac m.in. obejmuje:

  - Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz Załącznikiem nr 5 do Umowy – Szczegółowe wymagania Zamawiającego poza określonymi w dokumentacji projektowej.

  - Pełnienie usługi serwisu w okresie gwarancji (dalej: serwis) - usługa eksploatacji i konserwacji

    - prowadzenie serwisu platform dla niepełnosprawnych, zbiorczego systemu anten do odbioru telewizji i urządzeń p. poż. przez okres 5 lat. Wykonawca na swój koszt winien wymienić na bieżąco wszelkie elementy, części i urządzenia niezbędne do sprawnego ciągłego działania tych urządzeń.

    - pielęgnację zieleni przez okres 3-ch lat (koszenie trawy, utrzymanie ogrodów deszczowych) od dnia następnego po dniu spisania protokołu odbioru technicznego. Przez pielęgnację zieleni rozumie się 5 razy w roku koszenie trawy, 4 razy w roku bieżąca pielęgnacja ogrodów deszczowych oraz regularne nawadnianie z ujęcia wody Zamawiającego (koszt zużytej wody ponosi Zamawiający); jeżeli w trakcie tego okresu trawa będzie w złym stanie wegetacyjnym, Wykonawca dokona nowego zasiewu trawy.

Urządzenia p. poż. obejmują: gaśnice, p. poż. wyłącznik prądu, autonomiczne czujki dymu, oświetlenie ewakuacyjne.

Po stronie Wykonawcy jest również obsługa awarii platform dla niepełnosprawnych, zbiorczego systemu anten do odbioru telewizji i urządzeń p. poż. Koszt opłaty za coroczny przegląd przez UDT ponosi Zamawiający.

Platformy dla niepełnosprawnych

Serwis obejmuje wykonanie prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych tj. wszelkich prac mających na celu utrzymanie platformy dla niepełnosprawnych w ruchu przez całą dobę.

Zakres czynności w ramach usługi serwisu platform dla niepełnosprawnych przedstawia Załącznik nr 5a do Umowy.

Urządzenia p.poż :

Serwis obejmuje wykonanie prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych tj. wszelkich prac mających na celu utrzymanie niezawodności działania urządzeń p.poż zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi producenta zamontowanych urządzeń  p. poż.

Uwaga

Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru technicznego Przedmiotu Zamówienia winien dostarczyć Zamawiającemu umowy z podwykonawcami usług serwisu lub oświadczenie Wykonawcy, że serwis będzie wykonywał on osobiście.

Umowy na wykonanie usług serwisu platform dla niepełnosprawnych winny zawierać klauzule dotyczące prowadzenia książek technicznych zamontowanych urządzeń, informowania Zamawiającego o datach i zakresie wykonywanych usług. Umowy zawierane z podwykonawcami usług serwisu winny także zawierać klauzulę o możliwości kontroli prawidłowości wykonania serwisu  przez Zamawiającego, w obecności Wykonawcy usługi, po uprzednim poinformowaniu o zamierzonej kontroli, z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

Umowa winna zawierać także możliwość dokonania cesji warunków świadczenia usługi serwisu na rzecz Zamawiającego po upływie okresu świadczenia usługi w okresie gwarancji jak również w przypadku likwidacji/ogłoszenia upadłości Wykonawcy.

  - Przeglądy gwarancyjne

    - Dokonywanie dwóch przeglądów gwarancyjnych budynku: pierwszego po 3 latach od odbioru technicznego bez zastrzeżeń, drugiego najpóźniej w ostatnim miesiącu końca okresu gwarancyjnego.

    - Bieżącego dokonywania przeglądów serwisu platform dla niepełnosprawnych, zbiorczego systemu anten do odbioru telewizji i urządzeń p. poż. w częstotliwości umożliwiającej zachowanie gwarancji, zgodnie z warunkami eksploatacji,

    - Dokonywania corocznych przeglądów gwarancyjnych serwisu platform dla niepełnosprawnych, zbiorczego systemu anten do odbioru telewizji i urządzeń p. poż., przy czym ostatni przegląd winien być wykonany w ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego,

UWAGA: Pierwszy przegląd gwarancyjny budynku obejmuje przegląd pokrycia połaci dachowej, elewacji, stolarki okiennej, drzwiowej, powłok malarskich.

Drugi przegląd gwarancyjny obejmuje przegląd pokrycia połaci dachowej, elewacji, stolarki okiennej, drzwiowej, powłok malarskich, instalacji wewnętrznych.

Przeglądy gwarancyjne w zakresie konstrukcji, izolacji, pokrycia dachu i obróbek blacharskich po okresie 5 letnim określi Zamawiający nie częściej niż co dwa lata.

Z przeglądu gwarancyjnego należy sporządzić protokół zawierający ewentualne zalecenia do realizacji. Przegląd gwarancyjny musi się odbyć z udziałem Zamawiającego w osobie pracownika Działu Eksploatacji.

    - W przypadku powtarzających się wad/usterek Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przeprowadzenia dodatkowego przeglądu gwarancyjnego w terminach innych niż określone w punkcie. 2.3.1 i 2.3.3.

- Zakres Przedmiotu Zamówienia określają m.in.:

  - Decyzje:

3.1.1. o pozwoleniu na budowę WUiA.VI.6740.698-7.2019.SN.147167 z dnia 17.06.2020 r

3.1.2. PWKZ ZA.5161.82.2019.EP z dnia 08.03.2019 r.

3.1.3. PWKZ ZN.5142.1740.2019.JB z dnia 10.01.2019 r.

3.1.4. BMKZ.4125.19.2019.SG z dnia 07.02.2019 r.

3.1.5 zaświadczenia dotyczącego budowy przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej  WUiA.VI.6743.744.2.2020.JM.174326 z dnia 20.05.2020 r.

3.1.6 zaświadczenia dotyczącego budowy przyłącza kanalizacji deszczowej WUiA.VI.6743.745-2.2020.JM.174327 z dnia 20.05.2020 r.

3.2. Warunki techniczne:

3.2.1. warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej placu budowy nr P/20/035097 
z dnia 30.06.2020 r.

3.2.2. warunki techniczne podłączenia do sieci wod – kan. placu budowy nr SNG/EBS-T/WT/B-11/2022/JM z dnia 28.05.2020 r.

  - Dokumentacja projektowa opracowana przez Autorską Pracownię Projektową „Architeka” Tomasz Karpwoicz z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Jabłoniowej 20/113, która zawiera:

3.3.1. Projekty budowlane:

      - Projekt budowlany: branża architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna

      - Projekt budowlany: przyłącza wod-kan w ramach projektu przebudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynków mieszkalnych

      - Projekt budowlany: przyłącze kanalizacji deszczowej w ramach projektu przebudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynków mieszkalnych

3.3.2. Projekty wykonawcze:

3.3.2.1 projekt wykonawczy: Branża architektoniczna

      - projekt wykonawczy: Branża konstrukcyjna

      - projekt wykonawczy: Branża sanitarna

      - projekt wykonawczy: Branża elektryczna

3.3.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:

      - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, branża: architektoniczno-konstrukcyjna

      - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacji elektrycznych silno i słaboprądowych

      - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wewnętrzne instalacje elektryczne

      - Szczegółowe specyfikacje techniczne, branża sanitarna

3.3.4. Przedmiary robót dla każdej branży oddzielnie

3.3.5. Dokumentacja geologiczno – inżynierska wykonana przez Pracownię GEOKARTA Piotr Kraiński z  siedzibą w Braniewie.

- Wszędzie, gdzie  w ww. dokumentach przetargowych Przedmiot Zamówienia opisany jest przez wskazanie:

- Znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę lub

- Norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy należy je rozumieć jako przykładowe – w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki.

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych pod względem:

- Charakteru użytkowego (tożsamość zastosowania i funkcji)

- Parametrów dotyczących bezpieczeństwa użytkowania

- Wymogów dotyczących dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie

- Zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz gwarantujących realizację robót i uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach przetargowych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać w Ofercie, że oferowane przez niego  materiały i rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Przedmiar robót stanowi pomocnicze narzędzie służące do wyceny Oferty i sporządzenia kosztorysu ofertowego zgodnie z postanowieniami Rozdziału XII ust. 3 i 4

- Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiałów własnych.

- W odniesieniu do konkretnych materiałów i rozwiązań wyszczególnionych w dokumentacji projektowej, Zamawiający dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawcę innych, o równoważnych lub nie gorszych parametrach technicznych i jakościowych. Uzyskanie zgody Inspektora Nadzoru i projektanta, wyrażonych na piśmie pod rygorem nieważności oraz udokumentowanie, iż są to materiały, urządzenia lub wyroby równoważne spoczywa na Wykonawcy.

- W przypadku, kiedy zmiana elementu wymienionego w dokumentacji projektowej wymaga zmiany uzgodnionego i zatwierdzonego projektu, wykonanie nowego projektu i uzgodnienie go leży po stronie Wykonawcy proponującego zmianę.

- Ostateczny odcień koloru elementów takich jak: drzwi, klamki, płytki ceramiczne, panele podłogowe, wykończenie ścian komunikacji, pokoi i klatki schodowej oraz inne podobne należy uzgodnić z Zamawiającym w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za zachowanie formy pisemnej w zakresie wskazanym wyżej rozumie się także uzgodnienie zamieszczone w protokole narady na budowie podpisanym przez Inspektora Nadzoru.

- Zasilanie budynku w energię elektryczną wykona ENERGA Operator S.A.

- GPEC Sp. z o.o. dostarczy oraz zamontuje urządzenia węzła CO oraz wykona przyłącze ciepłownicze.

- Przyłącze niskoprądowe wykona operator telekomunikacyjny w kanalizacji teletechnicznej wykonanej przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest również do:

- protokolarnego przejęcia placu budowy i zorganizowania frontu robót,

- ochrony mienia własnego jak i mienia Zamawiającego znajdującego się na terenie budowy we własnym zakresie przez cały okres trwania budowy,

- dostarczenia własnym staraniem i na własny koszt urządzeń niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy,

- bieżącego usuwania zbędnych materiałów, nadmiaru ziemi, odpadków, śmieci, gruzu budowlanego, urządzeń prowizorycznych itp., na wysypisko miejskie np. w Gdańsku - Szadółkach, oraz stałego podstawiania kontenerów na odpady - zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz udokumentowania tych czynności na żądanie Zamawiającego,

- opracowania w razie potrzeby dodatkowej dokumentacji projektowej szczegółowych rozwiązań technicznych,

- zachowania przez przedstawicieli Wykonawcy tajemnicy handlowej nie udzielania bez zgody Zamawiającego żadnych informacji związanych z Przedmiotem Zamówienia osobom nieupoważnionym lub postronnym,

- wykonywania wszelkich prac ziemnych pod nadzorem geotechnicznym i archeologicznym. Koszty nadzoru obciążają Wykonawcę.

- zgłaszania Inspektorowi Nadzoru robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem ich odbioru,

- przerwania robót na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba – zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem na żądanie Inspektora Nadzoru zgłoszone wpisem do Dziennika Budowy z podaniem przyczyny tego żądania,

- bieżącego czyszczenia dróg dojazdowych do placu budowy z błota i wszelkich nieczystości pochodzących z placu budowy naniesionych przez koła samochodów i sprzętu ciężkiego Wykonawcy. Koła samochodów i sprzętu ciężkiego winny być czyste przy wyjeździe z terenu budowy, ewentualne zabłocenie okolicznych dróg dojazdowych winno być usunięte przez Wykonawcę niezwłocznie po zabrudzeniu. W tym celu należy na stałe wyposażyć budowę w mechaniczną szczotkę do czyszczenia dróg.

- przedłożenia Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem w stosunku do materiałów i wyrobów: certyfikatów na znak bezpieczeństwa a do wyrobów nie podlegających obowiązkowej certyfikacji, certyfikatów lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

- przedłożenia dokumentów wydanych przez odpowiednie organy, instytucje potwierdzających możliwość eksploatacji zamontowanych urządzeń, przeprowadzenie stosownych badań w ramach wynagrodzenia umownego,

- usunięcia wszystkich urządzeń tymczasowych i prowizorycznych wykonanych przez Wykonawcę,

- na żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do sprzątnięcia śmieci, naprawy ogrodzenia i oświetlenia oraz wykonania i naprawy innych zabezpieczeń BHP w terminie określonym przez Inspektora Nadzoru pod rygorem zlecenia tych robót przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy,

- przekazywania robót Zamawiającemu zgodnie z zatwierdzonym szczegółowym harmonogramem robót,

- uczestniczenia w obowiązkowej kontroli przeprowadzanej przez PINB przed oddaniem obiektu do użytkowania oraz we wszystkich naradach zwołanych przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiającego,

- ogrzewania budynku na własny koszt w przypadku gdy Wykonawca będzie chciał wykonywać roboty pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych (przypadek powyższy ma zastosowanie gdy niekorzystne warunki atmosferyczne będą uniemożliwiały lub spowalniały roboty a Wykonawca będzie chciał je wykonywać), ze względów technologicznych lub w razie konieczności przeprowadzania prób i badań zainstalowanych urządzeń. W przypadku stosowania ogrzewania elektrycznego Wykonawca będzie w całości pokrywał faktury za zużycie energii elektrycznej, a w przypadku korzystania z wew. instalacji c.o. Wykonawca pokryje koszty zużycia ciepła

- dostarczenia świadectwa charakterystyki energetycznej dla każdego z mieszkań oraz dla całego budynku

- dostarczenia architektonicznej inwentaryzacji powykonawczej budynku w wersji papierowej i elektronicznej wraz z dokumentacją rysunkową dla każdego mieszkania oddzielnie wraz z wyliczeniem procentowego udziału w powierzchniach wspólnych i gruncie. Sposób wyliczenia powierzchni użytkowej należy uzgodnić z Zamawiającym.

- wykonania  na swój koszt badania wody i dostarczenia Zamawiającemu pozytywnych wyników badań,

- uzyskania jeżeli zajdzie potrzeba, we własnym zakresie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego, koszty zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca,

- plombowania wszystkich wodomierzy, ciepłomierzy

- wyposażenia pracowników w kamizelki z nazwą firmy Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i bezwzględnego przestrzegania ich noszenia pod rygorem zakazu wstępu na teren budowy,

- udostępnienia przez cały okres trwania budowy zamkniętego pomieszczenia  (pomieszczenie powinno umożliwiać przeprowadzenie narad koordynacyjnych przez Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiającego) w baraku kierownictwa budowy

- geodezyjnego wytyczenia przebiegu przyłączy (wod-kan, deszczowej, oraz teletechnicznej), geodezyjnego pomiaru powykonawczego w zakresie przyłączy wodno – kanalizacyjnych, deszczowych, teletechnicznych z potwierdzeniem złożenia w Referacie Zasobu Geodezyjnego Urzędu Miejskiego w Gdańsku w terminie 2 tygodni licząc od dnia wykonania przyłączy, uwzględniając zapisy Załącznika nr 5 do Umowy,

- wykonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego budynku z potwierdzeniem złożenia w Referacie Zasobu Geodezyjnego Urzędu Miejskiego w Gdańsku w terminie maksymalnie 3 tygodni licząc od dnia wykonania elewacji budynku,

- uzyskania w razie konieczności własnym staraniem i na swój koszt niezbędnych  decyzji i uzgodnień wydawanych  przez GZDiZ w Gdańsku,

- opracowania i przekazania:

- instrukcji obsługi platformy dla niepełnosprawnych,

- instrukcji obsługi nawiewników,

- instrukcji obsługi zaworów termostatycznych,

- instrukcji obsługi kuchenek elektrycznych,

- instrukcji drogi ewakuacyjnej,

- instrukcji działania oświetlenia ewakuacyjnego,

- instrukcji - działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu

- instrukcji obsługi autonomicznych czujek dymu

- innych opracowań niezbędnych do prawidłowego korzystania z Przedmiotu Umowy

- przywrócenia do stanu poprzedniego terenów zajętych czasowo w związku z realizacją Przedmiotu Zamówienia oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót na terenach sąsiednich,

- ubezpieczenie budowy od ryzyk budowlano montażowych i utrzymanie ich w mocy w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- uzyskanie zgody osób pracujących na budowie, (w tym osób zatrudnionych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę) na utrwalanie ich wizerunku w związku z prowadzeniem monitoringu, poprzez utrwalanie stanu faktycznego rzeczy i osób na wszelkich nośnikach danych i ich przechowywanie i przekazanie Zamawiającemu na jego pisemny wniosek.

- uzyskanie zgody osób pracujących na budowie na badanie alkomatem na zawartość alkoholu (w uzasadnionych przypadkach)

- ustanowienie kierownika prac konserwatorskich zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2020. poz. 282) wraz z aktami wykonawczymi.

- ustanowienie nadzoru archeologicznego zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020. poz. 282) wraz z aktami wykonawczymi

- prowadzenia w trakcie robót budowlanych monitoringu statyki budynków w najbliższym sąsiedztwie. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca, Zamawiający oraz przedstawiciel właściciela budynku Kurza 18/19 dokonają wspólnej  inwentaryzacji zdjęciowej oraz Wykonawca zamontuje plomby lub rysomierze ukazujące wielkość przemieszczenia

- wykonania i przekazania dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru protokoły odbioru urządzeń i maszyn takich jak np żuraw wieżowy itp. Wykonawca również obowiązany jest dokonywać odbioru rusztowań elewacyjnych (dostarczyć protokół Inspektorowi Nadzoru i odnotować ten fakt w Dzienniku Budowy) oraz dokonywać wymaganych przeglądów.

Wykonawca odpowiada za roboty objęte Umową, winien prowadzić roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

- Jeżeli zajdzie konieczność Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany dostarczyć projekt technologii i organizacji robót ziemnych z zabezpieczeniem wykopów i ich odwodnieniem na etapie realizacji budowy, sporządzony przez uprawnionego Projektanta.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich potrzebnych badań gruntowych związanych z posadowieniem budynku, sieci, budową drogi, stopnia zagęszczenia gruntu oraz sprawdzeń i przedstawienia stosownych protokołów Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru również inne niezbędne protokoły sprawdzeń min. protokół sprawdzenia przewodów kominowych itp.

- Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru, ma prawo żądać od Wykonawcy przeprowadzenia prób i badań na zgodność użytych materiałów lub wykonania robót zgodnie z Umową. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych prób i badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty są niezgodne z Umową, to każdorazowo koszty badań obciążą Wykonawcę, zaś, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonane roboty są zgodne z Umową, to koszt pierwszego zleconego badania pokryje Wykonawca natomiast zlecenie każdych kolejnych badań, których wyniki wykażą prawidłowe wykonanie Umowy nie będą obciążać Wykonawcę. Protokoły badań i sprawdzeń Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru.

- Wykonawca jest ponadto zobowiązany do uzupełnienia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie podanym przez Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca zobowiązany do udostępnienia placu budowy pracownikowi Banku celem potwierdzenia wykonania poszczególnych elementów robót.

- Wykonawca winien zastosować wszelkie niezbędne środki, celem zabezpieczenia dróg i mostów łączących lub prowadzących na plac budowy przed uszkodzeniem spowodowanym przez ruch związany z działalnością Wykonawcy, podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Wykonawca winien odpowiednio dobierać trasy, wybierać i używać właściwie pojazdy tak, aby ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy, Podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie naruszał konstrukcji budynków, budowli i innych obiektów położonych przy trasach oraz przepisów o ochronie środowiska.

- W przypadku powstania roszczeń, związanych z naruszeniem postanowień o których mowa w ust. 20, Wykonawca zobowiązany jest do ich samodzielnego zaspokojenia.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż w okresie wykonywania przez niego Przedmiotu Zamówienia na tym samym bądź sąsiadującym terenie należącym do Zamawiającego będą prowadzili roboty inni Wykonawcy wskazani m.in. przez GPEC Sp. z o.o., ENERGA Operator S.A., operatora telekomunikacyjnego.

- Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w dniu podpisania Umowy oświadczenia Kierownika Budowy o przyjęciu przez niego obowiązków, Kierownika robót sanitarnych o przyjęciu przez niego obowiązków i Kierownika robót elektrycznych o przyjęciu przez niego obowiązków, Kierownika prac konserwatorskich o przyjęciu przez niego obowiązków oraz Kierownika prac archeologicznych o przyjęciu przez niego obowiązków

- Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia przez siebie lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy:

- Pełnienie funkcji Kierownika Budowy

- Pełnienie funkcji Kierownika robót sanitarnych

- Pełnienie funkcji Kierownika robót elektrycznych

24.1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zanonimizowane kopie umów o pracę potwierdzonych za zgodność z oryginałem, osób bezpośrednio wykonujących czynności w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

24.2 Zatrudnienie powinno trwać do końca realizacji Przedmiotu Umowy.

24.3. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę lub  wygaśnięcia stosunku pracy, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia w to miejsce innego pracownika tak, aby zachować ciągłość spełniania warunku zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę.

24.4. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania udokumentować zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę i  przedłożyć dokumenty, o które wnioskuje Zamawiający.

24.5. W przypadku nie zatrudniania na zasadach wskazanych powyżej, w sposób nie przerwany z zastrzeżeniem ust. 24.3. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości określonej w załączniku nr 1 do Umowy – Taryfikatorze kar umownych.

24.6. W przypadku częstej nieobecności, nie wykonywania obowiązków określonych Prawem budowlanym i Umową oraz braku zaangażowania Kierownika Budowy/Kierowników robót branżowych w sprawy realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca na wniosek Zamawiającego dokona zmiany na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika robót branżowych pod rygorem zapłaty kary umownej zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy – Taryfikator kar umownych.

- Wszystkie materiały muszą spełniać wymogi art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z odrębnymi przepisami a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

- Wszystkie materiały przed wbudowaniem muszą być zaakceptowanie przez Inspektora nadzoru (a w odniesieniu do materiałów wykończeniowych również przez Zamawiającego) w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zapłaty przez Wykonawcę kary umownej zgodnej z załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy.

- Z tytułu korzystania przez Wykonawcę z placu budowy wyposażonego w wodę oraz prąd do celów budowlanych itp., Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 4,0 % (cztery procent) netto + VAT od wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 3.1. tj. w kwocie ……………………………………. Koszty zużycia energii elektrycznej i wody pokrywa Zamawiający z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. W przypadku nie przekazania Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w załączniku nr 5 do Umowy pkt 1.1.2, co uniemożliwi Zamawiającemu zawarcie stosownych umów na dostawę mediów, Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztu poboru energii elektrycznej i wody na potrzeby budowy, które pokrył we własnym zakresie, co nie uchybia obowiązkowi Wykonawcy zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie na rzecz Zamawiającego. Zamawiający będzie obciążał zaliczkowo Wykonawcę kwotą w wysokości 4,0 % (cztery procent) netto + VAT od wartości netto częściowych faktur Wykonawcy płatną na podstawie faktur Zamawiającego wystawianych niezwłocznie po otrzymaniu faktur Wykonawcy, a różnicę pomiędzy kwotą objętą częściowymi fakturami, a kwotą należną zgodnie postanowieniami Umowy (§ 3 ust. 14 wzoru Umowy) obciąży Wykonawcę fakturą wystawioną w terminie 7 dni licząc od dnia następnego po dniu umownego terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia lub wystawienia przez Wykonawcę końcowej faktury w zależności od tego, który z tych terminów przypadnie wcześniej. Termin płatności faktur Zamawiającego wynosi 7 dni licząc od dnia przekazania faktur Wykonawcy. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia przysługującej mu należności z należnością Wykonawcy.

[ wartość netto x 0,040] + 23% VAT

- Płatność faktur za wykonane usługi tj.:

a) coroczną pielęgnację zieleni,

b) coroczny serwis platform dla niepełnosprawnych, zbiorczego systemu anten do odbioru telewizji i urządzeń p. poż.

nastąpi po zakończeniu ostatniego cyklu wykonania usługi w danym roku kalendarzowym i na podstawie protokołu z corocznego przeglądu gwarancyjnego, w terminie 30 dni, licząc od dnia następnego po dniu doręczenia Zamawiającemu prawidłowej pod względem formalnym i materialnym faktury przez cały okres gwarancji.

Rozdział IV. Termin wykonania Zamówienia

- Zamawiający określa, że wymaganym terminem wykonania Przedmiotu Zamówienia jest okres 12 miesięcy od daty udostępnienia placu budowy przez Zamawiającego. Rozpoczęcie realizacji Przedmiotu Umowy musi nastąpić w terminie 3 dni od przejęcia placu budowy przez Wykonawcę od Zamawiającego, przy czym przejęcie placu budowy nie może nastąpić później niż 7 dni od dnia podpisania Umowy. Termin obejmuje wykonanie badań archeologicznych przez Wykonawcę.

- Oferta, która w swojej treści będzie zawierała zobowiązania Wykonawcy do wykonania Przedmiotu Zamówienia w terminie dłuższym od wskazanego w ust. 1 będzie odrzucona.

Rozdział V.  Warunki udziału w postępowaniu.

      - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Zamówienia na sumę ubezpieczenia w wysokości co najmniej 5 000 000,00 zł

- zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył:

b1) co najmniej jeden budynek mieszkalny wielorodzinny (z wykończeniem), z nie mniej niż 10 mieszkaniami wraz z instalacjami wewnętrznymi, z infrastrukturą towarzyszącą tj. przyłączami wod-kan, deszczowymi, oraz zagospodarowaniem terenu (o wartości robót nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł)

b2) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, remoncie, modernizacji, przebudowie budynku  mieszkalnego, usługowego, użyteczności będącego zabytkiem rejestrowym lub obiektem położonym na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków o wartości robót minimum 5 000 000,00 zł.

Wykonawca winien spełnić wszystkie powyższe warunki.

  - Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w  ust. 1 pkt 2) niniejszego Rozdziału SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

  - Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w powyższym  ustępie wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1 Ustawy.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego Rozdziału, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

  - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

5.2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 4 niniejszego Rozdziału.

  - Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1 Ustawy dokonywane będą na podstawie dokumentów wymienionych w Rozdziale VI według formuły: spełnia / nie spełnia.

Rozdział Va.  Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy

Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498).

Rozdział VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Do Oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania Ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 5 do SIWZ Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w ustępie powyższym składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału.

- W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zażąda następujących dokumentów:

      - Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł (jeżeli jest to polisa, a w jej treści nie ma informacji o jej opłaceniu, należy dołączyć potwierdzenie opłacenia),

      - Wykazu robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej określonego w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. b, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo, ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia podanych przez Wykonawców informacji.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa wyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda zobowiązania, które określa w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą

- W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający zażąda następujących dokumentów;

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne łub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6 niniejszego Rozdziału składa dokument lub dokumenty potwierdzające odpowiednio, że:

- Nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie wpłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert,

- nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert,

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument mial dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców, wraz z Ofertą złożył dodatkowo następujące dokumenty (informacje):

- dowód wpłaty lub ustanowienia wadium;

- kosztorys ofertowy w wersji skróconej. Wykonawca, z którym zostanie podpisana Umowa najpóźniej w dniu jej podpisania dostarczy Zamawiającemu kosztorys ofertowy w wersji rozszerzonej.

- Wstępny harmonogram robót (wg wzoru załącznik nr 3) sporządzony w oparciu o dokumentację projektową, SIWZ oraz  wzór Umowy.

- Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu „w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia” dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 10 niniejszego Rozdziału, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

- Gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu „w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia”

- W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają:

- pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- oświadczenie lub oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu winno/y potwierdzać, iż Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.

- dokumenty wymienione w ust. 6 niniejszego Rozdziału muszą dotyczyć każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- dokumenty wymienione w ust. 4 niniejszego Rozdziału powinny potwierdzać, że Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.

- W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 
2016 r., poz. 1126 z póżn.zm).

- Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust.1 niniejszego Rozdziału, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień Oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji pisemnie lub drogą elektroniczną.

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa w ust. 2 drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania Ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania Ofert.

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytań a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

6. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są Ewa Batkowska - Kierownik Działu inwestycji i zamówień publicznych, Krzysztof Łangowski – Specjalista ds. zamówień publicznych i inwestycji, (58) 320-37-48, fax. (58) 301-96-93, adres e-mail: biuro@tbsmotlawa.pl w godzinach 8:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku.

  - W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

  - Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy Ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym Rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

Rozdział VIII. Wymagania dotyczące wadium.

- Na podstawie art. 45 Ustawy Wykonawcy są zobowiązani wnieść wadium przed upływem terminu składania Ofert w wysokości 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy i 00/100).

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) 	pieniądzu;

b)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c)	gwarancjach bankowych;

d)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299),

- Sposób wniesienia wadium:

  - wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego o/Gdańsk nr 72 1130 1121 8600 0000 0000 5768 z oznaczeniem „Kurza”.

  - wadium wniesione w formie innej niż pieniężna powinno być ważne przez okres związania Ofertą, tj. przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert. Oferty, które nie będą zabezpieczone wadium lub, którym nie będą towarzyszyły dające się przyjąć formy wadium, będą przez Zamawiającego odrzucone.

  - wadium złożone w formie innej niż pieniądz powinno być wystawione na Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Szczygla 1. Oryginał dokumentu gwarancji/poręczenia należy złożyć wraz z Ofertą lecz dokument ten nie powinien być trwale zszyty z Ofertą.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 co spowodowało brak możliwości wybrania Oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana:

  - odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Ofercie

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczeni należytego wykonania umowy

  - zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Rozdział IX. Termin związania Ofertą.

- Wykonawca będzie związany Ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania Ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert. (art. 85 ust. 5 Ustawy).

- Wykonawca może przedłużyć termin związania Ofertą, na czas niezbędny do zawarcia Umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania Ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania Ofertą nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania Ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania Ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania Ofertą dokonywane jest po wyborze Oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdział X. Opis sposobu przygotowywania Ofert.

- Treść Oferty

Oferta – oznacza wypełniony w sposób czytelny druk „Oferta”. Wraz z Ofertą Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty na potwierdzenie spełnienia tych warunków.

W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom należy je wskazać w ofercie.

2. Forma przygotowania Oferty.

a) Oferta musi być podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy (zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi). Jeżeli Ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w dokumencie rejestrowym Wykonawcy należy do Oferty dołączyć upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy dla tej osoby podpisane wg wskazań w dokumencie rejestrowym.

b) Treść Oferty powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę na druku Zamawiającego bądź zawierającym takie same dane. W przypadku, gdy jakakolwiek część wymaganych dokumentów (i informacji) nie dotyczy Wykonawcy, niepotrzebną część należy wykreślić.

c) Zaleca się aby wypełniony druk Oferty wraz z wszystkimi załącznikami były trwale zszyte.

Oferta wraz z załącznikami powinna być złożona w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

Koperta ta powinna zostać zamknięta i oznaczona wyłącznie:

- firmą (nazwiskiem) i adresem Wykonawcy,

- oznakowaniem: „Kurza”.

Jeżeli Oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie, przedwczesne lub przypadkowe otwarcie Ofert.

  - Zaleca się aby oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium został złożony w odrębnej zamkniętej kopercie.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 Ustawy Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), jeśli Wykonawca w terminie składania Ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów Oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

- Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

- Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 Ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej Oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania Ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana Oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu Oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do Oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania Ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi Ofertami. Koperty Ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania Ofert w trybie przewidzianym w Rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy Ustawy nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów wzoru Umowy, po terminie otwarcia Ofert.

Rozdział XI. Miejsce i termin składania i otwarcia Ofert.

1. Składanie Ofert.

Oferta powinna zostać złożona Zamawiającemu na adres Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Szczygla 1 pokój nr 101 (sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.08.2020 r. do godz. 11:45

Jeżeli Wykonawca nie dostarcza Oferty osobiście a za pomocą poczty, kuriera, itp. to winien nadać ją z takim wyprzedzeniem czasowym, aby Oferta dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu do składania Ofert.

2. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania

3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania Ofert zmienić lub wycofać Ofertę.

4. Otwarcie Ofert.

Złożone Oferty zostaną otwarte publicznie (część jawna) w dniu 26.08.2020 r. 
o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku przy ulicy Szczygla 1, w pokoju konferencyjnym, położonym na 2 piętrze, w obecności przedstawicieli Wykonawców, którzy zechcą wziąć udział w otwarciu Ofert.

- Podczas otwarcia Ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.

- Niezwłocznie po otwarciu Ofert Zamawiający zamieści na stronie www.tbsmotlawa.pl  informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Przedmiotu Zamówienia;

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli Oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w Ofertach.

- wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

Rozdział XII. Opis sposobu obliczania ceny.

- Cena Oferty winna być zgodna z kosztorysem ofertowym załączonym do Oferty. Kosztorys ofertowy winien być sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, opisu Przedmiotu Zamówienia (Rozdział III SIWZ; § 1 i 6 wzoru Umowy) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.

- Ostateczną cenę Oferty stanowi suma wartości brutto kosztorysu ofertowego. Ostateczna cena Oferty jest ceną ryczałtową.

- W przypadku gdyby dokumentacja projektowa w tym projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót bądź SIWZ nie zawierały elementów, które należą do zakresu Przedmiotu Zamówienia, a wykonanie ich jest niezbędne i wynika z przepisów, norm, warunków technicznych bądź zasad sztuki budowlanej Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić ich wycenę w swojej Ofercie.

- Ze względu na ryczałtowy charakter ceny stanowiącej wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy zaleca się szczególnie staranne zapoznanie Wykonawców z zakresem robót objętych Przedmiotem Umowy w tym z dokumentacją projektową, planowanym placem budowy i innymi istotnymi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wysokość zaproponowanej ceny. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż zarówno dokumentacja projektowa jak i ilości robót podane w przedmiarze robót stanowią szacunkowy rozmiar prac, ewentualne odstępstwa od ilości robót podanych w przedmiarze stanowią ryzyko Wykonawcy (art. 632 § 1 k.c.)

- Jeżeli Wykonawca stosuje upusty cenowe, to proponując je Zamawiającemu w Ofercie musi je uwzględnić w ostatecznej cenie Oferty.

- Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności Umowy i nie będą podlegały zmianom z zastrzeżeniem § 31 wzoru Umowy.

- Zamawiający odrzuci Ofertę, która będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do Przedmiotu Zamówienia.

Rozdział XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze Oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny Ofert.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej Oferty.

Przy wyborze i ocenie złożonych Ofert, Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

1)  cena 					  85 %

2) termin udzielonej gwarancji i rękojmi na wykonanie robót w zakresie konstrukcji, izolacji, pokrycia dachu i obróbek blacharskich	  10 %

3) termin płatności faktury 			    5 %

Ad 1) cena brutto Oferty	85 %

Najniższa cena brutto spośród złożonych Ofert

C  =  ---------------------------------------------------------------------------        x 100 x 85 %

Cena brutto badanej Oferty

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę brutto w ofercie otrzyma 85 punktów, pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniej punktów, stosownie do ww. wzoru. Stosowana punktacja 0-85 pkt.

C - wskaźnik najniższej  ceny brutto Oferty

Ad 2) termin udzielonej gwarancji i rękojmi na wykonanie robót w zakresie konstrukcji, izolacji, pokrycia dachu i obróbek blacharskich – 10 %

Termin udzielonej gwarancji i rękojmi badanej Oferty

TG                                    	                                              		                x 100 x 10 %

Najdłuższy termin udzielonej gwarancji i rękojmi podlegający ocenie (15 lat)

Minimalny termin udzielonej gwarancji i rękojmi na wykonanie robót w zakresie konstrukcji, izolacji, pokrycia dachu i obróbek blacharskich wynosi 5 lat natomiast maksymalny punktowany przy ocenie Ofert termin wynosi 15 lat. Okres gwarancji rękojmi należy podać w pełnych latach.

TG – Termin udzielonej gwarancji i rękojmi

Wykonawca, który przedstawi najdłuższy termin gwarancji i rękojmi na wykonanie robót w zakresie konstrukcji, izolacji, pokrycia dachu i obróbek blacharskich otrzyma 10 punktów, pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniej punktów, stosownie do ww. wzoru.

Ad 3) termin płatności faktury– 5 %

Termin płatności faktury badanej Oferty

TP                                    	                                              		                x 100 x 5%

Najdłuższy termin płatności faktury spośród złożonych Ofert min 21 max 30 dni

TP – Termin płatności faktury

Wykonawca, który przedstawi najdłuższy termin płatności otrzyma 5 punktów, pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniej punktów, stosownie do ww. wzoru. Stosowana punktacja 0-5 pkt.

Końcowa punktacja (P) zostanie obliczona według wzoru:

P = C + TG +TP

Badanie i ocena Ofert.

Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej Oferty będzie przeprowadzony przez Komisję Przetargową powołaną przez Zamawiającego. Ocena zostanie dokonana na podstawie ustalonych kryteriów, o których mowa wyżej. Ocena Komisji Przetargowej podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Wyjaśnianie Ofert.

a) W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej Oferty oraz z zastrzeżeniem 
lit. b) dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

b) Zamawiający poprawia w tekście Oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona.

Rozdział XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze Oferty w celu zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których dwukrotność kapitału zakładowego jest niższa niż wartość zamówienia, a Umowa spółki nie zwalnia od podjęcia uchwały wspólników, spółka będzie zobowiązana do przedłożenia uchwały wspólników wyrażającej zgodę do zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego (art. 230 K.s.h.). Nie złożenie powyższej uchwały wspólników uniemożliwi zawarcie Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2. Jeżeli Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem Umowy w sprawie zamówienia publicznego, Umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Zaleca się, aby Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w szczególności zawierała postanowienia wynikające z charakteru tej Umowy:

a) określenie stron Umowy regulującej współpracę Wykonawców z oznaczeniem lidera,

b) cel zawarcia Umowy,

c) czas trwania Umowy (obejmujący okres realizacji Przedmiotu Zamówienia, gwarancji i rękojmi,

d)  zapis o solidarnej odpowiedzialności każdej ze stron Umowy, wobec Zamawiającego za wykonanie Umowy i skutku nie wykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Zamówienia

e) wyłączenie możliwości wypowiedzenia Umowy przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania Przedmiotu Zamówienia.

3. Zamawiający przed zawarciem Umowy o zamówienie publiczne może wnieść uwagi do Umowy regulującej współpracę Wykonawców, które strony Umowy winny uwzględnić. Nie dopuszcza się możliwości składania Umowy przedwstępnej lub Umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

Nie złożenie Umowy regulującej współpracę Wykonawców lub złożenie Umowy niezgodnej z w/w warunkami uniemożliwi zawarcie Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4. W zawiadomieniu o wyborze Oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia Umowy. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu Umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania Umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do Oferty.

Rozdział XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

      - Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem Umowy Wykonawca złożył zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto. Zabezpieczenie winno być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, ale przed jej podpisaniem.

Wymagana wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wskazana wyżej uzasadniona jest wysokim kosztem wykonania zastępczego, wysokością szkody powstałej w wyniku opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy oraz kosztem usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wnoszone w:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie składane w innej formie niż pieniężnej winno być złożone na okres realizacji Umowy nie krótszy niż 6 lat, licząc od dnia podpisania Umowy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie pieniężnej Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego o/Gdańsk nr 72 1130 1121 8600 0000 0000 5768, przed terminem podpisania Umowy z oznaczeniem „ZNWU –Kurza”.

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5. Zabezpieczenie wpłacone w formie pieniężnej zdeponowane będzie na oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiającego na zasadach określonych w art. 148 ust.5 Ustawy.

6. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniądz winno być wystawione na Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Szczygla 1 oraz złożone w depozyt do sejfu Spółki.

7. W przypadku gdy zabezpieczenie należytego wykonywania Umowy wnoszone jest w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych lub poręczeniach musi zawierać następujące elementy:

a) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę,

b) nazwę beneficjenta (Zamawiającego)

c) nazwę gwaranta lub poręczyciela,

d) określać wierzytelność która ma być zabezpieczona gwarancją,

e) sformułować zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca:

- nie wykonał Przedmiotu Zamówienia w terminie wynikającym z Umowy,

- wykonał Przedmiot Zamówienia nienależycie,

- Zamawiający odstąpił od Umowy zgodnie z warunkami wzoru Umowy (załącznik nr 2)

- Zamawiający dokonał wykonania części robót w miejsce Wykonawcy w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania (wykonanie zastępcze)

f) terminy ważności zabezpieczenia gwarantujące wypłatę zgodnie z terminami zwrotu zabezpieczenia określonymi w projekcie Umowy.

- Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych przypadków opisanych w ust. 7 lit „e” niniejszego Rozdziału Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej ZNWU. Żądanie będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji projektowej. Dopuszczalnym żądaniem gwaranta może być dokument potwierdzający, że osoba, która podpisała wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, upoważniona jest do jego reprezentowania lub przesłanie wezwania do zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta

- Dokumentami uzasadniającymi żądanie roszczeń mogą być ponadto:

    - wykaz nie wykonanych lub nienależycie wykonanych elementów stanowiących Przedmiot Umowy

    - kopie pism wzywających Wykonawcę do wykonania Przedmiotu Umowy, do należytego wykonania Przedmiotu Umowy,

    - oświadczenie Zamawiającego, że pomimo skierowanych pism Wykonawca nie wykonał Przedmiotu Umowy, lub wykonał go nienależycie.

10. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, nieusunięcia wad i usterek,  odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi we wzorze Umowy (załącznik nr 2) oraz zapłatę kar umownych, odszkodowań i kosztów wykonania zastępczego.

11. Część zabezpieczenia gwarantującą wykonanie robót zgodnie z Umową tj. 70 % ustalonej wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od dnia wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego jako należycie wykonany. Pozostałe 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy pozostanie u Zamawiającego i zostanie przeznaczone na ewentualne zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady Przedmiotu Zamówienia. Zwrot nastąpi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady.

12. Środkami z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Zamawiający może pokryć należności, których dochodzenie jest dozwolone przepisami prawa lub postanowieniami Umowy, jako sposobu naprawienia szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, w tym również wykonania zastępczego czy zapłaty zastrzeżonych w § 29 wzoru Umowy i załączniku Nr 1 do Umowy kar umownych i odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. Żadna z form zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nie może ograniczać egzekwowania przez Zamawiającego należności z tytułu naliczonych zgodnie z Umową kar umownych, odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne i kosztów wykonania zastępczego.

13*. W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcę roszczeń Zamawiającego wynikających z Umowy, Zamawiający może dokonać przelewu lub wypłaty gotówkowej z rachunku, celem zaspokojenia roszczenia. Polecenie przelewu lub wypłata może nastąpić w każdym terminie. W takim przypadku utrata prawa do oprocentowania lub obniżenie oprocentowania stanowi ryzyko Wykonawcy.

14. Zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na okres 6 lat, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

15. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

16. Wypłata, o której mowa w ust. 15, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

17. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID – 19 stosuje się odpowiednio zapisy z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875 z późn. zm.)

* ust 13 dotyczy sytuacji, kiedy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniądzu, roszczenia Zamawiającego z zabezpieczenia złożonego w innej formie niż pieniężna będę egzekwowane zgodnie z procedurą przewidzianą dla danej formy.

Rozdział XVI. 	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej Umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki Umowy albo wzór Umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim Umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór Umowy, stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Rozdział XVII.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

- Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

Rozdział XVIII Gwarancja i rękojmia wykonania robót

- Na wykonane zgodnie z Umową roboty Wykonawca udziela 5 letniego okresu gwarancji i rękojmi licząc od dnia następnego po dniu odbioru technicznego (bez wykrycia wad lub usterek), przy czym konstrukcja, izolacje, pokrycie dachu i obróbki blacharskie będą objęte okresem gwarancji i rękojmi wskazanym przez Wykonawcę w Ofercie. Dla kryterium oceny ofert minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 5 lat, a maksymalny 15 lat. Wykonawca może podać okres dłuższy niż 15 lat, lecz nie będzie on dodatkowo punktowany.

2.  Zobowiązania Wykonawcy wynikające z udzielonej gwarancji i odpowiedzialności z tytułu rękojmi określa wzór Umowy ( załącznik nr 2 ).

Rozdział XIX Informacje dodatkowe dla Wykonawców

- Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia Umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy lub jego części.

- Zamawiający nie wyłączył obowiązku, o którym mowa w art. 143 b ust. 8 Ustawy

- Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Załączniki do SIWZ:

załącznik nr 1		Wzór Oferty

załącznik nr 2	Wzór Umowy wraz z załącznikami nr 1-6

załącznik nr 3	Wstępny harmonogram robót

załącznik nr 4	Doświadczenie zawodowe

załącznik nr 5	Wzór oświadczenia

załącznik nr 6	Warunki techniczne:

a) warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr P/20/035097 z dnia 30.06.2020 r.

b) warunki techniczne podłączenia do sieci wod – kan. placu budowy nr SNG/EBS-T/WT/B-11/2022/JM z dnia 28.05.2020 r.

załącznik nr 7 	Dokumentacja projektowa w tym przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

załącznik nr 8	Zobowiązanie do udostępnienia Wykonawcy zasobów do wykonania przedmiotu zamówienia

załącznik nr 9 	Decyzje:

a) o pozwoleniu na budowę WUiA.VI.6740.698-7.2019.SN.147167 z dnia 17.06.2020 r

b) PWKZ ZA.5161.82.2019.EP z dnia 08.03.2019 r.

c) PWKZ ZN.5142.1740.2019.JB z dnia 10.01.2019 r.

d) BMKZ.4125.19.2019.SG z dnia 07.02.2019 r.

e) zaświadczenia dotyczącego budowy przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej  WUiA.VI.6743.744.2.2020.JM.174326 z dnia 20.05.2020 r.

f) zaświadczenia dotyczącego budowy przyłącza kanalizacji deszczowej WUiA.VI.6743.745-2.2020.JM.174327 z dnia 20.05.2020 r.