WTI.271.2.9.2022.ZP

Załącznik nr 4 do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem wymagań jakościowych odnoszących się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia)
na:
***„Kompleksowe usuwanie odpadów azbestowych z terenu Gminy Wolbrom”***

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór pokryć dachowych z budynków mieszkalnych
i gospodarczych zawierających azbest (płyty azbestowo – cementowe faliste i płaskie) z posesji osób fizycznych, przygotowanie do transportu i załadunek oraz uporządkowanie miejsca wykonania usługi z odpadów zawierających azbest, jak również transport na składowisko odpadów niebezpiecznych, rozładunek i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest,
w ilości maksymalnej do 834 Mg, która może ulec zmniejszeniu. Wykonawca wykona usługę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Szczegółowy zakres prac obejmuje:
	1. Załadunek, transport i unieszkodliwianie pokryć dachowych wykonanych z płyt falistych azbestowo-cementowych oraz płyt azbestowo-cementowych płaskich stosowanych
	w budownictwie z terenu gminy Wolbrom w ilości maksymalnej do 834 Mg.
	W ramach prac wykonane zostaną: załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r.
	w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
	(Dz. U. z 2014 r. poz.1973) – “Karta przekazania odpadu”.
2. Wykaz nieruchomości określający lokalizację i dane właścicieli posesji, z których należy usunąć wyroby zawierające azbest oraz przybliżony termin wykonania prac Wykonawca otrzyma po podpisaniu umowy.
3. Na podstawie otrzymanego Wykazu oraz aktualizacji, **Wykonawca jest zobowiązany
w terminie 14 dni od daty otrzymania ustalić z właścicielami lub zarządcami nieruchomości harmonogram odbioru**, wskazujący konkretne terminy realizacji zamówienia w odniesieniu do poszczególnych nieruchomości **i przekazać harmonogram Zamawiającemu**.

Wykaz na rok 2022 zostanie przekazany w dniu podpisania umowy, natomiast
w przypadku roku 2023 Wykaz zostanie przekazany Wykonawcy na początku roku kalendarzowego, jednak nie później niż do 15 marca.

1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z uzgodnionym
i złożonym u Zamawiającego harmonogramem odbioru. Odstępstwa od harmonogramu Wykonawca powinien niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu z uzasadnieniem przyczyn w formie notatki lub protokołu niezgodności.
2. Akceptowalna przez Zamawiającego jest zmiana harmonogramu z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, a w szczególności będących skutkiem zdarzeń losowych dotykających właścicieli lub zarządców nieruchomości, działania siły wyższej, warunków atmosferycznych, problemów z właścicielami lub zarządcami nieruchomości.
3. Koszty ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca. Ważenie odbieranych odpadów zawierających azbest powinno się odbywać w obecności właściciela lub zarządcy nieruchomości. Wykonawca dokonuje ważenia i z tej czynności sporządza protokół zawierający co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko właściciela lub zarządcy nieruchomości,
od którego odbierane są odpady zawierające azbest, adres nieruchomości, z której następuje odbiór odpadów, datę odbioru, ilość odebranych odpadów w Mg, potwierdzenie prawidłowego wykonania usługi.
4. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. *„Kompleksowe usuwanie odpadów azbestowych z terenu Gminy Wolbrom” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr.*
5. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia odpadu od właściciela nieruchomości (karta ewidencji odpadu i karta przekazania odpadu Wykonawcy) oraz dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie odpadów zawierających azbest – miejsce utylizacji (karta przekazania odpadu).
6. Ponadto Wykonawca w ramach oferty zapewnia również:

- dostosowanie sprzętu do załadunku oraz pojazdów do odpadów zawierających azbest znajdujących się na nieruchomościach z ograniczonym dojazdem,

- zapewnienie odpowiednich opakowań w przypadku, gdy właściciel nieruchomości zgłosi takie zapotrzebowanie,

- naprawę na własny koszt wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac.

1. Wykonanie powyższych zadań zrealizowane być winno według zasad określonych
w prawie w szczególności:
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest ,
oraz wydanych na ich podstawie rozporządzeniach wykonawczych i innych przepisów prawa dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest.
2. Zatrudnianie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia:

Wykonawca lub podwykonawca, wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, tj. osób wykonujących czynności

w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity:

Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. **czynności w zakresie załadunku, transportu
i przekazania na składowisko odpadów niebezpiecznych**. Wymóg nie dotyczy więc, miedzy innymi osób: wykonujących usługi transportowe, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście prace na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.

Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia kontrolne Zamawiającego oraz sankcje z tytułu braku zatrudniania osób na umowę
o pracę zostały szczegółowo określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

**Przedmiot główny:**

90.65.00.00-8 - Usługi usuwania azbestu.

**Przedmioty dodatkowe:**

90.51.20.00-9 - Usługi transportu odpadów,

1. Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia (czy dokumentacji zamówienia) został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 4 i art. 101 ust. 4 ustawy, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji zamówienia) pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w dokumentacji zamówienia.