**Załącznik nr 6**

**RGG.271.1.5.2018**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

TYTUŁ ZADANIA: ”Doposażenie boiska sportowego w Sośnicowicach przy
ul. Smolnickiej wraz z wykonaniem odwodnienia płyty w postaci drenażu – projekt”

ADRES OBIEKTU: Sośnicowice przy ul. Smolnickiej, działka nr 2153/290.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Sośnicowice

ul. Rynek 19

44-153 Sośnicowice

tel. 32 2387191, fax 32 2387555, email: um@sosnicowice.pl

CPV:

74222100-1 - Usługi projektowania architektonicznego,

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Sośnicowice Czerwiec 2018

* 1. **Opis ogólny**

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Sośnicowicach przy ul. Smolnickiej działka nr 2153/290. Na terenie inwestycji znajduje się boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy naturalnej wraz z obiektami towarzyszącymi tj. bramkami, ławkami i zapleczem kontenerowym. Teren inwestycji nie jest ogrodzony.

* 1. **Opis ogólny przedmiotu zamówienia**

Przedmiotowe zadanie obejmuje:

1. zaprojektowanie systemu odwodnienia boiska wraz z odprowadzeniem odwodnienia do pobliskiego rowu melioracyjnego,
2. wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji robót budowlanych, pozyskanie materiałów wyjściowych niezbędnych przy projektowaniu oraz wszelkich niezbędnych do projektowania dokumentów, danych i informacji jak: mapy, warunki techniczne, opinie i uzgodnienia,
3. pozyskanie materiałów wyjściowych niezbędnych przy projektowaniu i złożenie w imieniu Zamawiającego właściwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę bądź zgłoszenia oraz uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego
i uzyskanie pozwolenia na budowę, pozyskanie danych przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego właściwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego oraz uzyskanie innych decyzji, zezwoleń, uzgodnień i opinii niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania, o ile powyższe decyzje są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
4. wykonanie kosztorysów inwestorskich metodą kalkulacji szczegółowej i uproszczonej,
5. **Projekt budowlany -** powinien być wykonany w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę lub odpowiednio zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla projektowanego zadania wraz z uzyskaniem akceptacji tego zgłoszenia przez organ.

Dokumentacja projektowa ma być wykonana ze wszystkimi rozwiązaniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zadania. Szczegółowe rozwiązania projektowe mogą być ujęte w projektach wykonawczych.

Dokumentację należy złożyć w następującej formie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | Nazwa | Forma | Ilość |
| 1 | Projekt Budowlany | papierowa | 5 egz |
| 2 | Projekt Wykonawczy | papierowa | 5 egz |
| 3 | Specyfikacja techniczna wykonania robót budowlanych | papierowa | 5 egz |
| 4 | Przedmiar | papierowa | 2 egz |
| 5 | Kosztorys | papierowa | 2 egz |
| 6 | Wersja elektroniczna | PDF(wersja edytowalna) | 1 komplet |

Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na jego pisemny wniosek.

Dokumentacja projektowa ma być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinna być podpisana przez osobę sporządzającą opracowanie oraz opatrzona aktualną datą i nazwą zadania.

Wersja elektroniczna dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia ma być sporządzona
w formacie wersji edytowalnej PDF na płycie CD. Wersja elektroniczna ma być identyczna jak wersja papierowa dokumentacji.

1. **Podstawy prawne:**

Przy realizacji przedmiotu umowy należy stosować obowiązujące przepisy prawa, w tym między innymi:

1. Ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane ( Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352, 650.)
2. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462),
3. Ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 Nr 30 poz. 163 t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z 2018 r. poz. 650)
4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U.z 2004r. Nr 130, poz. 1389).
5. Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz.1570, z 2018 r. poz. 650)

# Ustawa Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566)