Poznań, dnia 11 czerwca 2024 r.

POZ-AD.271.3.2024.1

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA**

 **O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

 Zgodnie z art. 284 ust 2 ustawy z dnia 19 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), udzielam odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Urzędu Statystycznego
w Poznaniu od uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Wymiana części stolarki okiennej w budynku Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

**Pytanie:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania do 5 miesięcy. Prośbę tę motywujemy wysokim stopniem zaawansowania technologicznego nowych okien, które są przedmiotem zamówienia.

Proces produkcji szyb i okien, z uwagi na skomplikowaną technologię, wymaga minimum 3 miesięcy. Dodatkowo, organizacja placu budowy oraz uzgodnienia formalne zajmują co najmniej 1 miesiąc, ponadto montaż oraz prace wykończeniowe wymagają również minimum 1 miesiąca.

Uwzględniając powyższe etapy oraz ich czasochłonność, proponowany termin 5 miesięcy jest niezbędny do zapewnienia prawidłowej realizacji zamówienia oraz osiągnięcia wysokiej jakości końcowego rezultatu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że podtrzymuje termin realizacji zamówienia wskazany w SWZ tj. 30 września
2024 r.