Umowa

zawarta w dniu ………………….2024 roku pomiędzy:

1. ZAMAWIAJACYM: Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz NIP 5542647568, REGON 340057695, zwanym dalej Uniwersytetem,

reprezentowanym przez:

mgr Renatę Malak – Kanclerza UKW,

przy kontrasygnacie mgr Renaty Stefaniak – Kwestora UKW,

a,

2. WYKONAWCĄ: …………………………………………………………….. zwana dalej „Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie Regulaminem udzielania zamówień publicznych na UKW w Bydgoszczy.

§ 1 Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy są roboty budowlane pn. „Remont nawierzchni terenu przy ul. Ossolińskich 12 w Bydgoszczy dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego”

- Zakres prac obejmuje:

- Usunięcie humusu oraz korytowanie na łączną głębokość około 42 cm,

- Rozebranie chodnika z płytek betonowych oraz  obrzeży betonowych o łącznej szerokości 124cm, długości 33m.

- Odkopanie budynku na odcinku 21m na głębokość 1,0m, umożliwienie wykonania izolacji fundamentów przez Zamawiającego, zasypanie z zagęszczeniem oraz z wymianą  zasypywanego gruntu,

- Wykopanie rowu pod kabel oświetleniowy ok 50m o szerokości 0,4m głębokości 0,7m wraz z nasypaniem warstwy piasku 0,2m na całej długości wykopu oraz zagęszczeniem i zasypaniem.

- Dostawa kabla oświetleniowego wraz z ułożeniem po stronie inwestora.

- Dostawa i obsadzenie fundamentu pod słup oświetleniowy B-40 okrągły ROSA 3szt,

- Roboty pomiarowe,

- Montaż krawężników granitowych po obrysie parkingu oraz opaski,

- Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10cm,

- Wykonanie podbudowy z tłucznia betonowego z recyklingu o grubości 20cm pod nawierzchnie parkingu,

- Wykonanie nawierzchni zgodnie z oznaczeniem na rysunku. Nawierzchni należy wykonać ze spadkami

  - Z płyt ażurowych kwadratowych typu EKOL, z wypełnieniem szczelin żwirem – powierzchnia około 187,5m2,

  - Z kostki betonowej szarej grubości 8cm, o wymiarach 10x20cm. Kostka układana w jodełkę pod kątem 45 stopni względem krawężnika ze spadkiem poprzecznym 2% - powierzchnia około 
252,5 m2. Spadki należy wykonać w sposób umożliwiający odprowadzenie wody na płyty ażurowe lub na teren zielony.

- Wykonanie opaski budynku na odcinku 21,8m, szerokości 0,5m z kostki granitowej 4/6cm na podbudowie z kruszywa o grubości 10cm, ze spadkiem od budynku.

.

2.Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowią zdjęcia i opis. Zdjęcia i opis stanowią materiał poglądowy wskazujący miejsca wykonania zamówienia.

- Integralną częścią niniejszej umowy jest złożona  oferta Wykonawcy.

§ 2 Obowiązki Wykonawcy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie  niezbędne czynności dla zrealizowania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych przy użyciu własnego sprzętu, maszyn i urządzeń, narzędzi, środków transportu.

- Po zakończeniu prac zostanie sporządzony protokół odbioru, do którego Wykonawca   zobowiązany jest dołączyć dokumenty typu: atesty, certyfikaty aprobaty techniczne, zgodność z polskimi normami, jak również z normami bezpieczeństwa, dotyczące użytych materiałów budowlanych.

- Wszelkie uszkodzenia wynikłe w czasie wykonania prac związanych z realizacją umowy należy naprawić i przywrócić do należytego stanu pierwotnego tzn. do stanu użyteczności.

- Do obowiązków Wykonawcy należą wszelkie niezbędne roboty demontażowe, porządkowe, posprzątanie, wywiezienie gruzu, usuniętych elementów i ich utylizacją, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023r. poz.1587 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2024r. poz. 54 z późn. zm.).

- Wszystkie użyte materiały muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, zgodność z polskimi normami, jak również z normami bezpieczeństwa, o których mowa w art.         10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca  1994 r. (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 725 z późn. zm.).

- Materiały budowlane, aby mogły zostać użyte muszą być wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym. Użyty sprzęt i urządzenia do realizacji zamówienia będą posiadać wymagane przepisami dopuszczenia do użytkowania zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.).

- Wykonawca przy organizacji robót i sposobie ich wykonywania uwzględni fakt, że prace budowlane odbywać się będą przy funkcjonującym parkingu Komendy Wojewódzkiej Policji. Wykonawca zobowiązuje się realizować zadanie tak aby parking mógł prawidłowo funkcjonować.

- Wykonawca będzie wykonywał  przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, obowiązującymi przepisami prawa, zgodności z polskimi normami, w szczególności:

- z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane  (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725  z późn. zm.);

- z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.Dz. U. z 2023r., poz. 1587 z późn. zm.);

- z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj.Dz.U z 2024 r., poz. 54 );

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 z późn. zm.);

- z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213                   z późn. zm.);

- z ustawą  z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.).

§ 3 Oświadczenie Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową, zaleceniami Zamawiającego oraz zasadami sztuki budowlanej.

- Wykonawca oświadcza że:

-że posiada odpowiednią wiedzą techniczną,  odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie oraz dysponuje stosowną bazą do wykonania  przedmiotu umowy,

-zapoznał się z planem sytuacyjnym, przedmiarem robót, wymaganiami Zamawiającego.

-przedmiot umowy zostanie zrealizowany z zachowaniem umówionych terminów oraz należytą starannością,

-zapoznał się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych, będącej załącznikiem do niniejszej umowy,

-spełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych,  od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał.

§ 4  Termin wykonania przedmiotu umowy

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy:  w terminie 90 dni od daty podpisania umowy. Za datę podpisania umowy strony uznają datę wskazaną w komparycji umowy. Zachowaniem terminu  wykonania umowy jest podpisanie przez strony protokołu odbioru potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w ust. 1  powyżej.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub usterek,

- jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia, Zamawiający  według swojego wyboru może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie albo może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy (wady istotne).

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru przedmiotu umowy będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.

- W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie ustalonym z Zamawiającym.

§ 5 Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy.

- Wykonawca zapewnia, że osoby realizujące niniejszą umowę posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa  (w szczególności przepisami BHP).

- Przy wykonywaniu robót budowlanych mają zastosowanie ogólne przepisy bezpieczeństwa                  i higieny pracy, obowiązujące przy wykonywaniu prac.

- Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót są normowane rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa              i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [Dz. U. Nr 47 poz. 401.].

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

-zapoznanie pracowników z przepisami BHP i ppoż.;

-przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego, zapoznanie z oceną ryzyka zawodowego;

-wyposażenie pracowników w ubiór ochronny oraz sprzęt niezbędny do wykonywania pracy, posiadający wymagane atesty i wyposażenie minimalizujące ryzyko wypadku;

-niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach, do których nie posiada odpowiednich uprawnień.

- Wykonawca winien:

-znać właściwości substancji niebezpiecznych, jeżeli takimi się posługuje wykonując  pracę       i umieć stosować je w sposób bezpieczny;

-posiadać stosowne kwalifikacje zawodowe do wykonywania określonych prac;

-zapoznać się z lokalizacją głównych zaworów i wyłączników;

-pracownicy wykonujący roboty budowlane powinni być wyposażeni w środki ochrony zbiorowej, jeśli prace tego wymagają oraz środki ochrony indywidualnej oraz przestrzegać ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

-w celu wyeliminowania wypadków na budowie należy przed rozpoczęciem prac budowlanych przeprowadzić instruktaż dla zatrudnionych pracowników, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robót remontowych, których charakter może stworzyć ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi tj. upadku z wysokości, przysypaniu w wykopach i porażenia prądem elektrycznym.

Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych zawiera rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DZ.U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 z późn. zm.)

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.

- W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, ustalenie okoliczności 
i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez zakład pracy poszkodowanego pracownika.

- Wykonawca zastosuje właściwą technologię robót, zgodną z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, a także obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami BHP i ppoż.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie terenu podczas wykonywania prac od chwili przekazania terenu robót do czasu ostatecznego odbioru prac.

- Odpowiedzialność z tytułu ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji obowiązków związanych z usuwaniem wytworzonych odpadów ponosi Wykonawca.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy dostęp do energii elektrycznej na potrzeby zleconych przez Zamawiającego prac budowlanych.

- Wykonawca określa kolejność robót w uzgodnieniu z Zamawiającym.

§ 6  Wynagrodzenie

- Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy. Wynagrodzenie zostanie  zapłacone w całości po wykonaniu przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na kwotę brutto:

……………… złotych 00/100.

- Wykonawca jest/nie jest   podatnikiem VAT.

- Wynagrodzenie określone w § 6 ust. 2 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, nie podlega waloryzacji oraz obejmuje wszystkie roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności zawiera wszelkie koszty Wykonawcy wynikające z realizacji przedmiotu umowy, podatek VAT oraz inne należności publicznoprawne.

- Wszystkie koszty m.in. koszt dojazdu Wykonawcy do miejsca realizacji przedmiotu umowy, koszt użytych materiałów itp. ponosi Wykonawca.

- Wykonawca nie jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia z powodu błędnego oszacowania kosztów materiałów, robocizny i innych kosztów.

- Zapłata wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie do 14 dni od daty otrzymania  prawidłowo wystawionej faktury/rachunku,

- W przypadku faktury/rachunku wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami umowy, dokonanie zapłaty będzie wstrzymane do czasu otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury korygującej/rachunku.

- Podstawą wystawienia faktury/rachunku  jest protokół odbioru przedmiotu umowy,  podpisany bez zastrzeżeń przez  upoważnionych przedstawicieli stron, potwierdzających   należyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający  nie wyraża zgody na cesję wierzytelności.

- Wynagrodzenie zostanie zapłacone w całości po wykonaniu przedmiotu umowy oraz po dokonaniu przez Strony bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

§ 7  Kary umowne

- Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa  w § 4 ust. 1  w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6  ust. 2 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego wskutek okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6  ust. 2 niniejszej umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku zwłoki w usunięciu  wad lub  usterek przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji jakości, w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w  § 6 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki  liczony od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek.

- W przypadku naruszenia zobowiązania Wykonawcy do usuwania odpadów zgodnie z  § 2 ust. 5 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w wysokości  1.000 zł brutto, za każde stwierdzone naruszenie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnej kary umownej z należności (faktury/rachunku) Wykonawcy pod warunkiem, że na dzień obciążenia karami umownymi pozwalać na potrącenie będą powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Jeżeli należność Wykonawcy jeszcze nie powstała, albo potrącenie nie będzie możliwe, Wykonawca zapłaci karę umowną na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu pisemnego wezwania Zamawiającego do zapłaty kary umownej.

- Zapłata lub potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- Strony uzgadniają, iż dopuszczalna jest kumulacja kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Łączna jednak wartość kar umownych nie będzie przekraczać 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 6  ust. 2 niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do  dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§  8  Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę  zobowiązań z niej wynikających, na zasadach i warunkach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

- Zamawiający w szczególności  jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o poniżej wskazanych wypadkach, tj. gdy:

  - zostanie złożony wniosek o upadłość Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy lub umowa nie może być wykonywana z innych powodów,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych  przyczyn w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy lub nie wykonuje ich przez okres co najmniej 14 dni mimo pisemnego wezwania Zamawiającego do podjęcia robót.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży           w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9  Gwarancja jakości i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umowy 3 lat gwarancji jakości. Bieg gwarancji rozpoczyna się po potwierdzeniu wykonania całości przedmiotu zamówienia – bezusterkowym protokołem odbioru końcowego.

- Zamawiającemu niezależnie od gwarancji jakości przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy, na zasadach i terminach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

- Uprawnienia z tytułu  gwarancji jakości i rękojmi będą wykonywane od siebie niezależnie.

- W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad i usterek powstałych w okresie jej obowiązywania, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku nieusunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo powierzyć ich usunięcie osobom trzecim,  a kosztami ich usunięcia obciążyć Wykonawcę.

§ 10 Przedstawiciele stron

- Zamawiający wyznacza osoby odpowiedzialne  za koordynację wykonania przedmiotu umowy:

…………………………………..

- Wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za koordynację wykonania przedmiotu umowy:

…………………………......…

§ 11  Klauzula poufności,   RODO.

- Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, w szczególności informacji o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą stronę, uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018 poz. 1000).

§ 12 Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

- Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy będzie  sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. w Bydgoszczy.

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA

…………………………………………………..	          …………………………………………………..

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania                            (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego)			       oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)