***Załącznik nr 4 do swz***

**Projektowane postanowienia Umowy**

zawarta w dniu .......................... 2023 r. w ……………………… / [[1]](#footnote-1) pomiędzy:

**Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskim Instytutem Technologicznym**, ul. Ewarysta Estkowskiego 6, 61-755 Poznań zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000850093, NIP: 7831822694, REGON: 386566426, reprezentowanym przez:

**Aleksandrę Remelską – Prokurenta,**

zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym**”**

**a**

**……………………………………………………** reprezentowanym przez:

**…………… – …………………………….**

zwanym w dalszej części Umowy „**Wykonawcą**”,

wyłonionym w postępowaniu, którego przedmiotem jest: PRZ/00012/2023 Dostawa Systemu podnośnikowego z gwintem/ śrubą kulową z przekładnią*,*prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym z możliwymi negocjacjami na podstawie art. 275 pkt. 2 na zasadach określonych dla postępowań poniżej kwot określonych w art. 3 ustawy Pzp; dalej: „Postępowanie” o następującej treści:

**§ 1. [Definicje pojęć]**

1. **Umowa** - oznacza niniejszą umowę wraz z załącznikami;
2. **Strony** - oznaczają Zamawiającego i Wykonawcę;
3. **Dokumentacja Przetargowa** - oznacza dokumentację Postępowania,   
   a w szczególności: ogłoszenie oraz SWZ z załącznikami;
4. **SWZ** - oznacza specyfikację warunków zamówienia w Postępowaniu;
5. **OPZ** -Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ, stanowiący załącznik nr 1 do Umowy;
6. **System** -oznacza system podnośnikowy z gwintem/ śrubą kulową z przekładnią o parametrach opisanych w OPZ;
7. **Wynagrodzenie** - oznacza kwotę określoną w § 5 Umowy, należną Wykonawcy za wykonanie: Przedmiotu Umowy i wszelkich innych koniecznych świadczeń zgodnie z postanowieniami Umowy.

**§ 2. [Przedmiot Umowy]**

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa 8 kompletów Systemu zgodnie z OPZ i ofertą Wykonawcy, które stanowią załącznik nr 2 do Umowy oraz potwierdzonym przez Zamawiającego, w trybie opisanym w § 4 Umowy, rysunkiem,.
2. Wszystkie koszty związane z wykonaniem Umowy, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenie obciążają Wykonawcę, zgodnie z Warunkami Incoterms 2020 DAP – Delivered at Place.
3. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy jest zgodny z wymaganiami Dyrektywy Maszynowej WE 2006/42/WE.
4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone Systemy są fabrycznie nowe.

**§ 3. [Zawartość Umowy]**

W skład Umowy wchodzą następujące dokumenty obowiązujące z zasadą pierwszeństwa w poniższej kolejności:

* + 1. postanowienia Umowy,
    2. OPZ (załącznik nr 1 do Umowy),
    3. oferta Wykonawcy (załącznik nr 2 do Umowy).

**§ 4. [Zakres świadczeń Wykonawcy]**

* 1. Do świadczeń Wykonawcy należy w szczególności dostawa 8 kompletów Systemu odpowiadających wymaganiom Zamawiającego określonym w Umowie i OPZ do siedziby Zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, Centrum Pojazdów Szynowych, ul. Warszawska 181, Poznań.
  2. Wykonawca oświadcza, że dokonał szczegółowej weryfikacji: udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji oraz OPZ przed złożeniem oferty. Wykonawca nie dokonuje oceny przydatności Systemów odpowiadających wymaganiom Zamawiającego określonym w Umowie i OPZ, do celów, którym one mają służyć w przedsiębiorstwie Zamawiającego.
  3. W terminie 10 dni roboczych od podpisania Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu rysunek techniczny oferowanego Systemu. Zamawiający potwierdzi zgodność rysunku z wymaganiami OPZ lub zgłosi uwagi do rysunku.
  4. W przypadku zgłoszonych uwag do rysunku Strony uzgodnią termin na poprawę, nie dłuższy jednak niż 5 dni roboczych.

**§ 5. [Wynagrodzenie]**

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za realizację Przedmiotu Umowy Wynagrodzenie zgodne co do kwoty i waluty z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy, wynoszące …………………… brutto (słownie: ……………………………).
2. Wynagrodzenie wypłacone zostanie w dwóch częściach:

a) I. część - w formie zaliczki o charakterze bezzwrotnym udzielonej Wykonawcy, w wysokości stanowiącej równowartość 50% wartości brutto Wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, tj. …………………… brutto (słownie: ……………………………). Zamawiający zapłaci Wykonawcy zaliczkę (I. część Wynagrodzenia) w terminie 7 dni od daty doręczenia mu prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej;

b) II. część – w wysokości stanowiącej równowartość 50% wartości brutto Wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, tj. …………………… brutto (słownie: ……………………………). Zamawiający zapłaci Wykonawcy drugą (II.) część Wynagrodzenia w terminie 30 dni od daty doręczenia mu prawidłowo wystawionej faktury końcowej, wystawionej po odbiorze Przedmiotu Umowy i po podpisaniu potwierdzającego odbiór dokumentu WZ, o którym mowa w § 6 ust. 2 i nast. Umowy.

1. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty, związane z realizacją Przedmiotu Umowy, włącznie z własnymi kosztami Wykonawcy, jak również jego podwykonawców. Wykonawca niniejszym oświadcza, że zakres Przedmiotu Umowy nie budzi jego żadnych wątpliwości i w oferowanej cenie uwzględnił wszelkie koszty wymagane do realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie opisanym w Umowie oraz w zakresie niezbędnym do prawidłowej jej realizacji.
2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem stałym i niezmiennym przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy, co Wykonawca niniejszym akceptuje. W Wynagrodzeniu zawarte są również wszelkie koszty robót i materiałów, a także innych świadczeń i obowiązków niewyspecyfikowanych w Dokumentacji Przetargowej, niezbędnych dla wykonania całości prac objętych Umową, wynikających z przepisów obowiązującego prawa. W razie zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie ulegnie zmianie o należny podatek VAT.
3. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.
5. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie elektronicznych faktur w formacie PDF (Portable Document Format) oraz doręczenie ich na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: faktury@pit.lukasiewicz.gov.pl.
6. Wykonawca przesyła faktury w formie elektronicznej na wyżej wskazany adres mailowy, gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Wykonawca może przesłać faktury elektroniczne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
8. Przy realizacji postanowień Umowy Strony zobowiązane są do stosowania mechanizmu podzielonej płatności dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
9. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany   
   we wszystkich fakturach wystawianych do Umowy, należy   
   do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy   
   z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT oraz numery rachunków rozliczeniowych wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym potwierdzone są przy wykorzystaniu STIR.
10. Wykonawca, który w dniu podpisania Umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a podczas obowiązywania Umowy, stanie się takim podatnikiem, zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku rozliczeniowego, na który ma wpływać wynagrodzenie, dla którego prowadzony jest rachunek VAT.

**§ 6. [Termin wykonania Umowy]**

1. Wykonawca przystąpi do realizacji Przedmiotu Umowy po zatwierdzeniu przez Zamawiającego rysunku technicznego, o którym mowa w § 4 ust. 3, złożeniu przez Zamawiającego zamówienia na dostawę Systemów i po zapłacie na rzecz Wykonawcy zaliczki, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt a Umowy. Zamówienie zostanie wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy: …. Wykonawca potwierdzi przyjęcie zamówienia, wysyłając potwierdzenie na adres e-mail Zamawiającego: …. Po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia Wykonawca wystawi fakturę zaliczkową, obejmującą pierwszą (I.) część Wynagrodzenia, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt a Umowy.
2. Z zastrzeżeniem §7 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Systemy w terminie do 25 tygodni od dnia zapłaty przez Zamawiającego pierwszej (I.) części Wynagrodzenia, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt a Umowy.
3. Odbiór Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony dokumentem WZ podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego, którego skan zostanie przesłany na adres poczty elektronicznej przedstawiciela Wykonawcy (osoby wskazane w § 18 ust. 1 Umowy) w terminie 3 dni roboczych od dnia dostawy Systemów. Dokument WZ będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt b Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4-6 poniżej.
4. W przypadku dostarczenia Systemów wadliwych, niekompletnych lub niespełniających wymagań określonych Umową lub OPZ, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru. W takiej sytuacji dokument WZ nie zostaje sporządzony. O odmowie odbioru przedstawiciel Zamawiającego powiadomi przedstawiciela Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 3 dni roboczych od dnia dostawy Systemów.
5. W sytuacji o której mowa w ust. 4 powyżej, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Systemy niewadliwe, kompletne i spełniające wymagania wynikające z Umowy lub OPZ. Termin dostawy nowych/zastępczych Systemów zostanie uzgodniony pomiędzy Stronami w formie pisemnej. Odbiór zostanie stwierdzony dokumentem WZ w trybie, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
6. W sytuacji nieprzesłania przez przedstawiciela Zamawiającego skanu dokumentu WZ i niepowiadomienia przedstawiciela Wykonawcy o odmowie odbioru w terminach wskazanych w ust. 3 i 4 powyżej przyjmuje się, że Zamawiający dokonał odbioru Przedmiotu Umowy.
7. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że odbiór Systemów w trybie wskazanym powyżej ma znaczenie dla zapłaty Wynagrodzenia Wykonawcy i nie wpływa na uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji lub inne uprawnienia, wynikające z właściwych przepisów prawa oraz zapisów Umowy.
8. Wszelkie istotne wydarzenia dotyczące dostawy (także opóźnienia, powstałe szkody oraz roszcze­nia) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie lub drogą mailową niezwłocznie po powzięciu wiadomości o ich zaistnieniu. W razie konieczności, Strony uzgodnią w formie pisemnej nowy termin dostawy Przedmiotu Umowy.
9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazaniu Przedmiotu Umowy będące wynikiem okoliczności zawinionych przez Zamawiającego.

**§ 7. [Siła wyższa]**

1. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej nie będą traktowane jako niedotrzymanie zo­bowiązań określonych Umową i nie będą powodowały jakiejkolwiek odpowiedzialności Strony za szkodę poniesioną przez drugą Stronę.
2. Za okoliczności równoznaczne z siłą wyższą i skutkujące wyłączeniem odpowiedzialności Stron za brak lub nienależyte wykonanie Umowy, w szczególności za opóźnienie w realizacji obowiązków wynikających z Umowy, Strony uznają wszelkie okoliczności handlowe niezależne od Stron, w tym w szczególności strajki lub przestoje u podwykonawców/producentów Przedmiotu Umowy, a także wszelkie opóźnienia spowodowane brakiem surowców lub komponentów lub zerwane/wydłużone łańcuchy dostaw.
3. Strona dotknięta okolicznościami siły wyższej lub okolicznościami wskazanymi w ust. 2 powyżej, niezwłocznie informuje drugą Stronę o ich wystąpieniu w formie mailowej.

**§ 8. [Rozkład ryzyka i odpowiedzialności]**

1. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy obejmuje wszelkie czynności zmierzające   
   do realizacji umownych obowiązków Wykonawcy.
2. Wykonawca odpowiada za swoje działania i zaniechania, za dochowanie wszelkich obowiązków, tak ustawo­wych, jak i nałożonych w trybie administracyjnym, jak również za pracujących na jego rzecz przy realizacji Przedmiotu Umowy (w szczególności swoich pracowników, pełnomocników, pomocni­ków, podwykonawców, inżynierów oraz ich pomocni­ków i przedstawicieli) jak za działania i zaniechania własne.

**§ 9. [Gwarancja]**

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji, że dostarczone Systemy są niewadliwe, kompletne i spełniają wymagania określone Umową i OPZ.
2. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy i rozpoczyna bieg w dniu podpisania dokumentu WZ przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zobowiązany jest do zgłaszania wad, niezwłocznie po otrzymaniu dostawy, najpóźniej w przeciągu 14 dni, a wady ukryte w przeciągu 3 dni od ich wykrycia. Zamawiający zobowiązany jest do zgłaszania usterek i awarii niezwłocznie po ich wykryciu.
4. Reklamacja musi być uzasadniona i udokumentowana. W przypadku nieterminowego zgłoszenia wad wszelkie roszczenia gwarancyjne wygasają. W każdym przypadku prawa gwarancyjne wygasają po upływie roku od dostarczenia.
5. W przypadku wykrycia i zgłoszenia wady, usterki, awarii lub nieprawidłowości Strony uzgodnią najszybszy możliwy termin ich naprawy przez Wykonawcę.
6. Zobowiązania gwarancyjne Wykonawcy uregulowane niniejszym paragrafem świadczone będą w ramach Wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy.
7. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

**§10. [Kary umowne]**

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 Umowy, przy czym przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony rozumieją niedostarczenie Przedmiotu Umowy o którym mowa w § 2 Umowy oraz dostarczenie Przedmiotu Umowy niezgodnego z warunkami OPZ, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, jednakże łącznie nie więcej niż 8 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
2. Kara umowna zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty. Zamawiający uprawniony jest do potrącania naliczonych kar umownych z Wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
3. Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu zawarcia, braku lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do szkody bezpośredniej i do kwoty stanowiącej równowartość 8% wynagrodzenia Wykonawcy brutto. Możliwość dochodzenia utraconych korzyści jest wyłączona.

**§ 11. [Odstąpienie od Umowy]**

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
2. Wykonawca nie realizuje prac zgodnie z Umową lub OPZ, wykonuje Przedmiot Umowy wadliwie lub nie dotrzymuje innych istotnych obowiązków wynikających z Umowy lub OPZ,
3. Wykonawca opóźni się z dostawą Przedmiotu Umowy o więcej niż 30 dni w stosunku do terminu określo­nego w § 6 ust. 2 Umowy,
4. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy może zostać wykonane w terminie 35 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, część Wynagrodzenia zapłacona Wykonawcy zgodnie z § 5 ust. 2 pkt a Umowy nie podlega zwrotowi. Jeżeli koszty lub nakłady, poniesione przez Wykonawcę w celu realizacji Umowy do dnia jej rozwiązania wskutek odstąpienia przewyższą część Wynagrodzenia zapłaconą Wykonawcy zgodnie z § 5 ust. 2 pkt a Umowy, Strony dokonają ich rozliczenia na podstawie zestawienia sporządzonego przez Wykonawcę. Zamawiający może zgłosić swoje uwagi do zestawienia w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania. Po upływie tego terminu Wykonawca wystawi fakturę z tytułu rozliczenia kosztów i nakładów. Zapisy §5 ust. 5-12 mają odpowiednie zastosowanie.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od dnia rozliczenia kosztów i nakładów zgodnie z ust. 3 powyżej, Wykonawca wyda Zamawiającemu Przedmiot Umowy w stanie, w jakim został on zrealizowany do momentu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. Wydanie Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone dokumentem WZ podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego, którego skan zostanie przesłany na adres poczty elektronicznej przedstawiciela Wykonawcy (osoby wskazane w § 18 ust. 1 Umowy) w terminie 4 dni roboczych od dnia wydania.
7. Niniejszy paragraf nie wyłącza prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w Kodeksie cywilnym lub ustawie Pzp.

**§ 12. [Doręczenia]**

1. Wszelka korespondencja, zawiadomienia, wnioski, dokumenty, protokoły oraz inne dokumenty pomiędzy Stronami wynikające z dokumentów umownych zostaną przygotowane pisemnie w języku polskim, o ile nie określono inaczej zostaną dostarczone drugiej stronie Umowy elektronicznie na wskazany adres mailowy lub przez międzynarodową uznaną firmę kurierską na adres podany poniżej, o ile Strony nie postanowią inaczej:

Wykonawca: …………………………….

Zamawiający: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

ul. Estkowskiego 6

61-755 Poznań

tel. 61 8 504 890

e-mail: office@pit.lukasiewicz.gov.pl

1. Do czasu zmiany w formie pisemnego zawiadomienia drugiej Strony, adresami właściwymi dla powiadomień Stron są jak powyżej.

**§ 13. [Klauzula salwatoryjna]**

Jeżeli postanowienia Umowy są lub staną się nieważne, lub Umowa zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która - jeżeli tylko będzie to prawnie dopuszczalne   
- w sposób możli­wie bliski odpowiadać będzie temu, co Strony ustaliły lub temu,   
co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie.

**§14. [Porozumienia dodatkowe]**

Porozumienia dodatkowe, uzupełnienia i zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 15. [Właściwość sądu]**

Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem, wykonaniem niniejszej Umowy lub skutecznością jej postanowień rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy rzeczowo dla Zamawiającego.

**§ 16. [Prawo właściwe]**

Prawem właściwym dla oceny Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

**§ 17. [Zmiany Umowy]**

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w zakresie określonym w art. 455 ustawy PZP, w szczególności w następujących przypadkach:
   1. gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji Umowy, stanowi konsekwencję działania siły wyższej lub okoliczności wskazanych w §7 ust. 2 Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Umowy o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania siły wyższej lub okoliczności wskazanych w §7 ust. 2 Umowy. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie niezależne od Wykonawcy, którego Strony Umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z Umowy. Siła wyższa obejmuje w szczególności zdarzenia żywiołowe, jak bardzo niskie temperatury powietrza lub ciągłe ulewne deszcze uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych, nadzwyczajne okoliczności społeczne i polityczne takie jak restrykcyjne działania władz, rozruchy, zagrożenie epidemiologiczne, epidemia, zamieszki, wojny, embargo, blokady, pożary, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, strajk generalny lub branżowy, zmiany obowiązującego w Polsce prawa, uniemożliwiające wykonanie obowiązków wynikających z Umowy przez którąkolwiek ze Stron;
   2. w razie, gdy podczas wykonania Przedmiotu Umowy zaistnieje konieczność dokonania aktualizacji, uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów Umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty Umowy;
   3. w razie wystąpienia konieczności wprowadzenia Aneksu do Umowy o charakterze informacyjnym i instrukcyjnym, niezbędnej do realizacji Umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty Umowy.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowa może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, na warunkach i w zakresie zgodnym z art.15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

**§ 18. [Osoby upoważnione do kontaktu]**

1. Osobami upoważnionymi do dokonywania czynności faktycznych, związanych   
   z realizacją Przedmiotu Umowy, podpisania dokumentu WZ potwierdzającego odbiór Przedmiotu Umowy, a także do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości są:
   1. po stronie Zamawiającego: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
   2. po stronie Wykonawcy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Strony w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy mogą upoważnić inne   
   niż wskazane w ust. 1 powyżej osoby do dokonywania czynności faktycznych.   
   O upoważnieniu innej osoby do dokonywania czynności faktycznych związanych z realizacją Przedmiotu Umowy Strona powinna zawiadomić drugą Stronę pismem przesłanym listem poleconym, pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ust. 1, zgodnie z aktualnymi danymi adresowymi drugiej Strony.

**§ 19. [Postanowienia końcowe]**

1. *Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym   
   dla każdej ze Stron, chyba że Zamawiający postanowi o zawarciu Umowy stosownie do treści ust. 2 i 3 poniżej.*
2. *Umowę sporządzono w formie elektronicznej, podpisaną przez upoważnionych przedstawicieli kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*
3. *W przypadku umowy zawieranej w formie elektronicznej, za datę zawarcia uznaje się datę złożenia ostatniego podpisu.*
4. Integralną część niniejszej Umowy stanowią: załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia, załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy (do Umowy).
5. Wszelkie spory dotyczące Umowy, jakie powstaną będą rozwiązywane w sposób polubowny, a w przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu, spory te będą rozstrzygane stosownie do postanowień § 15 i 16 Umowy.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

1. *W zależności czy umowa zawierana będzie pisemnie czy elektronicznie* [↑](#footnote-ref-1)