TOM  III  SWZ

na usługę pn. „Sporządzenie projektu planu ogólnego miasta Pruszcz Gdański”

UMOWA (wzór)

nr ZP.272…….2024

zawarta w Pruszczu Gdańskim, dnia … … 2024 r.

po przeprowadzeniu przez Zamawiającego – w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji – postępowania  nr ZP.271.28.2024 o udzielenie zamówienia publicznego, w którym – jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy,

na wykonanie zamówienia na usługę pn.: „Sporządzenie projektu planu ogólnego miasta Pruszcz Gdański”

pomiędzy:

Gminą Miejską Pruszcz Gdański (83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20),

reprezentowaną przez: ............................................................................................................

przy kontrasygnacie …………......................................................................................................

- zwaną w niniejszej Umowie „Zamawiającym”

a

.....................................................................................................................................................

reprezentowanym/-ą przez upoważnionych do zaciągania zobowiązań:

1. ............................................................................................

2 . ...........................................................................................

- zwanym/-ą w niniejszej Umowie „Wykonawcą”.

Zamawiający i Wykonawca zawierają Umowę o następującej treści:

Spis treści

§ 1	3

Przedmiot umowy	3

§ 2	4

Termin wykonania	4

§ 3	5

Wynagrodzenie	5

§ 4	8

Obowiązki Zamawiającego	8

§ 5	8

Obowiązki Wykonawcy	8

§ 6.	11

Podwykonawcy.	11

§ 7	12

Prawa autorskie	12

§ 8	13

Kary umowne. Odstąpienie od umowy	13

§ 9	15

Przetwarzanie danych osobowych	15

§ 10	17

Spory	17

§ 11	17

Postanowienia końcowe	17

# § 1

# Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest sporządzenie projektu planu ogólnego miasta Pruszcz Gdański, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w tym procedurą i problematyką określoną w obowiązujących w tym zakresie przepisach:

- ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(w szczególności  uwzględniając  art. 13a,  13b, 13c, 13d, 13e , 13f, 13g, 13i, 13j, 13k, 13 m);

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów;

- ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, rozporządzeniem z dnia 9 września 2002 r. Ministra Środowiska w sprawie opracowań ekofizjograficznych;

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego;

- treścią uchwały Nr II/16/2024 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Pruszcz Gdański;

- z uwzględnieniem uwag zgłaszanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy i aktualnego orzecznictwa sądowego dotyczącego zagospodarowania przestrzennego;

- innymi przepisami wynikającymi z odpowiednich aktów prawnych, mających odniesienie do przedmiotu umowy.

- Przedmiot umowy obejmuje sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko (4 egzemplarze w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym – plik w formacie zapisu .pdf), opracowania ekofizjograficznego (2 egzemplarze w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym – plik w formacie zapisu .pdf) zgodnie z przepisami prawa. Wykonanie wszelkich innych opracowań i dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami w zakresie planowania przestrzennego dla sporządzenia projektu planu ogólnego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 w formie:

- część tekstową opracowania w wersji papierowej (4 egzemplarze) i wersji cyfrowej (nagranej na nośnik elektroniczny - formaty zapisu *.pdf, *.jpg, *.shp, *.dwg, *.dxf, *.geotiff, *.tiff),

- część graficzną opracowań w odpowiedniej skali w wersji papierowej (3 egzemplarze w skali 1: 10 000 + 1 egzemplarz w skali 1:5 000 wydrukowany w postaci umożliwiającej jego ekspozycję) i wersji cyfrowej (nagranej na nośnik elektroniczny - formaty zapisu *.pdf, *.jpg, *.shp, *.dwg, *.dxf, *.geotiff, *.tiff).

Część tekstową i graficzną planu ogólnego miasta należy zapisać w formie danych przestrzennych z nadaną georeferencją, posiadających metadane oraz sporządzonych zgodnie ze standardami zapisu danych - z dyrektywą INSPIRE oraz ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz w myśl przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego.

# § 2

# Termin wykonania

- Termin rozpoczęcia prac nad przedmiotem umowy rozpoczyna się z dniem podpisania umowy.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 17 listopada 2025 r.

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony zgodnie uznają stan, w którym projekt planu ogólnego wraz z  uzasadnieniem i załącznikami będzie gotowy do uchwalenia w formie uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański, zgodnie ze stosownymi przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie, w zakresie terminu wykonania zamówienia w następujących sytuacjach:

a) w związku ze wstrzymaniem lub przerwą w pracach, powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

b) w związku ze zmianami obowiązujących przepisów prawa, w trakcie wykonywania zamówienia powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia,

c) w związku z zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji, osób indywidualnych lub innych podmiotów zewnętrznych, w szczególności:
- w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych, uzgodnieniowych, opiniodawczych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy,
- w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
- w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień wydawanych przez organy administracji publicznej,

- wszczęcia przez jakikolwiek podmiot lub wszczęcia z urzędu postępowania sądowego lub administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń lub innych aktów,

d) w związku z wystąpieniem okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności,

e) w związku z zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin realizacji zamówienia,

pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego.

Termin   realizacji   zamówienia   może   ulec    wydłużeniu  o  czas   trwania  okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu umowy mające wpływ na tryb i termin jego wykonania – jednak nie dłużej niż do 28 marca 2026 r. ze względu na  ubieganie się o refundacje wydatków poniesionych na przygotowanie Planu ogólnego miasta ze środków Krajowego Plan Odbudowy w ramach naboru wniosków dot. wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego, wsparcie dla gmin- inwestycja A1.3.1.

# § 3

# Wynagrodzenie

      - Z tytułu prawidłowego oraz terminowego wykonania Umowy Wykonawca otrzyma 
od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie nieprzekraczającej ceny wykonania Zamówienia z podatkiem VAT określonej w ofercie Wykonawcy, tj.: ……………………… złotych, słownie: …………………………………………………….. (bez podatku VAT: …………………………… złotych, podatek VAT: …………………………… złotych).

      - Wykonawca oświadcza, że obliczając zaoferowaną cenę z podatkiem VAT szczegółowo zapoznał się z SWZ i sprawdził podstawę obliczenia ceny oraz uzyskał wszelkie informacje konieczne i przydatne do przygotowania oferty i wykonania Umowy, tj. wykorzystał wszystkie środki mające na celu rzetelne ustalenie ceny za wykonanie Umowy.

      - Ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu wynagrodzenie obejmuje pełny zakres przedmiotu Umowy, w tym przeniesienie praw autorskich do dzieł wytworzonych przez Wykonawcę lub podmioty, za pomocą których Wykonawca wykonuje Umowę, oraz obowiązujące podatki, włącznie z podatkiem VAT (dotyczy podmiotów będących płatnikami podatku VAT) oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

      - Rozliczenie pomiędzy Stronami nastąpi ryczałtowo, na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 5.

      - Wynagrodzenie płatne będzie w trzech ratach na podstawie następujących faktur:

  - faktura częściowa – wystawiona po przygotowaniu koncepcji planu ogólnego - na kwotę 30% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, wykonanej w terminie do dnia 6 grudnia 2024 r.;

  - faktura częściowa – wystawiona po przygotowaniu projektu planu ogólnego wraz z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko do wystąpienia o uzgodnienie i zaopiniowanie przez właściwe instytucje - na kwotę 30% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, wykonanego w terminie do 5 maja 2025 r.;

  - faktura końcowa - wystawiona po odbiorze projektu planu ogólnego wraz z uzasadnieniem i załącznikami gotowego do uchwalenia, na pozostałe 40% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzony przez Zamawiającego protokół zdawczo – odbiorczy wykonania przedmiotu umowy.

- Fakturę należy wystawić na płatnika:

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

ul. Grunwaldzka 20

83-000 Pruszcz Gdański

NIP: 593-02-06-827

- Wynagrodzenie płatne jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, w tym płatność częściowa.

- Do niniejszej umowy w zakresie płatności wynagrodzenia Wykonawcy będą miały zastosowanie zasady wynikające z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie mechanizmów podzielonej płatności.

- Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy                                   nr …………………………, który został przez Wykonawcę zgłoszony do wykazu podatników VAT (tzw. „Biała lista"), prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zasady waloryzacji wynagrodzenia:

  - Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

‒ jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę (zmiana ta jest dopuszczalna, o ile dane te nie były oficjalnie znane przed zawarciem umowy).

  - Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w pkt 1.

  - W wypadku zmiany, o której mowa w pkt 1 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

  - W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo do wysokości zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych, wynikających z tych zmian.

  - W przypadku zmiany, o którym mowa w pkt 1 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

  - W przypadku zmiany, o którym mowa w pkt 1 lit. d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

  - Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt 1 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt 1 lit b), c), oraz d), oraz dokumentów potwierdzających stan sprzed i po zmianie. Zmiany mogą nastąpić nie wcześniej, niż po upływie 12 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia.

- Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wskazuje następujące zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:

  - miernikiem zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (komunikat kwartalny),

  - każda ze Stron Umowy – w okresie obowiązywania umowy jest uprawniona do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, gdy łącznie wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszone w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzających wniosek o waloryzację, w okresie pomiędzy dniem zawarcia umowy a dniem złożenia wniosku o waloryzację wzrosną/spadną o co najmniej 12 punktów procentowych w stosunku do wysokości tego wskaźnika w miesiącu zawarcia Umowy (działanie matematyczne – tj. wyliczenie wskaźnika aktualnego z dnia zawarcia umowy (jako wartość bazowa), wskaźniki pośrednie między dniem zawarcia umowy i dniem złożenia wniosku - ogłoszone w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego), a jeżeli zawarcie Umowy nastąpiło po 180 dniach od upływu terminu składania ofert, w stosunku do wysokości wskaźnika w miesiącu składania ofert; w przypadku złożenia kolejnego wniosku o waloryzację, jako punkt wyjścia (wartość bazowa) do wyliczeń strony przyjmą wskaźnik aktualny na dzień złożenia poprzedniego wniosku o waloryzację, z uwzględnieniem wskaźników pośrednich między dniem złożenia poprzedniego wniosku o waloryzację i dniem złożenia kolejnego wniosku o waloryzację; współczynnik podziału ryzyka zmiany cen pomiędzy stronami Umowy wynosi 0,5 (zmiany kosztów strony ponoszą po połowie),

  - waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko 1 raz na 6 miesięcy i nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy,

  - waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za usługi wykonane przed datą złożenia wniosku,

  - Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazującym wysokość wskaźnika (wskaźników), oraz przedmiot i wartość usług podlegających waloryzacji (niewykonanych do dnia złożenia wniosku),

  - w przypadku wzrostu/spadku wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o którym mowa w pkt 2, waloryzacja będzie polegała na wzroście/obniżeniu wynagrodzenia za usługi pozostałe do wykonania po dniu złożenia wniosku o waloryzację, o wartość wynikową uwzględniającą różnice między wskaźnikami,

  - Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami pkt 6, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. Zmiana umowy  zawartej z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie będzie mniej korzystna dla podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) niż warunki wykonania umowy w sprawie zamówienia zmienione zgodnie z pkt 6. Dotyczy to również zmian umów zawartych z dalszymi podwykonawcami.

- Zmiany wysokości wynagrodzenia obowiązywać będą od dnia wynikającego z zawartych w tym zakresie aneksów do umowy.

- Łączna waloryzacja wynagrodzenia w okresie trwania umowy jest możliwa do wysokości maksymalnie 10% brutto pierwotnej wartości umowy.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 7-8, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

# § 4

# Obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - udostępnienie posiadanych opracowań, materiałów, dokumentów i danych niezbędnych do sporządzenia przedmiotu umowy (nie zamieszczonych w BIP-ie) w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy;

  - odbiór wykonanego przedmiotu umowy w terminie 14 dni od zgłoszenia do odbioru, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez strony umowy;

- pozyskanie podkładów mapowych dla terenu objętego projektem planu pochodzących z bazy danych, o której mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy;

- udzielenie wszelkich wyjaśnień i informacji na każdym etapie wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

- Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontroli i rozliczenia wykonania umowy jest Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.

# § 5

# Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienie niezbędne i wymagane dla wykonania niniejszej umowy oraz, że dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania niniejszego przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i urbanistycznej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- informowanie Zamawiającego o stanie zaawansowania wykonania przedmiotu   umowy w terminach miesięcznych – do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca w formie elektronicznej;

- przekazanie pierwszej informacji do dnia 29 listopada 2024 r. w formie elektronicznej;

- złożenie Zamawiającemu oświadczenia, że przedmiot umowy został wykonany   zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i w stanie kompletnym, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

- przeprowadzenie procedury formalnoprawnej dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański, wynikającej z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, czuwanie nad prawidłowością procedury planistycznej;

- przygotowanie (w porozumieniu z Zamawiającym) dokumentów, pism, ankiet, geoankiet, ogłoszeń, obwieszczeń, zawiadomień, raportów, analiz (wykazu wniosków, opinii, uzgodnień) i innych w procedurze sporządzenia planu, określonych w art. 13i ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, w tym w konsultacjach społecznych, o których mowa w art. 8i, 8j i 8k ustawy;

- sporządzenie uzasadnienia planu zgodnie z art. 13h ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu, wg ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w tym opracowania prognozy oddziaływania na środowisko;

- udział (w porozumieniu z Zamawiającym) w spotkaniach otwartych, panelach eksperckich lub warsztatach, spotkaniach plenerowych, spacerach studyjnych, dyżurach projektanta, przeprowadzaniu wywiadów, zbieraniu uwag, prowadzeniu punktu konsultacyjnego (sposób, miejsce i termin ustalony z Zamawiającym) związanych z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu w ramach prowadzonych konsultacji społecznych, w tym składania wyjaśnień osobom zainteresowanym (pisemnych lub ustnych);

- udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem opracowania (na każde wezwanie Zamawiającego), zapewnienie udziału projektantów planu na posiedzeniu  komisji urbanistyczno – architektonicznej, komisjach Rady Miast Pruszcz Gdański, na  sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański, udzielanie wyjaśnień lub zgłoszenia potrzeb takich  wyjaśnień, w szczególności przy uzgadnianiu i opiniowaniu projektu planu ogólnego z jednostkami wskazanymi w przepisach prawa;

- wprowadzenie zmian wynikających z opinii i uzgodnień zgłoszonych przez organy i instytucje oraz ustaleń Burmistrza Pruszcza Gdańskiego;

- kontakt z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia (w tym osobiste stawiennictwo w siedzibie urzędu na prośbę Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu), usunięcie wad, naniesienie poprawek i uzupełnień w przedmiocie zamówienia wynikających z winy Wykonawcy bezzwłocznie, składanie pisemnych wyjaśnień na wezwanie Zamawiającego;

- opracowanie zbiorów danych przestrzennych do planu zgodnie z art. 67a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (na różnych etapach opracowania planu);

- po uchwaleniu planu ogólnego wraz z uzasadnieniem i załącznikami, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przygotowanie dokumentacji prac planistycznych celem przedłożenia Wojewodzie;

- udział w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia do zgodności projektu planu ogólnego z przepisami prawa w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę oraz ponowienie niezbędnych czynności, jak również ponowne opracowanie niezbędnych dokumentów;

- ustosunkowanie się do skarg wniesionych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego;

- opracowanie i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy w sposób określony w § 1.

- W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego przygotowywania i przekazywania materiałów Zamawiającemu (prezentacja w siedzibie Zamawiającego – nie rzadziej niż raz w miesiącu).

- Do zadań Wykonawcy należy przygotowanie Planu ogólnego miasta Pruszcz Gdański zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie naboru wniosków dot. wdrożenia  reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego, wsparcie dla gmin inwestycja A1.3.1, dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/nabor-wnioskow-dot-wdrozenia-reformy-   planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego-wsparcie-dla-gmin--inwestycja-a131.

- Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł w dniu ___________ (najpóźniej w dniu zawarcia umowy – do umowy zostanie wpisana konkretna data, a nawias zostanie usunięty) w formie __________________ kwotę w wysokości __________ zł (5% ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy – do Umowy zostanie wpisana konkretna kwota, a nawias zostanie usunięty).

- Kwota zabezpieczenia wskazana w ust. 6 zabezpiecza:

  - w okresie wykonywania umowy kwota _______ zł (100% kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu - do Umowy zostanie wpisana konkretna kwota, a nawias zostanie usunięty) stanowić będzie część gwarantującą należyte wykonanie umowy,

  - po wykonaniu umowy kwota _______ zł (30% kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu - do umowy zostanie wpisana konkretna kwota, a nawias zostanie usunięty) pozostanie częścią służącą do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji.

- Dyspozycję zwrotu lub zwolnienia części zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty wskazanej w ust. 6 Zamawiający wyda w terminie 30 dni od dnia ostatecznego odbioru, z zastrzeżeniem ewentualnych potrąceń, które mogą kwotę tą pomniejszyć.

- Zwrot pozostałej część zabezpieczenia, w wysokości 30% kwoty wskazanej w ust. 6, nastąpi nie później niż w terminie 15 dniu po upływie okresu rękojmi, z zastrzeżeniem ewentualnych potrąceń, które mogą kwotę tą pomniejszyć.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w określonej Umową kwocie przez cały okres wykonywania Umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca – wbrew przyjętemu Umową zobowiązaniu – nie zachowa przez cały okres wykonywania Umowy ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w określonej Umową kwocie, Zamawiający może wedle własnego swobodnego uznania od Umowy z winy Wykonawcy odstąpić albo ustanowić odpowiednie zabezpieczenie wykonania Umowy na koszt Wykonawcy. Koszt ten Zamawiający będzie wówczas uprawniony odliczyć z każdej płatności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego.

- Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany Umowy, jednakże wymaga aneksu do Umowy.

- Dyspozycję zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia gwarantującego zgodne z Umową  należyte wykonanie Umowy Zamawiający wyda w terminie 30 dni od zakończenia Umowy.

- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres 3 lat, liczony od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru.

- Wykonawca zobowiązuje się do poprawienia wadliwie wykonanych usług oraz naprawy wszelkich szkód wyrządzonych w związku z wykonaniem Umowy lub ujawnionych w okresie gwarancji jakości oraz rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na okres 3 lat od ostatecznego odbioru przedmiotu umowy w odpowiednich terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca lub upoważniony Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od zawiadomienia przez Zamawiającego w postaci elektronicznej na adres ……………………………… przybyć do Zamawiającego, celem stwierdzenia wad. Stwierdzenie wad oraz wymiana wadliwego przedmiotu dostawy będą dokonywane protokolarnie.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy, w tym stwierdzone przez odpowiedni organ.

- Roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi mogą być zgłaszane przez Zamawiającego także po upływie okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli przed jego upływem wady przedmiotu Umowy ujawniły się.

- Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny co do jakości przedmiotu Umowy,  w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego.

# § 6.

# Podwykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że następujący zakres Umowy będzie wykonywał za pomocą podwykonawców:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa albo nazwisko i imię oraz dane kontaktowe podwykonawcy i osób do kontaktu 
z podwykonawcą),

albo

Wykonawca oświadcza, że cały zakres Umowy będzie wykonywał bez udziału podwykonawców.

(w dniu zawarcia Umowy do Umowy zostanie wpisany odpowiednio zapis zdanie pierwsze lub zdanie drugie, zgodnie z treścią oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu oferty, a nawias zostanie usunięty).

- Wykonawca zobowiązuje się zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 
o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, a także przekazywać takie informacje na temat nowych podwykonawców, którym w okresie późniejszym zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części Umowy następuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części Umowy podwykonawcy.

- Do zawarcia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę umowy 
o podwykonawstwo jest wymagana akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego, pod rygorem nieważności tej umowy.

- W umowie o podwykonawstwo winny znaleźć się następujące postanowienia:

  - odpisy faktur wystawionych przez podwykonawcę winny być niezwłocznie doręczane także Zamawiającemu,

  - wynagrodzenie podwykonawcy nie może być wyższe niż wynagrodzenie Wykonawcy,

  - winien być wskazany rachunek bankowy podwykonawcy, na który ma być zapłacone należne podwykonawcy wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy o podwykonawstwo,

  - terminy płatności na rzecz podwykonawcy winny być ustalone w taki sposób, aby były skorelowane z terminami płatności na rzecz Wykonawcy,

  - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi.

  - zastrzeżenie prawa wglądu do wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy 
o podwykonawstwo, w tym do dokumentów finansowych podwykonawcy, na rzecz Zamawiającego.

- Wszelkie inne postanowienia zawarte w umowie z podwykonawcą nie mogą naruszać 
lub być w sprzeczności z postanowieniami wskazanymi powyżej.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie 
7 dni od jej zawarcia.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli zawarta umowa narusza postanowienia 
ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem kary umownej.

- Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo zawieranych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną – za każdy stwierdzony przypadek 
- w kwocie:

  - 500,00 zł z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

  - 2 000,00 zł z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi,

  - 200,00 zł z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

  - 500,00 zł z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w okolicznościach, 
o których mowa w ust. 8,

  - 500,00 zł z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

# § 7

# Prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do wykonanego przedmiotu umowy w części zarówno wykonanej bezpośrednio przez Wykonawcę, jak i przez osoby lub podmioty działające  na jego zlecenie („Prawa Autorskie”).

- Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego Prawa Autorskie do prac projektowych, określonych w § 1 umowy. Przeniesienie własności egzemplarzy przedmiotu umowy nastąpi w dniu podpisania protokołu odbioru.

- Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 2, następuje w ramach wynagrodzenia Wykonawcy.

- Przeniesienie Praw Autorskich, obejmuje następujące pola eksploatacji:

  - zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w tym m.in. poprzez dyskietki, CD-romy, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny),

  - wprowadzanie do pamięci komputera,

  - prawo do wykorzystywania w każdy sposób i w każdej formie w Internecie oraz w innej sieci informatycznej (komputerowej),

  - wystawianie i publikowanie dowolną techniką w celach niekomercyjnych.

- W przypadku  wystąpienia   przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Zamawiającego z tytułu Praw Autorskich, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów i strat poniesionych przez Zamawiającego w   związku z wystąpieniem takich roszczeń.

- Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodą dla interesów Zamawiającego.

- Wykonawca wyraża zgodę na ingerencję osób trzecich w treść przedmiotu umowy.

# § 8

# Kary umowne. Odstąpienie od umowy

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, za każdy dzień zwłoki wobec terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 karę umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i naniesieniu poprawek w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust. 1, licząc od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, w tym wad stwierdzonych w ramach rękojmi i gwarancji.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu wykonywania umowy w sposób niezgodny z jej postanowieniami, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do realizacji postanowień umowy, w kwocie 500,00 zł brutto za każdy dzień nierealizowania umowy zgodnie z jej wymaganiami, licząc od dnia stwierdzenia niezgodności włącznie do dnia zrealizowania postanowień. Zamawiający nie naliczy kary umownej, jeżeli Wykonawca zrealizował treść wezwania, o którym mowa w zdaniu pierwszym, lub jeżeli nierealizowanie postanowień umowy przez Wykonawcę wynika z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że usługi wykonywane są w sposób niezgodny z warunkami umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia Wykonawcy o stwierdzonych nieprawidłowościach, ze skutkami wynikającymi z ust. 1 niniejszego paragrafu.

- W razie, gdyby Wykonawca z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Zamawiającego zaprzestał realizacji niniejszej umowy przez okres dłuższy niż 7 dni, bądź nie rozpoczął świadczenia usług w okresie do 7 dni od daty zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy ze skutkami wynikającymi z ust. 1 niniejszego paragrafu.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w przygotowywaniu planu będącego przedmiotem zamówienia, która spowoduje, że nie będzie możliwości pozyskania lub ubiegania się o środki finansowe na sfinansowanie zamówienia z funduszu Krajowego Planu Odbudowy  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1.

- Jeśli kara umowna nie pokrywa poniesionej przez stronę szkody, strona ta może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy, w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2,  o więcej niż 14 dni i w § 5 ust. 3 pkt 11, o więcej niż 10 dni.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy w przypadku, kiedy prezentacja stanu zaawansowania realizacji przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 3 pkt 1 niniejszej   umowy, nie wykaże postępu w realizacji przedmiotu umowy.

- Kary umowne oraz kara za odstąpienie od Umowy należne są niezależnie od poniesienia szkody przez Stronę uprawnioną do żądania zapłaty kary umownej lub za odstąpienie 
od Umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do każdorazowego potrącenia z należnym wynagrodzeniem Wykonawcy naliczonej i płatnej na jego rzecz kary umownej lub za odstąpienie od Umowy.

- Na poczet kary umownej lub za odstąpienie od Umowy albo przewyższającego je odszkodowania, Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o ile było wymagane w postępowaniu.

- Odpowiednie postanowienia Umowy z uwagi na swój charakter pozostają w mocy 
po wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy przez jedną ze Stron, w szczególności postanowienia Umowy dotyczące kar umownych i kary za odstąpienie od Umowy, rękojmi, a także rozstrzygania sporów przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

- Kary umowne i kara za odstąpienie od Umowy pozostają od siebie niezależne, mogą być dochodzone niezależnie od siebie oraz sumują się do wartości równej 30% kwoty brutto, o której mowa § 3 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca narusza 
w sposób istotny postanowienia Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone 
w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia.

- Istotne naruszenia umowy, o których mowa w ust. 16 obejmują w szczególności przypadki:

- utratę przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej Umowy,

- nierozpoczęcie wykonywania przedmiotu Umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania Zamawiającego,

- przerwanie wykonywania przedmiotu Umowy na okres dłuższy niż 7 dni,

- gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi 
w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia się z innym przedsiębiorstwem,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym wykonywanie niniejszej Umowy.

- w przypadku, kiedy bieżąca prezentacja realizacji przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego – ustalona zgodnie z warunkami § 5 ust. 5 umowy – czyli nie rzadziej niż raz w miesiącu – nie zostanie zachowana.

- Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy w przypadkach opisanych w ust. 17 pkt 1-3 jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonania swoich obowiązków oraz wyznaczenie w tym celu dodatkowego 3 dniowego terminu.

- Odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić na piśmie oraz zawierać uzasadnienie. Skutek odstąpienia wynikający z umowy nie dotyczy etapu, który został przez Zamawiającego odebrany i za który dokonano płatności częściowej. Poprzez etapy należy rozumieć odpowiednio wykonanie i odebranie koncepcji planu ogólnego (etap I) oraz przygotowanie projektu planu ogólnego wraz z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko do wystąpienia o uzgodnienie i zaopiniowanie przez właściwe instytucje (etap II).

# § 9

# Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(dalej: RODO) informuję, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego 
z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 20, który reprezentuje Gminę Miejską Pruszcz Gdański i jest kierownikiem Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Krzysztofa Pukaczewskiego, 
z którym może się Pani/Pan skontaktować w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański lub pod adresem e-mail: iod@pruszcz-gdanski.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych nałożonych na Administratora ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp), tj. w celu udzielenia zamówienia publicznego, zawarcia i wykonania umowy o usługę pn.: „Sporządzenie projektu planu ogólnego Miasta Pruszcz Gdański” – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W zakresie, w jakim obowiązek podania przez Panią/Pana danych nie wynika z ustawy Pzp, pozostałe dane mogą być przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dotyczy to w szczególności danych ułatwiających kontakt z Panią/Panem, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu.

- Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, 
w którym dane osobowe zostały zebrane, jednak w razie powzięcia takich planów przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje Panią/Pana o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji, w szczególności o okresie przechowywania danych oraz przysługujących Pani/Panu prawach.

- W celu wykonania obowiązków wynikających z Umowy każda ze Stron będzie przetwarzać dane osobowe osób reprezentujących drugą Stronę przy wykonywaniu umowy (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu). Każda ze Stron jest administratorem danych osobowych osób reprezentujących drugą Stronę przekazanych w związku z realizacją Umowy. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

- Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: Poczta Polska S.A., Open Nexus Sp. z o.o., bank obsługujący jednostkę, podmioty świadczące dla Administratora usługi: kurierskie, prawne oraz inne organy publiczne i jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza, podmioty utrzymujące infrastrukturę IT, podmioty świadczące usługi doradcze oraz prawne, a w przypadku umów współfinansowanych podmioty współfinansujące, kontrolujące i zarządzające lub inne podmioty zaangażowane w realizację programu, z którego pochodzi dofinansowanie, podmiot zewnętrzny nie uczestniczący w postępowaniu oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz nie krócej niż przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz umów o dofinansowanie. Okres przetwarzania danych nie będzie również krótszy, niż zastrzeżony dla dochodzenia i egzekwowania roszczeń wynikających z zawartej umowy.

- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

- Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

- W przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

- Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ustawowym.
Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zadania nałożonego ustawą na Administratora. Nie dotyczy to podania danych w celu zawarcia i wykonania umowy. W tym wypadku niepodanie danych uniemożliwi jej zawarcie i wykonanie. W zakresie danych dodatkowych, takich jak email, telefon – ich podanie jest z reguły dobrowolne.

# § 10

# Spory

      - Strony Umowy zobowiązują się wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy (także po jej ewentualnym wygaśnięciu, w wyniku na przykład odstąpienia od Umowy) rozstrzygać polubownie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

      - W razie zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej umowy lub z nią związanego, i braku możliwości jego rozwiązania w drodze polubownej, w sprawach majątkowych w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony sporu zobowiązują się do skierowania sprawy do rozwiązania w drodze mediacji przez mediatora przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku i wyrażają zgodę na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego zgodnie z Regulaminem Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku obowiązującym w dniu złożenia wniosku o mediację.

      - Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego, o którym mowa w ust. 4.

      - W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia co do polubownego rozstrzygnięcia sporu lub braku możliwości zawarcia ugody w drodze mediacji, Strony wskazują Stały Sąd Arbitrażowy przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku (zwany dalej „Sądem Arbitrażowym”), jako wyłącznie właściwy do ostatecznego rozstrzygnięcia sporu. Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym będzie prowadzone zgodnie z Regulaminem i Regułami Postępowania Stałego Sądu Arbitrażowego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, z tym wszakże zastrzeżeniem, że – stosownie do postanowień art. 2 § 1 ust. 1 Regulaminu i Reguł Postępowania Stałego Sądu Arbitrażowego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, Sąd Arbitrażowy przeprowadzi rozprawę w celu przedstawienia przez Strony twierdzeń lub dowodów na ich poparcie.

      - Skład oraz zasady działania sądu polubownego wymagają oddzielnej umowy Stron, a w braku możliwości osiągnięcia porozumienia Stron w zakresie koniecznym do jej zawarcia, zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

# § 11

# Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy z zachowaniem postanowień IDW –Tom I. SWZ.

- Podstawą zmiany Umowy każdorazowo będzie odpowiednie wystąpienie Wykonawcy, zawierające stosowne uzasadnienie propozycji zmiany (faktyczne oraz formalne, w tym poprzez odniesienie do przepisów ustawy Pzp) oraz jej wycenę oraz wpływ na termin wykonania.

- Wszelkie oświadczenia stron kierowane będą na adresy wskazane w komparycji umowy ze skutkiem doręczenia, chyba że strona zawiadomi drugą stronę o zmianie adresu korespondencyjnego, z zastrzeżeniem ust. 5.

- Korespondencję związaną z bieżącym wykonywaniem umowy należy kierować na wskazane adresy:

Korespondencja kierowana do Zamawiającego:

Imię i Nazwisko:	……………………………………

telefon:	……………………………………

e-mail:	……………………………………

Korespondencja kierowana do Wykonawcy:

Wykonawcę w kontaktach z Zamawiającym, w zakresie czynności dotyczących opracowania projektu planu wymagających współdziałania stron, może reprezentować wyłącznie osoba wpisana na listę samorządu zawodowego urbanistów – (uchwała Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Nr ……………………… z dnia …………………………….).

Imię i Nazwisko:	…………………………………… (Koordynator)

Telefon kom.:	……………………………………

e-mail:	……………………………………

Funkcję głównego projektanta pełnić będzie:

Imię i Nazwisko:	……………………………………

Telefon kom.:	……………………………………

e-mail:	……………………………………

Pozostali członkowie zespołu opracowujący plan:

Imię i Nazwisko:	……………………………………

Telefon kom.:	……………………………………

e-mail:	……………………………………

Imię i Nazwisko:	……………………………………

Telefon kom.:	……………………………………

e-mail:	……………………………………

- Zmiana danych wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia dodatkowych osób do kontroli realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustaw Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

- Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze Zamawiający.

Zamawiający                                        Wykonawca

Kontrasygnata