        Załącznik nr 1 do umowy: ……………….

WARUNKI TECHNICZNE DO POSTĘPOWANIA (OPZ)
„Siłownia plenerowa pn. Szczęśliwa 13-tka na osiedlu Przytorze wraz z
urządzeniami dla osób z niepełnosprawnością”.

Przedmiot zamówienia.
Budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw na działce nr 409 obręb 16 na osiedlu Przytorze w Bełchatowie, zgodnie z dokumentacją projektową.
Zakres będzie obejmował prace:
- przygotowawcze: roboty pomiarowe, usunięcie warstwy humusu,
- ziemne: wykonanie wykopów wraz z przemieszczaniem, wywozem i przywozem
   mas ziemnych,
- budowlano – montażowe: wykonanie podbudowy pod nawierzchnie, osadzenie obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni syntetycznej, wykonanie nawierzchni korkowej, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, montaż wyposażenia placu zabaw,
- ogrodnicze: wykonanie trawnika, prace porządkowe.
        Elementy małej architektury:
Urządzenia zabawowe – zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. Montaż i posadowienie urządzeń do zabaw – zgodnie z projektem i zaleceniami producenta urządzenia, z zachowaniem stref bezpieczeństwa, zgodnie z normą PN-EN 1176. Wszystkie projektowane urządzenia zabawowe muszą być fabrycznie nowe, posiadać certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 określającej wytwarzanie urządzeń zabawowych jak również muszą posiadać tabliczkę znamionową (metryczkę urządzenia) z oznaczeniem producenta, datą produkcji, nr katalogowym, nr seryjnym, nr normy.
Elementy siłowni zewnętrznej - zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i normą PN-EN 16630.
Wszystkie materiały wg. projektu budowlano-wykonawczego. Zamawiający wymaga aby niezależnie od zapisów w dokumentacji projektowej Wykonawca przed dokonaniem zakupu i dostarczeniem na miejsce wbudowania uzgodnił z Zamawiającym kolorystykę materiałów.
Warunki techniczne są dokumentem niezbędnym do prowadzenia postępowania oraz kontraktowym i stanowić będą integralną część umowy.
        Termin realizacji zadania: 60 dni od daty podpisania umowy.
  1. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący prace w zakresie prac ziemnych i budowlano - montażowych objęte przedmiotem zamówienia, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
     2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez
        Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się
        przedłożyć oświadczenia zatrudnionych pracowników wykonujących prace w zakresie
        prac ziemnych i budowlano – montażowych tak aby zawierały one następujące
        informacje:
     2.1. dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
        w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika,
  1. datę zawarcia umowy o pracę,
  2. rodzaj umowy o pracę,
  3. zakres obowiązków pracownika.
   W celu wypełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1.1., Wykonawca oświadcza, że zapewni ochronę danych osobowych pracowników zatrudnionych do realizacji niniejszej umowy w zgodzie z obowiązującymi przepisami w szczególności wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w przypadku przekazania Zamawiającemu danych osobowych pracowników zatrudnionych na potrzeby realizacji niniejszej umowy, w tym przekaże informacje wymienione w art. 14 RODO związane z przekazaniem danych osobowych Zamawiającemu, co pozwoli na zastosowanie względem Zamawiającego wyłączenia o jakim mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W przypadku naruszenia tego zobowiązania Wykonawca naprawi wszelką szkodą powstałą w związku z tym po stronie Zamawiającego. W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy w zakresie § 2 ust. 5 przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości osoby będącej pracownikiem Wykonawcy uczestniczącym w realizacji przedmiotu umowy.

    2. Obowiązki wykonawcy

     2.1. Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z warunkami w terenie;
 2.2. Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego i zgłoszenie wszelkich zastrzeżeń i wad
        przed rozpoczęciem budowy;
2.3. Roboty muszą być wykonane z materiałów zakupionych i dostarczonych przez
       Wykonawcę, odpowiadających normom wyrobów dopuszczonych do obrotu
       pozwalającym na ich stosowanie w budownictwie, określonym w ustawie o wyrobach
       budowlanych. Wszystkie projektowane urządzenia zabawowe oraz elementy siłowni
       zewnętrznej muszą być fabrycznie nowe i posiadać certyfikaty bezpieczeństwa
       zgodnie z wymogami normy określającej wytwarzanie urządzeń zabawowych PN-EN
      1176 oraz PN-EN 16630. Należy stosować wyłącznie materiały posiadające atesty,
      aprobaty techniczne, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie ze
       szczególnym uwzględnieniem materiałów niepalących;
2.4. Na wbudowanie każdego materiału Wykonawca składa inspektorowi nadzoru
       inwestorskiego wniosek o zatwierdzenie wyrobu budowlanego. Dopiero po uzyskaniu
       zatwierdzenia wyrobu budowlanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego
      Wykonawca może przystąpić do jego wbudowania (wzór wniosku w załączeniu).
      Zatwierdzone wnioski będą stanowiły część materiałów odbiorowych.
2.5. Wywóz urobku, zagospodarowanie we własnym zakresie;
2.6. Kierownik budowy (z ramienia Wykonawcy) musi posiadać niezbędne
       uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez
       ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi wraz z aktualnym
       zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;
2.7. Nie naruszać własności i interesów osób trzecich;
2.8. Przestrzegać przepisy BHP:
        - odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy przed rozpoczęciem robót
        (ogrodzenie budowlane);
        - utrzymywanie placu budowy i robót w stanie wolnym od niepotrzebnych
        przeszkód, tak aby uniknąć niebezpieczeństwa tych osób;
     2.9. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego)
        o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość
        robót lub termin zakończenia robót.
  2.10. Dostarczenie na każde żądanie Zamawiającego atestów lub badań
       laboratoryjnych na wbudowany materiał.
  2.11. Terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
  2.12. Przywrócenie na własny koszt do stanu pierwotnego terenu po zapleczu budowy
        wraz z usunięciem szkód spowodowanych na skutek jego działania w trakcie
        realizacji robót, przed zgłoszeniem do odbioru.
   2.13. Usuwanie usterek i wad w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w ramach
        gwarancji i rękojmi, w terminach wskazanych przez Zamawiającego oraz zgodnie
        z kartą gwarancji jakości obiektu/wykonanych robót i użytych materiałów.
   2.14. Za szkody powstałe w przypadku wystąpienia kolizji lub wypadku spowodowanego
        przez:
  - złe oznakowanie robót przez Wykonawcę;
  - złe oznakowanie i nieprawidłowe korzystanie ze sprzętu budowlanego w rejonie	prowadzonych robót przez Wykonawcę;
        pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
        3. Płatności:
    Warunkiem otrzymania zapłaty za wykonaną pracę jest:
- przedłożenie protokołu odbioru podpisanego przez osobę nadzorującą wraz
    z wymaganymi załącznikami (m.in. atestami na wbudowany materiał, badaniami	laboratoryjnymi i inwentaryzacji powykonawczej);
- przedłożenie prawidłowo wystawionej faktury.