Projekt postanowień umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy

zawarta w dniu ................2021 r. pomiędzy Gminą Zgierz, reprezentowaną przez Wójta Gminy Zgierz z/s w Zgierzu, ul. Łęczycka 4, w której imieniu działa:

Wioleta Głowacka	 		- 	Wójt  Gminy

zwaną dalej "Zamawiającym",

a .............................., wpisaną do ............................................, w imieniu której działa:

# ...............................			-	.....................

zwaną dalej „Wykonawcą”

po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym
o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214.000 EURO, co stanowi równowartość kwoty 913 630 zł.

§ 1

- Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 ze zmianami).

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do opracowania kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z dokonaniem koniecznych podziałów geodezyjnych działek, ujawnieniem nowych podziałów w ewidencji gruntów i księgach wieczystych, wyniesieniem granic w terenie i ich okazaniem oraz rozbudową sieci wodociągowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 120366E, na odcinku od końca nawierzchni asfaltowej w ul. Spółdzielczej w miejscowości Dąbrówka Wielka do drogi powiatowej Nr 5122E w miejscowości Rosanów (ulice Spółdzielcza i Teresy)” oraz pełnienie nadzoru autorskiego, w podziale na zadania:

Zadanie 1: 	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi  gminnej Nr 120366E, na odcinku od końca nawierzchni asfaltowej
w ul. Spółdzielczej w miejscowości Dąbrówka Wielka do drogi powiatowej Nr 5122E w miejscowości Rosanów (ulice Spółdzielcza i Teresy) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z dokonaniem koniecznych podziałów geodezyjnych działek, ujawnieniem nowych podziałów
w ewidencji gruntów i księgach wieczystych, wyniesieniem granic w terenie i ich okazaniem oraz opracowanie  dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej.

Zadanie Nr 2:	Pełnienie nadzoru autorskiego nad Zadaniem 1 w trakcie realizacji robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

Parametry drogi:

Całkowita długość drogi ca’ 1.200 m, droga klasy L, pas drogowy w liniach rozgraniczających ca’15 m. Droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, szerokość jezdni 6,0 m o nawierzchni mineralno-bitumicznej, z odwodnieniem, ciągiem pieszo-rowerowym, poboczem o szerokości min. 0,75 m oraz oświetleniem ulicznym
i kanałem technologicznym. Drzewa i krzewy w pasie drogowym należy zinwentaryzować i wytypować do wycinki. Ponadto należy uwzględnić istniejące urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym oraz konieczność ich przebudowy – usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą.

Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku o długości ca’ 1.000 m.

§ 2

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

- oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi załącznikami,

- specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami,

- Załącznik Nr 1 „Zakres oraz wartość poszczególnych elementów”.

§ 3

Dokumentację projektową, o której mowa w § 1 należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującym normami i przepisami.

§ 4

1.	Realizacja przedmiotu zamówienia, określonego powyżej polegać będzie na:

1.1	Zadanie 1: Opracowaniu kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej Nr 120366E, na odcinku od końca nawierzchni asfaltowej
w ul. Spółdzielczej w miejscowości Dąbrówka Wielka do drogi powiatowej Nr 5122E w miejscowości Rosanów (ulice Spółdzielcza i Teresy) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z dokonaniem koniecznych podziałów geodezyjnych działek, ujawnieniem nowych podziałów w ewidencji gruntów i księgach wieczystych, wyniesieniem granic w terenie i ich okazaniem oraz opracowaniem  dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej, w tym:

- wykonaniu projektu budowlanego, który należy wykonać zgodnie z wymogami:

- ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2020.1333 ze zmianami) oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy, tj. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609),

- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2020.470 ze zmianami) oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy, tj. Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2016.124 ze zmianami),

- wykonaniu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, którą należy wykonać zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129),

- wykonaniu przedmiaru robót, który należy wykonać zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389),

- wykonaniu kosztorysu inwestorskiego, który należy wykonać zgodnie
z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389),

- wykonaniu projektu stałej organizacji ruchu, który należy wykonać zgodnie
z wymogami ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2021.450 ze zmianami), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U.2019.2311 ze zmianami), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U.2017.784).

- przygotowaniu informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, którą należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126),

- pozyskaniu map do celów projektowych,

- wykonaniu badań podłoża gruntowego,

- wykonaniu operatu dendrologicznego z klasyfikacją drzew i krzewów do wycinki oraz uzyskaniu decyzji,

- uzyskaniu warunków przyłączenia planowanego oświetlenia do sieci elektroenergetycznej i na rozbudowę sieci wodociągowej,

- uzyskaniu w niezbędnym zakresie i na swój koszt informacji (np. o natężeniu ruchu), opinii, uzgodnień i innych projektów (w miarę występowania takiej potrzeby) oraz pozwoleń, decyzji wymaganych odrębnymi przepisami (np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pozwolenia wodno-prawnego, uzgodnień z zarządcami dróg, itp.),

- przygotowaniu wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, który należy wykonać zgodnie
z wymogami ustawy z dnia  10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(t.j. Dz.U.2020.1363 ze zmianami),

- uzyskaniu w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia  10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U.2020.1363 ze zmianami),

- przedstawieniu koncepcji projektu do akceptacji zamawiającego – zamawiający zobowiązuje się w terminie do 30 dni od dnia otrzymania do weryfikacji przedstawionego dokumentu. Brak uwag w wyznaczonym terminie należy traktować jako jego akceptację.

- przedstawienia zamawiającemu projektu podziału nieruchomości, sporządzonego zgodnie z odrębnymi przepisami wraz z wykazem działek do przejęcia przez zamawiającego,

- ujawnieniu nowych podziałów w ewidencji gruntów i księgach wieczystych oraz wyniesieniem granic w terenie i ich okazaniem,

- przedstawieniu gotowej dokumentacji projektowej do akceptacji zamawiającego (po jednym egzemplarzu dokumentacji wymienionej w ust. 3 pkt a-g) przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Zamawiający zobowiązuje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania, sprawdzić zgodność projektu z umową i zaakceptowaną koncepcją,

- składaniu pisemnych raportów z postępu prac projektowych w odstępach 6 tygodniowych w trakcie trwania umowy, licząc od dnia podpisania umowy
(w raporcie należy ująć wszystkie informacje dotyczące realizacji umowy, w tym w szczególności informacje mogące mieć wpływ na jakość i termin wykonania przedmiotu umowy),

- odbyciu w ramach wynagrodzenia, minimum dwóch konsultacji z Zamawiającym
w trakcie przygotowania przedmiotu zamówienia (na wniosek Zamawiającego),

- odbyciu w ramach wynagrodzenia minimum jednej konsultacji społecznej
z mieszkańcami w trakcie przygotowywania przedmiotu zamówienia, przed złożeniem koncepcji projektu u Zamawiającego (na wniosek Zamawiającego),

- dostarczeniu Zamawiającemu dokumentacji projektowej wraz z wykazem opracowań oraz oświadczeniem o kompletności dokumentacji z punktu widzenia celu, któremu ma ona służyć oraz o zgodności z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- opracowaniu odpowiedzi na pytania wykonawców oraz dokonywaniu ewentualnych modyfikacji opracowanych dokumentów w okresie trwania postępowania przetargowego na realizację robót wg wymagań swz,

- aktualizowaniu kosztorysów inwestorskich  w okresie do 3 lat od daty uzyskania ostatecznej decyzji zrid, w terminie 7 dni od daty wpływu zgłoszenia w tym zakresie od Zamawiającego.

1.2.	Zadanie Nr 2:	Pełnieniu nadzoru autorskiego nad zadaniem 1 w trakcie realizacji robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, w tym:

- pełnieniu nadzoru autorskiego a w szczególności:

- stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową;

- wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, a także ewentualnie uzupełnianiu szczegółów dokumentacji projektowej;

- czuwaniu, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu, wymagającej uzyskania zamiennej decyzji ZRID.

- uzgadnianiu z zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych
i technologicznych.

- na wezwanie Zamawiającego – braniu udziału w naradach technicznych
i komisjach organizowanych przez Zamawiającego.

- sprawowaniu nadzoru autorskiego osobiście przez projektanta głównego
i projektantów branżowych;

1.3.	Nadzór autorski będzie pełniony według potrzeb wynikających z postępu robót, na każde pisemne lub telefoniczne wezwanie zamawiającego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie będzie przesłane przynamniej na 2 dni robocze przed terminem spotkania na budowie. Przewiduje się 10 pobytów na budowie.

1.4.	W kosztach nadzoru autorskiego należy uwzględnić koszty dojazdu, delegacji, itp. Projektant zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w ramach wynagrodzenia umownego w czasie prowadzonych robót a także w okresie gwarancji
i rękojmi. Zamawiający zaznacza, możliwość realizacji robot budowlanych w oparciu
o opracowaną dokumentację przez okres do 3 lat od daty wydania ostatecznej decyzji ZRID, jednakże termin ten jest terminem szacunkowym i w związku z tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu.

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu 1 egzemplarz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz dokumentacje projektowe, w następujących ilościach:

- projekt budowlany wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egz. w formie papierowej dla Zamawiającego, w tym: 1 egz. projektu budowlanego stanowiące załącznik do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 4 egz. projektu technicznego w formie papierowej oraz kompletna wersja elektroniczna całości opracowania na płycie CD w 2 egz. (skan w zapisie PDF oraz rysunki w formacie .dwg);

- przedmiar robót – 3 egz. w formie papierowej oraz wersja elektroniczna na płycie CD w 2 egz. (w programie NORMA, w formie pliku z rozszerzeniem .ath lub innym możliwym do edycji w programie Norma oraz skan w zapisie PDF);

- kosztorys inwestorski - 3 egzemplarze w formie papierowej dla Zamawiającego oraz wersja elektroniczna na płycie CD w 2 egz.(w programie NORMA, w formie pliku z rozszerzeniem .ath lub innym możliwym do edycji w programie Norma oraz skan w zapisie PDF).w formie elektronicznej;

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – ogólna
i szczegółowa - 3 egzemplarze w formie papierowej dla Zamawiającego oraz kompletna wersja elektroniczna na płycie CD w 2 egz. (w dokumencie tekstowym oraz skan w zapisie PDF);

- projekt stałej organizacji ruchu – 3 egzemplarze dla Zamawiającego w formie papierowej oraz wersja dokumentacji w formie elektronicznej na płycie CD w 2 egz. (w dokumencie tekstowym oraz skan w zapisie PDF);

- Zamawiający zastrzega, by informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń określały przedmiot zamówienia
w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez określenie parametrów precyzujących rodzaj, standard oraz inne istotne elementy.

- Ewentualne poprawki i uzupełnienia opracowania Wykonawca wykona na własny koszt w ramach rękojmi jakości swoich usług oraz w ramach udzielonej gwarancji.

- Zamawiający udzieli wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu
w sprawach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca udzieli na wykonaną usługę gwarancji w okresie od daty potwierdzenia przez zamawiającego odbioru kompletnej dokumentacji do czasu upływu terminu odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych, wykonanych zgodnie z tą dokumentacją.

- Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 5

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia stanowiącego  przedmiot niniejszej umowy  Podwykonawcy lub dalszemu  Podwykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, iż następujący zakres robót wykona przy udziale Podwykonawcy/ów:  ................................................................................................................

- W przypadku powierzenia wykonania przez Wykonawcę części przedmiotu umowy Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy – Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za jego należyte wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.*

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na usługi zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na usługi, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.*

- Umowa, o której mowa w ust. 5 powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.*

- Zamawiający, w terminie określonym w ust. 16 zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi*:

        - niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia;

        - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7.

        - w innej kwestii dotyczącej realizacji zamówienia w przypadku niezgodności postanowień umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą z zakresem przedmiotowym umowy głównej.

          - Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonego projektu ostatecznej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie określonym w ust. 16, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.*

          - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na usługi przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie 7 dni  od dnia jej zawarcia.*

          - Zamawiający, w terminie określonym w ust. 16, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadkach, o których mowa
w ust. 9.*

          - Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwa, której przedmiotem są usługi, w terminie określonym w ust. 16, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.*

          - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na usługi przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi,  w terminie 7 dni od jej zawarcia, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.*

          - W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 7, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany zawartej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.*

          - Przepisy ust. 4-15 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.*

          - Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej  zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian
– w terminie 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu tych dokumentów.*

          - Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca w wyznaczonym terminie  dostarczy Zamawiającemu informacje dotyczące wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia, z określeniem postępu realizacji zamówienia, wystawionych przez nich faktur, potwierdzenia dokonanej  płatności  na ich rzecz do dnia sporządzenia takiej informacji.*

          - Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.*

          - Wykonawca,  do faktury przedkładanej Zamawiającemu zobowiązany jest*:

1)	przedłożyć oświadczenie Podwykonawcy/ Podwykonawców o braku zaległych płatności od Wykonawcy, albo oświadczenie Wykonawcy wyjaśniające dlaczego Podwykonawca odmówił złożenia oświadczenia, jeżeli roboty budowlane objęte fakturą  wykonywane były przez Podwykonawcę   lub dalszego Podwykonawcę,

2)	W przypadku nie dostarczenia oświadczeń wszystkich Podwykonawców (w tym dalszych Podwykonawców) realizujących w przedmiotowym zamówieniu roboty budowlane, dostawy lub usługi  lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika,                 że Wykonawca zalega wobec nich z płatnościami -  Zamawiający będzie miał prawo  do wstrzymania płatności odpowiedniej kwoty  faktury, przy czym sytuacja ta  nie stanowi podstawy naliczania odsetek od nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia Podwykonawcy
(w tym dalszego Podwykonawcy) w stosunku do Zamawiającego do czasu aż roszczenie zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sąd albo Podwykonawca zrzeknie się roszczenia.

- W przypadku uchylania się Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zamówienia na roboty budowlane od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, powstałego                        po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub zapłaty wynagrodzenia  zgodnie z przedłożoną Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są  dostawy lub usługi -  Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na zasadach ustalonych w art. 465 ustawy i niniejszej umowie.*

- Powyższe ustalenia nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny.*

- W przypadku nie dokonania zmian w projekcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, co do których Zamawiający zgłosił sprzeciw, Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz nie będzie odpowiadał za żadne zobowiązania Wykonawcy względem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.*

§ 6

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia  oraz ofertą Wykonawcy wybraną  w  trybie podstawowym jest wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie za przedmiot umowy strony ustalają na:

kwotę netto:  ......................... zł (słownie złotych: .......................................................)

kwotę brutto: ......................... zł (słownie złotych: .......................................................).

- Wynagrodzenie umowne obejmuje ryzyko wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ceny za przedmiot umowy.

- Rozliczenie wynagrodzenia umownego za zrealizowane opracowanie odbędzie się na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół zdawczo – odbiorczy wraz z wykazem opracowań oraz pisemnym oświadczeniem Wykonawcy, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, w stanie zupełnym / kompletna z punktu widzenia  celu, któremu ma służyć / wraz z ostateczną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji Wynagrodzenie płatne w terminie 30 dni od protokolarnego przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego i przedłożenia faktury przez Wykonawcę wystawionej na: Gmina Zgierz, Urząd Gminy Zgierz, 95-100 Zgierz ul. Łęczycka 4, NIP 732-20-11-556.

- Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty wynagrodzenia przelewem na konto wskazane na fakturze wystawionej przez Wykonawcę, ujawnione w wykazie podatników VAT prowadzonych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (biała lista podatników VAT).

§ 7

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy od daty potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru kompletnej dokumentacji do czasu upływu terminu odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych, wykonanych zgodnie z tą dokumentacją.

- W przypadku zaistnienia wad fizycznych dokumentacji, wad polegających na niekompletności i wad ukrytych, których Zamawiający i Wykonawca pomimo należytej staranności nie dostrzegli Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie usunąć zgłoszone wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli w rezultacie istnienia wad (w tym wad ukrytych) Zamawiający poniesie szkodę, która pozostaje w bezpośrednim związku z wadą dokumentacji, Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania z tego tytułu.

§ 8

- Wykonawca przenosi w ramach zaoferowanej ceny na rzecz Zamawiającego  autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy na wszystkich polach eksploatacji.

- W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:

- użytkować opracowanie projektowe na własny użytek, w tym w szczególności 
przekazać opracowanie projektowe lub dowolną jego część, także jego kopie:

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych,

- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót 
budowlanych,

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,

- wykorzystywać opracowanie projektowe lub jego dowolną część do 
prezentacji,

- wprowadzać opracowanie projektowe lub jego części do pamięci komputera na 
dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych,

- zwielokrotniać opracowanie projektowe lub jego części dowolną techniką,

- zbywać opracowanie projektowe na rzecz innych osób. Zamawiający nie może usuwać oznaczeń określających autora.

§ 9

- Strony postanawiają, że w razie opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowej oraz w przypadku bezpodstawnego odstąpienia od umowy Wykonawca zapłaci kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub wniesieniu poprawek i uzupełnień, w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia umownego terminu zakończenia przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- 20% wynagrodzenia umownego w przypadku bezpodstawnego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający wynosi 50 % wartości brutto robót będących przedmiotem zamówienia.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od  Wykonawcy Zamawiający pokryje koszt wynagrodzenia za dokumentację sporządzoną do dnia odstąpienia od umowy. Podstawą obliczenia wynagrodzenia będzie protokół inwentaryzacji zaawansowania prac projektowych.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający potrąci z faktury końcowej ewentualne należności z tytułu kar umownych, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w razie jej niewykonywania lub nienależytego wykonywania bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu wykonania umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

§ 10

- Strony zastrzegają możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w oparciu 
o porozumienie stron, w przypadku zaistnienia okoliczności nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Wszelkiego rodzaju zmiany winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egz. otrzymuje Zamawiający a 1 egz. Wykonawca.

§ 14

Wykaz załączników do umowy:

Załącznik Nr 1 „Zakres oraz wartość poszczególnych elementów”

Zamawiający:								Wykonawca:

Kontrasygnata:

- ma zastosowanie w przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców