Egz. nr ….

Umowa nr  …………….……….

zawarta w dniu ……….2022  r. w Krakowie pomiędzy:

Skarbem Państwa - Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Krakowie,

ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków (NIP:675-000-46-95, REGON: 350136843)

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………-  SZEF

...............................  reprezentowana przez :

………………………………………………………………………………………….

zwany dalej „Wykonawcą”

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

W wyniku zamówienia udzielonego z uwzględnieniem treści art.2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty obejmujące: „Remont układów zasilania w zakresie kompensacji mocy biernej w WKU Kielce i WKU Busko Zdrój” zwany dalej „Przedmiotem umowy”.

Szczegółowy zakres i warunki realizacji Przedmiotu umowy przedstawiają projekt wykonawczy,kosztorys ofertowy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące integralną część niniejszej umowy.

Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie z Umową, propozycja ofertowa Wykonawcy, obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej, decyzjami oraz innymi orzeczeniami organów administracji publicznej, w tym warunkami i uzgodnieniami oraz uzyska wszystkie dokumenty wymagane przez przepisy prawa oraz Umowę, w tym konieczne zgody, opinie, protokoły, pozwolenia, dopuszczenia, deklaracje, oceny zgodności wyrobów budowlanych, maszyn i urządzeń.

§ 2

- Termin wykonania robót ustala się:

    - rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy

zakończenie: 60 dni od dnia podpisania umowy.

§ 3

- Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia protokolarnie terenu budowy i przygotowania realizacji niniejszej Umowy poprzez wykonanie robót tymczasowych i zabezpieczających, które okażą się niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest również do właściwego składowania i zabezpieczenia urządzeń oraz materiałów przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, a także przed dostępem osób niepowołanych.

- Wykonawca we własnym zakresie zapewni zaplecze socjalno-techniczne niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy  w dniu ……………….. 2022 r.

- Wykonawca z należytą starannością, jaka jest wymagana dla robót wysokiej jakości, wykona wszystkie roboty i czynności stanowiące Przedmiot umowy oraz usunie wszelkie wady i usterki ujawnione w okresie realizacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, jak również w okresie gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób niepowodujący kolizji oraz nie utrudniający korzystania z niego, jak i nie powodujący szkód, ani zagrożenia dla ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę uzasadnionych interesów Zamawiającego oraz osób trzecich. Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska, oraz zapewnienia przestrzegania tych przepisów przez inne osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub działające na jego rzecz przy realizacji przedmiotu Umowy.

§ 4

- Zamawiający oświadcza, że powołał inspektora nadzoru robót :

Inspektor nadzoru robót elektrycznych: ………………………..……………

Do wydawania poleceń Wykonawcy ze strony Zamawiającego, poza inspektorami nadzoru, ma prawo: ppłk mgr inż. Witold Nowak,  mgr inż. Mateusz Orędarz

§ 5

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest ..................

Numer uprawnień:………………………….

§ 6

- Zamawiający wraz z Administratorem ………. zapewni Wykonawcy możliwość poboru energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków, energii cieplnej, gazu.

- Rozliczenie poboru energii elektrycznej przez Wykonawcę nastąpi na podstawie:

odczytów subliczników (układu pomiarowego) zamontowanego przez Wykonawcę,

lub kalkulacji ustalonej indywidualnie z Sekcją Gospodarki Komunalnej i Energetycznej WEN Zamawiającego w zakresie zużytej energii elektrycznej, określającej zużycie energii, jako iloczyn mocy urządzeń elektrycznych wykorzystywanych do robót, szacunkowego czasu pracy urządzeń, średniej stawki kWh dla obiektu, w którym prowadzone są prace,

Okresem rozliczeniowym poboru energii elektrycznej jest okres realizacji umowy.

Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą w oparciu o fakturę wystawioną przez RZI w Krakowie.

Termin płatności za zużytą energię elektryczną upływa 20 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

Rozliczenie przez Wykonawcę poboru wody i odprowadzenia ścieków, energii cieplnej, gazu  nastąpi na zasadach obowiązujących u Administratora tj. ……..Przekazany teren budowy podlega ochronie przez Wykonawcę od kradzieży, pożaru. Ponadto Wykonawca odpowiedzialny jest za zachowanie pierwotnego stanu technicznego obiektów znajdujących się na terenie budowy, które nie wchodzą w zakres prac rozbiórkowych oraz stanu zieleni i drzewostanu znajdującego się w granicach placu budowy i sąsiadującym z nim.

Szczegółowe wymagania dotyczące organizacji terenu budowy zostaną określone w protokole przekazania placu budowy.

Wykonawca przygotuje i opracuje dokumentację odbiorową budowy (w 2 kompletach), która będzie podlegała przekazaniu Zamawiającemu w czasie odbioru końcowego. Koszt przygotowania dokumentacji obciąża Wykonawcę.

Koszty zagospodarowania i likwidacji placu robót oraz rekultywacji terenu obciążają Wykonawcę.

§ 7

- Wykonawca  zapewnia  na   budowie  warunki  pracy, w tym bezpieczeństwa  i higieny  oraz sanitarno – epidemiologiczne,  zgodnie z  obowiązującymi  przepisami.

Wykonawca z mocy ustawy o odpadach staje się wytwórcą odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót i zobowiązuje się realizować obowiązki wytwórcy odpadów.

Wyjątek stanowi złom metalowy, który Wykonawca po uprzednim przekwalifikowaniu i zważeniu przekaże protokolarnie…………...

Gruz z rozbiórek Wykonawca będzie bezpośrednio gromadził w kontenerze dostarczonym przez wykonawcę.

Wykonawca ponosi koszty gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca po zakończeniu robót usunie z terenu budowy wszystkie odpady  zgodnie z ustawą  o odpadach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim przy wykonywaniu prac objętych umową.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji prac z winy Wykonawcy, naprawienie go i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów zgodnych z kosztorysem ofertowym.

- Zastosowane materiały i urządzenia winny być dopuszczone do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadać właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo wykonanym obiektom spełnienie wymagań podstawowych określonych w Prawie Budowlanym art. 5, art.10 i (m.in. certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia upoważnionych instytucji do stosowania w Polsce 
i w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie w szczególności atesty Instytutu Techniki Budowlanej i świadectwa Państwowego Zakładu Higieny).

- Dokumenty te Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Na każde żądanie Zamawiającego materiały te zostaną poddane badaniom na koszt Wykonawcy w miejscu produkcji, na placu budowy lub też w określonym przez Zamawiającego miejscu. Do czasu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca będzie przechowywał w biurze budowy: certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania.

- Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów własnych (zakupionych przez siebie).

§ 9

- Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy siłami własnymi.

- W przypadku podzlecania robót przez Wykonawcę, bez pisemnej zgody Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy

§ 10

- Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe brutto w kwocie .................... zł (słownie: ........... zł ..../100) w tym podatek VAT ................ zł zgodnie z kosztorysem ofertowym przyjętym w postępowaniu.

Wynagrodzenie ostateczne Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie obmiarów robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Każdorazowa zmiana wielkości obmiaru w stosunku do ilości przedmiaru podanej w kosztorysie ofertowym wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym w protokole konieczności. Niezgodność pozycji kosztorysu powykonawczego w zakresie cenowym z odpowiednimi pozycjami kosztorysu ofertowego stanowić będzie podstawę do zwrotu przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego Wykonawcy do poprawienia.

Ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym obowiązują do końca realizacji robót.

Rozliczenie ewentualnych robót dodatkowych koniecznych dla realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, nastąpi na zasadach ustalonych w pkt. 4 i 6 niniejszego paragrafu.

Roboty, o których mowa w ust. 5, identyczne lub analogiczne do robót ujętych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowiązany jest wykonać na poziomie cen kosztorysu ofertowego. Wycena ewentualnych robót, niewystępujących w kosztorysie ofertowym, dla których nie można będzie ustalić wartości w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, zostanie wykonana w formie kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych:

- Stawka roboczogodziny 	   „R”                   =  ……. zł

- Koszty pośrednie 		   „Kp” (R+S)       =  …….٪

- Zysk kalkulacyjny 		   „Z”  (R+S+Kp)  =  ……. ٪

- Ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) nieujęte w kosztorysie ofertowym będą przyjmowane wg średnich cen rynkowych wg publikacji „Sekocenbud” z okresu opracowania kosztorysu ofertowego.

Ceny materiałów i sprzętu nieujęte w wydawnictwie „Sekocenbud” oraz urządzeń zostaną rozliczone wg zaakceptowanych przez Zamawiającego dowodów zakupu załączonych do kosztorysów powykonawczych. Nakłady rzeczowe zostaną rozliczone w oparciu o KNR, a w przypadku braku norm w KNR, w oparciu o kalkulację indywidualną zatwierdzoną przez Zamawiającego.

Termin na sprawdzenie i uzgodnienie wysokości wynagrodzenia kosztorysowego wynosi 14 dni licząc od daty zgłoszenia propozycji tego wynagrodzenia przez Wykonawcę.

Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie roboty niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy, także nie wskazane wyraźnie w Umowie oraz dokumentach, o których mowa w § 1 ust. 2 powyżej. Za roboty niewykonane wynagrodzenie nie przysługuje.

Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT w rozumieniu ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego  o zmianie statusu jako podatnika VAT.

W przypadku, jeżeli świadczenia będące przedmiotem niniejszej Umowy stanowić będą świadczenia objęte „mechanizmem podzielonej płatności” stosownie do obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT spełniających wymogi formalne określone w przepisach prawa,                  w szczególności powinny zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.

§ 11

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót Wykonawca nie poinformuje inspektora nadzoru 
o odbiorze robót ulegających zakryciu zobowiązany jest do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia robót do stanu poprzedniego na koszt własny.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru powiadamiając pisemnie Zamawiającego. Ustosunkowanie się Zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma przez Zamawiającego oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru.

- Zamawiający najdalej w ciągu 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia przystąpi do czynności odbiorowych albo przekaże Wykonawcy pisemną decyzję ustalającą, jakie warunki muszą być jeszcze spełnione, aby odbiór mógł być dokonany zgodnie z umową.

- Zamawiający, Użytkownik i Wykonawca dokonają końcowej oceny robót zgodnie z Prawem Budowlanym.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru kompletną dokumentację robót, dokumentację powykonawczą oraz inne dokumenty dotyczące realizowanego obiektu wymagane Ustawą – Prawo budowlane.

§ 12

- Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy będzie odbywało się fakturami częściowymi, wystawianymi za wykonany zakres robót, potwierdzony przez inspektora nadzoru w książce obmiaru (protokole odbioru) oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie do 30 dni od dnia jej dostarczenia bez wad wraz dokumentami wyszczególnionymi w § 11 ust. 6.

Termin płatności faktury liczony będzie od daty wpływu ostatniego z wymaganych dokumentów rozliczeniowych.

- Za datę realizacji płatności faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności  przenieść wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich.

- Zamawiający może z faktury dokonać potrącenia należności z tytułu świadczeń określonych w § 6 ust.1 niniejszej umowy oraz naliczonych kar umownych. Wykonawca wyraża zgodę na wymienione potrącenia.

§ 13

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury VAT.

§ 14

- Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną po uprzednim bezskutecznym pisemnym ostrzeżeniu i wyznaczeniu dodatkowego odpowiedniego terminu, za odstąpienie od umowy  przez Zamawiającego z przyczyn, leżących po stronie Zamawiającego, innych niż wskazane w § 19 ust. 1 lit. c) – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu do usunięcia naruszeń/podjęcia czynności naprawczych i wyznaczeniu dodatkowego odpowiedniego terminu do ich wykonania:

za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie   Wykonawcy  – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto,

za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto,

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Strony uzgadniają, że kary umowne przewidziane w umowie potrącane będą z wystawionej przez Wykonawcę faktury, na co Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę, a gdyby okazało się to niemożliwe Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar na rachunek Zamawiającego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej.

§ 15

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi zgodnie z Kodeksem Cywilnym, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 5 lat od dnia odbioru końcowego robót.

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 5 lat liczony od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót na warunkach określonych poniżej.

- Wykonawca udziela gwarancji na użyte materiały, sprzęt, zamontowane urządzenia inne niż wskazane ust. 2 na okres nie krótszy niż udzielone przez dostawcę lub wytwórcę gwarancje liczony od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót na warunkach określonych poniżej.

- Gwarancja nie obejmuje wad będących wynikiem nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu objętego gwarancją oraz skutków uszkodzeń fizycznych (m.in. mechaniczne uszkodzenie).

- Termin gwarancji biegnie od daty spisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót.

- Zamawiający traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:

samodzielnego wykonania przez Zamawiającego lub osoby trzecie napraw lub przeróbek, z zastrzeżeniem ust. 11.

usterek wynikłych ze zdarzeń losowych.

- Usterki i wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą przez Wykonawcę.

- Naprawa gwarancyjna w zakresie stwierdzonych wad lub usterek zostanie przeprowadzona najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia gwarancyjnego. W przypadku wystąpienia przeszkód w przeprowadzeniu naprawy gwarancyjnej w terminie podanym powyżej, nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy, termin ten ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu.

- O zaistnieniu wady Zamawiający zgłosi Wykonawcy na piśmie.

- Zgłoszenie powinno zawierać opis stwierdzonej wady oraz okoliczności, w jakich doszło do stwierdzenia wadliwości.

- W przypadku uchylania się Wykonawcy od napraw gwarancyjnych lub usunięcia wad w sposób nienależyty, Zamawiający zleci naprawę we własnym zakresie i obciąży Wykonawcę jej kosztami nie tracąc uprawnień z tytułu gwarancji. Podmiot trzeci będzie wykonywał roboty na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad liczony od dnia zgłoszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunięcia.

- W przypadku wymiany wadliwego elementu na wolny od wad lub dokonania istotnej naprawy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia wolnego od wad elementu lub zwrotu naprawionego elementu.

- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy.

- Uszkodzenia robót budowlanych i wyrobów przeznaczonych do wykonania robót powstałe do dnia odbioru końcowego robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt, w sposób zapewniający zgodność robót 
i wyrobów z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej, STWiORB, normami, instrukcjami producentów wyrobów oraz obowiązującymi przepisami.

§ 16

- Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu odbioru w ciągu 30 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym stosownym protokołem.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie umowne za te roboty przy zachowaniu uprawnień z tytułu rękojmi dla robót, za które zostało obniżone wynagrodzenie, w wypadku wystąpienia innych wad niż te z powodu, których obniżono wynagrodzenie.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać jego wykonania po raz drugi.

§ 17

W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:

zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości firmy Wykonawcy,

ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,

zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy

§ 18

Wykonawca zobowiązany jest zachować poufność wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonaniem  niniejszej  Umowy, chyba, że obowiązek ich ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 19

- Strony  postanawiają,   że oprócz   przypadków  wymienionych   w   tytule  XV księgi trzeciej Kodeksu Cywilnego, przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni lub opóźnia się z ich realizacją z przyczyn przez siebie zawinionych, tak że zagrożony jest termin wykonania Przedmiotu umowy,

Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, pomimo wcześniejszego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do  prawidłowego wykonania robót i  wyznaczenia  terminu na doprowadzenie robót do stanu zgodnego z umową,

na podstawie decyzji dysponentów środków finansowych (wyższych przełożonych) konieczne jest wstrzymanie lub zaniechanie realizacji robót z powodu ograniczenia środków budżetowych.

Odstąpienie   przez  Zamawiającego  od  umowy  nie  zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych i zabezpieczenia terenu  budowy.

Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić w  formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. Strona, która odstępuje od umowy z przyczyn określonych w § 19 nie jest zobowiązana do zapłaty kary umownej ustalonej w § 14.

W   razie   odstąpienia   od   umowy  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie  odpowiada, Zamawiający  jest  obowiązany  do:

dokonania odbioru wykonanych robót nadających się do odbioru zgodnie z Umowa oraz zapłaty wynagrodzenia za odebrane roboty do czasu odstąpienia od umowy;

odkupienia zakupionych na tę budowę nietypowych materiałów i urządzeń, których Wykonawca nie może wykorzystać na innych prowadzonych przez siebie budowach;

przejęcia terenu budowy.

W razie odstąpienia od Umowy Zamawiający i Wykonawca bezzwłocznie sporządzą protokół inwentaryzacji robót wykonanych do dnia otrzymania przez Stronę zawiadomienia o odstąpieniu, a Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy. Na podstawie protokołu inwentaryzacji robót Strony dokonają rozliczenia rzeczowo – finansowego Umowy.

Odstąpienie od Umowy o jakim mowa w niniejszym paragrafie jest odstąpieniem ze skutkiem na przyszłość (ex nunc) i dotyczy wyłącznie zakresu Umowy jaki nie został jeszcze wykonany i odebrany. Wykonanie prawa odstąpienia nie pozbawia Strony uprawnionej praw wynikających z dotychczas wykonanej części Umowy, a w szczególności prawa dochodzenia kar umownych, jak również prawa żądania udzielenia gwarancji jakości oraz praw z rękojmi na roboty wykonane i odebrane.

§ 20

Strony ustalają, że Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie z warunkami przyjętymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Prawem Budowlanym i poleceniami inspektora nadzoru. Roboty odbiegające od ww. norm nie będą podlegały odbiorowi  przez  Zamawiającego, a koszt przywrócenia robót do stanu zgodnego z normami obciąży Wykonawcę.

§ 21

Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 22

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 24

Umowę niniejszą sporządzono w 3 egz., w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                WYKONAWCA:

Rozdzielnik :

Egz.  Nr 1 S/TUN

Egz.  Nr 2 Główny Księgowy

Egz.  Nr 3 Wykonawca