Zał. nr 3 do SWZ

Projekt Umowy

zawarta w Gdańsku w dniu  ……………………………roku pomiędzy:

COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA  z siedzibą w 80-803 Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 1-6, działającym zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000478705, NIP 583-31-62-278, REGON: 221964385, reprezentowanym przez:

…………………………….. –. ……………………………..

zwanym w dalszej treści Umowy „Zamawiającym”

a

…………………………………………………….

reprezentowanego przez:

……………………………………………………

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą.”

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji, znak: D10.251.67.E.2024, o następującej treści :

§1

      - Wykonawca zobowiązuje się na zlecenie Zamawiającego do przygotowania aktualizacji koncepcji programowo – przestrzennej, a po jej akceptacji  wielobranżowych wewnętrznie skoordynowanych projektów budowlanych i projektów technicznych, projektów wykonawczych oraz kosztorysów inwestorskich i nakładczych oraz przedmiarów służących dostosowaniu piętra VII w budynku A Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku na potrzeby administracji Spółki Copernicus oraz dostosowania budynku A w związku z kwalifikacją budynku jako budynek wysoki. Zakres obejmuje również projekt nowego szybu / szybów windowych.

      - W zakresie zadania jest również wykonanie wszelkich koniecznych inwentaryzacji wraz z koniecznymi odkrywkami, bilansem mediów,  oraz pełnieniem nadzoru autorskiego, uzyskanie Decyzji pozwolenia na budowę. Ponadto w zakresie zadania, są  odpowiedzi na pytania do przetargu, który zostanie ogłoszony przez Zamawiającego na bazie powstałej dokumentacji projektowej. Do zadań związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego będzie należała również ocena, akceptacja oraz opinie dotyczące materiałów proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych i instalacyjnych w postaci kart materiałowych. Wykonawca ustali na etapie koncepcji i tworzenia dokumentacji projektowej parametry brzegowe dla urządzeń zgodnie ze stworzoną przez siebie koncepcją. W/w dokumenty zostaną przygotowane na podstawie analizy potrzeb użytkownika. W zakresie jest również przygotowanie zestawienia wyposażenia meblowego. Szczegóły dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia zostały opisane w załącznikach do Umowy.

      - Wielobranżowa dokumentacja projektowa: -  ma umożliwić przeprowadzenie postępowania przetargowego na  Wykonawcę robót  budowlanych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych w przedmiotowym zadaniu, - na każdym etapie musi posiadać akceptację Zamawiającego, tj. poszczególne projekty muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego oraz wszelkie zaproponowane materiały, urządzenia i systemy. - przed  złożeniem do poszczególnych organów oraz przed przekazaniem jej w wersji papierowej Zamawiającemu, musi posiadać akceptację Zamawiającego, -  ma umożliwić wykonanie na jej podstawie prac budowlanych , - ma być podstawą do dokonania odbiorów  przez wszystkie służby, a w tym Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku i Państwową Straż Pożarną w Gdańsku oraz inne jednostki których odbiory będą konieczne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i rozpoczęcia prac przebudowy VII piętra.

      - Wszystkie opracowania winny obejmować: opisy techniczne, obliczenia parametryczne, schematy działania instalacji, rozmieszczenie urządzeń, osprzętu i tras instalacyjnych na rzutach kondygnacji.

      - Zakres umowy  obejmuje również :

- uzyskanie pozwolenia na budowę  jeśli zajdzie konieczność również pozwoleń zamiennych,

- uzyskanie koniecznych opinii, decyzji i akceptacji,

- uzyskanie kompletu uzgodnień projektu, a w szczególności:

- uzyskanie wymaganych przepisami odrębnymi decyzji, postanowień  i uzgodnień gestorów mediów i instytucji administracyjnych,

- uzgodnienie w zakresie spełnienia wymogów z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, a jeśli zajdzie konieczność również z Państwową Inspekcją Pracy,

- uzgodnienie w zakresie spełnienia wymogów ochrony pożarowej z Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku oraz rzeczoznawcą,

- uzgodnienie w zakresie spełnienia wymogów BHP.

      - Dokumentacja określona w ust. 1 będzie wykonana w sposób umożliwiający prawidłowe i zgodne z ustawą Prawo Zamówień Publicznych  przeprowadzenia przetargu na prace budowlane i instalacyjno – montażowe.

      - Wykonawca uzyska wszelkie wymagane opinie, sprawdzenia, uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej wymagane przepisami prawa.

      - Dokumentacja projektowa na każdym etapie musi zostać zaakceptowana przez  Zamawiającego, a wszelkie zaproponowane materiały, urządzenia i systemy musza posiadać jego akceptację.

      - Wykonawca ma obowiązek zgodnie z aktualną ustawą Prawo Zamówień Publicznych do opisu wykorzystać parametry, a nie nazwy własne, w sposób umożlwiający Wykonawcy robót budowlano – instalacyjnych wybór z co najmniej dwóch Dostawców. Parametry opisujące przedmiot zamówienia nie mogą powodować ograniczania uczciwej konkurencji.

      - Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego (w zakresie określonym w ustawie Prawo Budowlane) nad robotami budowlanymi które będą realizowane na podstawie dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę.

      - Wykonawca udzieli we wskazanym przez Zamawiającego terminie odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii, jakie pojawiają się w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  roboty budowlane zgodnie z projektem przygotowanym przez Wykonawcę. W przypadku postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą  w zakresie związanym z  postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca weźmie udział w rozprawie przed KIO.

      - Wykonawca wykona inwentaryzację pomieszczeń, budynków i istniejących instalacji w zakresie opracowania których celem będzie prawidłowe przygotowanie dokumentacji o której mowa w ust. 1.

      - Powstała dokumentacja umożliwi wykonanie prac budowlanych i odbiór ich przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwową Straż Pożarną w Gdańsku.

      - Wykonawca przygotuje koncepcję która po akceptacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub rzeczoznawcy i Zamawiającego będzie podstawą do wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej.

      - Wykonawca zaopatrzy dokumentację projektową w pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest wydawana w stanie zupełnym ze względu na cel oznaczony w umowie. Pisemne oświadczenie stanowi integralną część przekazywanej dokumentacji projektowej.

§2

- Do obowiązków Zamawiającego należy sprawdzanie dokumentacji oraz przedstawianie uwag do niej, aż do chwili w której będzie ona kompletna.

- Po akceptacji dokumentacji w wersji elektronicznej dokonanie odbioru prawidłowo wykonanej dokumentacji projektowej w wersji papierowej

- Wykonawca wykona dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dokumentację projektową, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne, należy wykonać zgodnie z zapisami :

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r., poz. 725)

2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021, poz. 2454),

4) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020, poz. 1609 z późn. zm.),

5) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021r., poz. 2458),

6) Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz.U. z 2023r, poz. 1094 z późn.zm.)

7) Innych ustaw i rozporządzeń.

8) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 , poz. 822),

9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126 z póź. zm.).

- Jeżeli zajdzie konieczność dokonania zmian, wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub aktualizacji dokumentacji projektowej, będą one dokonywane w ramach nadzoru autorskiego, bez prawa Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia. W szczególności Wykonawca w razie konieczności zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia wykonać projekty zamienne i uzyskać zamienne pozwolenie na budowę.

- Wszelkie zmiany w projektach i dokumentacji opracowanych na podstawie niniejszej umowy i odebranych przez Zamawiającego wymagają pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego.

§3

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:

- Uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla każdego przygotowywanego dokumentu. Wykonawca przed wydrukiem jest zobowiązany przekazywać dokumentacje w wersji elektronicznej, aż do chwili potwierdzenia przez Zamawiającego kompletności i poprawności przygotowanych dokumentów.

- Po uzyskaniu akceptacji Wykonawca protokolarne przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową w wersji papierowej w ilości 6 kompletów (oryginały) i dwóch kompletów (kopi).

- Protokolarne przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej w 6 kompletach (nośnik CD/DVD, format zapisu: dla kosztorysów .ath,  dla dokumentów tekstowych  .doc i .pdf z możliwością wyszukiwania tekstów, dla rysunków technicznych .dwg wraz z niezbędnymi do prawidłowego wyświetlania czcionkami, blokami itp.).

- Przedłożenie oświadczenia o kompletności dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy oraz oświadczenia że dokumentacja projektowa została wykonana w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, wymogami ustawy Prawo Budowlane, przepisami prawa, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem.

- Uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Zapewnienie sprawdzenia opracowanego projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno--budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

- Uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych w czasie realizacji inwestycji, niezależnie od sprawowania nadzoru autorskiego.

- Akceptacja kart materiałowych oraz kwalifikacja zmian jako istotne i nieistotne.

- Niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej korespondencji wysyłanej/otrzymywanej z urzędów i wszelkich innych podmiotów, z którymi Wykonawca nawiąże kontakty w związku z realizacją niniejszej umowy.

§4

            - Prace, o których mowa w § 1 z wyłączeniem ust. 10  i 11 zostaną wykonane w ciągu ………….. miesięcy od dnia podpisania Umowy.

            - Umowa obowiązuje do czasu zakończenia pełnienia nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi, które będą realizowane na podstawie dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę.

            - Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć realizację poszczególnych części przedmiotu umowy  niezwłocznie po jej podpisaniu.

            - Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszej umowy będzie przekazywana sukcesywnie.

            - Przedmiot umowy uważa się za wykonany w całości przez Wykonawcę z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy z wyłączeniem § 1 ust. 10  i 11.

            - W celu umożliwienia Wykonawcy wywiązywania się z terminów realizacji przedmiotu umowy określonych powyżej, Zamawiający zobowiązuje się dokonywać akceptacji przez upoważnionego przedstawiciela, bądź przedstawiać uwagi do przedkładanej mu przez Wykonawcę dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

            - W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego przedłożonej mu dokumentacji Wykonawca przedstawi w terminie nie dłuższym niż 14 dni propozycję rozwiązań zamiennych, spełniających oczekiwania Zamawiającego (w tym informacje na temat technologii, urządzeń, materiałów itp.). Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji oczekiwań Zamawiającego w przypadku ich sprzeczności z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, przepisami szczególnymi lub wiedzą i praktyką budowlaną, jednakże odmowa taka musi zostać złożona na piśmie z odpowiednim uzasadnieniem i podpisana przez projektanta branży, której projekt dotyczy.

            - Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy powstałe w wyniku opieszałego działania urzędów oraz wszelkich innych instytucji, które będą stroną postępowania zmierzającego do uzyskania pozwolenia na budowę lub stroną procedur zmierzających do uzyskaniu kompletu decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zatwierdzeń i opinii, braku dostępu do lokalu.

            - Wykonawca uzgodni zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy lub jego części w przypadku  zmiany założeń projektowych przez Zamawiającego w trakcie realizacji dokumentacji projektowej.

            - W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 8 niniejszego paragrafu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia pisemnych dowodów, a w sytuacji, gdyby ich przedstawienie nie było możliwe bądź znacznie utrudnione, oświadczenia podpisanego przez Wykonawcę, oraz uzasadnienia, wskazującego, iż z uwagi na obiektywne przyczyny, nie zawinione przez Wykonawcę, nie jest w stanie dotrzymać terminu.

§5

- Tytułem wynagrodzenia za prawidłową realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy kwotę brutto w wysokości: …………  zł (słownie:………………….. ../100)

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z niniejszą umową płatne będzie przez Zamawiającego w następujący sposób:

  - Wynagrodzenie w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §5 ust.1 po akceptacji przez Zamawiającego i Użytkownika koncepcji programowo – przestrzennej.

  - Wynagrodzenie w wysokości 40% wynagrodzenia określonego w §5 ust.1 po złożeniu wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

  - Wynagrodzenie w wysokości  45% wynagrodzenia określonego w §5 ust.1 po wykonaniu projektu  technicznego (wykonawczego) i pozostałych dokumentów o których mowa w §1

  - Wynagrodzenie w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 , po zakończonym wyborem Wykonawcy  postępowania przetargowego przeprowadzonego na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem tej umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, zostało określone na podstawie złożonej oferty i obejmuje:

- wykonanie przedmiotu umowy,

- przeniesienie majątkowych praw autorskich, w tym prawa wykonywania zależnych  praw autorskich,

- wszystkie inne koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy,

- pełnienie nadzoru autorskiego (w zakresie określonym w ustawie Prawo Budowlane ) nad robotami budowlanymi które będą realizowane na podstawie dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę,

- obowiązki o których mowa np. § 1 ust. 10 i 11.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie uwzględnia roboty Wykonawcy związane z wystąpieniem czynników nieprzewidzianych.

- Płatności za  wykonane przedmiotu umowy nastąpią w oparciu o prawidłowo wystawione faktury oraz podpisane przez Zamawiającego protokoły odbioru i odbioru końcowego w terminie 30 dni od daty ich doręczenia  Zamawiającemu.

- W fakturach  zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokości.

- Podstawą wystawienia każdej faktury jest  protokół odbioru prac podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego.

§6

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość, w tym kompletność Dokumentacji złożonej Zamawiającemu w realizacji przedmiotu umowy.

- W wypadku zgłoszenia przez Zamawiającego wad/braków złożonej mu Dokumentacji (dopuszczalna forma pisemna lub e-mail  Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni przedłożyć Dokumentację uwzględniającą te zastrzeżenia.

- Jeżeli zgłoszenie przez Zamawiającego wad/braków złożonej mu Dokumentacji nastąpi przed zapłatą na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia, termin zapłaty tej należności zaczyna swój bieg od dnia przedłożenia Zamawiającemu Dokumentacji uwzględniającej wszystkie zastrzeżenia.

- Wykonawca gwarantuje, iż:

- wykonanie przedmiotu umowy wchodzi w zakres jego działalności zawodowej oraz, że posiada stosowne doświadczenie, wiedzę i umiejętności konieczne do wykonywania projektów, dokumentów i opracowań projektowych będących przedmiotem umowy; ponadto Wykonawca gwarantuje, że stosowne doświadczenie, wiedzę i umiejętności posiadają także wszelkie osoby z których pomocą realizuje Przedmiot umowy opisany w § 1, jak również którym realizację Przedmiotu umowy opisanego w § 1 powierza,

- wszelkie dokumenty, projekty, rysunki, specyfikacje i kosztorysy przygotowane w związku z umową zostaną przygotowane przez wykwalifikowanych projektantów i konsultantów zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane, przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej;

- wykonana dokumentacja projektowa będzie zgodna z postanowieniami umowy i przepisami obowiązującego prawa m. in. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.)Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz będzie posiadać wszystkie wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia realizacji inwestycji. Wszelkie instalacje i urządzenia proponowane przez Wykonawcę w ramach dokumentacji projektowej powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium Polski i posiadać wymagane prawem certyfikaty oraz uzgodnione z Zamawiającym. Cała dokumentacja projektowa, a w szczególności propozycje zastosowania określonych materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych, technologicznych i eksploatacyjnych powinny uwzględniać zasadę minimalizacji kosztów realizacji i eksploatacji inwestycji i nie przekraczać założonego dla inwestycji budżetu.

§7

- Za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu i złożeniu Zamawiającemu prawidłowo wykonanej Dokumentacji (wraz z dokumentami i decyzjami wskazanymi w § 1 ust.4) w stosunku do terminu określonego w § 4 ust.1, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust.1.

- Dodatkowo za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu i złożeniu Zamawiającemu Dokumentacji uwzględniającej zastrzeżenia zgłoszone mu w trybie § 6 ust. 2, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust.1.

- Za brak nadzoru autorskiego zgodnie z §1 ust. 10 i lub współpracy zgodnie z § 1 ust. 11 Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1.

- W razie odstąpienia Zamawiającego od umowy w przypadku określonym w § 8 ust.1 pkt. 1-3 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 30 % ustalonego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.

- W przypadku nieprawidłowości w pełnieniu nadzoru autorskiego w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu czynności w ramach nadzoru autorskiego.

- Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1,2,3,4,5,8 lub 9  następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego z upływem terminu 10 dniowego od dnia wysłania wezwania na adres Wykonawcy wskazany w umowie.

- Jeżeli wysokość kary umownej nie pokryje wysokości szkody Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

- W przypadku niedotrzymania terminu wykonania obowiązku (zobowiązania) wskazanego w niniejszej umowie lub w opisie przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku nieokreślenia terminu wykonania obowiązku (zobowiązania) wskazanego w niniejszej umowie kara umowna o której mowa w ust. 8 będzie naliczona od daty wyznaczonej na wykonanie obowiązku (zobowiązania) w wezwaniu sporządzonym przez Zamawiającego.

- W przypadku nieokreślenia w umowie terminu wykonania czynności w ramach nadzoru autorskiego -  kara umowna o której mowa w ust. 8  będzie naliczona od daty wyznaczonej na dokonanie czynności w wezwaniu sporządzonym przez Zamawiającego.

- Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1

§8

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie 30 dni od upływu terminu przewidzianego w § 4  ust.1 (bez wyznaczenia dodatkowego terminu),

- w przypadku nie uwzględnienia wad i zastrzeżeń, o którym mowa w § 6 ust.2 - w terminie 5 dni od upływu terminu (bez wyznaczenia dodatkowego terminu),

- w przypadku gdy Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązku pełnienia nadzoru autorskiego.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie.

- Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko do części jeszcze nie wykonanej.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie złożone w terminie 120 dni od upływu terminów wskazanych w ust.1 pkt.1 i 2 oraz w tym terminie (120 dni) od dnia niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku pełnienia nadzoru autorskiego.

§9

  - Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej i w tym prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę na dokonywanie w projekcie zmian wynikających z potrzeby zmiany rozwiązań projektowych, zastosowania materiałów, ograniczenia wydatków, zmiany obowiązujących przepisów itd.

  - Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej i STWiOR obejmuje następujące pola eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką niezależną od standardu, systemu i formy (w szczególności techniką drukarską oraz techniką cyfrową) egzemplarzy dokumentacji projektowej – kosztorysowej.

- w zakresie rozpowszechniania  –  publiczne udostępnianie, w szczególności udostępniania podmiotom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, w tym publikacji na stronie internetowej Zamawiającego jako załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- wprowadzenia i przechowywania w bazie danych komputera, wprowadzenie i przechowywanie w sieci komputerowej,

  - Wykonawca w ramach otrzymanego wynagrodzenia zobowiązany jest sprawować nadzór autorski nad robotami budowlanymi realizowanymi w oparciu o Projekt.

  - W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich czynności wskazanych w art. 20 Prawa Budowlanego, w tym::

  - kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z Projektem w toku ich wykonywania przez Zamawiającego;

  - uzgadniania możliwości oraz oceny zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

  - udzielanie Zamawiającemu porad oraz bieżących wyjaśnień co do wszelkich wątpliwości zaistniałych w toku realizacji inwestycji;

  - udziału w cotygodniowych naradach na budowie projektantów branżowych w toku realizacji robót budowlanych, na żądanie Zamawiającego.

§10

- W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie:

- przepisy Kodeksu cywilnego,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725),

- ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2022 r., poz. 2509),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r.  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458, z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 690 z późn zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września  2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 z późn. zm.),

- rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

- Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający zastrzega, że w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania danej części umowy.

- Poza przypadkami wskazanymi w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy PZP Zamawiający przewidział następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w formie pisemnego aneksu:

  - zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku:

    - przestojów lub opóźnień w wykonywaniu dokumentacji projektowej z powodów niezależnych od Wykonawcy, np. przedłużające się uzyskiwanie niezbędnych dokumentów od organów administracji publicznej, a co nie wynikło z winy lub zaniechania Wykonawcy,

    - wydłużenie terminu realizacji zamówienia, gdy w trakcie wykonywania prac projektowych zajdzie konieczność dokonania dodatkowych badań, ekspertyz lub uzyskania odstępstw w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane lub wykonania dodatkowych zakresów dokumentacji,

    - zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

    - działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia,

    - wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowo-technicznej co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy;

    - przerw w realizacji zamówienia, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;

    - powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy;

    - przebywania z powodu COVID – 19 na kwarantannie lub izolacji osoby wyznaczonej do realizacji zadania, o czas, na jaki ta osoba przebywała na kwarantannie;

    - pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skróceniu terminu zakończenia realizacji umowy;

    - wstrzymania realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy.

    - zmiana zakresu prac projektowych, pierwotnie przyjętych założeń projektowych, a w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub wynikających z potrzeby dostosowania założeń projektowych w możliwie najlepszy, najbardziej funkcjonalny sposób do charakteru, przeznaczenia projektowanego obiektu;

- zmiana w zakresie i rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, z tym, że zmiana zakresu prac projektowych nie może przekroczyć 50% ich wartości;

- Zamawiający zastrzega, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy w związku z wykonywaniem niniejszej umowy nie mogą być przenoszone bez zgody Zamawiającego na osoby trzecie.

- Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA									ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:

- Opis Przedmiotu Zamówienia