# Umowa Nr …..../UD/2024

zawarta w Bydgoszczy w dniu __________ 2024 r. , pomiędzy :

- Miastem Bydgoszcz - Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, 
z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a, reprezentowanym przez __________________________, jako “Zamawiającym”,  a

- __________________________, z siedzibą w________________, przy ul. _______________, NIP _________, REGON ___________, wpisaną/ym do ___________, pod numerem ______, jako „Wykonawcą” reprezentowanym przez __________________________,

- w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym 
z możliwości przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych „Pzp”, Nr postępowania NZ.2531.25.2024.

§ 1.

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na  utrzymaniu oznakowania poziomego na terenie miasta Bydgoszczy w 2024 r

- Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na terenie miasta Bydgoszczy zadań związanych 
z odnowieniem oznakowania poziomego na terenie miasta Bydgoszczy, jak i wprowadzanie nowych organizacji ruchu zgodnie z projektami stałej organizacji ruchu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (dalej OPZ) stanowiącym załącznik Nr 1 do Umowy oraz ofertą Wykonawcy, która wraz z kosztorysem ofertowym (dla zamówienia podstawowego oraz dla zamówienia objętego opcją), stanowi załącznik Nr 2 do Umowy,

- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, stanowi załącznik Nr 4 do Umowy.

- Umowa przewiduje wykonywanie robót w ramach  opcji, zgodnie z art. 441 Pzp.

- Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów polskiego prawa.

§ 2.

Opcja

- Poza podstawowym zakresem Umowy, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania 
z opcji, wskazując, iż prawem tym objęty jest zakres robót określony w kosztorysie ofertowym dla opcji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z opcji w pełnym lub częściowym zakresie.

- Maksymalną wartość opcji ustala się na 100% wartości zamówienia podstawowego.

- Okolicznościami warunkującymi uruchomienie opcji, będą:

- faktyczne potrzeby Zamawiającego,

- dysponowanie środkami finansowymi oraz

- złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z opcji w określonym zakresie.

- Opcja jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi korzystać w ramach Umowy. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z opcji.

- Uruchomienie opcji może nastąpić najpóźniej do dnia 15.10.2024 roku, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia przez Zamawiającego.

- Zamawiający może skorzystać z opcji wielokrotnie, do wyczerpania zakresu robót lub ich wartości objętych opcją.

- Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, zasady odnoszące się do realizacji zamówienia podstawowego, mają zastosowanie tak samo do robót wykonywanych w ramach opcji.

§ 3.

Terminy

- Termin realizacji Umowy ustala się od dnia podpisania Umowy do dnia 30.11.2024 r., a w tym:

- Termin wykonania zamówienia podstawowego – od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2024 roku.

- Termin wykonania zakresu wynikającego z opcji –  terminy określane będą w oświadczeniach uruchamiających opcję, jednak nie później niż w terminie umożliwiającym rzeczowe wykonanie opcji – do dnia 15.11.2024 roku.

Uruchomienie opcji może nastąpić najpóźniej do dnia 15.10.2024 roku, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia przez Zamawiającego.

W przypadku gdyby termin realizacji robót w ramach opcji miał wykraczać poza termin określony w pkt 2, Strony wprowadzą aneksem do umowy odpowiednie zmiany.

§ 4.

Wynagrodzenie Wykonawcy

Zapis ust. 1 zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy.

- Za należyte wykonanie Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy niepodlegające waloryzacji wynagrodzenia, zgodne z jego ofertą :

- dla zamówienia podstawowego - do wysokości netto  …………………………… (słownie: ……………….) i VAT według stawki ……..% na kwotę ………………. PLN, co daje brutto  ……………… (słownie: ……………….) PLN.

- dla zamówienia w ramach opcji (w razie uruchomienia prawa opcji) - do wysokości netto  ………………… (słownie: ……………………………….) i VAT według stawki ……..% na kwotę ……………… PLN, co daje brutto  ……………… (słownie: ………………..…..) PLN.

- Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie według cen jednostkowych ujętych 
w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót w ramach Umowy, stanowiące ostateczną zapłatę Wykonawcy nieprzekraczającą kwoty określonej w ust. 1, zarówno dla zamówienia podstawowego jak i dla zamówienia w ramach prawa opcji, z uwzględnieniem § 14 Umowy.

- Łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót wykonanych 
w ramach zamówienia przez Wykonawcę, Podwykonawców, dalszych Podwykonawców nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia brutto, określonego w ust 1.

- Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń, jeśli przewidywany zakres robót zamówienia podstawowego (nie dotyczy prawa opcji) ulegnie zmniejszeniu do 70% i związane z tym wynagrodzenie Wykonawcy będzie odpowiednio mniejsze.

- Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, oraz opłaty celne oraz inne opłaty i koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy, Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom będzie dokonywana w walucie polskiej.

§ 5.

Zamówienia podobne w trybie art. 214 ust 1 pkt 7 Pzp

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na podstawie art. 214 ust.1 pkt 7 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych. zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych 
co objętych zamówieniem podstawowym, w maksymalnym zakresie określonym w załączniku Nr 9 do Umowy.

- Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa w ust. 1 tylko wtedy, gdy będzie posiadał środki finansowe na ich wykonanie.

- Na okoliczność wystąpienia w/w zamówień zastanie zawarta odrębna umowa.

§ 6.

Odpowiedzialność Wykonawcy i osoby skierowane do realizacji zamówienia.

- Osobami  skierowanymi do realizacji zamówienia odpowiedzialnymi za realizację i koordynację zamówienia są:

- ze strony Zamawiającego:

Pan Damian Sawiński, tel. ……………….email:……………………

Pan Jacek Piotrowski, tel. ……………….email:……………………

- ze strony Wykonawcy:

Kierownik budowy: Pan/Pani…………………… tel. ………………. email:………………

§ 7.

Elektromobilność

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące używania pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 
pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym do wykonania zamówienia – dalej oświadczenie, stanowi załącznik nr 7 do Umowy.

- Oświadczenie może być zmienione przez Wykonawcę odpowiednio do zmiany liczby pojazdów używanych przy wykonywaniu Umowy. Zmiana oświadczenia nie wymaga zmiany umowy.

- Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji oświadczenia poprzez żądanie kopii dowodu rejestracyjnego, innych dokumentów dotyczących pojazdu albo okazania pojazdu. Weryfikacja ilości pojazdów dotyczy pojazdów używanych przy wykonywaniu umowy przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

- Uniemożliwienie Zamawiającemu weryfikacji oświadczenia stanowi istotne naruszenie Umowy 
i może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 8.

Podwykonawstwo

Zapisy ust. 1  zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty i oświadczenia Wykonawcy.

- Wykonawca wykonuje zamówienie *siłami własnymi / *z udziałem Podwykonawców.

Wykonawca *powierza / *zamierza powierzyć wykonanie Podwykonawcy/om część zamówienia, zgodnie z oświadczeniem złożonym w postępowaniu/i zobowiązaniem Podmiotu trzeciego (o ile dotyczy):________________________________________________________________________ Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podaje Zamawiającemu (o ile są już znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację robót budowlanych.

Wszelkie informacje o Podwykonawcach, dalszych Podwykonawcach, zawarte są w Wykazie, stanowiącym załącznik Nr 8 do Umowy.

- Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach odnoszących się do ust.1, 
z zastrzeżeniem art. 462 ust 7 Pzp.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy innym Wykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego z wyjątkiem Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wymienionych w Umowie.

- Wprowadzenie dodatkowego podwykonawcy lub zmiana podwykonawcy wymaga pisemnego uzasadnienia (z dołączonym wzorem umowy o podwykonawstwo oraz niezbędnymi dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego) i zaakceptowania przez Zamawiającego.

- Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania, zaniechania i uchybienia lub zaniedbania podwykonawcy, jak za swoje własne. W przypadku wykonywania zamówienia z pomocą podwykonawców pełni on funkcję koordynatora prac.

- Ustala się 14 dniowy termin dla Zamawiającego, na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i ich zmian.

- W zakresie podwykonawstwa, zastosowanie mają przepisy art. 462-465 Pzp.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że nie zachodzą wobec zgłoszonego Podwykonawcy przesłanki wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia i zobowiązań wynikających z warunków Umowy. Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania, zaniechania i uchybienia lub zaniedbania Podwykonawcy, tak samo jak by były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami Wykonawcy.

- Wykonawca pełni funkcję koordynatora prac/robót objętych przedmiotem zamówienia i usuwania ewentualnych wad, w przypadku wykonywania zamówienia z pomocą Podwykonawców.

- Jeżeli Przedstawiciel Zamawiającego ma uzasadnione podejrzenia, że uprawnienia, kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania przedmiotu zamówienia, może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

§ 9.

Zakres robót

- Zamawiający będzie zlecał poszczególne roboty w formie pisemnej, pocztą elektroniczną, lub ustnie, z późniejszym pisemnym potwierdzeniem ustnego zlecenia.

- Zakres robót każdorazowo wskazywany będzie przez Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania informacji Przedstawicielowi Zamawiającego 
w formie pisemnej i ustnej o przeprowadzonych, a także planowanych w danym dniu robotach 
(od poniedziałku do piątku w godz. 7:15- 8:00) zgodnie z SST.

- Postęp prac będzie kontrolowany przez przedstawiciela Zamawiającego według informacji przekazywanych przez Wykonawcę. W razie stwierdzenia nieprawidłowego wykonania prac, Zamawiający wskaże pisemnie wady do natychmiastowego usunięcia, to jest w ciągu jednego dnia.

§ 10.

Realizacja umowy

- Wykonawca wykonuje roboty budowlane zgodnie z Umową, specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót budowlanych, Ofertą Wykonawcy, poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego, zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i odpowiednimi aprobatami.

- Na wszystkie materiały użyte do realizacji Umowy, na żądanie Przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca przedłoży atesty oraz deklaracje zgodności, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Na zmianę materiałów użytych do realizacji Umowy, wymagana jest uprzednia pisemna zgoda Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego niewłaściwej jakości wykonania oznakowania, zastosowania niewłaściwej technologii robót lub wbudowania materiałów nie spełniających wymogów specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości w terminie 1 dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez Przedstawiciela Zamawiającego, to ma on prawo polecić zastępcze usunięcie takiej wady na koszt Wykonawcy innemu Wykonawcy. W tym przypadku Zamawiający ma prawo ww. koszty pokryć w całości lub części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 11.

Techniczna organizacja robót

Zapisy ust. 11 zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy.

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za stosowane metody organizacyjno — techniczne.

- Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie do oznakowania miejsca wykonania prowadzonych robót i ich zabezpieczenia przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wynikające z niewłaściwego oznakowania i jego utrzymania przez cały czas trwania robót (24h/dobę) oraz zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót w czasie ich realizacji.

- Wszystkie roboty objęte umową Wykonawca wykonuje, tak aby nie zakłócać bez potrzeby lub w stopniu większym niż to niezbędne, ruchu na drogach publicznych i pozostałych nieruchomościach, w związku z tym, Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia ciągłości ruchu pieszego i kołowego w miejscu prowadzonych robót w pasie drogowym.

- W czasie wykonywania jakichkolwiek robót związanych z zamówieniem, Wykonawca stosuje wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczeństwa ruchu w miejscu prowadzonych robót. Opłaty i kary nałożone przez właściwe organy za naruszenie tych przepisów pokryje Wykonawca. Przestrzegając przepisów porządkowych i ochrony środowiska, gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zgodny z procedurami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

- W czasie wykonywania robót, Wykonawca utrzymuje teren robót w stanie wolnym od przeszkód, składuje materiały i sprzęt w ustalonych miejscach i w należytym porządku, a po zakończeniu robót porządkuje teren i przekazuje go Przedstawicielowi Zamawiającego.

- Wykonawca podczas wykonywania robót ma obowiązek zapewnienia i przestrzegania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy i faktycznie tam przebywających.

- Wykonawca w trakcie wykonywania robót jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe 
w związku z ich prowadzeniem.

- W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 2 i 6 Wykonawca samodzielnie wyjaśnia zdarzenie i likwiduje szkodę bez udziału Zamawiającego.

- Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego doświadczenia nie mógł przewidzieć, to ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco ostrzegać Przedstawiciela Zamawiającego o szczególnych wydarzeniach, problemach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynął na jakość robót lub opóźnienie w ich realizacji.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zawiadamiania właściwych organów ( Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Prezydenta Miasta Bydgoszczy i Komendę Miejskiej Policji w Bydgoszczy) o planowanym wprowadzeniu zmian organizacji ruchu w oparciu o projekty stałej/czasowej organizacji ruchu w terminie co najmniej 7 dni przed wprowadzaniem zmian organizacji ruchu (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym). Formularze zawiadomień znajdują się w załącznikach do specyfikacji technicznej. Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku zawiadomienia wymienionych organów będzie skutkowało nałożeniem na Wykonawcę kary umownej za każdy stwierdzony przypadek.

- Wykonawca musi dysponować zadeklarowaną w ofercie liczbą * …… brygad roboczych (każda brygada musi składać się z min. 5 osób). Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało nałożeniem na Wykonawcę kary umownej za każdy stwierdzony przypadek.

§ 12.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

- Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie (osoby bezpośrednio wykonujące roboty, czyli tzw. pracownicy fizyczni np. brygadziści, pracownicy wchodzący w skład brygad) , operatorów maszyn i urządzeń, osób kierujących robotami budowlanymi, zostaną zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wymóg nie dotyczy osób , wykonujących obsługę geodezyjną, ani dostawców materiałów budowlanych.

- Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych, co do spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Każdorazowo na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu dokumentów potwierdzających zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np. oświadczenie zatrudnionego pracownika, oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę zatrudnionego pracownika lub wyciągi z tych umów, zawierających co najmniej imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika, nazwę pracodawcy. Pracodawcą musi być Wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, lub podwykonawca zgłoszony zgodnie z przepisami Pzp.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 3 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tych pracowników na podstawie umowy o pracę.

- Jeżeli pomimo wymogów, określonych w ust. 1, prace/roboty wykonywać będzie osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Inspektora nadzoru, Zamawiającego lub jego przedstawicieli, osoba taka będzie musiała opuścić miejsce wykonywania prac/robót, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 PLN za każdy taki przypadek. Fakt wykonywania prac/robót przez osobę niezatrudnioną na umowę o pracę musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez Inspektora nadzoru lub Przedstawiciela Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisania przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.

§ 13.

Odbiory robót.

- Przedstawiciel Wykonawcy, każdorazowo po wykonaniu robót zgłosi ich wykonanie Inspektorowi Nadzoru i przekaże protokół wykonanych robót, z wyszczególnieniem robót wykonanych przez Podwykonawcę/ów.

- Odbiór robót następował będzie z udziałem Przedstawicieli obu Stron, w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o wykonaniu prac, a warunkiem dokonania odbioru będzie udział Przedstawiciela Wykonawcy - kierownika budowy - oraz pracownika biorącego bezpośredni udział w wykonaniu oznakowania  (np. kierownika robót).

- W razie niewłaściwej jakości wykonania robót, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 
1 dnia roboczego do usunięcia ujawnionych wad.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad, Zamawiający bez dodatkowego wezwania może zlecić te roboty zastępczo innemu wykonawcy. Koszt usunięcia wad zostanie potrącony Wykonawcy z wynagrodzenia, bądź z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi z tych czynności (z udziałem Wykonawcy, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców) protokół odbioru robót.

§ 14.

Rozliczanie robót odebranych. Mechanizm podzielonej płatności.

- Rozliczenie za wykonane roboty następować będzie na podstawie faktur miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z:

- protokołem odbioru wykonanych robót, zarówno ilościowym jak i jakościowym potwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiającego,

- kosztorysem powykonawczym, w którym wartość wykonanych robót stanowić będzie ilości faktycznie wykonanych, odebranych robót (wg. szczegółowego obmiaru robót) i odpowiadających im cen jednostkowych zawartych w Ofercie Wykonawcy.

- Płatności będą realizowane na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1 oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku przez Wykonawcę, przy czym w miesiącu grudniu Zamawiający dopuszcza dwukrotne fakturowanie

- Zapłata przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku od Wykonawcy, na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT lub rachunku.

- Na fakturze wystawionej przez Wykonawcę należy podać dane:

Nabywca: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63,

Odbiorca: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz.

* poniższe zapisy będą obowiązywały w przypadku wykonania części zamówienia za pomocą Podwykonawców

- Płatności należne Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom za wykonane roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonywane w ramach tych robót, realizować będzie Zamawiający na rachunki bankowe Podwykonawców, dalszych Podwykonawców wskazane na kopiach ich faktur lub rachunków.

Podstawą płatności będzie prawidłowo wystawiona faktura lub rachunek Wykonawcy z dołączonymi następującymi dokumentami:

- potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami prawidłowo wystawionych faktur lub rachunków Podwykonawców, dalszych Podwykonawców z załączonymi protokołami odbioru wykonanych robót, dostaw lub usług dotyczących tych robót, odebranych przez Zamawiającego, sporządzonymi pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcami oraz Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, za ten sam okres rozliczeniowy, określającymi zakres rzeczowy wykonanych robót, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wynikający z umów o podwykonawstwo, lub jednym protokołem odbioru wykonanych robót, w tym dostaw lub usług dotyczących tych robót, sporządzonym pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą z udziałem Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców określonych w Umowie,

- pisemną dyspozycji Wykonawcy potwierdzoną przez Podwykonawców, dalszych Podwykonawców do przekazania kwot należnych Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom, wynikających z ich faktur lub rachunków, lub oświadczeniem Podwykonawców, dalszych Podwykonawców o niewykonaniu żadnych robót, dostaw lub usług dotyczących tych robót w fakturowanym okresie rozliczeniowym.

- lub pisemnymi uwagami Wykonawcy dotyczącymi zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy określonemu w Umowie,

- Kwoty określone na podstawie dokumentów wymienionych w ust. 4 pomniejszać będą należności Wykonawcy.

- Protokoły (protokół) odbioru wykonanych robót, usług lub dostaw dotyczących tych robót wymienione w ust. 1 muszą być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

- Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie robót, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wynikającej z niniejszej Umowy.

- Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo oświadczenia Podwykonawców, dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo stanowiącymi załączniki do niniejszej Umowy.

- Jeżeli Zamawiający opóźnia płatności, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca upoważniony jest do ustawowych odsetek, licząc od daty, w której płatność powinna być dokonana.

- W ramach realizacji Umowy, Strony zobowiązane są stosować przepisy ustawy z dnia 09 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1751).Powyższe oznacza m.in., że zapłata faktury VAT objętej mechanizmem podzielonej płatności nastąpi pod warunkiem, że rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, ujęty będzie w urzędowym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

- Faktury wystawione z naruszeniem przepisów ustawy wskazanej w ust.11 lub nieprawidłowe z innej przyczyny, będą zwracane wystawcy bez księgowania.

§ 15.

Rękojmia za wady, gwarancja jakości, ubezpieczenie.

Zapisy ust. 1 zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu dwuletniej rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz udziela pięcioletniej gwarancji na oznakowanie grubowarstwowe oraz * ………….. miesięcy gwarancji na oznakowanie cienkowarstwowe licząc od daty odbioru końcowego robót, na warunkach określonych w Oświadczeniu gwarancyjnym, stanowiącym załącznik Nr 6 do Umowy.

- Udzielone rękojmia i gwarancja, nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w K.c.

§ 16.

Odstąpienie, rozwiązanie Umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

- w przypadkach przewidzianych Prawem zamówień publicznych,

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie może grozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy,

- jeżeli Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację robót, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

- jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego lub w przypadku wstrzymania prac lub robót przez Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 3 dni od chwili otrzymania decyzji 
o możliwości ich kontynuacji, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

- jeżeli Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z Umową oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego, dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania 
w wyznaczonym mu przez Zamawiającego terminie, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

- jeżeli Wykonawca nienależycie wykonuje obowiązki Umowne - 14 dni od powzięcia wiadomości,

- w przypadku powtarzających się opóźnień w realizacji Umowy, mimo pisemnego wezwania do zaprzestania naruszeń, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać realizację przedmiotu Umowy 
i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym wraz z miejscem prowadzonych robót,

- w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru przerwane roboty budowlane wraz z ich inwentaryzacją według stanu na dzień odstąpienia od Umowy, a Zamawiający dokona ich odbioru,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- wycena przerwanych robót budowlanych wykonanych do dnia odstąpienia, ustalona będzie w drodze negocjacji, a w razie braku porozumienia, ich wysokość ustali Zamawiający.

- Strony Umowy sporządzą protokół odbioru przerwanych robót w toku według stanu 
na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 
za przerwane prace lub roboty i wystawienia faktury.

§ 17 .

Kary umowne

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w następujących przypadkach:

- za zwłokę w wykonaniu robót z winy Wykonawcy - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §  4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za nieterminowe usunięcia ewentualnych wad - w wysokości 5 % wartości tych robót brutto, nie mniej niż 200,00 PLN, za każdy dzień zwłoki,

- za złą jakość- w grubości nanoszonej warstwy:

  - w przedziale odchylenia  od -5% do -15% - karę umowną w wysokości 30% ustalonego w Umowie wynagrodzenia Wykonawcy brutto dotyczącego zakresu robót jaki wykonywała kontrolowana malowarka na kontrolowanej zmianie roboczej , nie mniej niż 200,00 PLN; zła jakość powyżej 15% - nie kwalifikuje zadania do odbioru, a roboty muszą zostać poprawione.

  - w przedziale odchylenia od -10% do -30% powykonawczo przy wykonywaniu oznakowania grubowarstwowego - karę umowną w wysokości 30% ustalonego w Umowie wynagrodzenia Wykonawcy brutto dotyczącego zakresu robót jaki został wykonany i skontrolowany; zła jakość powyżej 30% - nie kwalifikuje zadania do odbioru, a roboty muszą zostać poprawione.

- za wykonywanie prac niezgodnie ze specyfikacją techniczną (tj. nie oczyszczenie nawierzchni przed wykonaniem oznakowania lub niewłaściwe wykonanie odnowienia oznakowania w starym śladzie) w wysokości 500,00 PLN za każdy przypadek,

- za niedysponowanie przez Wykonawcę zadeklarowaną w ofercie liczbą ekip przeznaczonych do realizacji zadania, w wysokości 500,00 PLN za każdy zaistniały przypadek (za każdy dzień),

- za naruszenie obowiązku, o którym mowa w § 11 ust.3 Umowy - w wysokości 500,00 PLN 
za każdy przypadek.

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany umowy - w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w projekcie tej umowy, nie mniej jednak niż 1 000,00 PLN – w przypadku nie przedłożenia umowy – 1 000,00 PLN,

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia - w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w tej umowie, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu na jej obowiązkowe dostarczenie, nie mniej jednak niż 1 000,00 PLN,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w tej umowie, nie mniej jednak niż 1 000,00 PLN.

- za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy określonych w § 16 niniejszej Umowy - wysokości 10 % ustalonego w Umowie wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

- za naruszenie obowiązku dotyczącego udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym przy wykonywaniu umowy - 1.000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek.

- Jeżeli sytuacja określona w ust. 1 pkt 1, 2 lub 3 będzie się powtarzać, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną - w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn od niego zależnych.

- Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, nie może przekroczyć w sumie 25 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, 
do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

- W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zapłacona przez zobowiązanego 
w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia o zapłatę przez uprawnionego do kary.

- Zamawiający ma prawo na poczet przysługującej mu kary umownej obniżyć stosownie wynagrodzenie Wykonawcy Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy.

- Nałożenie kar umownych lub ich zaplata nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy, ani z obowiązków wynikających z udzielonej przez niego rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy.

- Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia Umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.

- W przypadku nieterminowego usunięcia zgłoszenia lub usunięcia wad bądź niewłaściwego zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, Wykonawca pokryje związane z tym roszczenia odszkodowawcze osób trzecich, niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych.

§ 18.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o wybraną przez Wykonawcę formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie za wykonanie zamówienia podstawowego tj. kwotę w wysokości __________ (słownie: _________ ) PLN, w formie _____________ (w pieniądzu*/ gwarancji */ poręczeniu * ).

- Zabezpieczenie zdeponowane jest u Zamawiającego na czas trwania Umowy (zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zdeponowane będzie w banku Zamawiającego*), a dowód jego wniesienia stanowi załącznik Nr 5 do Umowy.

- Z kwoty zabezpieczenia, Zamawiający zwolni 70% w terminie do 30 dni od wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany poprzez podpisanie protokołu odbioru końcowego po zakończeniu Umowy, natomiast pozostała cześć obejmującą zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Koszty uzyskania zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

- Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na jedną 
lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 Pzp pod warunkiem, że Wykonawca zachowa ciągłość zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wysokości.

- W przypadku uruchomienia prawa opcji, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej 
w ofercie za realizację zamówienia wynikającego z prawa opcji.

§ 19.

Zmiany Umowy

- Zgodnie z art. 455 ust.1 pkt 1 Pzp Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o następujące okoliczności:

- ceny realizacji przedmiotu Umowy, z powodu jednej z następujących przyczyn niezależnych 
od stron Umowy:

- zmiana stawki VAT, kwota brutto zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana wedle zasady: Wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie. Strony ustalą protokolarnie wartość usług wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do usług wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku VAT;

- wykonania mniejszego zakresu robót niż określony w kosztorysie ofertowym wynikający z ich zaniechania oraz wykonania robót zamiennych - mogące skutkować odpowiednią i proporcjonalną zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym minimalna wartość świadczenia stron nie może być mniejsza niż 70% wartości umowy za wykonanie zamówienia podstawowego,

- wykonania większego zakresu robót niż określony w kosztorysie ofertowym mogący skutkować odpowiednią i proporcjonalną zmianą wynagrodzenia – w przypadku wykonania większej ilości robót niż w danej pozycji kosztorysu ofertowego, przyjmuje się cenę za wykonanie tak jak w danej pozycji kosztorysu.

- w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nieuwzględnionych 
w kosztorysie ofertowym  - roboty te wyceniane będą na podstawie cennika (ORGBUD - wyłącznie) aktualnego na dzień ujawnienia się prac dodatkowych. Kp, Kz, Z, R, S – należy wyceniać w oparciu o wartości minimalne (zawarte w ORGBUD) dla województwa kujawsko-pomorskiego;

- w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych – roboty te wyceniane będą

na podstawie cennika (ORGBUD - wyłącznie) aktualnego na dzień złożenia oferty. Kp, Kz, Z, R, S – należy wyceniać w oparciu o wartości minimalne (zawarte w ORGBUD) dla województwa kujawsko – pomorskiego.

- zmiany umowy, o których mowa w § 19 ust. 3 Umowy,

- przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych, jedynie o ilość dni potwierdzonych pisemnie przez Przedstawiciela Zamawiającego, co może nastąpić jedynie w przypadku:

- jeżeli niekorzystne warunki atmosferyczne nie sprzyjają lub uniemożliwiają prawidłowe wykonanie robót/prac, w szczególności zgodnie z technologią realizacji robót/prac, 
z odpowiednimi normami lub innymi przepisami, wymagającymi konkretnych warunków atmosferycznych, termin może ulec przedłużeniu, jedynie o ilość dni, w których niemożliwe było wykonanie robót/prac ,

- wystąpienia innych okoliczności poza wynikającymi z uchybienia Wykonawcy lub 
za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny,

- wstrzymanie prac lub przerwy w realizacji prac, powstałej z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;

- w przypadku wykonania robót  o których w ust. 1 pkt 1 lit. d, e, f,

- gdy umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły wyższej,

- w przypadku gdy termin wykonania zakresu opcji będzie wykraczać poza termin wykonania zakresu podstawowego, strony przedłużą termin umowny o czas niezbędny do wykonania opcji.

- zmiany deklaracji Wykonawcy zawartej w oświadczeniu w zakresie wykonania zamówienia przy udziale Podwykonawców, na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiającego,

- zmiany podwykonawców – w tym podmiotów trzecich, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że kolejny podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający wymagał na etapie postępowania o zamówienie publiczne,

- zmiany osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o których mowa 
w załączniku Nr 10 do Umowy, (w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi) pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne;

- zmiany Umowy będą mogły nastąpić również, w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, a także zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w rozumieniu art. 454 ust 2 Pzp, 
w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w Umowie.

- Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach określonych w art. 455 ust.1 pkt 2-4 oraz ust 2 Pzp, o ile zaistniały opisane w nich okoliczności.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności 
i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.

- Postanowienia umowne zmieniane z naruszeniem Umowy są nieważne. Na miejsce nieważnych postanowień Umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

- Zmiana oznaczenia Stron Umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego wynikające ze zmian organizacyjnych, zmiana numerów telefonów i faksów lub adresów poczty elektronicznej, a także zmiana osób upoważnionych do reprezentowania Stron lub odbioru przedmiotu Umowy - nie stanowią zmiany Umowy i wymagają tylko pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 20.

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa z tym, że Wykonawcy nie obowiązują regulacje ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, dotyczące zajęcia pasa drogowego.

- Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy będzie nieważne w całości lub części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem mającym moc prawną, które odpowiadać będzie w możliwie najpełniejszym zakresie celowi nieważnego postanowienia i będzie miało 
w istotnym stopniu równoważne skutki ekonomiczne.

- Spory związane z realizacją Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego w Bydgoszczy.

- Integralnymi składnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, są następujące dokumenty:

- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1,

- oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym (dla zamówienia podstawowego oraz dla zamówienia objętego opcją) stanowiące załącznik Nr 2,

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) 
z rysunkami, stanowiące załącznik Nr 3,

- Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, stanowiąca załącznik Nr 4,

- kopia wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, stanowiąca załącznik 
Nr 5,

- oświadczenie gwarancyjne, stanowiące załącznik Nr 6,

- wzór oświadczenia dot. pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, stanowiący załącznik Nr 7,

- wykaz podwykonawców wraz z kopiami umów z Podwykonawcami (o ile dotyczy), stanowiący załącznik Nr 8,

- przewidywany maksymalny zakres zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp – załącznik Nr 9,

- wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia, stanowiący załącznik Nr 10.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony, odczytano i podpisano.

# Podpisy Stron

# Zamawiający					                                                        Wykonawca