UMOWA NR ……./WIR/2017

Zawarta w  dniu ............................... pomiędzy:

SKARBEM PAŃSTWA - KOMENDĄ WOJEWÓDZKĄ POLICJI z/s w Radomiu, 
ul. 11-go Listopada 37/59, reprezentowaną przez:

podinsp.  Mirosława  Jedynaka –   Zastępcę     Komendanta   Wojewódzkiego   Policji   z   siedzibą

w Radomiu

przy kontrasygnacie

podinsp. mgr Anny Cichockiej  - Głównego Księgowego Naczelnika Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji  z siedzibą  w Radomiu

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM"

a

…………………………………………………...........................................................................

reprezentowaną przez:

- ……………………………………………………………...........................................................

zwanym dalej „WYKONAWCĄ"

zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy – Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa                     o treści następującej;

§ 1

1.Zamawiający   zleca, a  Wykonawca   przyjmuje  do   wykonania  w trybie zaprojektuj i wybuduj  zadanie pn. „Remont posterunku Policji w Nowym Mieście ul. - Rynek 33, remont dachu, zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń  - adaptacja na kotłownię , kotłownia na paliwo stałe” ”– zaprojektuj i wybuduj  obejmujące:

1) opracowanie dokumentacji projektowej, dokumentacja musi być przedstawiona do

akceptacji Zamawiającemu,

2) uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń i zgłoszeń,

3) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej – projekt budowlany oraz projekty wykonawcze  w 4 egz. – dokumentacja projektowa musi być przedstawiona Zamawiającemu  i uzyskać jego akceptację,

4) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – w 4 egz.

5) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – w 4 egz.

6) opracowanie przedmiaru robót – w 2 egz.

7) opracowanie kosztorysu sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej – w 2 egz

8) konsultowanie przez projektanta z Zamawiającym na bieżąco rozwiązań projektowych w

trakcie realizacji projektu w tym dobór materiałów oraz technologii,

9) dokonanie wszelkich potrzebnych uzgodnień branżowych i administracyjnych,

10) przygotowania odpowiednich dokumentów formalno – prawnych i uzyskanie na ich

podstawie, w imieniu  Zamawiającego, zgody właściwego organu na prowadzenie robót, w

oparciu o obowiązujące przepisy,

11) realizacji robót w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentację

projektową oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę,

12) przedstawienie deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, materiałów, deklaracji, atestów, aprobat technicznych, koncesji i licencji wymaganych obowiązującymi przepisami itp.,

13) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

14) ustanowienie kierownika budowy,

15) przekazanie obiektu Zamawiającemu po wykonaniu wszystkich robót określonych przedmiotowym zamówieniem i zdatnego do użytkowania.

16) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej na nośniku CD.

2. Realizacja przedmiotu umowy składa się z etapów   :

1) etap  pierwszy : opracowanie  dokumentacji projektowej budowlanej, przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego  wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń na wykonanie robót budowlanych,

2) etap drugi : realizacja zadania na podstawie opracowanej  dokumentacji projektowej budowlanej wraz z nadzorem autorskim.

3. Strony ustalają, że Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zostaną sporządzone przez Wykonawcę w 2 egz. w wersji papierowej i przekazane Zamawiającemu nie później  niż w ciągu 30 dni licząc od daty zawarcia niniejszej umowy.

4.Odpady i nadmiar materiałów pochodzący z prac budowanych przechodzą na własność Wykonawcy i należy je usunąć z terenu budowy oraz postąpić z nimi zgodnie z ustawą o odpadach. Odzyski zakwalifikowane przez Zamawiającego jako odpady przechodzą również na własność Wykonawcy i podlegają utylizacji.

5. Złom z demontaży urządzeń i instalacji starej kotłowni na paliwo stałe jest własnością Zamawiającego, a  Wykonawca zobowiązany jest komisyjnie przekazać go  do punktu skupu złomu i  przedłożyć Zamawiającemu dokument potwierdzający odbiór przez punkt skupu, w celu wystawienia przez Zamawiającego faktury dla punktu skupu. Należność za sprzedaż złomu stanowić będzie dochód Zamawiającego.

§ 2

Integralną część niniejszej umowy stanowi kopia formularza ofertowego Wykonawcy załącznik Nr1 .

§ 3

1.	Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na dzień zawarcia umowy .

2.Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień  zakończenia etapu drugiego .

3.    Ustala się terminy zakończenia poszczególnych etapów realizacji umowy :

1) etap  pierwszy : nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia zawarcia umowy

2) etap  drugi : nie później niż  w terminie do 15 grudnia 2017r.

§ 4

## 1.Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy w etapie  pierwszym, czyli określonego w § 1 ust. 2 pkt 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………….zł brutto(słownie zł : …………………………………………

……………………… ) , zgodnie z kopią formularza  ofertowego stanowiącym załącznik nr 1do  niniejszej umowy.

2.Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w etapie drugim , czyli  określonego  w §1 ust. 2 pkt 2 przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:  ……………….zł brutto, słownie: ……………………………………………………………… , zgodnie z kopią formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1do  niniejszej umowy.

3.Do wynagrodzenia określonego w ust.1 i ust.2  stosuje się zasady przewidziane w postanowieniach art. 632 § 1 ustawy Kodeks cywilny. W szczególności Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 i ust. 2, chociażby w czasie zawarcia umowy nie mógł przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Wynagrodzenie to nie ulega zmianie i obejmuje wszelkie koszty robót i materiałów niezbędnych do wykonania całości prac objętych niniejszą umową  w sposób zgodny z wymogami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami oraz przepisami aktualnego prawa budowlanego.

4.Wynagrodzenie obejmuje koszty wszystkich usług i robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy  w tym m. in.:

1) koszty badań, ekspertyz, prób montażowych, zgłoszeń, pozwoleń, zezwoleń, kontroli, odbiorów, systemów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) inne niezbędne do wykonania przedmiotu umowy koszty, w tym należne podatki.

5.Ogółem   ustala    się    wynagrodzenie     za    przedmiot  umowy    określony w § 1  ust. 1, jak sumę wynagrodzeń określonych  w ust. 1 i ust.  2  niniejszego   paragrafu ,  na    kwotę

…………………brutto(słownie: ……………………………………………………………)

6.Wykonawca pod rygorem nieważności nie przeniesie wierzytelności stanowiącej wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy na jakąkolwiek osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 5

1.Projekt  budowlany powinien  spełniać warunki zawarte w przepisach powszechnie obowiązujących, a w szczególności zawarte w :

1) Rozporządzeniu    Ministra     Transportu ,   Budownictwa      i   Gospodarki   Morskiej    z    dnia

25.04.2012r.    w     sprawie     szczegółowego    zakresu    i    formy      projektu      budowlanego

(Dz.U. z 2012r. poz. 462 z późn.zm. ),

2)Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. z 2013 r.,poz. 1129).

2.Projekt  budowlany   powinien    zawierać   uzgodnienia  o   których mowa w ustawie  Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( tj. Dz. U. z  2016r., poz. 290 ), oraz inne uzgodnienia w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy, normatywy i aktualne normy

3.Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  dokumentacji projektowej   będącej  przedmiotem  niniejszej umowy    zgodnie  z  obowiązującymi   przepisami    techniczno –   budowlanymi ,  normami prawnymi w stanie kompletnym z punktu widzenia celu , któremu ma służyć .

§ 6

1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu :

1) kompletną dokumentację projektową: projekty budowlany oraz projekty wykonawcze - 4 egz. w wersji papierowej ,

2) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót  -4 egz. w wersji papierowej ,

3) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 2 egz. w wersji papierowej,

4) przedmiary robót i kosztorys  sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej -  2 egz. w wersji papierowej,

5) oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, umową, obowiązującymi przepisami w szczególności techniczno-    budowlanymi  i  normami   prawnymi   oraz,  że  została  wykonana   w stanie kompletnym  z  punktu   widzenia celu,    któremu  ma  służyć.   Oświadczenie to stanowić będzie integralną część przekazywanej dokumentacji projektowej .

6) dokumentację projektową, o której mowa  § 6 ust. 1 pkt 1), pkt 2), pkt 3), pkt 4),   w   wersji    elektronicznej  - 1 egz. płyty CD oraz kosztorys o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) w formacie .kst lub .ath oraz w formacie .pdf.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się   pełnić   nadzór  autorski   w  trakcie  wykonywania  prac realizowanych  na  podstawie  przedmiotowej dokumentacji projektowej  objętych   etapem    drugim,  określonych  w  §1 ust.  2   pkt   2 w  ramach  wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 5 .

3.Zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje czynności wynikające z treści ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz.U.2016r. poz. 290).

4. Dodatkowo w ramach sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności:

1) udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego ,

2) udziału   w   odbiorach    częściowych,   odbiorach    robót   zanikających   oraz  odbiorze

końcowym ,

3)  stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z    projektem,

4) uzgodnienia  możliwości  wprowadzenia    rozwiązań    zamiennych     w    stosunku     do

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Zamawiającego.

§ 7

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do weryfikacji przedłożonej dokumentacji   projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy  w terminie 10 dni  od przekazania tej  dokumentacji.

2.  W przypadku nie wnoszenia uwag do przedłożonej dokumentacji, o której mowa w ust.1 niniejszego paragrafu  protokół zdawczo – odbiorczy zostanie sporządzony i podpisany nie później niż w terminie 10 dni licząc od daty przekazania tej dokumentacji i w tym samym dniu przedmiotowa  dokumentacja  zostanie przekazana Wykonawcy  celem podjęcia realizacji przedmiotu umowy w etapie drugim.

3.  W   przypadku    wystąpienia    wad   przedłożonej dokumentacji, o której mowa w ust.1 niniejszego paragrafu  Wykonawca    zobowiązuje   się do ich usunięcia w terminie nie  dłuższym  niż  7  dni  kalendarzowych  licząc  od  daty  zawiadomienia przez Zamawiającego. Wówczas protokół  zdawczo – odbiorczy zostanie podpisany  w   terminie 3 dni roboczych od daty przedłożenia poprawionej dokumentacji projektowej.

4.Jeżeli w trakcie   realizacji   prac  wykonywanych  w   ramach   etapu  drugiego,  określonego  w § 1

ust. 2   pkt 2,    na    podstawie    opracowanego     przez    Wykonawcę     projektu     budowlanego

i   projektów    wykonawczych    stwierdzone     zostaną   wady     tych    projektów,     Wykonawca

zobowiązuje   się   do   ich  nieodpłatnego    usunięcia w   terminie  nie   dłuższym    niż    14    dni

kalendarzowych , licząc od daty  zgłoszenia  wad   przez Zamawiającego.

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad dokumentacji projektowej w terminie,  o  którym   mowa  w ust.

3 i  4 niniejszego  paragrafu Zamawiający może    odstąpić od  niniejszej umowy  z    zachowaniem

formy pisemnej, w terminie 30 dni od upływu tegoż terminu   na usunięcie wad,  z   uwzględnieniem

zapisu § 16. ust. 2 pkt 2 ppkt e) .

6.Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do realizacji etapu drugiego w ciągu 7 dni      kalendarzowych od daty podpisania przez obie strony  protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego wykonanie i odebranie przedmiotowej dokumentacji projektowej.

§ 8

1.Strony umowy dopuszczają możliwość przesunięcia terminu określonego w § 3 ust. 3 pkt 1 w przypadku  niedotrzymania przez Zamawiającego terminu, o którym mowa w § 9 ,

2. Termin określony  w  § 3 ust. 3 pkt 2  może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających w szczególności z:

1) 	przestojów i opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę, np. spowodowanych warunkami pogodowymi ,

2) 	działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

3) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

4) 	wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót,

3. 	Opóźnienia, o których mowa w ust. 2, muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i zaakceptowane przez Zamawiającego.

4. 	W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

§ 9

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy, dokumenty   niezbędne do wykonania prac projektowych, które pozostają w  posiadaniu Zamawiającego , nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

§ 10

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust.1 zrealizowanego w dwóch etapach nastąpi po odbiorze przedmiotu umowy zrealizowanego w etapie pierwszym, określonego w § 1 ust. 2 pkt 1) w ciągu 30 dni kalendarzowych licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy zrealizowanego w etapie drugim, określonego w § 1 ust. 2 pkt 2 na podstawie prawidłowo wystawionej  faktury, płatnej w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia do Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu wraz z zatwierdzonymi kompletnymi dokumentami rozliczeniowymi, o których mowa w ust.2.

Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

2.Warunkiem realizacji faktury za przedmiot umowy – jest przekazanie Zamawiającemu  dokumentów wymaganych Prawem Budowlanym i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót np. protokołów badań, prób i sprawdzeń, certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów materiałowych, świadectw bezpieczeństwa na urządzenia zastosowane podczas robót budowlanych itp. do wglądu inspektorowi nadzoru wraz z projektem powykonawczym (z naniesionymi zmianami  wprowadzonymi w trakcie robót budowlanych w 2 egzemplarzach)

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć całą dokumentację powykonawczą w wersji papierowej w 2 egz. i w wersji elektronicznej w 1 egz.

3.  Podstawą  do  wystawienia  przez  Wykonawcę  faktury  będzie protokół zdawczo – odbiorczy potwierdzający wykonanie  i odebranie przedmiotu umowy zrealizowanego w etapie pierwszym stosownie do § 1 ust. 2 pkt 1  oraz  końcowy protokół zdawczo – odbiorczy potwierdzający wykonanie i odebranie przedmiotu umowy zrealizowanego w etapie drugim  stosownie do § 1 ust. 2 pkt 2, podpisane przez obie strony.

§ 11

Strony  ustalają, że  wszelkie   koszty  związane  z  inwentaryzacją ,  opracowaniem uzgodnieniami,       sprawdzeniem   oraz   dostarczeniem  dokumentacji projektowej Zamawiającemu ponosi Wykonawca.

§ 12

Miejscem dostarczenia    i  przekazania – przejęcia  dokumentacji projektowej  tj.  kompletnej   i uzgodnionej  dokumentacji  wymienionej  w  § 6 ust.1,   będzie  siedziba  Komendy Wojewódzkiej Policji  z/s w Radomiu  ul. 11 – go  Listopada 37/59 – Wydział Inwestycji i Remontów .

§ 13

1.Wykonawca  przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych oraz własność przedmiotowych  projektów, co  nastąpi wraz  z     przekazaniem     tych     projektów  i wyraża zgodę na :

1)  zwielokrotnianie  poprzez  odbitki  ksero , publikacje  elektroniczne    stanowiące   część   SIWZ  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

2) udostępnienie     projektów     osobom    trzecim ,  w   celu    wykonywania     przez   nie    nadzoru nad  wykonywaniem prac realizowanych na podstawie tych projektów, w przypadku  zaistnienia  okoliczności opisanych w § 22 ust. 1  .

3) udostępnienie jako materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych.

2.Uprawnienia   Zamawiającego  określone     w  niniejszym   paragrafie  będą    wykonywane w  ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 .

3. Wykonawca zobowiązuje się do konsultacji technicznych z Zamawiającym na etapie opracowania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 1.

§ 14

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1. ust. 2 pkt 2) zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, sztuką budowlaną a także z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, uzgodnionymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

2.Przy wykonywaniu robót budowlanych będą stosowane wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

3.Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, jak również do jej ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, a także od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników Wykonawcy przed terminem, o którym mowa w § 3 ust.1.

4.Z chwilą przekazania Wykonawcy terenu budowy, na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność za:

1)szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzenia robót,

2).szkody wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy,

3).szkody osobowe i majątkowe wobec osób trzecich,

4).szkody wynikłe z nieterminowego wykonania umowy.

5.Wykonawca zobowiązuje się do :

1).wykonania na koszt własny ogrodzenia placu robót budowlanych ,

2).wykonania i utrzymania na koszt własny zaplecza robót budowlanych, w tym pomieszczenia magazynowe, biurowe, składowiska itp.

3).ponoszenia kosztów utrzymania oraz konserwacji wszelkich urządzeń i obiektów tymczasowych na placu robót budowlanych ,

4).w przypadku zaistnienia konieczności ogrzewania pomieszczeń do celów robót budowlanych, wynikających z terminów realizacji przedmiotu umowy lub technologii realizacji robót, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ogrzewania,

5). wykonania , przed   zgłoszeniem   do    odbiorów    częściowych    lub    odbioru     końcowego

przedmiotu   umowy,   wszelkich  przewidzianych  przepisami   prawa  prób,   badań  i   odbiorów,

rozruchów    technologicznych,   których   pozytywny  wynik   jest   warunkiem  przystąpienia   do

odbiorów częściowych lub odbioru końcowego,

6).	ponoszenia   kosztów   związanych      z  próbami,    badaniami    przewidzianymi    Prawem

Budowlanym, niezbędnymi do prawidłowego prowadzenia budowy i przekazania obiektów

i terenu w użytkowanie,

7).	utrzymywania    terenu    robót    budowlanych       w    stanie     wolnym       od     przeszkód

komunikacyjnych   oraz  usuwania i składowania   wszelkich urządzeń pomocniczych i  zbędnych

materiałów, odpadów oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych na koszt własny,

8).	utrzymania   bezpieczeństwa,  porządku,   p.poż. i BHP  na    terenie  robót budowlanych

prawidłowej organizacji ruchu, ochronę środowiska,

9).	skierowania    pracowników    do    realizacji    zamówienia    odpowiednio   przeszkolonych

i posiadających wymagane kwalifikacje techniczne i aktualne badania lekarskie,

10).	zapewnienia całodobowego dozoru placu budowy,

11).	uczestniczenie na  żądanie  Zamawiającego w   naradach i  innych  czynnościach  w  trakcie

realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

6.Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest dostarczyć:

1).certyfikaty na znak bezpieczeństwa,

2)certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z obowiązującymi normami,

3).koncesje i licencje wymagane przez  obowiązujące przepisy

7.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych zgodnie z ofertą

8.	Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzi oraz materiały do zbadania na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru, jakości i ilości zużytych materiałów.

9.	Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót budowlanych pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych Ustawą - Prawo Budowlane oraz udostępni im informacje wymagane tą Ustawą.

10. W przypadku udostępnienia przez Zamawiającego poboru wody oraz energii elektrycznej Wykonawcy dla celu przedmiotowych robót budowlanych, należność za zużytą wodę i energię elektryczną Zamawiający może   potrącić  z faktury wystawionej przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy albo z zabezpieczenia należytego wykonania umowy znajdującego się w dyspozycji Zamawiającego, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

§ 15

1.Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 14 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1).informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających co najmniej na 3 dni robocze przed tym odbiorem. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest na własny koszt odkryć lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

2)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, bądź urządzeń, Wykonawca

zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt własny.

§ 16

1.Strony postanawiają, że wiążącą formą odszkodowania będą kary umowne.

2.Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy kar umownych:

a)za   odstąpienie  od   umowy   przez   Zamawiającego   lub   Wykonawcę,   z  przyczyn,  za   które

odpowiedzialność   ponosi  Zamawiający,  w  wysokości  10%  wynagrodzenia  umownego  brutto

określonego w § 4 ust. 5,

2)Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu następujących kar umownych:

a)za   zwłokę  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  w  etapie   pierwszym ,  określonego  w  § 1 ust.

2  pkt 1  w  wysokości  0,2 %   wynagrodzenia   umownego   brutto  określonego   w  § 4 ust. 1,  za

każdy dzień zwłoki licząc od  terminu  umownego  określonego w § 3ust. 3 pkt 1,

b) za   zwłokę  w   wykonaniu   przedmiotu  umowy   w  etapie    drugim,     określonego w  § 1 ust.

2 pkt 2 w wysokości 0,2%  wynagrodzenia  umownego  brutto  określonego w  § 4 ust. 2, za  każdy

dzień zwłoki licząc od  terminu  umownego  określonego w § 3 ust. 3 pkt 2,

c)za zwłokę w usunięciu   wad   ujawnionych   przy    odbiorze   przedmiotu  umowy realizowanego

w   etapie    pierwszym ,    określonego     w § 1   ust.  2 pkt 1   lub    zwłokę     w    usuwaniu    wad

przedmiotowej dokumentacji projektowej  stwierdzonych   w  trakcie realizacji  na  podstawie    tej

dokumentacji   prac  w   etapie   drugim,   określonych   w   § 1 ust. 2 pkt  2    w  wysokości    0,2%

wynagrodzenia umownego brutto  określonego  w § 4  ust. 1 ,  za każdy dzień zwłoki,

d) za   zwłokę  w  usunięciu  wad  ujawnionych   przy   odbiorze   końcowym    przedmiotu   umowy

realizowanego  w etapie  drugim ,  określonego  w  § 1  ust.  2  pkt 2 lub  wad  tegoż     przedmiotu

umowy    powstałych   w   okresie    rękojmi  i    gwarancji   w   wysokości  0,2%    wynagrodzenia

umownego  brutto  określonego   w   § 4 ust.2, za   każdy dzień zwłoki,

e)za  odstąpienie  od umowy  przez  Zamawiającego lub  przez  Wykonawcę   z  przyczyn, za     które

odpowiedzialność   ponosi    Wykonawca, w    wysokości   10%  wynagrodzenia   umownego  brutto

określonego w § 4 ust. 5.

3.  	W przypadku wystąpienia kar określonych w niniejszym paragrafie ust. 2. pkt. 2., ich egzekwowanie może nastąpić w szczególności poprzez potrącenie z faktury wystawionej przez Wykonawcę za przedmiot umowy albo z zabezpieczenia należytego wykonania umowy znajdującego się w dyspozycji Zamawiającego.

4.	Zapłata kary umownej określonej w ust. 2 pkt. 2  ppkt a i b  nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu umowy.

§ 17

Za opóźnienie w zapłacie faktury Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy odsetek za opóźnienie w ustawowej wysokości.

§ 18

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.

§ 19

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy realizowany w etapie drugim , o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.

2. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy realizowanego w etapie drugim Wykonawca dokonuje poprzez powiadomienie pisemne Zamawiającego. Za skuteczny termin zgłoszenia uznaje się datę wpływu powiadomienia do Zamawiającego.

3.Zamawiający może odmówić odbioru końcowego przedmiotu umowy, jeżeli:

3.1.do dnia przystąpienia do odbioru końcowego przedmiotu umowy, inspektor nadzoru ze strony Zamawiającego nie potwierdzi pisemnie  gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, np. z powodu niezakończenia wszystkich robót,

lub

3.2.na dzień odbioru końcowego przedmiotu umowy   Wykonawca  nie przygotuje i nie przekaże komisji odbiorowej kompletu dokumentów , o których mowa w ust.7 i 8 .

lub

3.3 nie został wykonany cały przedmiot umowy lub stwierdzono wady uniemożliwiające jego używanie zgodnie z umową.

- Jeżeli Zamawiający odmówi odbioru końcowego przedmiotu umowy z przyczyn, o których mowa w ust.3. Wykonawca zobowiązany jest dokonać ponownego zgłoszenia Zamawiającemu  gotowość do odbioru końcowego, po spełnieniu wszystkich warunków zawartych w ust.3.

- Jeżeli Zamawiający odmówi odbioru końcowego przedmiotu umowy z przyczyn, o których mowa w ust.3. zgłoszenie do odbioru końcowego przedmiotu umowy uznaje się za nieskuteczne, a przedmiot umowy za niewykonany.

- Za dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót objętych przedmiotem umowy uważa się dzień, z zastrzeżeniem ust.3., w którym Wykonawca dokona stosownego zgłoszenia .Od tego dnia, w terminie 21 dni roboczych Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych.

- Na dzień rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przygotuje i przedłoży niezbędne dokumenty: protokoły badań, rozruchów technologicznych, prób i sprawdzeń, certyfikaty, atesty materiałowe, świadectwa bezpieczeństwa na urządzenia zastosowane podczas robót budowlanych, projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy w 1 egzemplarzu,  gwarancje producenta na zamontowane urządzenia itp. wymagane Prawem Budowlanym oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót .

- Na dzień rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca dołączy do dokumentów wskazanych w ust. 7  oświadczenie, iż przedmiot umowy został wykonany zgodnie z dostarczoną dokumentacją z uwzględnieniem wskazówek, pisemnych	uzgodnień i poleceń przekazanych mu w trakcie realizacji prac oraz  doręczy Zamawiającemu  rozliczenie rzeczowe robót.

9.Przed zgłoszeniem do odbioru przedmiotu realizowanego w etapie drugim umowy Wykonawca  jest zobowiązany  uporządkować plac robót .

§ 20

1.Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1). 	jeżeli wady nadają się do usunięcia:

a). może  odmówić  dokonania   odbioru  do czasu  usunięcia  wad  i  ponownego zgłoszenia

przez Wykonawcę,

b). może dokonać odbioru i wyznaczyć termin na usunięcie  wad,  jeżeli  nie uniemożliwiają

one używania obiektu lub pomieszczeń.

2)	jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a). jeżeli nie uniemożliwiają one używania przedmiotu Umowy zgodnie z  przeznaczeniem,

Zamawiający  może obniżyć  wynagrodzenie  o 20 %   wartości   robót  za  dany   element

posiadający wady,

b). jeżeli wady  uniemożliwiają  używanie  zgodnie z  przeznaczeniem,  Zamawiający może

odstąpić   od   umowy   w   terminie   30   dni    od   powzięcia  wiadomości    o   powyższej

okoliczności,  lub  żądać wykonania przedmiotu umowy   po raz drugi.

2.	W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wady lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych.

§ 21

1.Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy, spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

2.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Terminy na usuwanie wad, stwierdzonych podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy nie mogą być dłuższe niż 14 dni kalendarzowych chyba, że technologia robót uniemożliwi usunięcie wad w tym terminie.

3.Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu  usunięcie wad wynikłych przy odbiorze końcowym oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

4.Po pisemnym zgłoszeniu Zamawiającemu  usunięcia wszystkich wad, strony ponownie przystąpią do odbioru.

5.Odbiór końcowy winien zakończyć się w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od daty rozpoczęcia czynności odbiorowych.

§ 22

1. 	Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1). Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach :

a)    w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

b)	zostanie ogłoszone rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c)	zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy

d)        Wykonawca w ciągu 7 dni kalendarzowych od  daty podpisania  przez  obie     strony

protokołu    zdawczo –  odbiorczego    potwierdzającego   wykonanie   i     odebranie

przedmiotowej   dokumentacji projektowej nie   rozpoczął    robót  objętych  etapem

drugim bez   uzasadnionych   przyczyn   oraz nie   kontynuuje  ich mimo    wezwania

Zamawiającego złożonego na piśmie,

e)       Wykonawca przerwał realizację robót w etapie drugim bez uzasadnionej przyczyny na okres dłuższy niż 7 dni kalendarzowych ,

f)       Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z dokumentacją techniczną lub nienależycie

wykonuje swoje obowiązki umowne, że uprzednio Zamawiający wezwał go do

zmiany sposobu wykonania i w tym celu wyznaczył mu odpowiedni termin.

2). 	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

a). Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

b). .Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót częściowych lub podpisania protokołu odbioru,

2.   Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności.

3.  	W każdym przypadku, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia przez stronę dokonującą odstąpienia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

§  23

- Strony ustalają, że w przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy, sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia, oraz zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy.

- Wykonawca przy udziale Zamawiającego  sporządzi na dzień odstąpienia wykaz materiałów, urządzeń i konstrukcji własnych, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z winy Zamawiającego.

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego  odbioru przerwanych robót oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

# Wykonawca udzieli gwarancji na roboty wykonane do dnia odstąpienia. W takim przypadku postanowienia § 24 umowy stosuje się odpowiednio.

# W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych, usunie z terenu robót budowlanych urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub urządzone.

# Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 24

1.Na przedmiot umowy realizowany w etapie drugim, określony w §1 ust. 2  pkt 2  Wykonawca udziela Zamawiającemu  5 lat gwarancji licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje się do usuwania wad powstałych w okresie gwarancji na własny koszt, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

1) Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po bezusterkowym odbiorze końcowym

przedmiotu umowy i obejmuje wady materiałowe oraz wady w robociźnie.

2) Strony   zgodnie    przedłużają   okres    odpowiedzialności  Wykonawcy   z   tytułu   rękojmi,  w

odniesieniu  do przedmiotu umowy, na okres czasu odpowiadający okresowi udzielonej gwarancji,

o której mowa w ust.1

2.Uprawnienia    z  tytułu gwarancji   i    rękojmi   przysługujące    Wykonawcy   od   producentów

zamontowanych  urządzeń  Wykonawca ceduje na Zamawiającego .

3.Strony dopuszczają uzgodnienie dłuższego terminu usunięcia wad z uwagi na uwarunkowania zewnętrzne i technologiczne.

4.Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wad.

5.Wady mogące powodować zagrożenie lub dalsze uszkodzenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest usunąć niezwłocznie.

6.Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wskazanym w ust. 1 lub ust. 2 lub ust.4, Zamawiający ma prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

7.Koszty, o których mowa w ust. 5 Zamawiający może pokryć w całości lub w części 
z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8.Najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca wyda Zamawiającemu dokument gwarancyjny, co, do jakości odebranego przedmiotu umowy z oświadczeniem Wykonawcy w zakresie wykonania dzieła budowlanego zgodnie ze sztuką budowlaną, wolnego od wad i udzielenia ochrony gwarancyjnej na warunkach niniejszej umowy.

9.Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania  corocznych przeglądów przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, o którym mowa w ust.1 przy udziale Zamawiającego, do wykonania przeglądu przedmiotu zamówienia na 14 dni przed jego zakończeniem, przy udziale Zamawiającego oraz przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Zamawiającego dla 2 osób personelu technicznego w zakresie  eksploatacji, obsługi kotłowni,  w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 5  niniejszej umowy.

10.W przypadku stwierdzenia wad w trakcie przeglądu  gwarancyjnego, Wykonawca nie może odmówić podpisania protokołu bez podania udokumentowanych przyczyn odmowy.

11.W przypadku odmowy podpisania protokołu z przeglądu gwarancyjnego bez pisemnego uzasadnienia, złożonego Zamawiającemu w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty sporządzenia protokołu, Zamawiający może jednostronnie uznać bezsporność wykazanych wad.

12.Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.

13.Do gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, w sprawach nieuregulowanych w umowie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji, jakości przy sprzedaży.

14.Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz niniejszej umowie.

§ 25

1.Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy   i usuwania wad w okresie rękojmi w wysokości 10% ceny ofertowej (brutto), tj. …………………… zł słownie: ………………………….…………………. w formie ……………………………………………………………………………………….

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione (zwrócone)   w następujących terminach:

1)   część zabezpieczenia (70%) gwarantującą zgodnie z umową wykonanie robót - w terminie do 30 dni po protokolarnym  odbiorze końcowym lub protokolarnym ustaleniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,

- pozostała część (30%) - w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i protokolarnym stwierdzeniu usunięcia ewentualnie stwierdzonych w tym okresie wad.

3.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wynikłe wady.

4.W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej dokument gwarancyjny musi bezwarunkowo gwarantować zapłatę za zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Treść dokumentu gwarancyjnego zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy podlega akceptacji Zamawiającego.

5.W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie traciło ważność, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia nowego bądź przedłużenia dotychczasowego zabezpieczenia przy zachowaniu ciągłości zabezpieczenia (koszt wniesienia nowego zabezpieczenia bądź przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca).

§ 26

1.Do kierowania pracami projektowymi z ramienia Wykonawcy upoważniony jest :

…………………………………………………………………………………………………..

2. Do koordynowania obowiązków Zamawiającego przy wykonywaniu dokumentacji projektowej Zamawiający wyznacza :

Pawła Wątły tel. 519-035-436

3.  Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy realizowany w etapie drugim tj. jako kierownika budowy Wykonawca wyznacza:………………………………………………

4.	Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy realizowanego w etapie drugim umowy ze strony Zamawiającego pełnić będzie jako koordynator :

Paweł Wątły tel. 519-035-436

5. 	Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy oraz pozostałych osób przedstawionych w ofercie przetargowej jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

6. 	Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 1 lub ust.3 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:

a) 	śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,

b) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy.

7. W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1 lub ust.3 niniejszego paragrafu, nowe osoby powołane do pełnienia ww. obowiązków muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji dla danej funkcji.

8. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust.1 lub ust. 3 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez zamawiającego.

9.    Funkcję inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego pełnić będzie: Paweł Wątły

§ 27

Strony postanawiają, że wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 28

W razie sporu sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 29

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące  przepisy ,  w  szczególności  przepisy  ustawy   z  dnia 7  lipca 1994r.  Prawo budowlane,  oraz ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964r.  Kodeks cywilny.

§ 30

Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 3 egz. dla Zamawiającego 1 egz. dla Wykonawcy.

Załączniki:

Nr 1 – Kopia formularza ofertowego  Wykonawcy.

Nr 2 – Kopia Programu funkcjonalno- użytkowego.

Z A M A W I A J Ą C Y :						 W Y K O N A W C A :