SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych ze względu na wartość zamówienia

Modernizacja Punktu Obsługi Pasażerów, przy ul. Zygmunta Krasińskiego 6/9 w Bielsku-Białej, Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o.

Nr sprawy: DZP-3413/01/2022

Zamawiającym jest:

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o.

z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Długa 50, 43-309 Bielsko-Biała

wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000821115

kapitał zakładowy 44.969.000,00 zł; NIP: 5472216460; REGON: 385163318; 
numer rejestrowy BDO: 000325503

tel. 33 814 35 11, tel. 33 814 49 72

e-mail: sekretariat@mzk.bielsko.pl; https://platformazakupowa.pl/pn/mzk.bielsko

| Część I. | Informacje ogólne |
| --- | --- |

- Informacja o trybie udzielenia zamówienia

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest bez stosowania ustawy 
z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)
z uwagi na wartość zamówienia.

Zamawiający informuje, że przewiduje w niniejszym postępowaniu wybór najkorzystniejszej oferty 
z możliwością prowadzenia negocjacji. Negocjacje w przypadku, gdy Zamawiający do nich przystąpi, zostaną przeprowadzone z zaproszonymi Wykonawcami, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie 
o zamówieniu złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.

Zamawiający przewiduje ograniczenie liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert. Maksymalna ilość Wykonawców, których Zamawiający przewiduje zaprosić do negocjacji to 3. Oferty Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji nie mogą podlegać odrzuceniu i muszą 
w najwyższym stopniu spełniać kryteria oceny ofert opisane niniejszej SWZ.

- Informacja o wizji lokalnej

Zamawiający nie wymaga, ale zaleca odbycie przez Wykonawców wizji lokalnej wyznaczonej na dzień 27.06.2022 r. godz.: 10:00. Zgłoszenie udziału w wizji lokalnej należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego (komunikacja) lub poczty e-mail: sekretariat@mzk.bielsko.pl do dnia 24.06.2022 r. do godz. 13:00.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przedmiotowym postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet udzielenia zamówienia.

| Część II. | Przedmiot zamówienia |
| --- | --- |

- Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja Punktu Obsługi Pasażerów, przy 
ul. Zygmunta Krasińskiego 6/9 w Bielsku-Białej, Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego 
w Bielsku-Białej Sp. z o.o. w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Punktu Obsługi Pasażerów przy ul. Zygmunta Krasińskiego 6/9”.

- Zakres robót remontowo-budowlanych wymaganych przedmiotem zamówienia zawiera dokumentacja projektowa załączona do niniejszej SWZ: specyfikacja techniczna STWiORB (Załącznik nr 3), przedmiar stanowiący podstawę kosztorysu (Załącznik nr 2a), projekt wykonawczy aranżacji wnętrz (Załącznik nr 10), projekt techniczny instalacji elektrycznej (Załącznik nr 11), rysunki i schematy (Załączniki nr 12-19).

- Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

- Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Zamawiający wymaga, aby:

  - Wykonawca dysponował wiedzą i doświadczeniem w zakresie projektowania uniwersalnego,

  - Wykonawca wykonał przedmiot umowy w ten sposób, że po przeprowadzeniu remontu

lokalu, będzie on  spełniać warunki niezbędne do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Wykonawca prowadząc roboty remontowo-budowlane winien w szczególności spełnić wymagania, o których mowa w art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a przede wszystkim zapewnić wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

- Skrócony opis zadania:

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały te muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w  budownictwie, określonych zgodnie 
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 290 z późn. zm.) i aktami wykonawczymi do tej ustawy. Materiały powinny również posiadać, odpowiednio do zastosowania, aprobaty Instytutu Techniki Budowlanej i  Państwowego  Zakładu  Higieny. Wszystkie użyte do realizacji zamówienia materiały muszą być pełnowartościowe, a podstawowe materiały muszą posiadać wymagane stosownymi przepisami świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą, aktualne w dacie zakupu materiałów – na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w/w dokumenty.

Wszelkie roboty remontowo-budowlane należy wykonywać etapowo, w taki sposób, aby nie zakłócać mieszkańcom kamienicy, przy ul. Zygmunta Krasińskiego 6 w Bielsku-Białej, wykonywania czynności bieżących.

Ze względu na ruch pojazdów przy ul. Zygmunta Krasińskiego w Bielsku-Białej, Wykonawca zobowiązany jest do zwrócenia szczególnej uwagi na bezpieczeństwo przy wykonywanych robotach remontowo-budowlanych.

Określony umową zakres robót remontowo-budowlanych Wykonawca winien zrealizować z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, przepisami Prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., oraz zasadami sztuki budowlanej.

Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Należy przewidzieć, że roboty niewymienione lub ewentualnie błędnie określone w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót, ale niezbędne do prawidłowego użytkowania obiektu (pomieszczeń wchodzących w zakres przedmiotu umowy) oraz zakończenia pod każdym względem robót remontowo-budowlanych należy wykonać  w ramach  podanej  ceny ryczałtowej. Załączone przedmiary są tylko materiałem pomocniczym.

Zamawiający informuje, że wszystkie występujące w dokumentacji wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych ani równoważnych.

Kody CPV:

Rozbiórki 					- 45110000-1

Różne specjalne roboty budowlane		- 45262600-7

Roboty murarskie				- 45262500-6

Tynkowanie					- 45410000-4

Instalowanie drzwi aluminiowych		- 45421114-6

Instalowanie ścianek działowych		- 45421141-4

Obudowa płytami karton.- gips.			- 45432210-9

Układanie płytek				- 45431000-7

Nakładanie powierzchni kryjących		- 45442000-7

Roboty malarskie				- 45442100-8

Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe	- 45450000-6

Wykonanie posadzek				- 45262321-7

Roboty w zakresie instalacji c.o., wod.-kan.  	- 45330000-9

Roboty w zakresie wentylacji			- 45331210-1

Roboty w zakresie okablowania			- 45310000-0

Roboty elektryczne				- 45310000-1

Instalowanie systemów alarmowych		- 45312000-7

Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych	- 45314000-1

Instalowanie systemów oświetleniowych	- 45316000-5

| Część III. | Termin wykonania zamówienia |
| --- | --- |

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie maksymalnie do 12 tygodni od daty podpisania umowy, jednakże nie później niż do dnia

- 30 września 2022 r.

| ## Część IV. | ## Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków |
| --- | --- |

Zamawiający dokona oceny ofert Wykonawców w oparciu o kompletność oraz prawidłowość złożonych dokumentów i oświadczeń jakich żąda Zamawiający. Ocena zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia.

Warunki:

- Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

- Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

- Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

Opis warunku: Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
w wysokości co najmniej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 
i opłacił z tego tytułu należna składkę.

Potwierdzenie spełniania warunku: kserokopia dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  na sumę w wysokości co najmniej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)  wraz z dowodem opłacenia z tego tytułu należnej składki.

- Zdolność techniczna lub zawodowa:

  - Opis warunku: Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w zakresie wykonania robót remontowo -budowlanych o podobnym charakterze, polegających na budowie nowych obiektów lub ich przebudowie, oraz remont lub wymianę instalacji, nie wcześniej niż  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Za minimalny poziom zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uzna wskazanie w wykazie oraz załączeniem dowodów dotyczących robót budowlanych co najmniej: 2 robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej lub kamienicach, których zakres co najmniej obejmował: wykonanie robót remontowo-budowlanych o podobnym charakterze, polegających na budowie nowych obiektów lub ich przebudowie, oraz remont lub wymianę instalacji, o wartości minimum 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) dla każdego zadania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie. Potwierdzenie spełniania warunku:

Wykaz zrealizowanych robót remontowo-budowlanych (Załącznik nr 4 do SWZ) 
wraz z referencjami.

  - Opis warunku: Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
i osoby te spełniają następujące wymagania:

    - jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - osoba koordynująca prace remontowo-budowlane - posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe,  posiadająca wymagane prawem uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, jak również aktualną  przynależność  do  Izby Inżynierów Budownictwa pozwalające na prawidłową 
i kompletną realizację  przedmiotu zamówienia;

    - jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i  urządzeń cieplnych,  gazowych,  wodociągowych i kanalizacyjnych; posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe,  posiadająca wymagane prawem uprawnienia do kierowania robotami,  jak również aktualną przynależność  do Izby Inżynierów  Budownictwa pozwalające na prawidłową i kompletną realizację  przedmiotu zamówienia;

    - jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (uprawnienia SEP w branży elektroinstalacyjnej) oraz w zakresie sieci, linii, instalacji 
i urządzeń dla telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Potwierdzenie spełniania warunku: Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 5 do SWZ).

Zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U 2016 poz. 290 z późn. zm.), samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 zpóżn. zm.) oraz ustawie z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2014 poz. 1946).

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby. 
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca załącza do oferty oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (Załącznik nr 9 do SWZ).

| ## Część V. | ## Podstawy wykluczenia |
| --- | --- |

- W oparciu o wymogi Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835), Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 tejże ustawy.

- Stosowne oświadczenie składa Wykonawca i każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, a także podmiot udostępniający zasoby (jeśli dotyczy), zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 i Załącznik nr 8 do SWZ.

- Zamawiający dokonuje weryfikacji Wykonawcy/-ców, podwykonawcy/-ców (jeśli dotyczy, podmiotu udostępniającego zasoby) na etapie badania ofert i przed podpisaniem umowy.

| ## Część VI. | ## Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy |
| --- | --- |

- Zamawiający wymaga, aby następujące czynności związane z realizacją zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę bądź Podwykonawcę (jeżeli dotyczy) na podstawie stosunku pracy, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495):

- prace remontowo-budowlane (osoba koordynująca),

- prace instalacyjne wod.- kan. i urządzeń sanitarnych,

- prace instalacyjne elektryczne.

Osoby zatrudnione w w/w branżach muszą mieć stosowne uprawnienia, przygotowanie zawodowe oraz uprawnienia SEP w branży elektroinstalacyjnej.

Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy odnośnie spełnienia wyżej wymienionego wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania:

  - oświadczeń zatrudnionych pracowników,

  - oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę,

  - poświadczonych za zgodności z oryginałem kopii zawartych umów o pracę zatrudnionych pracowników, jak i dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę w/w osób. Informacje wrażliwe wynikające z wskazanych dokumentów, podlegające ochronie zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych winny być anonimowe,

  - wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,

  - przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w ustalonym terminie, przedłoży wskazane przez Zamawiającego oświadczenia i/lub dokumenty, o których mowa w pkt. 2.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej Zamawiający przewiduje sankcje określone w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. Niezłożenie wskazanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie traktowane będzie jako niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o którym mowa 
w pkt.1, a tym samym będzie traktowane jako naruszenie zapisów umowy.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

| Część VII. | Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami |
| --- | --- |

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, 
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej Zamawiającego.

2. Adres strony internetowej Platformy Zakupowej Zamawiającego dla prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/mzk.bielsko/proceedings

3.  Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl oraz Profilu

Nabywcy Zamawiającego.

4. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
     z postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej

prowadzonego postępowania.

5.  Każdy z Wykonawców może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający  niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. 29.06.2022 r.

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do SWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej

prowadzonego postępowania tj. na Platformie Zakupowej Zamawiającego.

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierające późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

  - akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz

uznaje go za wiążący,

  - zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej pod linkiem.

- Komunikacja w postępowaniu, w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza Wyślij wiadomość.

  - Zapisy niniejszej sekcji nie dotyczą składania ofert i wniosków, gdyż wiadomości nie są szyfrowane.

  - Komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB.

  - W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformazakupowa.pl Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty e-mail: sekretariat@mzk.bielsko.pl

  - Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem przycisku Wyślij wiadomość jako załączniki.

  - Dla wygody dodatkowo Wykonawca może otrzymywać powiadomienia, tj. wiadomość 
e-mail dotyczące komunikatów w sytuacji, gdy Zamawiający opublikuje informacje publiczne (komunikat publiczny) lub spersonalizowaną wiadomość zwaną prywatną korespondencją.

  - Warunkiem otrzymania powiadomień systemowych platformazakupowa.pl jest zaobserwowanie postępowania przez Wykonawcę (poprzez zaznaczenie gwiazdki), złożenie oferty lub wystosowanie wiadomości do Zamawiającego przez Wykonawcę w obrębie postępowania.

  - Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania bezpośrednio 
w systemie informacji publicznych oraz prywatnych przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

  - Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji uznaje się kliknięcie przycisku Wyślij wiadomość, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

10. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

  - w zakresie przedmiotu zamówienia: Władysław Pyś – Dyrektor ds. Technicznych, poczta e-mail: sekretariat@mzk.bielsko.pl,

  - w zakresie sporządzania ofert: Agnieszka Haslette – Główny specjalista ds. zamówień publicznych, poczta e-mail: sekretariat@mzk.bielsko.pl.

- Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się Wykonawców za pośrednictwem telefonu.

| Część VIII. | Opis sposobu przygotowania oferty, opakowanie i oznakowanie oferty |
| --- | --- |

  - Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

  - Formularz Oferty (Załącznik nr 2 do SWZ).

  - Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru (Załącznik nr 2a do SWZ).

  - Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 
w celu potwierdzenia reprezentacji Wykonawcy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia oferty. W przypadku nie przedłożenia ww. dokumentu, Zamawiający pobierze go z ogólnodostępnych stron internetowych:

- https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu lub https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.

  - Pełnomocnictwo – tylko w przypadku, gdy podpisujący nie jest lub nie są właścicielami firmy lub jeśli nie są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym. W takiej sytuacji pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w formie elektronicznej w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

  - Wykaz wykonanych robót remontowo-budowlanych (Załącznik nr 4 do SWZ) i oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (Załącznik nr 9 do SWZ) jeśli zachodzi taka konieczność.

  - Wykaz osób (Załącznik nr  5 do SWZ)

  - Dowód wniesienia wadium.

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału – Załącznik nr 6 do SWZ.

  - Oświadczenia dotyczące podstaw wykluczenia – Załącznik nr 7 do SWZ (i Załącznik nr 8 do SWZ jeśli dotyczy).

  - Kserokopia dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  na sumę w wysokości co najmniej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)  wraz z dowodem opłacenia z tego tytułu należnej składki.

  - Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

  - Ofertę należy złożyć w języku polskim, pod rygorem nieważności.

  - Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym (zaufanym lub osobistym lub kwalifikowanym) za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. Oferta wraz z pozostałymi załącznikami do SWZ musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w Formularzu Oferty i pozostałych Załącznikach powodujących zmianę ich treści spowoduje odrzucenie oferty. Wszystkie Załączniki związane z ofertą (oprócz Projektu umowy - Załącznik nr 1 do SWZ) winny być kompletnie wypełnione. Niewypełnienie którejkolwiek 
z rubryk spowoduje odrzucenie oferty.

  - Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania poprzez złożenie powiadomienia. Powiadomienie o wycofaniu oferty winno być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji. Powiadomienie o wycofaniu oferty należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym (zaufanym lub osobistym lub kwalifikowanym) 
za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

  - Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty, ponosi Wykonawca.

  - Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SWZ zostanie odrzucona, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może w ofercie poprawić oczywiste omyłki pisarskie oraz może wezwać do uzupełnienia/wyjaśnienia oferty w kwestiach nie zmieniających w istotny sposób treści złożonej oferty.

  - W przypadku gdy dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, musi przekazać je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. W przypadku gdy wykonawca nie wyodrębni i nie zabezpieczy w ten sposób poufności informacji, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści razem z informacjami jawnymi.

| Część IX. | Termin związania ofertą |
| --- | --- |

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 05.08.2022 r.

| Część X. | Kryteria oceny ofert |
| --- | --- |

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| C – cena oferty = wartość brutto oferty | Max. ilość punktów – 100 pkt | Waga kryterium – 100 % |
| --- | --- | --- |

- Cena oferty zostanie obliczona na podstawie wzoru:

najniższa zaoferowana cena spośród ofert ważnych

C = -----------------------------------------------------------------------  x 100

cena oferty badanej

- Cenę należy obliczyć uwzględniając cały zakres zamówienia określony w SWZ.

- Do obliczeń brana będzie pod uwagę cena ofertowa (brutto) podana za całość przedmiotu zamówienia wpisana do Formularza Oferty (Załącznik nr 2 do SWZ). Cena powinna zawierać 
w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę oraz pozostałe koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega negocjacjom ani zmianom przez okres obowiązywania umowy.

- Wszystkie kwoty należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku, do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się 
do 1 grosza (art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.15), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Wobec tego, Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w Formularzu oferty (Załącznik nr 2 do SWZ), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz wskazując stawkę podatku od towarów, które zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie.

- W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy 
z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 178) za wykonanie przedmiotu zamówienia jak również cenę netto tj. bez podatku od towarów i usług VAT.

- W przypadku, gdy Zamawiający zdecyduje się na przeprowadzenie negocjacji, 
o których mowa w Części I SWZ, kryterium ceny będzie przedmiotem negocjacji.

| Część XI. | Termin, miejsce składania i otwarcia ofert oraz badanie ofert |
| --- | --- |

- Ofertę należy składać w terminie do dnia 07.07.2022 r. do godz. 13:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

- Adres strony internetowej dla prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/mzk.bielsko/proceedings

- Ofertę, oświadczenia i dokumenty Wykonawca składa wyłącznie w postaci elektronicznej, 
w formatach danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt (określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 670) opatrzonej podpisem elektronicznym (zaufanym lub osobistym lub kwalifikowanym) za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/mzk.bielsko

- Złożone oferty podlegają rejestracji przez Platformę Zakupową Zamawiającego.

- Zaleca się, aby przed rozpoczęciem wypełniania Formularza składania oferty Wykonawca zalogował się do systemu, a jeżeli nie posiada konta, założył bezpłatne konto. W przeciwnym wypadku Wykonawca będzie miał ograniczone funkcjonalności, np. brak widoku wiadomości prywatnych od Zamawiającego w systemie lub wycofania oferty bez kontaktu z Centrum Wsparcia Klienta.

- Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty w postaci elektronicznej.

- Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 
10 plików lub spakowanych folderów (pliki można spakować) przy maksymalnej wielkości 150 MB.

- Przy dużych plikach kluczowe jest łącze internetowe i dostępna przepustowość łącza po stronie serwera platformazakupowa.pl oraz użytkownika. Zaleca się, aby łączna objętość plików nie była większa niż 0,5 GB, gdyż w przypadku braku wystarczającego transferu danych ich wgranie 
do systemu może zająć bardzo dużo czasu.

- Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie - w przypadku siły wyższej, jak np. awaria platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp.

- W przypadku większych plików zaleca się skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je 
na mniejsze paczki po np. 150 MB każda (link do instrukcji: Dzielenie oraz łączenie plików na części - Dokumenty Google).

- Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

- Czas wyświetlany na platformazakupowa.pl synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar (tempus1.gum.gov.pl, szczegóły Zegar - Główny Urząd Miar (gum.gov.pl).

13. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania:

  - są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, 
a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;

  - umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

  - umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

  - zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, poprzez Platformę Zakupową Zamawiającego za pośrednictwem Formularza składania oferty.

  - Z uwagi na to, że oferta Wykonawcy jest zaszyfrowana nie można jej edytować. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.

  - Złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej w postępowaniu, w którym Zamawiający dopuszcza złożenie tylko jednej oferty przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu, powoduje wycofanie oferty poprzednio złożonej.

- Otwarcie ofert nastąpi na Platformie Zakupowej Zamawiającego w dniu 
07.07.2022 r. o godz. 13:30 pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/mzk.bielsko/proceedings

- Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

  - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

  - cenach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji ,,Komunikaty” .

- W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie 
po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w przypadku, gdy te oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa nie zostały dołączone do oferty lub w przypadku, gdy oświadczenia lub dokumenty dołączone do oferty zawierają błędy lub złożono wadliwe pełnomocnictwa, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na ich przygotowanie i złożenie.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie uzupełni braków lub/i nie poprawi błędów, Zamawiający może wybrać ofertę następną w kolejności, aż do wyboru oferty.

- Uzupełnieniu nie podlega Formularz oferty.

- Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub złożonych dokumentów lub oświadczeń.

- Zamawiający dokona poprawienia innych omyłek polegających na niezgodności złożonej oferty 
z SWZ, ale nie powodujących istotnych zmian treści oferty, informując o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie 
3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki (wniesie sprzeciw 
w zakresie dokonanej zmiany).

- Jeżeli zaoferowana cena wydaje się być rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia lub średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert lub budzi wątpliwości Zamawiającego 
co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić 
się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów. W przypadku, gdy Wykonawca nie udzieli wyjaśnień, złoży wyjaśnienia nie umożliwiające oceny lub jeśli dokonana ocena wyjaśnień wraz 
ze złożonymi dowodami potwierdza że oferta zawiera rażąco niską cenę oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

- Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli:

  - jej treść nie odpowiada treści SWZ;

  - Wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodził się 
    na poprawienie omyłki w ofercie;

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub Wykonawca nie     
    udzielił wyjaśnień lub;

  - Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryterium wyboru oferty).

- WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PLATFORMY platformazakupowa.pl

  - Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania 
i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:

  - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

  - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;

  - zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; Uwaga! od dnia 17 sierpnia 2021, 
ze względu na zakończenie wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie będzie dopuszczalne;

  - włączona obsługa JavaScript;

  - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;

  - Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8;

  - oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny 
z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu.

- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące 
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

| Część XII. | Wadium |
| --- | --- |

- Przystępując do złożenia oferty, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 
w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

- Wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert 
i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania z ofertą.

- Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

WADIUM W FORMIE PIENIĄDZA

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie, II Oddział w Bielsku-Białej nr 15 1240 4142 1111 0010 9543 3476, z dopiskiem: „Wadium – modernizacja POP; nazwa Wykonawcy/Wykonawców…………; NIP: .................”.

Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert, tj. nie później niż 
do 07.07.2022 r. do godz. 13:00. Za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

WADIUM W POZOSTAŁYCH FORMACH

- Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi być wystawione na Beneficjenta: Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej
Sp. z o.o., ul. Długa 50, 43-309 Bielsko-Biała i przekazane Zamawiającemu w oryginale, 
w postaci elektronicznej. Zamawiający dopuszcza, aby Gwarant przesłał wadium bezpośrednio Zamawiającemu

Uwaga!

Zamawiający (Beneficjent) uzna za skuteczne wniesienie przez Wykonawcę (Zobowiązanego) wadium 
w formie gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej wystawionej w formie pisemnej, a następnie zeskanowanej tylko w przypadku, gdy Gwarant nie dysponuje podpisem kwalifikowanym. W takiej sytuacji Gwarant musi potwierdzić, że z uwagi na brak możliwości wystawienia wadium w formie elektronicznej Gwarant wystawia gwarancje ubezpieczeniowe/bankowe jedynie w formie pisemnej. Jednocześnie Gwarant musi potwierdzić, 
w formie oświadczenie dołączonego do dokumentu wadialnego, że załączony przez Wykonawcę do oferty skan gwarancji ubezpieczeniowej potwierdzony podpisem kwalifikowanym przez Wykonawcę upoważnia Zamawiającego do bezwarunkowego i nieodwołalnego wypłacenia Zamawiającemu kwoty do wysokości określonej w gwarancji po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania, bez konieczności jego uzasadnienia, 
o ile Zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna.

- Gwarancje lub poręczenia mają być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Beneficjenta i muszą zawierać w swej treści możliwość zatrzymania wadium przez Zamawiającego.

- Wadium w formie niepieniężnej musi zabezpieczać ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia i musi wymieniać w swej treści wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie.

- W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręcze w języku obcym, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz 
z tłumaczeniem na język polski. Gwarancje i poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu, 
a wszystkie spory odnośnie gwarancji poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim 
i poddane jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

ZATRZYMANIE WADIUM

- Zamawiający zatrzyma wadium w następujących przypadkach:

  - Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, nie przedłożył wszystkich, wymaganych niniejszą Specyfikacją,  dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu lub pełnomocnictw lub  nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w Części VIII niniejszej SWZ, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;

  - Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy;

  - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

ZWROT WADIUM

- Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:

  - upływu terminu związania ofertą;

  - zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

  - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

- Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwróci wadium Wykonawcy:

  - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

  - którego oferta została odrzucona;

  - po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

  - po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie
na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

- Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.

| Część XIII. | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy |
| --- | --- |

- Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. liczonej łącznie z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu umowy. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniądzu,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

- Kwotę ustalonego zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu wybrany Wykonawca wpłaci przelewem na oddzielny rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Polska Kasa Opieki SA             w Warszawie, II Oddział w Bielsku Białej nr 15 1240 4142 1111 0010 9543 3476, z dopiskiem: "Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – modernizacja POP; NIP Wykonawcy: ………...”.

- Szczegółowe regulacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.

- Zabezpieczenie, o którym mowa w pkt 1.2. i 1.3. powinno być nieodwołalne, bezwarunkowe, (tzn. Zamawiający nie musi uzasadniać żądania zapłaty z tej gwarancji), płatne na pierwsze żądanie Beneficjenta w terminie do 30 dni.

- Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z form, o których mowa w pkt 1.2. i 1.3., zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt takiego dokumentu. Zamawiający oceni go pod kątem zgodności z wymogami postawionymi w SWZ,
w terminie do 4 dni. W przypadku, gdy Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego, a tym samym dokument gwarancji nie będzie spełniał wymogów opisanych w SWZ, Zamawiający uzna, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie zostało wniesione.

| Część XIV. | Unieważnienie postępowania |
| --- | --- |

- 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w następujących sytuacjach:

  - jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

  - cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

| Część XV. | Tryb ogłoszenia wyników przetargu, zawarcie umowy |
| --- | --- |

  - Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert

i łączną punktację;

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty;

  - unieważnieniu postępowania.

- W celu zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:

  - pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje Pełnomocnik;

  - umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę do zawarcia umowy. Niepodpisanie umowy przez Wykonawcę 
w wyznaczonym terminie będzie uznane przez Zamawiającego za uchylania się od zawarcia umowy.

| Część XVI. | Postanowienia końcowe |
| --- | --- |

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Specyfikacją, mają zastosowanie przepisy ustawy 
z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny i innych ustaw szczególnych powszechnie obowiązującego prawa.

| Część XVII. | Spis załączników |
| --- | --- |
| Załącznik nr 1 | Projekt umowy |
| Załącznik nr 2 | Formularz oferty |
| Załącznik nr 2a | Kosztorys ofertowy (przedmiar) |
| Załącznik nr 3 | Specyfikacja techniczna (STWiORB) |
| Załącznik nr 4 | Wykaz robót remontowo-budowlanych |
| Załącznik nr 5 | Oświadczenie dot. osób |
| Załącznik nr 6 | Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |
| Załącznik nr 7 | Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia |
| Załącznik nr 8 | Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia (podmiot trzeci) |
| Załącznik nr 9 | Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby |
| Załącznik nr 10 | Projekt wykonawczy aranżacji wnętrz |
| Załącznik nr 11 | Projekt techniczny instalacji elektrycznej |
| Załącznik nr 12 | Plan oświetlenia |
| Załącznik nr 13 | Plan gniazd |
| Załącznik nr 14 | Schemat zasilania |
| Załącznik nr 15 | Schemat zasadniczy |
| Załącznik nr 16 | Plan instalacji niskoprądowych |
| Załącznik nr 17 | Schemat okablowania |
| Załącznik nr 18 | Schemat instalacji SSWiN |
| Załącznik nr 19 | Schemat CCTV |

Specyfikację sporządziła:

Agnieszka Haslette

Główny specjalista ds. zamówień publicznych

22 czerwca 2022 r. 							   Z A T W I E R D Z A M:

Prezes Zarządu

Hubert Maślanka