Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:

„Dokumentacja projektowa budowy i przebudowy

drogi w ulicy Morcinka w Nysie”.

# Przedmiot Zamówienia

## Tytuł

Przedmiotem zamówienia jest:

„Dokumentacja projektowa budowy i przebudowy

drogi w ulicy Morcinka w Nysie”.

## Zakres przedmiotowy zamówienia

W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie następujących prac:

Kompletna dokumentacja projektowa, techniczna, prawna i kosztorysowa umożliwiająca realizację robót budowlano-montażowych oraz późniejszą eksploatację obiektów budowlanych zawierająca:

- projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany) wraz z wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami niezbędnymi do realizacji inwestycji (3 egz.), oraz opracowanie:

- wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę,

- wniosku o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz 
z wymaganymi załącznikami,

- projekt techniczny (3 egz.),

- dokumentację projektowa do celów przetargu na roboty budowlano-montażowe 
z podziałem na 2 etapy realizacyjne zawierającą:

- projekty techniczne dla wszystkich branż (3 egz.),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (3 egz.),

- przedmiary robót (3 egz.),

- kosztorys inwestorski (3 egz.),

- inne opracowania dotyczące realizacji i eksploatacji inwestycji (3 egz.):

- operat terenowo-prawny,

- operat wodnoprawny na odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych,

- projekt stałej organizacji ruchu z podziałem na 3 etapy,

- projekt podziałów działek na poszerzenie psa drogi publicznej – należy przyjąć 
do 6 projektów,

- operat dendrologiczny i projekt gospodarki zielenią,

- wszelkie uzgodnienia decyzje i inne, wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę oraz zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,

- całą w/w dokumentację należy opracować w formie papierowej oraz w edytowalnej 
i nieedytowalnej formie elektronicznej na CD (1 egz).

Przedmiot umowy powinien spełniać wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach, a w szczególności:

- ustawa Prawo budowlane:

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- ustawa Prawo zamówień publicznych:

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- ustawa Prawo ochrony środowiska:

- ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska 
oraz niektórych innych ustaw,

- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia 
do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko,

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie j/w.

## Wymagania formalne dotyczące dokumentacji projektowej

### Projekt budowlany

Dla zakresu opracowania zlokalizowanego na działkach nie będących własnością Gminy Nysa, należy uzyskać Protokół z uzgodnienia (wg niżej zamieszczonego wzoru)
z właścicielami terenu zawierający:

- datę i miejsce dokonania uzgodnienia,

- dane Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz Zamawiającego (Inwestora),

- dane adresowe właściciela nieruchomości wraz z kontaktem telefonicznym i ewentualnie elektronicznym (adres poczty e-mail),

- oświadczenie właściciela nieruchomości o dysponowaniu nieruchomością,

- oznaczenie nieruchomości (nr działki, adres),

- uzgodnienie rozwiązań projektowych ze wskazaniem zakresu niezbędnych prac,

- wyrażenie zgody na dysponowanie przez Zamawiającego terenem na cele budowlane zgodnie z wymienionym wyżej zakresem,

- wyrażenie zgody na realizację robót wg przedstawionego projektu,

- wyrażenie zgody na każdorazowe udostępnienie w/w nieruchomości, w celu usunięcia ewentualnych awarii sieci, dokonania konserwacji i bieżących napraw,

- załącznik w postaci mapy sytuacyjno-wysokościowej (ew. ewidencyjnej),

- własnoręczny czytelny podpis właściciela nieruchomości (także na załączniku graficznym),

- podpis uzgadniającego i pieczęć firmową Wykonawcy (jednostki projektowej).

Wzór protokółu z uzgodnienia

…………….. dnia ...................

1. .…………...................................................................

2. …………....................................................................

(nazwa składającego oświadczenie, adres)

# Protokół z uzgodnienia

Ja niżej podpisany(a), po zapoznaniu się z projektowanym zagospodarowaniem terenu
w obrębie mojej(ich) działki(ek) nr ............................. położonej(ch) w ……………..……….. wyrażam zgodę na:

- projektowanie oraz uzgadniam, przedstawione na załączniku graficznym, rozwiązania 
w następującym zakresie:

- ………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………….

- wejście na teren w/w działki(ek) w celu wykazania się przez Inwestora prawem dysponowania nieruchomością na cele budowlane (zgodnie z Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm.),

- wejście na teren w/w działki(ek) w celu wykonania wymienionego zakresu robót,

- wejście na teren w/w działki(ek) w przypadku konieczności przeprowadzenia prac remontowo-konserwacyjnych związanych z eksploatacją wbudowanej infrastruktury technicznej.

Uwagi:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. …………………………				              1. …………………………

(Podpis osoby odbierającej oświadczenie)

2. …………………………

(Podpis osoby składającej oświadczenie)

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm.

Art. 32 ust. 4 pkt 2 – Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu kto złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Projekt budowlany w szczególności powinien:

- zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

- być zgodny z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, a część opisowa powinna być napisana komputerowo,

- liczba i format arkuszy rysunkowych powinny być ograniczone do niezbędnego minimum, całość załączników dokumentacji powinna być oprawiona w sztywną oprawę, uniemożliwiającą jego dekompletację, na odwrocie której będzie spis treści,

- rysunki powinny być wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką zawierającą: nazwę i adres obiektu budowlanego, tytuł rysunku, jego skalę, imię i nazwisko projektanta(ów), sprawdzającego(ych), datę i ich podpis(y), specjalność i numer uprawnień budowlanych, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego.

Dopuszcza się wykonanie części opisowej za pomocą dowolnego edytora tekstów, pod warunkiem zachowania kompatybilności formatu plików wynikowych z Microsoft Office Word (doc lub docx), przy jednoczesnym zachowaniu formatowania akapitów, układu stron, załączonej grafiki, itp.

Opracowane materiały (część rysunkowa i część opisowa) muszą być przekazywane w formie umożliwiającej ich edycję. Wykonawca projektu zobowiązany jest na każdym etapie opracowywania dokumentacji do kontroli zgodności formatu danych i plików z wersjami oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego.

Część rysunkowa powinna być sporządzona w formatach kompatybilnych 
ze standardami dwg, dxf.

Wykonawca prac projektowych ma obowiązek:

- Prace wstępne

- Wizja lokalna:

- przed złożeniem ofert Zamawiający wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej w terenie,

- koszt wizji ponosi Wykonawca,

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wyjaśniającego dla Wykonawców,

- wizję lokalną można przeprowadzić od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1400, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu jej terminu,

- z przeprowadzonej wizji lokalnej Zamawiający sporządza dokument, 
który stanowił będzie potwierdzenie jej odbycia,

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zostanie złożona bez potwierdzenie odbycia wizji w terenie,

- w trakcie wizji lokalnej należy zweryfikować zakres rzeczowy opracowania,

- możliwe jest w przypadku braku możliwości realizacji poszczególnych elementów zastosowanie odstępstw i zaproponowanie rozwiązań alternatywnych, umotywowanych korzyściami techniczno-ekonomicznymi,

- zapoznania się z materiałami wyjściowymi i pomocniczymi:

- aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

- „Dokumentacja projektowa budowy i przebudowy drogi w ul. Morcinka 
w Nysie” – opracowanie 2013 r.

- wykonania analizy terenowo-prawnej i wstępnej weryfikacja działek w zakresie opracowania.

- pozyskania i uwzględnienia opracowań związanych z podmiotowym zadaniem (wcześniejsze koncepcje, projekty, projekty dotyczące zagospodarowania terenów sąsiadujących i inne opracowania),

- pozyskania map do celów projektowych z właściwym zakresem uzgodnionym także z podwykonawcami (zasięg kabli i linii energetycznych, dróg, sieci itp.). 
Mapy do celów projektowych powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami 
i należy je wykonać w skali 1:500 zgodnie z poniższym zakresem i wymaganiami:

Zakres materiałów koniecznych do przekazania obejmuje:

  - 1 komplet map do celów projektowych - wersja papierowa w postaci wydruków,

  - wersja elektroniczna map (mapy wektorowe pliki DWG),

  - pomiar sytuacyjny i wysokościowy pasów drogowych z uwzględnieniem poniższych uwag.

Uwagi:

- Pomiar sytuacyjny:

  - pasów drogowych i sieci oraz innych obiektów,

  - istniejącej infrastruktury podziemnej (wodociągi, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieci telekomunikacyjne, sieci energetyczne i inne),

  - wskazanie obszarów zakrzaczeń, zadrzewień i pojedynczych drzew.

- Pomiar wysokościowy:

- wzdłuż przewidywanej trasy i w miejscach projektowanych sieci, studzienek kanalizacyjnych i innych obiektów,

- przekroje poprzeczne na drogach,

- uzupełnienie brakujących rzędnych na istniejących studzienkach kanalizacyjnych.

- wykonania badań geologicznych i opracowania dokumentacji geologicznej niezbędnej do opracowania dokumentacji technicznej:

- należy wykonać otwory badawcze zapewniające pełną informację na temat warunków gruntowych (do celów kalkulacji kosztów przewidzieć minimum 15 otworów badawczych o głębokościach do 2,0 – 3,0 m), zlokalizowanych wzdłuż projektowanych dróg i obiektów w tym sieci,

- wykonawca powinien wykonać dodatkowe otwory, w przypadku stwierdzenia, że zaplanowana ilość odwiertów nie zapewni pełnej informacji na temat warunków gruntowo wodnych w podłożu budowlanym terenu inwestycji,

- dokumentacja geotechniczna powinna zawierać następujące elementy:

- opis z określeniem celu, podstawy opracowania, wykazem czynności dla sporządzenia dokumentacji,

- opis położenia i morfologii terenu,

- zarys budowy geologicznej,

- opis warunków wodnych,

- geotechniczną charakterystykę gruntu,

- wnioski z przeprowadzonych badań.

- część graficzna i zestawieniowa powinna zawierać:

- wycinek mapy topograficznej z zaznaczeniem terenu badań geotechnicznych,

- wycinki map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 lub 1:1000 z oznaczeniem lokalizacji wykonanych otworów badawczych,

- profile litologiczne otworów badawczych,

- zestawienia parametrów geotechnicznych,

- objaśnienia do profili analitycznych, symboli i znaków,

- weryfikacji materiałów stanowiących materiały do projektowania i wyjaśnienia wątpliwości.

- Prace projektowe

- wykonanie koncepcji zagospodarowania pasów drogowych i proponowanych rozwiązań projektowych z uwzględnieniem wszystkich branż (w 2 egz.):

- oświetlenie uliczne,

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna i teletechniczna – dot. odcinka drogi bocznej do Morcinka (zrid),

- opracowanie części kosztowej metodą szacunkową i zbiorczym zestawieniem kosztów, w formie tabeli elementów scalonych,

- przygotowanie materiałów w formie papierowej i elektronicznej 
do zaprezentowania koncepcji Zamawiającemu, udzielanie wyjaśnień,

- uzyskanie uzgodnienia od Zamawiającego przed przystąpieniem 
do opracowania dokumentacji projektowej.

- dokonanie uzgodnień lokalizacyjnych z właścicielami posesji (w zakresie lokalizacji zjazdów i przyłączy), dróg i uzbrojenia terenu,

- sporządzenie bilansów ścieków deszczowych,

- określenia wstępnego zużycia energii dla oświetlenia ulicznego,

- uzyskania:

  - zapewnienia odbioru ścieków sanitarnych oraz warunków włączenia i odprowadzenia,

  - zapewnienia odbioru wód opadowych i roztopowych oraz warunków włączenia i odprowadzenia,

  - zapewnienia warunków zasilania w energię elektryczną projektowanych obiektów i urządzeń,

  - uzgodnień dokumentacji z właścicielami uzbrojenia terenu.

- uzyskania uzgodnień lokalizacyjnych od:

  - SP. Wodociągi i Kanalizacja AKWA w Nysie,

  - Zakładu Energetycznego,

  - telekomunikacja (TP SA, NETIA i inne),

  - Zakładu Gazowniczego,

  - inne instytucje.

- uzyskania uzgodnienia Zespołu Narad Koordynacyjnych przy Starostwie Nyskim,

- uzyskanie decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych,

- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

- uzyskanie decyzji udzielającej zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów,

- sporządzenia projektów budowlanych (pozwolenie na budowę i zrid) we wszystkich branżach w 3 egz.

Uwaga:

O wszelkich uzgodnieniach i warunkach uzyskanych w trakcie projektowania, winien być bez zwłoki informowany Zamawiający, tak aby możliwe było podjęcie negocjacji z właścicielami i zarządcami terenów i mediów.

Opracowanie powinno zawierać:

- Zawartość opracowania:

- Projekt zagospodarowania

- Projekt arch.-budowlany

- Projekt techniczny

- Informacja BIOZ

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinna być przygotowana zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126].

- Opracowania geologiczne:

Zgodnie z punktem 1.3.1., ppkt 1. Prace wstępne, lit. g).

- Zawartość części rysunkowej:

Wszystkie rysunki stanowiące elementy opracowania projektowego powinny 
być wykonane w technice cyfrowej. Adaptowane rysunki powinny być przetworzone przy zastosowaniu techniki cyfrowej do postaci wektorowej.

Ponadto rysunki powinny spełniać następujące warunki:

  - wykonane wg zasad rysunku technicznego,

  - każdy rysunek musi posiadać metrykę z podaniem nazwy opracowania, tematu rysunku, skali, wskazaniem projektanta i sprawdzającego, daty wykonania, a dodatkowo powinien mieć nadany nr zgodny ze spisem rysunków,

  - rysunki zostaną wykonane jako wektorowe przy pomocy oprogramowania komputerowego umożliwiającego zapis danych w formatach graficznych, tj. dwg, dxf.

Dopuszcza się przetworzenie opracowanych rysunków do innych formatów graficznych (TIF, JPG) jedynie za zgodą Zamawiającego i przy zachowaniu oryginalnych plików w postaci wektorowej.

Zamawiający wymaga jednocześnie wykonanie całości opracowania w formacie PDF.

Poszczególne elementy części rysunkowe powinny być wykonane wg poniższych zasad:

- Mapa orientacyjna

Mapa opracowana dla potrzeb orientacji i wskazania lokalizacji na obszarze inwestycji. Dopuszcza się zastosowanie podkładu rastrowego w formacie TIF, JPG, itp. w postaci skanu z mapy topograficznej. Na mapie należy oznaczyć przebieg projektowanych sieci i lokalizację obiektów oraz zakres poszczególnych arkuszy map sytuacyjno-wysokościowych.

- Plany sytuacyjno-wysokościowe

Mapy stanowiące główny materiał do projektowania muszą być wykonane w technice cyfrowej w formacie grafiki wektorowej. Sposób wykonania mapy musi zapewniać czytelność wszystkich danych umieszczonych na mapie przy wydruku w skali 1:500.

Treść map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych musi być zgodna z mapami będącymi w państwowych zasobach geodezyjnych z uwzględnieniem m.in. formatów linii, czcionek, bloków. Wydruki z formatu cyfrowego muszą być identyczne z oryginałami map.

Wszystkie projektowane elementy powinny być oznaczone w sposób umożliwiający łatwą identyfikację, a ponadto powinny posiadać dodatkowe opisy określające rodzaj materiału, wymiary obiektów, spadki itp.

Wszystkie oznaczenia poszczególnych elementów muszą być zgodne z pozostałą częścią rysunkową: przekrojami, profilami, rysunkami szczegółowymi 
oraz tabelami zestawieniowymi.

- Profile podłużne

Należy opracować profile podłużne dla dróg i wszystkich odcinków sieci w postaci rysunków wektorowych w skali:

    - pionowej 1:100

    - poziomej 1:500

Treść profili podłużnych sieci musi zawierać:

    - odcinki sieci,

    - punkty węzłowe,

    - armaturę sieci,

    - teren istniejący/projektowany,

    - rury ochronne,

    - uzbrojenie podziemne,

    - obiekty (budynki, komory, mury oporowe, itp.),

    - nawierzchnie utwardzone (jezdnie i chodniki asfaltowe, betonowe, itp.),

    - otwory badawcze wraz z oznaczeniami warstw gruntu i poziomem wody gruntowej

Wszystkie obiekty rysunkowe na profilach powinny być wrysowane z zachowaniem skali i na rzeczywistych rzędnych wysokościowych.

W warstwie opisowej profile powinny zawierać:

    - oznaczenie profilu,

    - rzędne wysokościowe:

      - poziomu porównawczego,

      - terenu istniejącego,

      - terenu projektowanego,

      - dna kanałów (w punktach węzłowych i miejscach skrzyżowań z istn./proj. infrastrukturą techniczną),

      - punktów charakterystycznych,

    - zagłębienie dna kanałów (w punktach węzłowych i miejscach skrzyżowań z istn./proj. infrastrukturą),

    - spadki i długości odcinków,

    - średnice i materiał rurociągów,

    - rodzaje nawierzchni,

    - sposób wykonania robót ziemnych i rodzaj umocnienia wykopów,

    - odległości pomiędzy poszczególnymi punktami profilu,

    - oznaczenia hektometrów,

    - oznaczenia punktów węzłowych,

    - opis punktów węzłowych (rodzaj, materiał, wymiary),

    - opis skrzyżowań z istn. infrastrukturą techniczną,

    - opis rur ochronnych i technologii przejść pod/nad przeszkodami

- Studzienki kanalizacyjne

W ramach opracowania Wykonawca wykona rysunki wszystkich typów zastosowanych studni w formie rysunku złożeniowego w skali nie mniejszej niż 1:50.

- Zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i uprawnienia

Do dokumentacji projektowej należy dołączyć kopię uprawnień budowlanych w specjalnościach zgodnych z przedmiotem opracowania i zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wszystkich projektantów i sprawdzających.

- Oświadczenie projektantów

Do dokumentacji projektowej należy dołączyć:

- oświadczenie, o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej podpisane przez projektantów poszczególnych branż.

- oświadczenie o sporządzeniu projektu technicznego.

Strony tytułowe i uzyskanie podpisów projektantów

- Skompletowanie okładek i oprawa

Szata graficzna i układ dokumentacji powinien być zgodny z:

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Opracowanie projektowe zostanie wykonane w formacie A4, w szacie graficznej spełniającej następujące wymagania:

    - zgodna z przedmiotem umowy, wymaganiami norm, przepisów, wytycznych Inwestora i uzgodnieniami z administratorami sieci i terenu,

    - część opisowa w postaci wydruku z pliku utworzonego w edytorze tekstów,

    - rysunki zostaną wykonane w technice cyfrowej,

    - forma rysunków musi być zgodna z formatem cyfrowym,

    - strony tytułowe, okładki i wszystkie rysunki powinny być opatrzone metryką z oznaczeniem jednostki projektowej, projektantów, sprawdzających, datą wykonania.

### Dokumentacja projektowa do celów przetargu na roboty budowlano-montażowe

- Projekty techniczne – wykonać w 3 egz. odrębnie dla 3 etapów:

Wykonawca prac projektowych ma obowiązek dokonania uzgodnienia 
z Zamawiającym zakresu rzeczowego do projektów wykonawczych oraz założeń 
do przedmiarów i kosztorysów inwestorskich.

Projekty techniczne powinny spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Projekty techniczne mają uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany 
w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę robót oraz realizacji i rozliczenia robót budowlanych.

Projekty techniczne powinny zawierać wszelkie uzgodnienia, warunki techniczne, decyzje, pozwolenia niezbędne do realizacji inwestycji.

Wykonawca prac projektowych ma obowiązek:

- przeprowadzić ponowne sprawdzenie zgodności zakresów rzeczowych z uzgodnieniami, decyzjami i warunkami technicznymi uzyskanymi 
od właścicieli sieci, dróg itp.,

- dokonać kontroli danych,

- przesłać dane do wykonawcy przedmiarów,

- sporządzić specyfikację techniczną wg odrębnej procedury,

- sporządzić opisy techniczne z uwzględnieniem zakresu rzeczowego ze specyfikacji dla projektów wykonawczych,

- sporządzić dodatkowe zestawienia dla zakresu projektów wykonawczych, w tym zestawienie wymiarów studni kanalizacyjnych dla potrzeb zamówienia przez wykonawcę robót

- opracować strony tytułowe,

- po otrzymaniu przedmiarów i kosztorysów inwestorskich sprawdzić zakresy rzeczowe i zgodności z PW i ST,

- wydrukować i złożyć opracowania, uzyskać podpisy zespołu projektowego 
i przekazać protokólarnie Zamawiającemu,

- do projektu wykonawczego Wykonawca opracowania ma obowiązek dołączenia wszystkich uzgodnień branżowych, decyzji administracyjnych w zakresie umożliwiającym wykonanie i odbiór robót budowlanych w pełnym zakresie przewidzianym do realizacji.

- Specyfikacje techniczne – wykonać w 3 egz. odrębnie dla 3 etapów:

Specyfikacje techniczne należy wykonać w oparciu o:

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- Przedmiary robót i kosztorys inwestorski – wykonać w 3 egz. odrębnie dla 3 etapów:

Kosztorys inwestorski należy opracować zgodnie z:

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Przed przystąpieniem do opracowywania części kosztowej należy uzyskać 
od Zamawiającego założenia wyjściowe do kosztorysowania.

### Inne opracowania

- Wnioski o pozwolenie na budowę i zrid – wykonać w 2 egz.

- Operat wodnoprawny – wykonać w 3 egz.

- Karta informacyjna przedsięwzięcia – do wniosku o decyzję środowiskową,

- Projekt gospodarki zielenią – wycinki, nasadzenia, tereny zielone – wykonać w 3 egz.

- Operat terenowo-prawny – wykonać w 3 egz.

Operat terenowo-prawny powinien składać się z: wykazu działek i ich właścicieli (wg poniższego wzoru) oraz dokumentów potwierdzających prawo 
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Wzór wykazu działek i ich właścicieli.

Województwo:	    opolskie

Jednostka ewidencyjna: Nysa – obszar ………

Obręb:			   …………

- WYKAZ WŁAŚCICIELI (WŁADAJĄCYCH)

| Lp. | Nr ark. mapy | Nr działki | # imię nazwisko i imię /nazwa/ osoby władającej /adres/ | # dokument z którego wynika prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla Gminy Nysa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Gmina Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa | KW …......... prowadzona przez Sąd Rejonowy w Nysie (lub przy braku KW podać wypis z rejestru gruntów) |
|  |  |  | Skarb Państwa Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie ul. Słowiańska 17, 48-300 Nysa | Uzgodnienie nr ………………. z dnia ……… r. |
|  |  |  | Jan Kowalski ………… | Oświadczenie z dnia ……… |

- Projekt odcelowej organizacji ruchu

- z podziałem na 3 etapy realizacyjne, dla dróg gminnych publicznych, zatwierdzony przez Starostę Nyskiego – wykonać w 3 egz.

- Wszelkie inne opracowania niezbędne do uzyskania uzgodnień, decyzji, pozwolenia na budowę i realizacji inwestycji – wykonać w 3 egz.

## Inne wymagania stawiane Wykonawcy:

- wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg 
oraz terminowe wykonanie zamówienia,

- ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Wykonawcę lub jego upoważnionych pracowników ze wskazanym przedstawicielem Zamawiającego, w formie pisemnej – dopuszcza 
się korespondencję e-mail,

- inne wymagania zgodnie z zapisami umowy oraz wynikające z przepisów prawa.

# Opis techniczny przedmiotu zamówienia w tym Zakresy rzeczowe przedsięwzięcia

## Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej – pozwolenie na budowę

Odcinek – droga główna (załącznik graficzny nr 3 – kolor żółty)

Lokalizacja - działki nr 83/1 dr i 2711 dr stanowiące własność Gminy Nysa.

Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia:

- droga na działce nr 83/1:

- długość projektowanej drogi ok. 440 m,

- jezdnia o nawierzchni asfaltowej – szerokość 6,0 m,

- szerokość pasa drogowego 9,0 m,

- zjazdy na posesje i dojścia do furtek,

- chodniki, opaski do istniejących ogrodzeń – nawierzchnia utwardzona,

- uzupełnienie brakującego odcinka kanalizacji deszczowej o dł. ok 160 m,

- rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej,

- uzupełnienie brakujących przyłączy/przykanalików wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,

- przełożenia uzbrojenia kolidującego.

- droga na działce nr 2711:

- długość projektowanej drogi ok. 80 m,

- pieszojezdnia o nawierzchni asfaltowej – szerokość 3,0 m,

- zjazdy na posesje i dojścia do furtek,

- opaski bezpieczeństwa do istniejących ogrodzeń jako teren zielony,

- krawężniki najazdowe,

- odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej,

- rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej,

- uzupełnienie brakujących przyłączy/przykanalików wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,

- przełożenia uzbrojenia kolidującego.

## przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej – decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej:

– odcinek – droga główna (załącznik graficzny nr 3 – kolor niebieski)

Lokalizacja:

- działka nr 83/1 dr, własność Gminy Nysa

- działka nr 1332 dr, własność Gminy Nysa,

- działka nr 2749 Bp, własność Gminy Nysa,

- działka nr 66/5 Tk, własność PKP SA,

- działka nr 66/6 Tk, własność PKP SA,

- działka nr 175 dr, własność Gminy Nysa,

Działka planowana do podzielenia i przejęcia w części przez Gminę Nysa decyzją zrid, 
na poszerzenie pasa drogowego:

- działka nr 65/10 B, własność prywatna,

Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia:

- długość projektowanej drogi – ok. 230 m,

- włączenie przez skrzyżowanie do drogi powiatowej publicznej – ul. Nowowiejska,

- jezdnia o nawierzchni asfaltowej i szerokości 6,0 m,

- zagospodarowania pasa drogowego: jezdnia, jednostronny chodnik, rów przydrożny,

- odwodnienie powierzchniowe do rowu przydrożnego,

- zjazdy na posesje i dojścia do furtek,

- przejazd przez torowisko: jezdnia, chodnik jednostronny,

- parking dla samochodów osobowych na działce nr 2749,

- ocena stanu technicznego mostu nad potokiem Pluta, wraz z wyznaczenie jego nośności, wymiana izolacji pomostu – przęsła,

- wycinka kolidujących drzew i krzewów,

- uzupełnienie brakujących przyłączy/przykanalików wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- kanalizacja teletechniczna,

- przełożenia uzbrojenia kolidującego.

– odcinek – droga boczna (załącznik graficzny nr 3 – kolor zielony)

Lokalizacja:

- działka nr 419 Bp, własność Gminy Nysa,

- działka nr 29 dr, własność Gminy Nysa,

- działka nr 72/6 Bp, własność Gminy Nysa,

- działka nr 28/7 dr, własność Gminy Nysa,

- działka nr 30/6 Bp, własność Gminy Nysa,

- działka nr 125/4 dr, własność Gminy Nysa,

Działki planowane do podzielenia i przejęcia w części przez Gminę Nysa decyzją zrid, 
na poszerzenie pasa drogowego:

- działka nr 123/2 RIVa, własność prywatna,

- działka nr 124/3 RIVa, własność prywatna,

- działka nr 125/3 RIVa, własność prywatna,

- działka nr 72/9 Ba, własność prywatna,

- działka nr 602 Ba, własność prywatna,

Działka nr 64 Tk, własność PKP SA – wymaga zawarcia umowy użyczenia na korzystanie 
z części działki na cele drogowe.

Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia:

- długość projektowanej drogi – ok. 700 m,

- włączenie przez skrzyżowanie do drogi gminnej publicznej (odcinek główny – ulica Morcinka),

- jezdnia o nawierzchni asfaltowej i szerokości 6,0 m,

- zagospodarowania pasa drogowego: jezdnia + jednostronna ścieżka pieszo-rowerowa,

- budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do:

- istniejącej kd DN 500 – włączenie na skrzyżowaniu z ul. Morcinka (odcinek główny),

- rowów powierzchniowych – przewidywane 2 dodatkowe wyloty (odcinek boczny),

- budowa kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do istniejącej ks DN 500 
w ul. Morcinka (odcinek główny), przepompownia ścieków z zasilaniem elektroenergetycznym i kolektorem tłocznym,

- zjazdy na posesje i dojścia do furtek,

- oświetlenie uliczne,

- wycinka kolidujących drzew i krzewów,

- uzupełnienie brakujących przyłączy/przykanalików wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- kanalizacja teletechniczna,

- przełożenia uzbrojenia kolidującego.

Założenie ogólne dotyczące całego zakresu dokumentacji projektowej:

Przykanaliki kanalizacji deszczowej należy zaprojektować wyłącznie w przypadku pisemnej deklaracji właściciela posesji o zamiarze przyłączenia się do kanału deszczowego w projektowanej drodze. Deklarację należy uzyskać wykorzystując „protokółu z uzgodnienia” (str. nr 4), również w przypadku odmowy podłączenia posesji do kd.

## materiały będące w posiadaniu Zamawiającego

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

- Dokumentacja projektowa budowy i przebudowy drogi w ul. Morcinka 
w Nysie” – opracowanie 2013 r.