UMOWA nr ................ / 2022

(wzór)

w dniu ...................................... w Krakowie pomiędzy:

Skarbem Państwa – Aresztem Śledczym w Krakowie, ul. Montelupich 7, 31-155 Kraków,
NIP: 676-11-14-051, REGON: 351141869, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

ppłk. Witolda Porębę – Dyrektora Aresztu Śledczego w Krakowie,

a

............................................................................................................................................................................,

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: ........................., REGON: ........................., KRS: ..............................., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

........................................... – ....................................,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a z osobna „Stroną”,

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodniez przepisami ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z dnia 2021 r. poz.1129) dalej „pzp” zawarto umowę następującej treści (dalej jako „umowa”).

Przedmiot umowy

§ 1

- Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą, zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, którym jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa pawilonu zakwaterowania osadzonych w Oddziale Zewnętrznym w Krakowie – Nowej Hucie Aresztu Śledczego w Krakowie”, wraz z realizacją funkcji nadzoru autorskiego, zwanego dalej „zadaniem”.

- Przedmiot umowy będzie realizowany i rozliczany przez Wykonawcę w pięciu etapach tj.:

- etap I – wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej wraz z zagospodarowaniem terenu;

- etap II – wykonanie koncepcji instalacyjnej;

- etap III – wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu, złożenie dokumentacji wraz z wnioskiem o pozwolenie na  rozbiórkę i budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej;

- etap IV – wykonanie Projektu Technicznego oraz Projektów Wykonawczych we wszystkich branżach, wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę i budowę;

- etap V – pełnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branżach podczas wykonywania robót budowlanych, w oparciu o przepisy art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- Zakres usług określono szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do umowy.

- Wszelkie działania lub czynności nieujęte w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędne do osiągnięcia celu Zamawiającego (uzyskanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń dla opisanego w ust. 1 zadania inwestycyjnego) są traktowane przez Strony jako oczywiste i mieszczące się w zakresie obowiązków Wykonawcy.

Podwykonawcy

§ 2

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę, części zadania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców oraz dalszych podwykonawców jak za swoje własne.

- Przed upływem terminu płatności kwoty wynikającej z wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, obejmującej kwoty należne podwykonawcom, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne dowody dokonania zapłaty na rzecz podwykonawców (potwierdzenie przelewu lub oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty).

- Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku przedstawienia takich dowodów, z wyłączeniem przypadków, kiedy Wykonawca:

- dostarczy Zamawiającemu pisemnie dowodów, że Wykonawca jest w uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot;

- dostarczy Zamawiającemu odpowiednich dowodów na to, że podwykonawca został powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy;

Zamawiający może zapłacić podwykonawcy bezpośrednio całość lub część kwot uprzednio potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do których mają zastosowanie postanowienia zawarte w lit. a) i b). Kwoty wypłacone podwykonawcy Zamawiający potrąca Wykonawcy z kwoty przysługującej mu na podstawie faktury VAT. Do zapłaty kwot, o których mowa wyżej, bezpośrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy mają zastosowanie postanowienia ust. 5.

- Niezależnie od postanowień ust. 4, w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od zapłaty kwot należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia temu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej obejmuje wyłącznie należności powstałe po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo i obejmuje wyłącznie kwotę należnego wynagrodzenie bez odsetek.

- W przypadku zgłoszenia Zamawiającemu przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę faktu uchylania się Wykonawcy od dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający informuje o tej okoliczności Wykonawcę wyznaczając mu 7 dniowy termin do zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do złożonego roszczenia.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę terminie wskazanym w ust. 6 uwag lub zastrzeżeń do zgłoszonego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę roszczenia, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo;

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo;

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku braku złożenia uwag lub zastrzeżeń przez Wykonawcę w terminie wskazanym w ust. 6 uznaje się, że roszczenia składane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę są zasadne i w takiej sytuacji zastosowanie znajdzie ust. 7 lit c).

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Do umów zawartych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub podwykonawcą a dalszymi podwykonawcami, zawartymi na okres dłuższy niż 12 miesięcy, w sprawach waloryzacji wynagrodzenia stosuje się zapisy §7 ust. 5.

Obowiązki Stron

§ 3

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- dostarczenia Wykonawcy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, wszelkich dokumentów niezbędnych do realizacji umowy, w tym mapy do celów projektowych oraz do udzielania Wykonawcy wszelkich niezbędnych wyjaśnień;

- właściwego umocowania Wykonawcy lub jego przedstawicieli do reprezentowania Zamawiającego w czynnościach administracyjnych (uzgodnienia, opinie, postępowania administracyjne);

- podejmowania niezwłocznie czynności, w szczególności czynności odbiorowych, akceptacji czy zgłaszania uwag i zastrzeżeń;

- przekazania Wykonawcy informacji o zawarciu umowy o roboty budowlane, prowadzone wg projektowanej dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- realizacji usług objętych przedmiotem umowy w sposób i w zakresie określonym w treści załącznika do umowy z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

- dostarczenia Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy szczegółowego harmonogramu prac oraz spotkań z uwzględnieniem przewidywanych terminów na uzyskanie stosownych dokumentów tj. pozwoleń, ekspertyz itp.;

- natychmiastowego informowania Zamawiającego o dostrzeżonych zagrożeniach dla prawidłowego lub sprawnego przebiegu inwestycji;

- udzielania na żądanie Zamawiającego wyjaśnień i odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowej w toku prowadzenia robót budowlanych opartych na tej dokumentacji;

- udzielania Zamawiającemu wsparcia w toku postępowania na roboty budowalne objęte dokumentacją projektową, w szczególności w toku postępowań odwoławczych;

- bezwzględnego stosowania się przez Wykonawcę i jego personel do regulacji wewnętrznych Zamawiającego, związanych z zasadami przebywania osób i sprzętu na terenie jednostek Zamawiającego;

- ponoszenia wszelkich kosztów wykonania przedmiotu umowy, w szczególności wymaganych opinii, pozwoleń i uzgodnień, badań i ekspertyz, w tym geologicznych;

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o biegu postępowań dotyczących przedmiotu umowy, zwłaszcza wydawanych decyzji, opinii i uzgodnień.

Przedstawiciele stron

§ 4

- Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą są:

- .................................................

- .................................................

- .................................................

- .................................................

- Przedstawicielami Wykonawcy upoważnionymi do kontaktów z Zamawiającym, poza Wykonawcą i osobami upoważnionych do jego reprezentowania, są członkowie Zespołu wskazanego w ramach spełnienia warunku udziału w postępowaniu:

| Funkcja | Osoba | Telefon | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Główny projektant |  |  |  |
| Projektant – specjalność konstrukcyjno-budowlana |  |  |  |
| Projektant – specjalność instalacje cieplne, gazowe, wentylacyjne, gazowe, wodno-kanalizacyjne |  |  |  |
| Projektant – specjalność instalacje telekomunikacyjne |  |  |  |
| Projektant – specjalność instalacje elektryczne i elektroenergetyczne |  |  |  |

- Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne lub elektroniczne powiadomienie o tym fakcie Wykonawcy.

- Zmiana osób wskazanych w ust. 2 może nastąpić wyłącznie w wypadku, gdy osoba zastępująca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Termin realizacji

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować etap I i etap II przedmiotu umowy, w terminie do 45 dni liczonych od daty podpisania umowy. Jako datę zakończenia realizacji etapu I i etapu II przedmiotu umowy (akceptacja koncepcji) Strony ustalają datę podpisania protokołu odbioru częściowego, bez uwag.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować etap III i etap IV przedmiotu umowy, w terminie .......... dni liczonych od daty zakończenia etapu II (akceptacji koncepcji), jednak nie później niż 5 grudnia 2022 r. Jako datę zakończenia realizacji etapu III i etapu IV przedmiotu umowy Strony ustalają datę podpisania protokołu odbioru końcowego, bez uwag.

- Wykonawca będzie realizował usługi w ramach etapu V od dnia uzyskania pozwolenia na budowę do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- Wykonawca przekaże przedmiot zamówienia dla danego etapu za potwierdzeniem odbioru przez Zamawiającego. Zamawiający w ciągu 7 dni dla etapu I i etapu II, a 14 dni dla etapu III i etapu IV dokona jego sprawdzenia i przekaże Wykonawcy w formie pisemnej protokół odbioru częściowego dla etapów I i II, protokół odbioru końcowego dla etapów III i IV, bądź też w tym samym terminie przekaże pisemne uwagi do przedstawionej dokumentacji.

- Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia przekazania uwag Zamawiającego, usunie wady lub dokona wymaganych uzupełnień lub poprawek. Zamawiający dokona ponownego sprawdzenia przekazanej dokumentacji w terminie 3 dni roboczych.

- Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego lub końcowego nie uważa się za równoznaczne z potwierdzeniem braku wad fizycznych i prawnych.

- Wykonawca opatrzy dokumentację projektową, jak również jej części stanowiące przedmiot odbioru, pisemnym oświadczeniem, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że jest kompletna oraz wolna od wad.

- Przy odbiorze dokumentacji projektowej Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności dostarczonej dokumentacji, a nie jej jakości. O zauważonych wadach w dokumentacji w każdym czasie Zamawiający powiadomi Wykonawcę, a ten usunie wady nieodpłatnie w ustalonym przez Zamawiającego terminie.

- Odbiór dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady dokumentacji projektowej oraz nie stanowi jej przyjęcia bez zastrzeżeń, w rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie pozbawia Zamawiającego uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wykonany przedmiot umowy w wersji papierowej w ilości 4 egzemplarzy oraz całość materiałów w wersji elektronicznej (*.docx, *.xlsx lub równoważne, *.pdf i *.dwg lub równoważne) na płytach CD/DVD w ilości 4 egzemplarzy. Wersja elektroniczna kompletnej dokumentacji projektowej będzie przekazana w wersji edytowalnej i nieedytowalnej.

- Wykonawca zobowiązuje się na wezwanie Zamawiającego do nieodpłatnego wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót w okresie do 3 lat od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega, że aktualizacja dotyczyć może zarówno przeszacowania kosztów robót budowlanych jak również wydzielenia etapu / etapów / zakresu / zakresów robót w stosunku do całości opracowania.

- Wykonawca zobowiązuje się na wezwanie Zamawiającego do nieodpłatnego wykonania aktualizacji dokumentów przetargowych takich jak: kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych lub innych dokumentów, jeżeli będzie to konieczne w związku z wygaśnięciem przejściowych przepisów wykonawczych do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i wprowadzeniem nowych - w okresie do 3 lat od daty spisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.

Wynagrodzenie i płatność

§ 6

- Za wykonanie całości przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości: .................................. zł

(słownie: ...................................................................... 00/100 zł).

Wynagrodzenie ryczałtowe brutto wynosi: .................................. zł

(słownie: ....................................................................... 00/100 zł).

z czego:

- wynagrodzenie netto z tytułu wykonania etapu I i etapu II wynosi (nie więcej niż 15% wynagrodzenia całkowitego): ................................................... zł

(słownie: ...................................................................... 00/100 zł).

wynagrodzenie brutto wynosi: ................................................... zł

(słownie: ...................................................................... 00/100 zł);

- wynagrodzenie netto z tytułu wykonania etapu III i etapu IV wynosi: ...................................... zł

(słownie: ...................................................................... 00/100 zł).

wynagrodzenie brutto wynosi: ................................................... zł

(słownie: ...................................................................... 00/100 zł);

- wynagrodzenie netto z tytułu wykonania etapu V wynosi (nie więcej niż 5% wynagrodzenia całkowitego): ................................................... zł

(słownie: ...................................................................... 00/100 zł).

wynagrodzenie brutto wynosi: ................................................... zł

(słownie: ...................................................................... 00/100 zł).

- Wynagrodzenie brutto może ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości podatku VAT.

- Strony ustalają zgodnie, że w ramach wynagrodzenia wliczono wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich, zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do opracowań oraz zezwolenia na wykonywania w jego imieniu i z poszanowaniem dobrego imienia autora osobistych praw autorskich.

- W przypadku częściowego zrealizowania etapu V, wynikającego z niepełnego wykonania zakresu zadania, wynagrodzenie za etap V zostanie ustalone wg wartości kosztorysowej zadania, proporcjonalnie do wykonanej części zadania.

§ 7

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT, wystawionych po realizacji etapu II, etapu IV i etapu V.

- Podstawą do wystawienia faktury po realizacji etapu II jest wykonanie koncepcji, potwierdzone przez podpisanie przez Zamawiającego częściowego protokołu odbioru.

- Podstawą do wystawienia faktury po realizacji etapu IV jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, potwierdzone przez podpisanie przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru.

- Wykonawca ma możliwość wystawienia dwóch faktur za realizację etapu V. Pierwszą fakturę może wystawić w trakcie realizacji etapu V, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Drugą po zakończeniu etapu V, czyli uzyskaniu przez Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu, przy czym kwota pierwszej faktury nie może przekraczać 50% całkowitego wynagrodzenia za etap V.

- Strony przewidują możliwość waloryzacji kosztów realizacji zadania w oparciu o art. 439 pzp, na następujących zasadach:

- waloryzacji podlega wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za etap V zadania;

- podstawą waloryzacji jest wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w sektorze przedsiębiorstw – ogółem (tablica 19) zawarty w Biuletynie Statystycznym publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny; w przypadku, gdyby ten wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS;

- Strony mogą żądać waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie, gdy wskaźnik, o którym mowa w lit b), zmieni się o co najmniej +/- 5% w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy;

- wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegać waloryzacji jednorazowo po upływie pełnych 12-tu miesięcy od daty zawarcia umowy, a następnie w każdym kolejnym roku kalendarzowym pełnienia nadzoru autorskiego;

- waloryzacja nie dotyczy zapłaconych części wynagrodzenia;

- maksymalna nominalna wartość zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiającego w efekcie zastosowania postanowień niniejszego ustępu wynosi 10% wynagrodzenia ofertowego;

- zmiana wynagrodzenia zgodnie z niniejszym ustępem wyczerpuje roszczenia Wykonawcy związane ze zmianą ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy;

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwiększone zgodnie z niniejszym ustępem, zobowiązany jest do zwiększenia wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na okres dłuższy, niż 12 miesięcy (liczony wraz z wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio;

- zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie aneksu do umowy na wniosek Wykonawcy;

- obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy;

- wyliczenie procentowej zmiany wskaźnika, o którym mowa w lit b) następuje w oparciu o wysokość wskaźnika za ostatni ogłoszony miesiąc: poprzedzający miesiąc podpisania umowy, miesiąc w którym przypada dzień upłynięcia 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, dzień złożenia przez Wykonawcę wniosku o zmianę wynagrodzenia;

- przepisy niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do podwykonawcy i dalszych podwykonawców.

- Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni daty wpływu poprawnie wystawionej (z uwzględnieniem zapisów § 7 ust.2, ust.3 i ust.4 niniejszej umowy) faktury oraz po dostarczeniu oświadczenia podwykonawców                     o uregulowaniu należności przez wykonawcę do siedziby Zamawiającego w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Gwarancja i rękojmia

§ 8

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace projektowe na okres do dnia wygaśnięcia rękojmi za wady robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na swój koszt wad dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być zgłoszone także po upływie okresu gwarancji, jeżeli przed upływem tego terminu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady.

- O istnieniu wady Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie pod rygorem nieważności.

- Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości, Wykonawca ponosi w tym samym okresie odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za rozwiązania projektu niezgodne z parametrami ustalonymi w założeniach do projektowania, normach i przepisach techniczno-budowlanych.

Odpowiedzialność Wykonawcy i kary umowne

§ 9

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:

- za zwłokę w wykonaniu etapu IV przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto.

- Zamawiający dopuszcza opóźnienie Wykonawcy w uzyskaniu pozwolenia na budowę jeżeli jest ono spowodowane czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od działań Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający odstąpi od naliczenia kary umownej.

- Kary umowne podlegają sumowaniu tzn., naliczenie kary umownej na jednej podstawie nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej na innej podstawie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.

- Jeżeli w toku realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy wystąpią potwierdzone przez wykonawcę tych robót oraz Zamawiającego braki lub wady, Wykonawca wykona niezwłocznie projekt zamienny na swój koszt oraz przejmie wszelkie ewentualne roszczenia Wykonawcy robót budowlanych związane z wadami przedmiotu umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych na rachunek Zamawiającego w terminie 14 dni od doręczenia mu noty obciążeniowej.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których można dochodzić na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto.

Prawa autorskie i poufność

§ 10

- Wykonawca oświadcza, że w dniu podpisania protokołów odbioru przedmiotu umowy, będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do dokumentacji będącej przedmiotem umowy.

- Z chwilą podpisania końcowego protokołu odbioru Wykonawca, bez składania dodatkowego oświadczenia woli, przenosi na Zamawiającego w całości autorskie prawa majątkowe związane z dokumentacją będącą przedmiotem umowy.

- W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia praw autorskich, które powinny być przeniesione na Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów i strat poniesionych przez Zamawiającego w związku z wystąpieniem takich roszczeń oraz naprawienia ewentualnej szkody.

§ 11

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy, zarówno w trakcie jej trwania jak i po jej wygaśnięciu z wyłączeniem informacji powszechnie znanych lub objętych przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

- Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, ujawniać jakiekolwiek specyfikacji, rysunku, wzoru lub innej informacji dostarczonej przez Zamawiającego lub na jego rzecz w związku z realizacją umowy.

- Po realizacji przedmiotu umowy jakiekolwiek dokumenty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego pozostają własnością Zamawiającego i podlegają zwrotowi na żądanie Zamawiającego wraz ze wszystkimi kopiami i nośnikami, na których dokumenty zostały utrwalone w wersji elektronicznej.

Odstąpienie od umowy

§ 12

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach:

- określonych w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu etapu I i etapu II przedmiotu umowy przekroczy 14 dni;

- jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub istotnie nienależycie wykonuje swoje zobowiązania wynikające z umowy;

- jeżeli w wyniku postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy uniemożliwiające dalszą realizację zobowiązań wynikających z umowy;

- odmowy wydania pozwolenia na budowę wskutek błędów w dokumentacji projektowej.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o okoliczności będącej podstawą odstąpienia od umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

Postanowienia końcowe

§ 13

- Na podstawie art. 100 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga adekwatnie do przedmiotu zamówienia, opracowania dokumentacji projektowej z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.

- Załącznikiem do umowy jest opis przedmiotu zamówienia.

- W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, zwłaszcza ustaw: pzp oraz Kodeks cywilny.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA