Załącznik nr 3.1 do SWZ – Wykaz nasadzeń

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **NAZWY SADZONEK/****KOLOR KWIATÓW** | **LOKALIZACJA****NASADZENIA** | **ILOŚC NASADZEŃ** | **TERMIN DOKONANIA****NASADZEŃ** | **UWAGI** |
| 1. | Bratkiw kolorze żółtymz ciemnym środkiem oraz w kolorze fioletowym | Rondo im. kapitana Franciszka Machaw Sędziszowie Małopolskim | 800 szt. | **30 marca 2024 r.** | Kompozycje bratkóww uzgodnieniuz Zamawiającym |
| 2. | Bratkiw kolorze żółtymz ciemnym środkiem oraz w kolorze fioletowym | Rondo im. bł. ks. Romana Sitkiw Sędziszowie Małopolskim | 600 szt. | **30 marca 2024 r.** | Kompozycjew uzgodnieniuz Zamawiającym |
| 3. | Bratkiw kolorze żółtymz ciemnym środkiem oraz w kolorze fioletowym | Donice syntetyczne **2 szt**.,ustawione w Rynku, obok Ratusza w Sędziszowie Młp.:- średnica u góry 200 cm- średnica u podstawy 90 cm- wysokość 38 cm | 150 szt.w każdej donicy | **30 marca 2024 r.** | Kompozycjew uzgodnieniuz Zamawiającym |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Bratkiw kolorze żółtymz ciemnym środkiem oraz w kolorze fioletowym | Donice syntetyczne **8 szt**.,ustawione na Rynku obok Ratuszaw Sędziszowie Małopolskim:- średnica u góry 100 cm,- średnica u podstawy 60 cm,- wysokość 60 cm. | 50 szt.w każdejdonicy | **30 marca 2024 r.** | Kompozycje w uzgodnieniu z Zamawiającym |
| 5. | Bratkiw kolorze żółtymz ciemnym środkiem oraz w kolorze fioletowym | Donice syntetyczne **12 szt**.,ustawione przy ul. Jana Pawła II, obok Klasztoruw Sędziszowie Młp.:wymiary donicy 120x40x60 cm | 25 szt.w każdejdonicy | **30 marca 2024 r.** | Kompozycje w uzgodnieniu z Zamawiającym |
| 6. | Bratkiw kolorze żółtymz ciemnym środkiem oraz w kolorze fioletowym | Donice syntetyczne **4 szt**.,ustawione przy ul. 3 Maja, obok Domu Strażakaw Sędziszowie Młp.:wymiary donic 120x40x60 | 25 szt.w każdejdonicy | **30 marca 2024 r.** | Kompozycje w uzgodnieniu z Zamawiającym |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Bratkiw kolorze żółtymz ciemnym środkiem oraz w kolorze fioletowym | Donice betonowe **7 szt**.,ustawione przy ul. Fabrycznejw Sędziszowie Młp, na dz. o nr ew. 2019/31.:wymiary donic:długość 120 cm,szerokość 40 cm,wysokość 40 cm. | 35 szt.w każdejdonicy | **30 marca 2024 r.** | Kompozycje w uzgodnieniu z Zamawiającym |
| 8. | Bratkiw kolorze żółtymz ciemnym środkiem oraz w kolorze fioletowym | Donice betonowe **2 szt**.,ustawione przy ul. Fabrycznejw Sędziszowie Młp, na dz. o nr ew. 2019/31.:średnica 70 cm,wysokość 40 cm. | 40 szt.w każdejdonicy | **30 marca 2024 r.** | Kompozycjew uzgodnieniuz Zamawiającym |
| 9. | Bratkiw kolorze żółtymz ciemnym środkiem oraz w kolorze fioletowym | Donica betonowa **1 szt**., ustawiona na cmentarzu komunalnym  w Sędziszowie Małopolskim(nowa część cmentarza, obok krzyża)średnica donicy 80 cm,wysokość donicy 60 cm.  | 65 szt. | **30 marca 2024 r.** | Kompozycjew uzgodnieniuz Zamawiającym |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Bratkiw kolorze żółtymz ciemnym środkiem oraz w kolorze fioletowym | Donice syntetyczne **3 szt**.,ustawione przy ul. Wesołejw Sędziszowie Młp, na dz. o nr ew. 2831/2.:wymiary donic:średnica 55 cm,wysokość 20 cm. | 15 szt.w każdejdonicy | **30 marca 2024 r.** | Kompozycjew uzgodnieniuz Zamawiającym |
| 11. | - Pelargonie zwisająceczerwone- Begonie stale kwitnące białe- Ipomea jasno zielona | Donice syntetyczne **2 szt**.,ustawione w Rynku, obok Ratusza w Sędziszowie Młp.:- średnica u góry 200 cm- średnica u podstawy 90 cm- wysokość 38 cm | Pelargonie – 50 szt.Begonie – 40 szt.Ipomea – 5 szt.(na jedną donicę) | 20 maja 2024 r. | Uprzednio należy usunąć bratki.Ipomea musi być na bieżąco przycinana. |
| 12. | - Pelargonie zwisające (kolor do ustalenia z Zamawiającym)- Begonie stale kwitnące (w różnych kolorach, do utworzenia kompozycji)- Ipomea koloru jasnozielonego  | Donice syntetyczne **8 szt**., ustawione w Rynku, obok Ratusza w Sędziszowie Młp.:- średnica u góry 100, - średnica u odstawy 60 cm, - wysokość 60 | Pelargonie – 15 szt.Begonie – 20 szt.Ipomea – 3 szt.(na jedną donicę) | 20 maja 2024 r. | Uprzednio należy usunąć bratki.Ipomea musi być na bieżąco przycinana. |
| 13. | - Pelargonie zwisające czerwone- Begonie stale kwitnące (kolor do uzgodnienia)- Coleus (kolor do uzgodnienia) | Donice syntetyczne **12 szt**.,ustawione przy ul. Jana Pawła II, obok Klasztoruw Sędziszowie Młp.:wymiary donicy podłużnej 120x40x60 cm | Pelargonie – 12 szt.Begonie – 4 szt.Coleus – 2 szt.(na jedną donicę) | 20 maja 2024 r. | Uprzednio należy usunąć bratki. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | - Pelargonie zwisające czerwone- Begonie stale kwitnące (kolor do uzgodnienia)- Coleus (do uzgodnienia) | Donice syntetyczne **4 szt**.,ustawione przy ul. 3 Maja, obok Domu Strażakaw Sędziszowie Młp.:wymiary donic podłużnej 120x40x60 | Pelargonie – 12 szt.Begonie – 4 szt.Coleus – 2 szt.(na jedną donicę) | 20 maja 2024 r. | Uprzednio należy usunąć bratki. |
| 15. | - Pelargonie zwisające czerwone- Begonie stale kwitnące (kolor do uzgodnienia)- Ipomea koloru jasnozielonego | Donice betonowe **7 szt**.,ustawione przy ul. Fabrycznejw Sędziszowie Młp, na dz. o nr ew. 2019/31.:wymiary donicy:długość 120 cm,szerokość 40 cm,wysokość 40 cm. | Pelargonie – 12 szt.Begonie – 8 szt.Ipomea – 2 szt.(na jedną donicę) | 20 maja 2024 r. | Uprzednio należy usunąć bratki.Ipomea musi być na bieżąco przycinana. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | - Pelargonie zwisające czerwone- Begonie stale kwitnące (kolor do uzgodnienia)- Ipomea jasnozielona | Donice betonowe **2 szt**.,ustawione przy ul. Fabrycznejw Sędziszowie Młp, na dz. o nr ew. 2019/31.:wymiary donicy:średnica 70 cm,wysokość 40 cm. | Pelargonie – 10 szt.Begonie – 6 szt.Ipomea – 1 szt.(na jedną donicę) | 20 maja 2024 r. | Uprzednio należy usunąć bratki.Ipomea musi być na bieżąco przycinana. |
| 17. | - Pelargonie zwisające czerwone- Begonie stale kwitnące (kolor do uzgodnienia)- Ipomea jasnozielona | Donica betonowa **1 szt**., ustawiona na cmentarzu komunalnym w Sędziszowie Małopolskim(nowa część cmentarza, obok krzyża)średnica donicy 80 cm,wysokość donicy 60 cm. | Pelargonie – 14 szt.Begonie – 8 szt.Ipomea – 2 szt. | 20 maja 2024 r. | Uprzednio należy usunąć bratki.Ipomea musi być na bieżąco przycinana. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Pelargonie zwisająceBegonie stale kwitnące (kolor do uzgodnienia)Ipomea jasnozielona | Donice syntetyczne **3 szt**.,ustawione przy ul. Wesołejw Sędziszowie Młp, na dz. o nr ew. 2831/2.:wymiary donicy:średnica 55 cm,wysokość 20 cm. | Pelargonie – 6 szt.Begonie – 6 szt.Ipomea – 2 szt.(na jedną donicę) | 20 maja 2024 r. | Uprzednio należy usunąć bratki.Ipomea musi być na bieżąco przycinana. Kwiaty należy nasadzić do 29 kwietnia b.r. (3 tygodnie przed zawieszeniem na słupach) i przetrzymać we własnych obiektach szklarniowych celem ukorzenienia się roślin. Właściwe podłoże należy zaprawić żelem w ilości 15 g na jedną donicę i nawozem długodziałającym w ilości 100 g na donicę. |
| 19. | Pelargonie zwisające koloru czerwonego | Donice metalowe **41 szt**., zamontowane na lampach oświetleniowych wokół Rynku i wzdłuż ulic Jana Pawła II i 3 Maja w Sędziszowie Młp. | Pelargonie – 14 szt.(na jedną donicę) | 20 maja 2024 r. |  Kwiaty należy nasadzić do 29 kwietnia b.r. (3 tygodnie przed zawieszeniem na słupach) i przetrzymać we własnych obiektach szklarniowych celem ukorzenienia się roślin. Właściwe podłoże należy zaprawić żelem w ilości 15 g na jedną donicę i nawozem długodziałającym w ilości 100 g na donicę. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Pelargonie zwisające koloru czerwonego | Donice plastikowe podłużne **18 szt**.,o wymiarach:- długość 60 cm,- szerokość 19 cm,- wysokość 17 cm,zamontowane na parapetach parterowych okien Ratusza Sędziszowie Młp. | Pelargonie – 5 szt.(na jedną donicę) | 20 maja 2024 r. | Kwiaty należy nasadzić do 29 kwietnia b.r. (3 tygodnie przed zawieszeniem na słupach) i przetrzymać we własnych obiektach szklarniowych celem ukorzenienia się roślin. Właściwe podłoże należy zaprawić żelem w ilości 15 g na jedną donicę i nawozem długodziałającym w ilości 100 g na donicę. |
| 21. | - Pelargonie zwisające koloru czerwonego | Donice plastikowe podłużne  **4 szt**.,o wymiarach:- długość 60 cm,- szerokość 19 cm,- wysokość 17 cm,do zamontowaniana barierce, na schodach zewnętrznych budynku „B” Urzędu Miejskiego (Warmet) w Sędziszowie Młp. | Pelargonie – 5 szt.(na jedną donicę) | 20 maja 2024 r. | Kwiaty należy nasadzić do 29 kwietnia b.r. (3 tygodnie przed zawieszeniem na słupach) i przetrzymać we własnych obiektach szklarniowych celem ukorzenienia się roślin. Właściwe podłoże należy zaprawić żelem w ilości 15 g na jedną donicę i nawozem długodziałającym w ilości 100 g na donicę. |
| 22. | Begoniastale kwitnąca  w kolorze białymi czerwonymIpomea limonkowa(Sweet CarolineLight Green)Coleus(Wizard Rose)ColeusSaturn | Rondo im. kapitana Franciszka Machaw Sędziszowie Małopolskim | Begonia po 450 szt. w każdym kolorze(razem 900 szt.)Ipomea 40 szt.Coleus WizardRose 30 szt.Coleus Saturn 30 szt. | 31 maja 2024 r. | Uprzednio należy usunąć bratki.Ponadto prace będą obejmować:- nawożenie trawnika trzy razy w ciągu trwania umowy w ilości po 8 kg nawozu do trawników (powierzchnia ok 250 m²),- nawożenie nasadzonych już na dzień podpisania niniejszej umowy krzewówpo 8 kg w miesiącach (marzec, kwiecień, czerwiec 2024 r.),- bieżąca pielęgnacja: podlewanie kwiatów, nawożenie przed nasadzeniemnawozem długo działającym w ilości 4 kg,- odchwaszczanie, usuwanie kwiatów przed następnym nasadzeniemi usunięcie chryzantemy do końca trwania umowy- koszenie (co 7 dni). |
| 23.24. | Begonia staleKwitnąca w kolorze białymi czerwonymColeus(Wizard Rose)ColeusSaturnPelargonia zwisająca( o odmianach i odcieniachw uzgodnieniuz Zamawiającym) | Rondo im. bł. ks. Romana Sitkiw Sędziszowie MałopolskimNasadzenia na 2 szt. stojaków na Rondzie Centralnego Okręgu Przemysłowego(skrzyżowanie ulic Fabryczna, Wspólna  i Kroczki)w Sędziszowie Małopolskim | Begonia po 400 szt. w każdym kolorze(razem 800 szt.)Coleus WizardRose 30 szt.Coleus Saturn 30 szt.Po 90 szt., na każdym stojaku | 31 maja 2024 r.20 maja 2024 r. | Uprzednio należy usunąć bratki.Ponadto prace będą obejmować: - nawożenie istniejącego już trawnika trzy razy w trakcie trwania niniejszejumowy w ilości po 5 kg nawozu do trawników (powierzchnia ok 150 m²),- nawożenie nasadzonych już krzewów trzy razy w ciągu roku (marzec, kwiecień,czerwiec 2024 r.),Ponadto prace będą obejmować: - bieżąca pielęgnacja: podlewanie kwiatów, nawożenie przed nasadzeniemnawozem długo działającym w ilości 3 kg,- odchwaszczanie, usuwanie kwiatów przed następnym nasadzeniem i usunięciechryzantem do końca trwania umowy,- koszenie (co 7 dni). |
| 25.26. | Kwiaty rabatowe:Begonia iColeus(w różnych kolorach do utworzenia kompozycji)Tulipany | Rabaty wokółRatuszaw Sędziszowie MałopolskimRabaty wokółRatuszaw Sędziszowie Małopolskim(w miejscach uzgodnionychz Zamawiającym)  | Begonia – 2 000 szt.Coleus – 600 szt.500 szt. | 25 maja 2024 r.30 września 2024 r. | Przed nasadzeniem kwiatów rabatowych należy zastosować nawożenie nawozami wieloskładnikowymi z mikroelementami w ilości 50 g/m2 oraz obornikiem granulowanym w ilości 100 g/m2. |
| 27. | Wymiana kwiatów nachryzantemy drobnokwiatowe.Chryzantemy na rondach Franciszka Machai Stanisława Sitkinależy nasadzić w dwóch kolorach:po 30 szt. białych,po 30 szt. żółtych.Pozostałe chryzantemy również w kolorach białym i żółtym. | Na rabatach przy Ratuszu w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym oraz we wszystkich donicach obok Ratusza, w donicach: przy ulicy Fabrycznej, przy ulicy Wesołej, na rondzie im. kapitana Franciszka Macha, na rondzie im. bł. ks. Stanisława Sitki, w stojakach na rondzie Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz w donicy na cmentarzu komunalnym | Całkowita ilość chryzantem 320 szt. | Od 4 do 10 października 2024 r. | Chryzantemy na rondach im. kapitana Franciszka Machaoraz im. bł. ks. Stanisława Sitkinależy nasadzić w dwóch kolorach: 30 szt. białych, 30 szt. żółtych,(razem po 60 szt. na każdym z obu w/w rond).Średnice kępy kwiatów wszystkich chryzantem - ok 50 cm.Chryzantemy należy usunąć po ich przemarznięciu oraz uporządkować miejsca nasadzenia. |
| 28. | Buk Foutain PurpleKlon Princeton GoldKlon Crimson KingHibiskus Pa (na pieńku) | Plac przy ulicy 3 Maja 25 w Sędziszowie Małopolskim (działka nr ew. 1601) | Buk – 1 szt.Klon Princeton Gold – 5 szt.Klon Crimson King – 5 szt.Hibiskus – 4 szt. | 30 kwietnia 2024 r. | Zakres prac:- niwelacja terenu z usunięciem nadmiaru ziemi,- usunięcie pnia drzewa,- usunięcie dwóch tablic reklamowych i ich fundamentów,- ułożenie chodnika o długości 420 cm i szerokości 100 cm,- wykonanie trawnika,- wykonanie otoczeń nowo nasadzonych roślin w kształcie kół Ø 50 cm (15 szt.), tj. kostka 3 m², beton, piasek, włóknina 8 m.b., szerokość 1,6 m, kamyk 250 kg) |
| 29. | Klony czerwone | Działka o nr ew. 479/59 w Sędziszowie MałopolskimNasadzenie 6 szt. klonów czerwonych. Wymagane wysokości sadzonek od 2 - 2,20 m, wymagany obwód sadzonki Ø 4 - 6 cm) | Klony czerwone – 6 szt. | 15 maja 2024 r. | Zakres prac:- dostarczenie i wysypanie podłoża pod 6 szt. planowanych sadzonek (3 szt. 60 litrowych worków),- dostarczenie i zamontowanie 18  szt. palików (po 3 szt. przy każdym z 6 szt. planowanych do nasadzenia klonów),- dostarczenie i zamocowanie przy każdym z 6 szt. drzew płótna o średnicy 60 cm, - dostarczenie 12 szt. metalowych kotw i przymocowanie za ich pomocą w/w płótna (po dwie kotwy na jedno drzewo).  |