Zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie oferty na przedmiot zamówienia, którego parametry podano poniżej.

1. Cięcia pielęgnacyjne i korygujące drzew - 30 szt. drzew.

Usunięcie posuszu, korekta korony pod kątem poprawy statyki (do 30% masy korony).

Cięcie gałęzi, zebranie i załadunek, wywóz i składowanie pozostałości na wysypisku.

2. Usunięcie 3 szt drzew z gatunku, grab sosna i brzoza o średnicy pnia pow. 110 cm mierzone na wysokości 5 cm od podłoża. Pień należy wyfrezować na wysokości podłoża , drewno po usunięciu Wykonawca zagospodaruje usuwając z terenu w okresie 2 dni roboczych od dokonania wycinki.

Warunki realizacji zamówienia :

1. O udzielenie zamówienia będą mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają przygotowaną kadrę do realizacji zadania tj. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie dla realizacji tego typu prac.

2. Usunięcie gałęzi i innych odpadów:

a) usuwanie odpadów winno odbywać się z zastosowaniem sprzętu zapewniającego odpowiednie warunki sanitarne.

b) sposób zagospodarowania drewna i gałęzi z pielęgnacji drzew leży w gestii Wykonawcy robót.

c) wykonawca zobowiązany jest do usunięcia pozostałości po robotach max. 2 dni po zakończeniu prac. Ścięte pnie i konary należy pociąć i składować w sposób nie stwarzający zagrożenia dla ludzi i mienia.

3. Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie przed przystąpieniem do przygotowania oferty po uprzednim skontaktowaniu się z Zamawiającym pod numerem telefonu 504 265 228

4. Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem zabezpiecza teren prowadzenia prac.

5. Wykonawca zgłasza do odbioru wykonanie robót. Prace zanikające będą zgłaszane do odbioru Zamawiającemu przez wykonawcę natychmiast po ich wykonaniu.

6. Odbiór prac przez Zamawiającego nastąpi w terminie max. 3 dni od daty zgłoszenia wykonania prac.

a) Jeżeli podczas odbioru prac zostanie stwierdzone ich niewykonanie lub ich wadliwe wykonanie, to Zamawiający odmówi odbioru prac do czasu usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie.

b) Do odbioru prac uprzednio nie odebranych jako wadliwych Zamawiający obowiązany jest przystąpić niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni od zgłoszenia) po doręczeniu zgłoszenia przez Wykonawcę o usunięciu wad.

c) Z czynności odbioru prac wadliwych strony umowy sporządzają każdorazowo protokół.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody osób trzecich powstałe na skutek prowadzonych prac lub niewykonania usług objętych umową.

8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z zasadami zaproponowanymi przez zamawiającego oraz zasadami sztuki ogrodniczej.

9. Zobowiązany jest też do zapewnienia odpowiedniej ilości osób i sprzętu gwarantującego realizację zadania oraz zagwarantowania wykonania robót zgodnie z wymogami przepisów BHP w oparciu o aktualne przepisy prawne oraz normy.

10. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach i na terenie ośrodka.

11. Za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi w umowie odpowiedzialny jest Wykonawca

12. Termin realizacji - do 31.11.2022r.

13. Kryterium oceny ofert – 100 % cena