Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp na zadanie pn: **„Zaprojektowanie i uruchomienie strony internetowej oraz dostosowanie serwisu do standardów dostępności cyfrowej WCAG 2.1”,** znak sprawy **IRG.271.10.2022.IRG**

**Pytanie nr 1:**

W nawiązaniu do opublikowanego zapytania ofertowego proszę o wyjaśnienie i zmianę treści zapytania ofertowego:  
  
- w pkt IV, ppkt 1) oraz 2)c oraz w innych pkt. w terminie realizacji zamówienia jest mowa o wykonaniu przedmiotu zamówienia w ciągu 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Zważywszy na zapisy w których Zamawiający zastrzega, że nie określa zarówno minimalnej jak i maksymalnej ilości modyfikacji/poprawek, które Wykonawca będzie musiał nanieść w celu zaakceptowania projektu graficznego strony, to okres 30 dni od zawarcia umowy jest błędny. Wnosimy o wprowadzenie modyfikacji we wszystkich miejscach zapytania ofertowego na:  
  
"realizacja zamówienia (odbioru strony) nastąpi do 30 dni roboczych od dnia ostatecznego zaakceptowania przez Zamawiającego projektu graficznego oraz systemu CMS"

**Odpowiedź:**

Zamawiający akceptuje zapis „realizacja zamówienia (odbioru strony) nastąpi do 30 dni roboczych od dnia ostatecznego zaakceptowania przez Zamawiającego projektu graficznego oraz systemu CMS".

Oryginał podpisał

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój

Bartłomiej Wróbel