„Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014-2020

Zadanie 1

Przedmiot ochrony:

6510 - Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie Arrhenatherion elatioris

Zadanie: „Ekstensywne użytkowanie kośne, pastwiskowe lub kośnopastwiskowe”

- Koszenie z usunięciem biomasy maksymalnie do 2 tygodni po skoszeniu.

- Należy pozostawić 5-10% powierzchni nieskoszonej – wyznaczonej przez właściwego miejscowo leśniczego.

- Wysokość koszenia 5-15 cm.

Termin: co roku (2021, 2022, 2023) w terminie od 01.09 do 30.09

Powierzchnia zabiegu: 0,2 ha

Zadanie 2

Przedmiot ochrony:

1437 - Leniec bezpodkwiatkowy Thesium ebracteatum

Zadanie: „Przywrócenie i utrzymanie właściwego stanu siedlisk gatunku przez powstrzymanie sukcesji wtórnej”.

- Wykaszanie ręczne roślinności na stanowiskach.

- Wysokość koszenia nie niższej niż 10 cm.

- Usunięcie pozyskanej biomasy.

- Usunięcie krzewów zacieniających stanowiska.

Termin: od 01.09.2023 do 30.09.2023 r.

Powierzchnia zabiegu: 0,05 ha\

Zadanie 3

Przedmiot ochrony:

1477 - Sasanka otwarta Pulsatilla patens

Zadanie: „Przywrócenie i utrzymanie właściwego stanu siedlisk gatunku”.

- Usunięcie drzew i krzewów w podszycie zacieniające stanowiska gatunku.

- Usunięcie ręczne krzewinek i bylin na stanowiskach gatunku.

- Punktowe naruszenie lub zdjęcie nadkładowej warstwy próchnicy w celu odsłonięcia nagiej gleby.

- Usunięcie pozyskanej biomasy.

Termin: od 01.09.2023 do 30.09.2023 r.

Powierzchnia zabiegu: 0,1 ha

.

Zadanie 4

Przedmiot ochrony:

A089 - Orlik krzykliwy Aquila pomarina

Zadanie: „Zabezpieczenie przed drapieżnictwem ssaków”.

- Zabezpieczenie drzew gniazdowych i sąsiednich (mających styczność koron) repelentami utrudniającymi ssakom drapieżnym (głównie kunom) dostęp do gniazd.

Termin: od 01.01.2022 do 28.02.2022 r.

Miejsce zabiegu: 5 punktów na terenie Nadleśnictwa Waliły