Załącznik do specyfikacji

wykonania i odbioru robót

Zakres pielęgnacji gwarancyjnej terenów zieleni powstałych w ramach ETAPU I umowy na wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kopernika w Kostrzynie nad Odrą" przez okres 24 miesięcy od dnia następującego po dniu odbioru końcowego etapu I

Kostrzyn nad Odrą kwiecień 2024

1. WSTĘP	3

2. PIELĘGNACJA ROŚLINNOŚCI ISTNIEJĄCEJ	3

2.1. Drzewa	4

2.2. Krzewy	5

2.3. Trawniki	5

3. PIELĘGNACJA NOWEJ SZATY ROŚLINNEJ	6

3.1. Drzewa	6

3.2. Krzewy liściaste	7

3.2. Krzewy iglaste	8

3.2. Krzewy różane	9

3.3. Byliny	10

3.4. Trawniki	10

3.5. Rośliny okrywowe	12

3.6. Żywopłoty	13

4. ZABIEGI PIELĘGNACYJNE	13

4.1. Korowanie	13

4.2. Podlewanie	13

4.3. Cięcia pielęgnacyjne i formujące pokrój	14

4.4. Nawożenie	15

4.5. Kontrola przymocowania i stabilizacji	16

4.6. Ochrona herbicydami przed patogenami roślin	16

4.7. Zapobieganie zachwaszczaniu i zwalczanie chwastów	16

4.8. Poprawienie kształtu miski, opalikowania i ściółki	16

4.9. Uzupełnienie roślin, które się nie przyjęły	17

# 1. WSTĘP

Przedmiotem opracowania jest pielęgnacja zieleni przy ul. Mikołaja Kopernika w Kostrzynie nad Odrą. Zieleń ta stanowi zieleń istniejącą, zaadoptowaną oraz nową, nasadzoną w trakcie realizacji zadania pn.: Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kopernika w Kostrzynie nad Odrą”.

Pielęgnacją objęte są drzewa liściaste, krzewy liściaste, krzewy  iglaste, rośliny okrywowe, byliny, rośliny cebulowe a także zredukowane lub wykonane siewem trawniki.

Prace pielęgnacyjne należy prowadzić w sposób zapewniający roślinom odpowiednie warunki wzrostu i rozwoju, tak aby przez cały czas utrzymywać rośliny w dobrym stanie zdrowotnym                             i wyglądzie typowym dla gatunku. Poszczególne zabiegi pielęgnacyjne muszą być indywidualnie dobrane do danej grupy roślinności lub do pojedynczych egzemplarzy, zgodnie z wymaganiami gatunkowymi. Zabiegi pielęgnacyjne muszą wynikać z dokładnej obserwacji stanu zdrowotnego i estetycznego roślin. Przy doborze i ustalaniu intensywności zabiegów należy uwzględnić warunki miejsca.

Wszelkie wskazane w projekcie żywopłoty należy prowadzić dbając o ich graficzny kształt i zarys. Odpowiednie zabiegi powinny prowadzić do tworzenia zwartej, gęstej bryły, jednolicie                                  i równomiernie ugałęzionej na całej wysokości i długości.

Wszelkie rośliny okrywowe należy tak prowadzić, aby tworzyły jednolity gęsty dywan. W miarę potrzeby można rośliny przesadzać lub uzupełniać nowymi tak, aby uzyskać równomierne pokrycie terenu.

Trawnik należy regularnie kosić, tak aby utrzymywać jego jednolity równomierny rozwój i nie dopuszczać do pojawiania się chwastów.

# 2. PIELĘGNACJA ROŚLINNOŚCI ISTNIEJĄCEJ

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia stałego monitoringu zdrowia roślin. Na terenie objętym niniejszym opracowaniem rosną drzewa i krzewy, które zostają zachowane, są to:

| Lp. | Nazwa polska | Nazwa łacińska | Ilość | Jedn. miary |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drzewa liściaste |
| 1 | Buk pospolity | Fagus sylvatica | 1 | szt |
| 2 | Glediczja trójcierniowa | Gleditsia tricanthos | 2 | szt |
| 3 | Grab pospolity | CArpinus betulus | 3 | szt |
| 4 | Jabłoń jagodowa | Malus baccata | 1 | szt |
| 5 | Kasztanowiec biały | Aesculus hippOcastranum | 2 | szt |
| 6 | Klon polny | Acer compestre | 2 | szt |
| 7 | Klon pospolity | Acer platanoides | 2 | szt |
| 8 | Lilak pospolity | SYringa vulgaris | 1 | szt |
| 9 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 12 | szt |
| 10 | Lipa szerokolistna | Tilia platyphyllos | 1 | szt |
| 11 | Wiąz holenderski | Ulmus hollandica | 1 | szt |
| 12 | Wiąz szypułkowy | Ulmus laevis | 2 | szt |
| Drzewa iglaste |
| 13 | Świerk serbski | Picea omarica | 1 | szt |
| Krzewy liściaste |
| 14 | Berberys Thunberga | BerberIs thunbergii | 108 | m2 |
| 15 | Ligustr pospolity | Ligustrum vulgare | 101 | m2 |

Ww. rośliny te są w dobrej kondycji zdrowotnej dzięki dotychczasowym zabiegom pielęgnacyjnym jednak należy na nich przeprowadzić prace polegające na wykonaniu:

- cięć sanitarnych,

- zabiegów leczniczych,

- nawożenia,

- zwalczania chorób i szkodników .

## 2.1. Drzewa

Wskazane są regularne oględziny drzew istniejących, kontrola ran, ubytków, sprawdzanie statyki drzew, regularne usuwanie odrostów przy drzewach, suchych bądź zamierających gałęzi i konarów (cięcia korekcyjne), zabezpieczanie ran po cięciach. Ze względów bezpieczeństwa, regularne zabiegi tego typu są szczególnie ważne na terenach sąsiadujących z  ciągami pieszymi. Dodatkowo należy wykonać cięcia formujące mające na celu wprowadzenie i utrzymanie określonego pokroju i kształtu korony, a w przypadku drzew starszych również właściwej wielkości korony.

Drzewa rosnące na terenie opracowania w okresach długotrwałej suszy wymagają podlewania. W zasadzie drzewa nie wymagają nawożenia jednak ze względu na konieczność wzmocnienia ich odporności na szkodniki i choroby zaleca się coroczne, jednorazowe nawożenie mineralne dla wszystkich drzew.

Zaleca się stosowanie dwóch rodzajów nawozów nawożenia wiosennego wpływającego na zwiększenie masy roślinności oraz wpływające na dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Dawkowanie nawozów należy dostosować do zapotrzebowania roślin oraz do zasobności gleby w składniki odżywcze

Prace powinny zostać przeprowadzone w okresie od początku wegetacji maksymalnie do 15 czerwca, aby ograniczyć możliwość przemarzania drzew w przypadku stosowania wysokich dawek nawozowych.

## 2.2. Krzewy

Jedną z podstawowych czynności jest ograniczenie strat wilgotności. W przypadku, gdy będzie mało opadów krzewy należy podlać. Rośliny nawieść przy użyciu nawozów wolno działających. Nawozy azotowe i potasowe podaje się w trzech dawkach zazwyczaj na początku kwietnia, w maju i w końcu czerwca. Nawożenie nawozami azotowymi należy zakończyć w połowie lata, aby rośliny nie zmniejszyły odporności na mróz. Nawozy fosforowe stosować jednorazowo na jesieni. Nawozy rozsypujemy na powierzchni większej od zasięgu korony krzewów.

Krzewy w drugim roku pielęgnacji należy prześwietlić, a w razie konieczności usunąć złamane lub przeszkadzające gałęzie.

Wskazane jest regularne wykonywanie cięć odmładzających krzewów. Cięcia odmładzające polegają na wycięciu starszych gałęzi w części dolnej lub przyziemnej w celu pobudzenia rośliny do wydania młodych i na ogół liczniejszych pędów. Cięcia odmładzające zaleca się wykonywać przy jednoczesnej pielęgnacji (nawożenie, podlewanie).

Krzewy nasadzone w jednogatunkowych grupach formować jako zwarte gęste „poduchy”, równomiernie osłaniające glebę, natomiast krzewy soliterowe formować i prowadzić jako pojedyncze egzemplarze o atrakcyjnym, regularnym, naturalnym pokroju.

Porę cięć należy dostosować indywidualnie do danego gatunku tak, aby wydobyć najbardziej ozdobne cechy danej rośliny, np. ozdobne kwiaty, atrakcyjne owoce, przebarwienia.

Wskazane jest stosowanie nawozów, najlepiej o przedłużonym okresie działania. W początkowym okresie po posadzeniu szczególnie istotne jest ściółkowanie gleby korą lub obsadzenie roślinami okrywowymi, a także podlewanie i odchwaszczanie.

## 2.3. Trawniki

Koszenie powinno być wykonywane regularnie, tak aby wysokość trawy nie przekraczała 8cm. Podczas wykonywania prac należy zwrócić szczególną uwagę na drzewa istniejące, tak aby nie uszkadzać kosiarką podstawy pni. Już obecnie widać, że uszkodzenia takie mają miejsce, gdyż bardzo wiele drzew ma dziuple u podstawy pnia, które są skutkiem urazów mechanicznych w przeszłości.

Pozostałe zabiegi pielęgnacyjne: aeracja, nawożenie, podlewanie - należy dostosować zależnie od ogólnej kondycji trawników, warunków pogodowych, zasobności podłoża itp.

# 3. PIELĘGNACJA NOWEJ SZATY ROŚLINNEJ

Projekt przewiduje nowe nasadzenia drzew liściastych, krzewów liściastych, krzewów iglastych, roślin okrywowych i roślin cebulowych oraz założenie rabaty różanej i trawników.

## 3.1. Drzewa

Projekt przewiduje posadzenie następujących drzew liściastych :

| Lp. | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Ilość szt |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prunus serrulata ‘Kanzan” | Wiśnia piłkowana ‘Kanzan’ | 3 |

Pielęgnacja nowo posadzonych drzew liściastych w obejmuje:

- poprawienie kształtu miski i uzupełnienie ściółki z kory odkwaszonej,

- poprawienie stabilności palików i ich uzupełnienie,

- podlewanie,

- nawożenie,

- cięcia formujące,

- cięcia sanitarne,

- uzupełnienie drzew które się nie przyjęły.

W przypadku młodych drzew szczególnie istotne jest regularne i odpowiednio intensywne podlewanie (od 50 do 150 l na sztukę , w zależności od egzemplarza), gdyż młode drzewa posiadające stosunkowo dużą masę zieloną, nie wykształciły jeszcze silnego systemu korzeniowego.

Ponadto należy zwracać uwagę na prawidłowe mocowanie drzew do palików, kontrolować mocowanie drzew oraz regularnie odchwaszczać teren wokół bryły korzeniowej. W przypadku złamania lub ubytków palików Wykonawca wymienia je na swój koszt.

Harmonogram prac pielęgnacyjnych dla drzew liściastych

| Tydzień Miesiąc | 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| styczeń |  |  |  |  |  |
| luty |  |  | E |  | D |
| marzec |  |  |  |  | A |
| kwiecień |  |  | B, C |  | B |
| maj | B | B | B, C |  | B |
| czerwiec | B | B | B, C |  | B |
| lipiec | B | B | B |  | B |
| sierpień | B | B | B |  | B |
| wrzesień | B | B | B |  | B |
| październik | B | B | B |  | B |
| listopad | B | B |  |  |  |
| grudzień |  |  |  |  |  |

Objaśnienia :

A naprawienie kształtu misek i naprawienie opalikowania przy sadzonkach

B podlewanie w ilości 20 litrów na każdą sadzonkę

C nawożenie roślin nawozem mineralnym w ilości około 10g na 1m2 powierzchni( w trzech terminach )

D cięcia formujące

E cięcia sanitarne

## 3.2. Krzewy liściaste

Zgodnie z projektem nasadzonych zostanie łącznie  krzewów liściastych :

| Lp. | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Ilość szt |
| --- | --- | --- | --- |
| Krzewy liściaste |
| 1 | Berberis thunbergii ‘Red Rocket’ | Berberys Thunberga ‘Red Rocket’ | 402 |
| 2 | Fagus sylvatica | Buk pospolity | 1524 |
| 3 | Hydrangea arborenscens ‘Annabelle’ | Hortensja krzewiasta ‘Annabelle’ | 123 |
| 4 | Hydrangea macrophylla ENDLESS SUMMER ‘Bailmer’ | Hortensja ogrodowa ENDLESS SUMMER ‘Bailmer’ | 76 |
| 5 | Hydrangea paniculata ‘Limelight’ PBR | Hortensja ogrodowa ‘Limelight’ | 44 |
| 6 | Lingustrum vulgare | Ligustr pospolity | 382 |
| 7 | Potentilla fruticosa MARIAN RED ROBIN ‘Marrob’ | Pięciornik krzewiasty MARIAN RED ROBIN ‘Marrob’ | 56 |
| 8 | Syringa meyeri ‘Palibin’ | Lilak Meyera ‘Palibin’ | 47 |
| 9 | Syringa vulgaris ‘Krasavitsa Moskvy’ | Lilak pospolity Krasavitsa Moskvy’ | 2 |
| 10 | Magnolia xsoulangeana ‘Lennel Alba’ | Magnolia Soulange’a ‘Lennel Alba’ | 2 |

Pielęgnacja krzewów liściastych w okresie pierwszego roku po posadzeniu obejmuje:

- poprawienie kształtu miski i uzupełnienie ściółki,

- podlewanie,

- nawożenie,

- cięcia formujące,

- cięcia sanitarne,

- uzupełnienie krzewów,  które się nie przyjęły.

Harmonogram prac pielęgnacyjnych dla krzewów liściastych:

| Tydzień Miesiąc | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| styczeń |  |  |  |  |
| luty |  |  | E | D |
| marzec |  |  |  | A |
| kwiecień |  |  | B, C | B |
| maj | B | B | B, C | B |
| czerwiec | B | B | B, C | B |
| lipiec | B | B | B | B |
| sierpień | B | B | B | B |
| wrzesień | B | B | B | B |
| październik | B | B | B | B |
| listopad | B | B |  |  |
| grudzień |  |  |  |  |

Objaśnienia :

A naprawienie kształtu misek i uzupełnienie ściółki z kory

B podlewanie w ilości 10 litrów na każdą sadzonkę

C nawożenie roślin nawozem mineralnym w ilości około 10g na 1m2 powierzchni( w trzech terminach )

D cięcia formujące

E cięcia sanitarne

## 3.2. Krzewy iglaste

Projekt przewiduje posadzenie następujących krzewów iglastych :

| Lp. | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Ilość szt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thuja occidentalis ‘Danica’” | Żywotnik zachodni „Danica | 106 |

Pielęgnacja krzewów iglastych w okresie obowiązywania umowy obejmuje:

- poprawienie kształtu miski,

- podlewanie,

- nawożenie,

- cięcia formujące,

- cięcia sanitarne,

- ściółkowanie,

- uzupełnienie krzewów, które się nie przyjęły.

Harmonogram prac pielęgnacyjnych dla krzewów iglastych w pierwszym roku po posadzeniu

| Tydzień Miesiąc | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| styczeń |  |  |  |  |
| luty |  |  | F | E |
| marzec |  |  |  | A, G |
| kwiecień |  |  | B, C | B |
| maj | B | B | B, C | B |
| czerwiec | B | B, C | B | B |
| lipiec | B | B | B | B |
| sierpień | B | B | B | B |
| wrzesień | B | B | B | B, D |
| październik | B | B | B | B |
| listopad | B | B |  |  |
| grudzień |  |  |  |  |

Objaśnienia :

A naprawienie kształtu misek i naprawienie opalikowania przy sadzonkach

B podlewanie w ilości 20 litrów na każdą sadzonkę

C wiosenne nawożenie roślin nawozem mineralnym w ilości około 10g na 1m2 powierzchni (w trzech terminach)

D jesienne nawożenie nawozami nie zawierającymi Azotu w ilości około 10g na 1m2 powierzchni

E cięcia formujące

F cięcia sanitarne

G ściółkowanie

## 3.2. Krzewy różane

W ramach projektu nasadzone zostaną  krzewy róż okrywowych:

| Lp. | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Ilość szt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rosa ‘ Alba Meidland’ | Róża okrywowa ‘ Alba Meidland’ | 66 |

Pielęgnacja rabaty różanej obejmuje:

- podlewanie,

- nawożenie i odchwaszczanie ręczne,

- cięcia formujące i wzmacniające kwitnienie,

- cięcia sanitarne,

- uzupełnienie krzewów które się nie przyjęły.

Szczególną uwagę należy zwrócić na podlewanie, gdyż róże bardzo źle znoszą zraszanie liści, dlatego należy je podlewać od dołu, nalewając wodę bezpośrednio na ziemię wokół krzewów. Należy podlewać w ten sposób, aby woda przesiąkła na głębokość 30 cm w głąb ziemi. Róże wymagają intensywnego podlewania. Regularne podlewanie sprzyja  rozrostowi systemu korzeniowego.

Podlewania nie należy wykonywać kiedy następują intensywne opady deszczu.

Młodych róż (w pierwszym roku po posadzeniu) nie należy nawozić nawozami mineralnymi. Zaleca się aby w tym okresie zastosować nawozy organiczne – już w czasie sadzenia róż oraz przez cały sezon (ziemią kompostową można podsypywać nawet młode krzewy).

Harmonogram prac pielęgnacyjnych dla róż

| Tydzień Miesiąc | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| styczeń |  |  |  |  |
| luty |  |  |  |  |
| marzec |  |  |  |  |
| kwiecień |  |  | A | A |
| maj | A, B | A | A | A |
| czerwiec | A | A | A, B | A |
| lipiec | A | A | A, C | A, B |
| sierpień | A | A | A | A |
| wrzesień | A | A | A | A |
| październik | A | A | D |  |
| listopad |  |  |  |  |
| grudzień |  |  |  |  |

Objaśnienia :

A podlewanie do uzyskania wilgotnej gleby do poziomu 30 cm poniżej poziomu gruntu

B nawożenie kompostem i odchwaszczanie ręczne

C cięcia formujące i wzmacniające kwitnienie

D cięcia sanitarne

## 3.3. Byliny

Na rabacie nr 7 oraz 18 zaprojektowano nasadzenia bylin:

| Lp. | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Ilość szt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lavandula angustifolia | Lawenda wąskolistna | 175 |

Pielęgnacja bylin obejmuje:

- podlewanie,

- nawożenie i odchwaszczanie ręczne,

- cięcie roślin,

- uzupełnienie roślin które się nie przyjęły.

Jednym z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych jest cięcie lawendy. Po kwitnieniu należy przyciąć kwiatostany z fragmentami pędów (części niezdrewniałej). Usuwa się wtedy pędy słabe, uszkodzone, złamane. Nie można przy tym przesadzić – trzeba uważać, aby nie uszkodzić zdrowych pędów kwiatostanowych. Cięcie należy wykonywać tak, aby utrzymać zwarty pokrój. Młode nierozkrzewione sadzonki skraca się już o połowę w pierwszym roku uprawy.

## 3.4. Trawniki

Projektuje się założenie trawnika z siewu o łącznej powierzchni 1852m2 na 11 rabatach oraz wykonanie regeneracji 1284m2 istniejącego trawnika. Pielęgnacja trawnika obejmuje:

- podlewanie,

- koszenie,

- nawożenie,

- wałowanie,

- wertykulację,

- aerację,

- usuwanie chwastów,

- uzupełnienie ubytków darni.

Na trawnikach należy utrzymać stałą wilgotność gruntu. Zabieg wykonywać wczesnym rankiem albo wieczorem .

Koszenie należy przeprowadzać regularnie i na ściśle określoną wysokość. Błędem jest doprowadzenie do zawiązania kłosów. Zalecana wysokość trawy to 5 do 6 cm wysokości, co zapobiegnie osłabieniu trawnika. Od 15 czerwca do końca lipca trawę należy kosić co 2 tygodnie. W okresie  od 1 sierpnia do 15 października oraz od 1 kwietnia do 15 czerwca należy wykonywać koszenia raz w miesiącu. W pozostałym okresie nie ma potrzeby koszenia trawników. Zabieg należy wykonywać urządzeniem z właściwie naostrzoną częścią tnącą gdyż koszenie nieostrymi krawędziami powoduje wystrzępienie trawy i zwiększenie podatności na choroby i przesuszenia. Kosiarki i inne urządzenia stosowane przy koszeniu i pielęgnacji powinny być wyposażone w miękkie ogumienie.

Po skoszeniu należy zebrać z trawy pokos w celu uniknięcia tworzenia się filcu. Nawożenie trawnika należy przeprowadzać trzykrotnie w ciągu roku , bezpośrednio po skoszeniu na suchą trawę , równomiernie i w odpowiedniej dawce. Wysiew należy przeprowadzić metodą ,, na krzyż " - w poprzek i wzdłuż .

Wertykulacja polega na pionowym nacięciu darni. Płytkie pionowe cięcie trawnika ma na celu częściowe usunięcie strzechy powierzchniowej, stworzenie lepszych warunków dla dopływu powietrza, wody i nawozów do strefy korzeniowej. Zabieg wertykulacji powinno wykonywać się w połączeniu z podsiewem. Stosując wertykulację osiągamy zwiększenie elastyczności trawnika oraz zwiększenie przepuszczalności gleby zagęszczonej w dolnych warstwach. Filc jest gęsto nacinany przez noże wertykulacyjne i jednocześnie zostaje on zebrany z nawierzchni. Młoda trawa zyskuje w ten sposób więcej miejsca do prawidłowego rozwoju ponieważ woda, powietrze i substancje odżywcze mają łatwy dostęp do ich korzeni. Maszyna usuwa filc, mech oraz chwasty. Poprawia warunki powietrznowodne gleby. Zabieg zalecany do wykonania dwukrotnie w czasie sezonu wegetacyjnego.

Przy stwierdzeniu ubytków w darni należy usunąć uszkodzenia poprzez uzupełnienie ubytków darnią trawnikową lub poprzez dosiew nasion w przypadku małych uszkodzeń. Wysiewu należy dokonywać ręcznie , punktowo - w miejscach gdzie pojawiły się ubytki - w ilości około 1kg/40m2 .

Odchwaszczanie darni ma za zadanie usuniecie roślinności, która konkuruje z właściwą, pełnowartościową trawą. Nadmierne zachwaszczenie prowadzi do obniżenia wartości użytkowej trawnika a w skrajnych przypadkach do całkowitej degradacji. W tym celu należy zastosować zabieg prewencyjny polegający na oprysku herbicydami selektywnymi. Planowane jest wykonanie jednego oprysku rocznie , w okresie intensywnego wzrostu traw i chwastów, wiosną w początkowym okresie ich wegetacji - np. na początku maja .

Harmonogram prac pielęgnacyjnych dla trawnika

| Tydzień Miesiąc | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| styczeń |  |  |  |  |
| luty |  |  |  |  |
| marzec |  |  |  | A, E |
| kwiecień |  | B, C | B | B, C |
| maj | B, H | B, C, G | B | A, B, C |
| czerwiec | B | B, C | B, D | B, D |
| lipiec | B, D, F | B, D, G | B, D | B, D |
| sierpień | A, B, C | B | B, C | B |
| wrzesień | B, C | B | B, C | B |
| październik | C |  |  |  |
| listopad |  |  |  |  |
| grudzień |  |  |  |  |

Objaśnienia :

A nawożenie NPK

B podlewanie do uzyskania wilgotnej gleby do głębokości 10-15 cm - min jeden raz tygodniowo

C koszenie dwa razy w miesiącu

D koszenie co tydzień

E wałowanie

F wertykulacja

G dosiew nasion traw w celu uzupełnienia ubytków

H zwalczanie chwastów – oprysk

## 3.5. Rośliny okrywowe

Na dwóch rabatach (nr 19 i 20) zaprojektowano rośliny okrywowe:

| Lp. | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Ilość szt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hedera helix | Bluszcz pospolity | 2225 |

Rośliny okrywowe wymagają intensywniejszej pielęgnacji jedynie w pierwszym okresie, dopóki się nie przyjmą i nie rozrosną. Szczególną uwagę należy zwrócić tu na regularne i dostateczne podlewanie, nawożenie i odchwaszczanie. Kiedy rośliny utworzą zwarty kobierzec, nie wymagają częstego odchwaszczania ani korowania gleby. Wskazane są zwyczajne zabiegi pielęgnacyjne: okresowe przycięcie pędów chorych, uszkodzonych mechanicznie lub przez mróz, jeżeli takie się pojawią.

## 3.6. Żywopłoty

W przypadku żywopłotów projektowanych szczególnie istotne są właściwe i odpowiednio częste cięcia formujące, nadające im właściwy, regularny kształt. Zaleca się wykonywać cięcia w okresie wegetacji kiedy młode pędy nie są jeszcze zdrewniałe. Cięcia należy wykonywać co najmniej 1-2 razy w roku.

Cięcia do uzyskania dużego zagęszczenia pędów powinny być możliwie krótkie i wykonywane na każdym krzewie osobno. Dopiero w następnych latach można wykonywać  cięcia w określonej płaszczyźnie.

Docelowe wysokości żywopłotów:  100-120cm,

Istniejący żywopłot wzdłuż zachodniej krawędzi – zachować obecną wysokość.

Uwaga! Podane powyżej wysokości są docelowe. Zabiegi pielęgnacyjne, należy prowadzić tak, aby stopniowo uzyskać żywopłot o podanych wysokościach. Żywopłot musi być zwarty, gęsty                            i równomiernie ugałęziony na całej wysokości.

# 4. ZABIEGI PIELĘGNACYJNE

## 4.1. Korowanie

Ściółkowania wykonane zaraz po posadzeniu roślin należy w miarę upływu czasu i potrzeb uzupełniać. Ma ono na celu ograniczenie wysychania gleby, utrudnienie rozwoju chwastów, zmniejszenie nagrzewania się gleby latem i zabezpieczenie korzeni przed przemarznięciem zimą. Ściółka powoli rozkładając się dostarcza próchnicy, ułatwia pielęgnację roślin, poprawia estetykę ogrodu. Do ściółkowania najlepiej nadaje się kora z drzew iglastych lub zrębki drzewne (rozdrobnione gałęzie i drewno). Grubość warstwy ściółki powinna wynosić około 5 cm i posiadać w miarę grubą, ale jednolitą frakcję. Zabieg wykonać pod koniec marca dla roślin posadzonych w roku poprzednim .

## 4.2. Podlewanie

Regularne podlewanie roślin należy przeprowadzać od wiosny do jesieni, a szczególnie intensywnie  w okresach długotrwałych suszy. W przypadku utrzymującej się ciepłej, suchej i słonecznej pogody                 w okresie zimy, drzewa i krzewy zimozielone również należy podlewać. Podlewamy tak, aby nie dopuścić zarówno do przelania roślin jak i do ich przesuszenia.

Podlewać należy bardzo dokładnie, tak aby woda zdążyła przesiąknąć do głębszych warstw gleby, do strefy korzeniowej posadzonych roślin. W przeciwnym wypadku rośliny nie pobiorą wody, będą poszukiwały jej w strefie powierzchniowej co wpłynie  niekorzystnie na ich system korzeniowy, który będzie się wypłycał.

Sadzonki drzew liściastych wymagają podlewania w pierwszym roku po posadzeniu w ilości około 20 litrów na każda sadzonkę w tygodniowych odstępach czasu - przez cały okres wegetacyjny . Zaleca się jednak aby Wykonawca w pierwszym tygodniu po posadzeniu roślin podlewał je codziennie w ilości około 7 litrów na sadzonkę . W przypadku wystąpienia długotrwałej suszy częstotliwość podlewania należy zwiększyć do trzech w ciągu tygodnia . Sadzonki krzewów liściastych wymagają podlewania w pierwszym roku po posadzeniu w ilości około 10 litrów na każda sadzonkę w tygodniowych odstępach czasu - przez cały okres wegetacyjny . Zaleca się jednak aby Wykonawca w pierwszym tygodniu po posadzeniu roślin podlewał je codziennie w ilości około 5 litrów na sadzonkę . W przypadku wystąpienia długotrwałej suszy częstotliwość podlewania należy zwiększyć do trzech w ciągu tygodnia .

Podlewania nie należy wykonywać kiedy następują intensywne opady deszczu.

Sadzonki krzewów iglastych wymagają podlewania w pierwszym roku po posadzeniu w ilości min. 15 litrów na każda sadzonkę w tygodniowych odstępach czasu - przez cały okres wegetacyjny . Zaleca się jednak aby Wykonawca w pierwszym tygodniu po posadzeniu roślin podlewał je codziennie w ilości około 10 litrów na sadzonkę . W przypadku wystąpienia długotrwałej suszy częstotliwość podlewania należy zwiększyć do trzech w ciągu tygodnia . Podlewania nie należy wykonywać kiedy następują intensywne opady deszczu.

Podlewania nie należy wykonywać kiedy występują intensywne opady deszczu.

## 4.3. Cięcia pielęgnacyjne i formujące pokrój

W razie potrzeby należy wykonywać cięcia pielęgnacyjne mające na celu usunięcie chorych, suchych bądź uszkodzonych gałęzi, a także cięcia korygujące nadające prawidłowy kształt i pokrój, typowy dla gatunku.

W przypadku drzew cięcie formujące ma za zadanie utrzymać dominację przewodnika (czyli pędu głównego w stosunku do pozostałych pędów tworzących koronę drzewa) i nie dopuścić do powstania rozwidleń gałęzi pod ostrym kątem (zabieg ten przeciwdziała wyłamywaniu się dużych konarów i gałęzi). Ten rodzaj cięcia ma szczególne znaczenie w przypadku roślin młodych. Zabieg ten należy wykonać pod koniec lutego . Rany należy zabezpieczyć maścią ogrodniczą .

W przypadku krzewów cięcie formujące ma za zadanie utrzymać naturalny kształt rośliny. Ten rodzaj cięcia ma szczególne znaczenie w przypadku roślin młodych. Zabieg ten należy wykonać pod koniec lutego. Rany należy zabezpieczyć maścią ogrodniczą.

Sadzonki krzewów ozdobnych wymagają także cięć sanitarnych, które należy wykonać nieco wcześniej niż cięcie formujące - trzeci tydzień lutego. Polega ono na usuwaniu pędów chorych, martwych oraz połamanych. Wykonywane są jako zabiegi poprzedzające inne zabiegi pielęgnacyjne. Rany należy zabezpieczyć maścią ogrodniczą .

W przypadku krzewów iglastych cięcie formujące ma za zadanie utrzymać naturalny kształt rośliny i nie dopuścić do przejmowania roli przewodnika przez boczne pędy . Ten rodzaj cięcia ma szczególne znaczenie w przypadku roślin młodych. Zabieg ten należy wykonać pod koniec lutego. Rany należy zabezpieczyć maścią ogrodniczą .

Sadzonki krzewów iglastych oraz drzew ozdobnych wymagają także cięć sanitarnych, które należy wykonać nieco wcześniej niż cięcie formujące - trzeci tydzień lutego. Polega ono na na usuwaniu pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych oraz połamanych. Wykonywane są jako zabiegi poprzedzające inne zabiegi pielęgnacyjne, warunkujące podjęcie pozostałych prac w koronie drzewa. Rany należy zabezpieczyć maścią ogrodniczą .

## 4.4. Nawożenie

Nawożenie roślin, jego częstotliwość, rodzaj i zastosowana dawka zależy od niedoboru składników               w glebie, ogólnej kondycji roślin i pożądanego efektu. Jeżeli szybki wzrost młodych krzewów i drzew jest wskazany wówczas intensywne nawożenie jest uzasadnione. Drzewa starsze, zwłaszcza te których dalszy rozwój jest niewskazany, powinny być nawożone słabiej, ale w stopniu zapewniającym ich prawidłowy rozwój i zdrowotność.

Przed rozpoczęciem pielęgnacji należy pobrać odpowiednią ilość próbek ziemi z całego terenu, tak aby określić potrzeby nawozowe i dobrać dawki i rodzaje nawozów zgodnie z wymaganiami poszczególnych roślin.

Nawozić należy w okresie wiosennym przed rozpoczęciem wegetacji - jedna dawka, w czerwcu - druga dawka. Zaleca się stosowanie nawozów wieloskładnikowych (N:P:K) o przedłużonym działaniu, nie zawierających chlorków.

W razie zaistnienia potrzeby można wykonywać dodatkowe nawożenie nawozem wapniowym - dolomitem (potrzebę tę należy sprawdzić Ph-metrem), nawozem Fe, Mg czy innym wskazanym do polepszenia rozwoju roślin.

W przypadku iglaków należy także przeprowadzić nawożenie jesienne, które przygotuje rośliny do zimy. Zaleca się stosowanie do tego celu odpowiedniego nawozu jesiennego. Nawożenie roślin iglastych najlepiej rozpocząć pod koniec sierpnia lub na początku września. W skrajnych przypadkach można zastosować je jeszcze na początku października. Nawozy jesienne zawierają przede wszystkim potas (K) i fosfor (P) niezbędny iglakom do zachowania mrozoodporności oraz magnez, żelazo i inne pierwiastki zapobiegające brązowieniu igieł.

## 4.5. Kontrola przymocowania i stabilizacji

Należy regularnie kontrolować przymocowanie i stabilizację młodych  drzew oraz umocowanie roślin pnących do pergoli na Placu Wojska Polskiego. W razie konieczności należy mocowanie poprawić.

## 4.6. Ochrona herbicydami przed patogenami roślin

Należy regularne badać zdrowotność roślin. W przypadku wystąpienia objawów chorobotwórczych należy bezzwłocznie podejmować działania ochronne. W razie  potrzeby przeprowadzać opryski profilaktyczne. Należy pamiętać, iż działania prowadzone są na terenie otwartym, ogólnie dostępnym w pobliżu placów zabaw. Zatem należy wykluczyć używanie środków mogących wpływać negatywnie na stan zdrowia przebywających tu ludzi. Niezależnie od powyższego o planowanym wykonaniu oprysków  należy powiadomić użytkowników terenów w szczególności poprzez pisemne powiadomienie Urzędu Miasta z 7-dniowym wyprzedzeniem, wywieszenie ogłoszeń na tych terenach.

## 4.7. Zapobieganie zachwaszczaniu i zwalczanie chwastów

Chwasty należy używać fizycznie w taki sposób, aby nie niszczyć systemu korzeniowego lub części nadziemnych roślin ozdobnych. Chwasty należy usuwać regularnie, tak aby nie psuły efektu wizualnego założenia zieleni i nie osłabiały roślin ozdobnych. Pod posadzonymi drzewkami i krzewami należy regularnie wycinać darń, formować misy i ściółkować teren.

## 4.8. Poprawienie kształtu miski, opalikowania i ściółki

Często, po okresie zimowym, zdarza się ,że usypane wokół posadzonych drzew miski z ziemi służące ochronie przed spływaniem wody oraz paliki służące stabilizacji sadzonek ulegają uszkodzeniu. Należy ponownie ukształtować miski, naprawić lub uzupełnić opalikowanie oraz uzupełnić ściółkę z kory odkwaszonej do grubości warstwy 5 cm. Czynność tę wykonać pod koniec marca .

## 4.9. Uzupełnienie roślin, które się nie przyjęły

Prace ogrodnicze w tym zakresie należą do Wykonawcy w ramach gwarancji prawidłowego wykonania robót.