Znak sprawy: ZGK 2611.9.20123 Krościenko nad Dunajcem 09.10.2023r

**ZAPROSZENIE z dnia 09.10.2023 roku**

do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 130000PLN

1. Zamawiający:

**Gmina Krościenko nad Dunajcem**

**Zakład Gospodarki Komunalnej w Krościenku n.D.**

**ul.Sobieskiego 3f, 34-450 Krościenko nad Dunajcem**

 zaprasza do złożenia ofert na:

**„Wymianę pokrycia dachowego na budynku komunalnym mieszkalnym położonym w Krościenku n.D. przy ul.Jagiellońska 6”.**

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia jest **„Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym mieszkalnym położonym w Krościenku n.D. przy ul.Jagiellońska 6 (dz.ew.11429)”.**

3.Zakres robót obejmuje:

1)wymianę pokrycia dachowego z blachy (na felc) na blachę ocynkowanej na rąbek podwójny kolor 7016 (matowy)

2)wymianę deskowania dachu wraz z impregnacją drewna

3)wymianę krokwi wskazujących na zły stan techniczny

4)mocowanie membrany dachowej

5)wymianę obróbek blacharskich

6)wymianę rynien i rur spustowych

7) wykonanie nakryw na kominach

7) malowanie podbitek i deskowania ścianek szczytowych

8) zagospodarowanie materiałów rozbiórkowych

4. Szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w przedmiarze robót.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia.

6. Warunki dla Wykonawcy dotyczące niniejszej oferty:

1)Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia

2)Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przedłożyć szczegółowy kosztorys ofertowy.

3)Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 3 lata. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.

4) Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzone działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.

5)Zamawiający wymaga posiadania odpowiedniego doświadczenia przy wykonaniu robót w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w ostatnich 3-ech latach przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, (potwierdzone dokumentami że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz, że zostały prawidłowo ukończone)

7.Termin realizacji zamówienia – **do dnia 30.11.2023r.**

8.Miejsce i termin złożenia oferty:

1)Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/kroscienko) poprzez dołączenie podpisanych elektronicznie wymaganych dokumentów

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3) **Termin składania ofert 16.10.2023 godz.1400**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **16.10.2023r. godz. 14:05.**

UWAGA:

Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.

O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną

9.Sposób przygotowania oferty:

* 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, wg formularza stanowiącego załącznik nr 1 zapytania cenowego.
	2. Całość usługi objętej zamówieniem musi być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie, a w szczególności z ustawą prawo budowlane.
	3. Zamawiający udostępni posiadane dane dotyczące obiektu, pomocne przy przeprowadzaniu przedmiotowej usługi.
	4. Rozliczenie następuje tylko w PLN.
	5. Przy wyborze oferty Zleceniodawca będzie się kierował kryterium:
	Cena (brutto) – 80 %, Okres gwarancji 20%

Sposób oceny:

**DOG OB**

**Omin**

**IPOB = 80 x + 20x**

**DOG Omax**

**OB**

gdzie:

**IPOB -** ilość punktów badanej oferty

**Omin** - oferta z najniższą ceną

**OB** - oferta badana

**DGR OB** - długości gwarancji i oferty badanej w miesiącach

**DOG Omax** -oferta z najdłuższym okresem gwarancji w miesiącach

* 1. Termin związania ofertą – 30 dni.
	2. Wykaz obowiązków Wykonawcy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

10.Warunki płatności:

Płatność dokonywana będzie jednorazowo w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury. Podstawą do odbioru będzie protokół odbioru robót podpisany przez inspektora nadzoru, przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

Osoba do kontaktu

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami składającymi propozycje cenowe jest Grzegorz Szerszeń-kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krościenku n.D. tel. 18 262 57 26 lub 503 95 14 28.

Do oferty należy załączyć:

1. Formularz Ofertowy zgodny z treścią wskazana w załączniku 1
2. Kosztorys ofertowy
3. Kopię dokumentów potwierdzających wykonanie robót o podobnym zakresie (wymiana pokrycia na blachę)

Załącznik:

1. Formularz Ofertowy
2. Przedmiar robót
3. Wzór umowy