**Pytanie nr 1**

Zwracamy się do Zamawiającego o wskazanie łącznej ilości stojaków które mają być zamontowane zgodnie z §2 umowy na stacjach rowerowych?

***Ad 1. Zakup i montaż stojaków rowerowych leży postronnie Zamawiającego. Zamawiający planuje zainstalować około 180 miejsc postojowych na rowery.***

**Pytanie nr 2**

Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie czy na każdej stacji rowerowej ma znajdować się totem informacyjny, zawierający m.in. skróconą instrukcję jak korzystać z systemu?

***Ad 2. Zakup i montaż totemów informacyjnych leży postronnie Zamawiającego. Zamawiający bierze pod uwagę możliwość zawarcia na totemie informacji zawierających m. in. skróconą instrukcję korzystania z systemu.***

**Pytanie nr 3**

Prosimy o doprecyzowanie czy wyznaczone tereny pod stacje rowerowe cechują się terenem utwardzonym?

Jeżeli nie, to prosimy o wskazanie ilości stacji w których należy wykonać utwardzenie terenu?

***Ad 3. Przygotowanie terenu pod stacje rowerowe leży po stronie Zamawiającego. Nie przewidujemy montażu stacji rowerowych na terenach nieutwardzonych.***

**Pytanie nr 4**

Zgodnie z §3 ustęp 2 lit. h umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zamontowania fotelików lub wózków do przewozu dzieci. Prosimy o przedstawienie specyfikacji/wymogów, wózków do przewożenia dzieci?

***Ad 4. Zgodnie z §3 ust. 2 lit. h wzoru umowy Zamawiający przewiduje możliwość wyposażenia rowerów w foteliki lub wózki do przewozu dzieci. Wózki do przewożenia dzieci winny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 2022 z późn. zm.). Zestaw rower wraz z wózkiem nie może być dłuższy niż 4 m. Przed podjęciem decyzji o wykorzystaniu wózków Zamawiający prowadził będzie konsultacje z Wykonawcą w tym zakresie.***

**Pytanie nr 5**

Odnosząc się do §3 umowy, czy Wykonawca będzie zobligowany do prowadzenia CallCenter/Biura obsługi klienta w trakcie trwania umowy lub aktywnego sezonu rowerowego?

***Ad 5. Zgodnie z wymogami opisanymi w §3 wzoru umowy Wykonawca nie będzie miał takiego obowiązku.***

**Pytanie nr 6**

Odnosząc się do §4 umowy, prosimy o doprecyzowanie ile razy w trakcie trwania umowy Wykonawca będzie zobligowany do zmiany reklamy na rowerach?

***Ad 6. Wykonawca będzie miał obowiązek wymiany lub naprawy każdej uszkodzonej reklamy.***

**Pytanie nr 7**

Odnosząc się do §12 ust. 1 umowy zwracamy się o odstąpienie od wymogów stawianych w cytowanym paragrafie, polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest stosowana w systemach rowerów miejskich/publicznych. Jeżeli Zamawiający nie odstąpi od powyższego zwracamy się o wskazanie zakresu takich polis ubezpieczeniowych oraz prosimy o potwierdzenie, że każdy zarejestrowany użytkowników zmuszony będzie taką polisę zawrzeć z podmiotem ubezpieczeniowym.

***Ad 7. Zamawiający zmienia zapis wzoru umowy w ten sposób, że § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wykonawca oświadcza, iż zawrze umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującej wszelkie szkody powstałe w związku ze świadczoną usługą SRM JasKółka”.***

**Pytanie nr 8**

Odnosząc się do §12 czy jeżeli Wykonawca posiada polisę OC, to przesłanki zawarte w powyższym paragrafie zostaną wyczerpane i Zamawiający nie będzie wymagał aby wykonawca ubezpieczał użytkowników od następstw nieszczęśliwych wypadków?

***Ad 8. Zamawiający zmienia zapis wzoru umowy w ten sposób, że § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wykonawca oświadcza, iż zawrze umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującej wszelkie szkody powstałe w związku ze świadczoną usługą SRM JasKółka”.***

**Pytanie nr 9**

**Dotyczy rozdziału III lit. a OPZ**

Zwracamy się do Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy elementów systemu SRM JasKółka na 120 dni od dnia podpisania umowy? Z doświadczenia Wykonawcy wynika, że stworzenie opisanego systemu przez Zamawiającego w ciągu jednego miesiąca od dnia podpisania jest nie do końca realne.

Realizacji przedmiotu zamówienia wymaga dokonania wszelkich stosownych uzgodnień i uzyskania niezbędnych pozwoleń związanych z wyglądem i lokalizacją elementów SRM JasKółka.

Proces produkcji rowerów od momentu złożenia zamówienia wynosi 3 miesiące. Zamówienie można złożyć w dniu podpisania umowy, choć rozsądnie byłoby poczekać na akceptację projektu roweru przez Zamawiającego oraz plastyka miejskiego i ewentualnie konserwatora zabytków. Przyjmując jednak najbardziej optymistyczną wizję – zamówienie rowerów już w dniu zawarcia umowy i przyjęcie, że ewentualne zastrzeżenia uwagi w zgłaszane przez Zamawiającego i inne podmioty będzie można w dosyć szybki sposób zaimplementować, to i tak termin dostawy rowerów wynosi przynajmniej ok. 90 dni.

Aktualnie wyznaczony przez Zamawiającego termin możliwy do dochowania jedynie przez wykonawcę, który był przygotowany do realizacji zamówienia przed jego wszczęciem.

***Ad 9. Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu uruchomienia systemu JasKółka.***

**Pytanie nr 10**

Prosimy o wyjaśnienie formy składania oferty w postępowaniu? Czy oferta wraz z załącznikami ma zostać wydrukowana, wypełniona, podpisana, zeskanowana i zamieszczona na platformie? Czy oferta wraz z załącznikami ma zostać złożona w formie elektronicznej, podpisana, podpisem elektronicznym?

***Ad.10. Oferta wraz z załącznikami winna zostać przez Oferent wydrukowana, wypełniona, podpisana, zeskanowana i zamieszczona na platformie zakupowej. Zamawiający nie wymaga podpisywania oferty podpisem elektronicznym.***

**Pytanie nr 11**

Prosimy Zamawiającego o wskazanie czy postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych art. 39?

***Ad 11. Zgodnie z § 23 wzoru umowy Przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) nie stosuje się (art. 4 pkt 8 tej ustawy).***