ZP.271.48.2023 Kosakowo, dnia 29.12.2023r.

Zamawiający:

Gmina Kosakowo

ul. Żeromskiego 69

81-198 Kosakowo

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**ZMIANA TREŚCI SWZ**

Działając w oparciu o art. 286 ust. 7PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na**:**

**Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pogórzu o skrzydło modułowe**

**Zmiana nr 1:**

W Rozdziale VII termin wykonanie zamówienia:

1. Termin wykonania Przedmiotu zamówienia ustala się do **51 tygodni od dnia zawarcia umowy.**
2. Etapowanie wykonania Umowy.
3. Etap I: od rozpoczęcia prac do opracowania Projektu Wstępnego zatwierdzonego przez Zamawiającego.
4. Etap II: opracowanie Projektu budowlanego tj. PZT + PAB + PT wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych pozwoleń, warunków, opinii, uzgodnień w tym p.poż., złożenie wniosku o wydanie i uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę
5. Etap III: opracowanie kompletnego Projektu Wykonawczego w poszczególnych branżach w zakresie określonym Umową.
6. Etap IV: opracowanie Przedmiaru Robót, kosztorysów, specyfikacji technicznych w poszczególnych branżach w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
7. Terminy graniczne wykonania Umowy.
8. Etap I i II – łącznie do **45 tygodni** od dnia podpisania umowy (wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze złożeniem wniosku o wydanie i uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę) ,
9. Etap III i IV - opracowanie całej Dokumentacji – łącznie w terminie do **51 tygodni**.
10. Szczegóły w załączniku nr 6 do SWZ – wzór umowy

Zastępuje się następującym:

1. Termin wykonania Przedmiotu zamówienia ustala się na **5 miesięcy**od podpisania Umowy. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przystąpi do mobilizacji celem wykonania przedmiotu umowy niezwłocznie po podpisaniu Umowy.
2. Szczegóły w załączniku nr 6 do SWZ – wzór umowy

**Zmiana nr 2:**

W Rozdziale XVII pkt 1 o treści:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni, tj. do dnia 09.02.2024 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

Zastępuje się następującym:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni, tj. do dnia 10.02.2024 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

**Zmiana nr 3:**

W Rozdziale XVIII w pkt 1, o treści:

Ofertę należy złożyć na Platformie **do dnia 11.01.2024 r. do godziny 11:00.**

Zastępuje się następującym:

Ofertę należy złożyć na Platformie **do dnia 12.01.2024 r. do godziny 11:00.**

**Zmiana nr 4:**

W Rozdziale XVIII w pkt 3, o treści:

„Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 11.01.2024 r. o godzinie 11:30** „

Zastępuje się następującym:

„Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 12.01.2024 r. o godzinie 11:30 „**

**Zatwierdzam:**

Marcin Majek

Wójt Gminy Kosakowo