

**Załącznik nr 2 do SWZ**

**UMOWA Nr PRG.272…….2024 /PROJEKT/**

zawarta w dniu ………………….. 2024 r. w Rudnikach pomiędzy:

**Gminą Rudniki** z siedzibą w 46-325 Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A, NIP 5761495213,  
Regon: 151398586, reprezentowaną przez:

**Wójta Gminy Rudniki - Mariusza Stanka,**

**przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Beaty Wolf-Morawiak,**

zwanym dalej: „**ZAMAWIAJĄCYM**”,

a

................................................................................................................................................................

*(wpisać w umowie Nr KRS, Nr PESEL w zależności od formy prowadzonej działalności przez Wykonawcę)*,

reprezentowanym przez …………………………………………,

zwanym dalej: „**WYKONAWCĄ**”,

zwanymi dalej „Stronami”

Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„**Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rudniki**”** prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej: „ustawą Pzp”.

**§ 1 Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

**„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rudniki”** obejmująca:

**Zadanie 1** objęte dofinansowaniem inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – 9 edycja programu ,,Rozświetlamy Polskę” – promesa NR Edycja9RP/2023/413 PolskiLad, w kwocie 1 492 640,00zł.

1. Dostawa opraw oświetlenia ulicznego zgodnie z opisem w Dokumentacji technicznej oraz zestawieniem projektowym wyposażonych w certyfikat ENEC, ENEC + oraz ZD4i wykonanych na terenie UE.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oprawa** | **Stan projektowany** | | |
| **TYP** | **Ilość** | **Moc jednostkowa [W]** | **Moc łączna [kW]** |
| Projektowana LED | 445 | 21,4 | 9,523 |
| Projektowana LED | 58 | 26,8 | 1,5544 |
| Projektowana LED | 167 | 34,8 | 5,8116 |
| Projektowana LED | 45 | 40,3 | 1,8135 |
| Projektowana LED | 35 | 50 | 1,75 |
| Projektowana LED | 42 | 58,4 | 2,4528 |
| Projektowana LED | 85 | 66,1 | 5,6185 |
| Projektowana LED | 6 | 74,4 | 0,4464 |
| Projektowana LED | 24 | 79 | 1,896 |
| Projektowana LED | 29 | 97,8 | 2,8362 |
| **Razem** | **936** |  | **33,7** |

1. Montaż 936 opraw (827 na linii napowietrznej i 109 na linii kablowej) zgodnie z dokumentacją Zamawiającego.
2. Demontaż opraw oświetlenia ulicznego zamontowanych na wysięgnikach linii napowietrznej kpl. 827.
3. Demontaż opraw oświetlenia ulicznego zamontowanych na wysięgnikach lub słupach linii oświetleniowej kablowej kpl 109.

**Zadanie 2** obejmujące modernizację infrastruktury oświetleniowej finansowane ze środków własnych Gminy Rudniki.

1. Wymiana wysięgników mocowanych na słupie linii napowietrznej w ilości 43 szt. W tym wyniesieniem 33 szt. Nad linię
2. Wymiana/montaż przewodów w wysięgnikach zamontowanych na słupach linii napowietrznych kpl. 827
3. Wymiana/montaż zacisków prądowych na liniach napowietrznych szt. 827
4. Wymiana/montaż bezpieczników słupowych na słupach w liniach napowietrznych szt. 827
5. Wymiana tabliczek bezpiecznikowych słupowych oświetlenia zewnętrznego na izolowane złącze bezpiecznikowe szt. 109
6. Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych
7. Programowanie opraw – uruchomienie systemu sterowania szt. 936
8. Przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń pomiar 936
9. Uzgodnienia oraz uzyskanie dopuszczeni do sieci elektroenergetycznych.

Wykonawca potwierdza, że opracował i złożył kosztorysy ofertowe zgodnie z zasadami i wymaganiami SWZ, sporządzonych metodą uproszczoną lub szczegółową, dostosowanych do złożonej oferty, na podstawie przedmiarów robót.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany sposobu postępowania ze zdemontowanymi oprawami oświetleniowymi z przewidzianej utylizacji na transport i złożenie na wskazane przez zamawiającego miejsce magazynowania.

**§ 2 Termin wykonania**

Strony ustalają, że zamówienie zostanie zrealizowane (zgłoszone do odbioru) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia ……… do dnia……......

**§ 3 Wykonawca**

1. Wykonawca oświadcza, że na dzień rozpoczęcia świadczenia umowy będzie spełniał wszystkie wymogi formalne i prawne związane z przedmiotem umowy oraz zobowiązuje się wykonywać przedmiotowe usługi z należytą starannością, terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia oraz potencjał techniczny i osobowy, w celu wykonania przedmiotu umowy. Umowa zostanie wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną, kosztorysami ofertowymi, złożoną ofertą, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi wynikającymi z przepisów technicznych, przepisami prawa budowlanego, norm i aprobat, standardami zabezpieczenia i  bezpieczeństwa p.poż. i bhp oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
3. Na cały zakres realizacji inwestycji należy opracować projekt wykonawczy, który przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić z TAURON Nowe Technologie Spółka Akcyjna oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.
4. Od chwili podpisania umowy do czasu odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie terenu realizacji zamówienia, w tym terenu budowy, organizację ruchu na terenie realizacji, usuwanie wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy, utrzymanie należytego porządku na terenie realizacji zamówienia i w jego najbliższym otoczeniu.
5. Po zakończeniu realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren prac  
   i przekazać go Zamawiającemu w ustalonym terminie.
6. Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się wobec Zamawiającego, że:
7. akceptuje wszelkie ryzyka związane z wykonawstwem, w tym techniczne, warunki gruntowe, wodne i inne i nie będzie z tego tytułu podnosił żadnych roszczeń wobec Zamawiającego,
8. zapoznał się z przedstawioną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót oraz wszelkimi przedstawionymi mu dokumentami technicznymi i nie zgłasza żadnych uwag co do ich zawartości,
9. zapoznał się z terenem prac i nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń,   
   co dodatkowo potwierdzi poprzez podpisanie protokołu przejęcia terenu prac, o ile to będzie konieczne,
10. zapewni zaplecze budowy dla potrzeb realizacji zakresu prac objętych niniejszą umową, o ile to będzie konieczne
11. w razie wykrycia braków lub wad dokumentacji technicznej niezwłocznie pisemnie zawiadomi o tym Zamawiającego, o ile to będzie konieczne.
12. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania na każde żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów i informacji dotyczących przebiegu realizacji Umowy, jednak nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania wezwania.
13. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania drogą elektroniczną (forma dokumentowa) informacji o wszelkich zdarzeniach związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, mogących mieć negatywny wpływ na wizerunek Zamawiającego.
14. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych w związku z realizacją Umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
15. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane podczas prowadzonej działalności objętej niniejszą umową na kwotę sumy ubezpieczenia nie niższą niż 1 000 000 zł przez cały okres realizacji Umowy. Wykonawca jest zobowiązany okazać zamawiającemu oryginał polisy potwierdzający zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia w wymaganym zakresie przed zawarciem umowy. W przypadku, gdy umowa obejmuje okres krótszy niż okres realizacji Umowy Wykonawca obowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia na wymaganą kwotę oraz przedkładania kopii kolejnych umów (polis). W przypadku nie przedłożenia umowy ubezpieczenia (polisy) o której mowa w zdaniu 1, Zamawiający uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt i ryzyko wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Koszty poniesione przez zamawiającego w powyższym zakresie, zostaną potrącone z należnego wykonawcy wynagrodzenia lub ustanowionego zabezpieczenia, w zależności od uznania zamawiającego.
16. Wykonawca gwarantuje, że wszyscy członkowie personelu Wykonawcy realizujący umowę   
    w imieniu Wykonawcy będą posiadali umiejętności i doświadczenie odpowiednie do zakresu czynności powierzanych tym osobom.
17. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu dane kontaktowe do wskazanych przez Wykonawców podwykonawców i członków swojej kadry, w celu umożliwienia Zamawiającemu bieżącego kontaktu roboczego z podwykonawcami w ramach realizacji zamówienia.

**§ 4 Materiały**

1. Wszystkie materiały niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca na własny koszt.
2. Materiały użyte do realizacji zamówienia muszą być zgodne z dokumentacją projektową oraz ofertą Wykonawcy, jak też w razie potrzeby powinny spełniać wymogi obowiązujących norm w tym zwłaszcza ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz posiadać odpowiednie certyfikaty lub aprobaty, które Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przy odbiorze końcowym, a wcześniej – na każde żądanie Zamawiającego.
3. Przedstawienie przez Wykonawcę w odniesieniu do używanych materiałów i urządzeń certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów lub wyników badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie prac.
4. Wyniki badań jakościowych, o których mowa w ust. 3, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przy odbiorze robót, a wcześniej – na każde żądanie Zamawiającego.

**§ 5 Odbiory**

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru prac jest wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia zgodnie z umową.
2. Odbiór końcowy dokumentowany będzie protokołem odbioru.
3. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru prac, o których mowa   
   w ust. 1, w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru prac najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru.
4. Czynności odbioru prac dokonuje Zamawiający razem z Wykonawcą, lub samodzielnie, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do czynności odbioru.
5. Wykonawca winien przedłożyć w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru (końcowego) komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa, pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dokumentacja powykonawcza z uwzględnieniem wykazania osiągniętego efektu ekologicznego, świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atestów. Ponadto Wykonawca przedłoży dokumenty umożliwiające dostęp do systemu sterowania oświetleniem zgodnie z dokumentacją techniczną.
6. Jeżeli w toku czynności odbiorów zostaną stwierdzone wady:
7. nadające się do usunięcia lecz uniemożliwiające korzystanie zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający wstrzyma procedurę odbioru do czasu usunięcia wad wyznaczając termin na usunięcie tych wad – nie dłuższy niż 14 dni;
8. nadające się do usunięcia, ale umożliwiające korzystanie zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający dokona odbioru wyznaczając termin na usunięcie tych wad – nie dłuższy niż 10 dni;
9. nie nadające się do usunięcia, ale umożliwiające korzystanie zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej   
   i technicznej wykonanego przedmiotu umowy;
10. niemożliwe do usunięcia i uniemożliwiające korzystanie zgodnie z jego przeznaczenie Zamawiający - może odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.
11. Wykonawca zobowiązany jest:
    * 1. Zgłaszać do odbioru prace ulegające zakryciu w dalszych częściach prac.
      2. Wykonać zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
      3. Przygotować dokumentację powykonawczą wraz ze wszystkim zmianami w stosunku do projektu. Zmiany te muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego
      4. Przekazać Zamawiającemu oświadczenia o zgodności wykonania zamówienia z dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi przepisami.
12. Do odbiorów częściowych zalicza się odbiory tych prac, które ulegają zakryciu. Z odbioru częściowego należy sporządzić protokół, w którym należy zapisać ewentualne stwierdzone usterki i terminy ich usunięcia.
13. W odbiorze końcowym uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawca.
14. Odbiór końcowy połączony jest z odbiorem mającym na celu przekazanie przedmiotu zamówienia do użytkowania, o ile zachodzi taka potrzeba. Do przeprowadzenia odbioru końcowego konieczne jest przygotowanie przez wykonawcę dokumentacji powykonawczej wykonanych prac oraz inne niezbędne dokumenty.
15. Podczas odbioru końcowego sprawdza się m.in.:
    * 1. przedstawioną dokumentację powykonawczą;
      2. zgodność z dokumentacją techniczną, przepisami i normami oraz z umową;
      3. możliwość działania systemu sterowania oświetleniem;
      4. skuteczność zadziałania zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
16. Po zakończeniu prac, a przed odbiorem końcowym należy :
    * 1. dokonać wszelkich wymaganych przepisami badań, pomiarów i prób kontrolnych;
      2. do podstawowego zakresu pomiarów i prób należy pomiar rezystancji izolacji kabli, pomiar rezystancji uziemienia, pomiar impedancji pętli zwarcia - wyniki z tych czynności powinny być zapisane w odpowiednich protokołach
      3. sprawdzić estetykę wykonanych instalacji;
      4. sprawdzić zastosowane urządzenia zabezpieczające.

**§ 6 Obowiązki Zamawiającego**

1. Za wykonywanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach i w terminach określonych w § 7 niniejszej umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w celu wykonania Umowy, w szczególności:
   1. współpracy z Wykonawcą przy ustalaniu zasad realizacji poszczególnych części zamówienia;
   2. przekazywania drogą elektroniczną informacji niezbędnych dla prawidłowego wykonywania Umowy będących w posiadaniu Zamawiającego, o ile przepisy prawa nie stoją temu na przeszkodzie.

**§ 7 Wynagrodzenie**

1. Wynagrodzenie Wykonawcy w okresie realizacji niniejszej Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą **wyniesie netto: …………………….zł; brutto**: ………(słownie:…………………….…………), w tym podatek od towarów i usług VAT ………… zł naliczony według obowiązujących stawek.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Polski Ład – edycja dziewiąta – Rozświetlamy Polskę, tj. Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka w wysokości **5% wynagrodzenia należnego Wykonawcy brutto w terminie** **do 30 dni** od dnia podpisania umowy.
3. Zaliczka, o której mowa w ust. 2 zostanie wypłacona w określonym terminie po przedłożeniu przez Wykonawcę faktury VAT w zakresie tej zaliczki, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Zaliczka zaliczana jest na poczet wynagrodzenia Wykonawcy.
5. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy Wykonawca zwraca otrzymaną zaliczkę w terminie 7 dni od dnia jej rozwiązania, chyba że Strony ustalą warunki częściowego rozliczenia.
6. **Pozostała kwota stanowiąca 95% wartości z ust. 1 zgodnie z poniższymi zasadami.**
7. Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów i wszystkich innych wydatków niezbędnych do wykonywania przedmiotu umowy na warunkach określonych umową. Pominięcie lub nieuwzględnienie w kwocie wynagrodzenia przez Wykonawcę kosztów wszystkich robót   
   i innych wydatków niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy   
   na warunkach określonych niniejszą umową, stanowi element ryzyka Wykonawcy i nie skutkuje zwiększeniem wynagrodzenia.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji, za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana podatku VAT nastąpi na podstawie aneksu   
   do Umowy, podpisanego przez obie strony umowy.
9. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w FV w terminie **do 30 dni** kalendarzowych od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowej i zgodnej z niniejszą Umową faktury VAT, po dokonaniu odbiorów.
10. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.
11. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.
12. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności   
    w systemie podzielonej płatności.
13. Wykonawca oświadcza, że wskazany w FV rachunek bankowy na który będą dokonywane płatności jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności, o której mowa powyżej oraz jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.
14. W przypadku, gdy rachunek bankowy nie spełnia warunków określonych w pkt 13 opóźnienie,   
    w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe w skutek braku możliwości realizacji przez zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielnej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu nieterminowej płatności.
15. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy.
16. Fakturę za wykonane zamówienie Wykonawca wystawia na:

**Gmina Rudniki, 46-325 Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A, NIP 576-14-95-213**

1. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
2. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności, a w razie potrzeby otrzymania faktury lub noty korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres.

**§ 8 Gwarancja**

1. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu umowy (wykonane prace oraz dostarczone materiały), na okres **……………** miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag, na warunkach określonych poniżej,   
   z zastrzeżeniem, iż jeżeli producent wbudowanego materiału udzielił dłuższej gwarancji, to po upływie wspomnianych **……………** miesięcy gwarancji udzielonej przez wykonawcy, obowiązuje dalej gwarancja producenta (na warunkach przez niego określonych). Niezależnie od zapisów zdania poprzedniego, w zakresie wbudowanych materiałów zamawiający w okresie obowiązywania gwarancji udzielonej przez wykonawcę, może również zgłaszać roszczenia gwarancyjne bezpośrednio do producenta (na warunkach przez niego określonych), co nie wpływa na dalszą ważność gwarancji udzielonej przez wykonawcę oraz przysługujące zamawiającemu uprawnienia   
   z tytułu rękojmi za wady. Niniejsza umowa i zawarte w ofercie oświadczenie wykonawcy   
   o udzieleniu gwarancji stanowią dokument gwarancyjny.
2. Okres rękojmi za wady jest równy z okresem udzielonej gwarancji z zastrzeżeniem, iż nie może być jednak krótszy niż termin wynikający z Ustawy - Kodeks cywilny
3. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny wobec zamawiającego za wady w wykonanym przedmiocie umowy, polegające na niezgodności wykonanych prac i towarzyszącym im dostaw. Rękojmia za wady obejmuje oprócz prac i dostaw również materiały użyte do wykonania umowy.
4. Wykonawca zapewnia, że wykonany w ramach umowy przedmiot umowy, będzie przez cały okres gwarancji i rękojmi za wady w pełni przydatny do korzystania z niego i nie będzie miał ubytków, wad lub innych uszkodzeń utrudniających lub uniemożliwiających bezpieczne użytkowanie oraz będzie spełniał swoją funkcję.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową i techniczną przedmiotu umowy.
6. W przypadku zażądania przez Zamawiającego usunięcia wad, Wykonawca zobowiązany jest do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wad, chyba że strony na piśmie ustalą inny termin jej usunięcia. W sytuacji, gdy wady stwarzają niebezpieczeństwo dla ludzi, wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad w terminie 48 godzin od daty ich zgłoszenia.   
   O charakterze wady decyduje Zamawiający, który przy zgłoszeniu danej wady jest zobowiązany poinformować Wykonawcę, czy wada ta stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi.
7. W przypadku usunięcia przez wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części prac/dostawy na nowo, termin gwarancji i rękojmi biegnie na nowo od chwili usunięcia istotnej wady lub wykonania wadliwej części prac/dostawy. W innych wypadkach termin gwarancji   
   i rękojmi ulega przedłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wady.
8. W przypadku nieusunięcia wady w terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu (w trakcie obowiązywania rękojmi oraz gwarancji), zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy. Kosztami usuwania wad zostanie obciążony wykonawca lub będą pokrywane z kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
9. W ramach gwarancji wykonawca zobowiązuje się do dokonywania nieodpłatnych napraw przedmiotu umowy do końca okresu jej obowiązywania. Koszty napraw oraz materiałów użytych do ich wykonania ponosi wykonawca.
10. Po wykonaniu dwóch bezskutecznych naprawa gwarancyjnych wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż uszkodzone.
11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
12. Przed upływem terminu rękojmi i gwarancji, strony uzgodnią datę końcowego przeglądu gwarancyjnego. Końcowy przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie z udziałem osób upoważnionych przez zamawiającego i wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wad, usterek lub naprawienia uszkodzeń stwierdzonych w protokole z końcowego przeglądu gwarancyjnego w terminie obowiązywania gwarancji i rękojmi.

**§** **9 Odpowiedzialność**

1. Strona, która nie wykona zobowiązania wynikającego z  Umowy lub wykona je nienależycie, zobowiązana jest do pokrycia rzeczywistej szkody poniesionej przez drugą Stronę z tego tytułu.

[**Kary umowne**]

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania i zapłaty przez Wykonawcę następujących kar umownych:
   * 1. Za zwłokę w realizacji umowy – 1% wynagrodzenia umowy brutto za każdy dzień zwłoki;
     2. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w ramach gwarancji – 1% wynagrodzenia brutto umowy za każdy dzień zwłoki;
     3. Za zwłokę w dostarczeniu wymaganych dokumentów, w tym dokumentacji powykonawczej – 1000 zł za każdy dzień zwłoki;
     4. Z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy – 30 % wynagrodzenia brutto umowy;
     5. Za zwłokę w przekazaniu polisy OC – 500 zł za każdy dzień zwłoki;
     6. Z tytułu braku przedłożenia w terminie wymaganych certyfikatów – 1 000 zł za każdy przypadek i za każdy dzień zwłoki;
     7. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, inne niż określone powyżej, polegające na:
2. nieuzasadnionym zaniechaniu wykonywania prac określonych umową, trwającym powyżej 5 dni,
3. nieuzasadnionym niepodjęciu prac określonych umową w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

- w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego za każdy dzień zwłoki.

* + 1. za każdorazową nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom   
       w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki;
    2. za nieuprzątnięcie miejsc realizacji zamówienia – 3 000 zł za każdy przypadek;
    3. Za niewywiązanie się z obowiązku dotyczącego skierowania do realizacji zamówienia osoby wskazanej do warunku udziału i kryterium oceny ofert – 200 zł za każdy dzień.

[**Postanowienia wspólne**]

1. Wskazane zasady odnoszą się do wszelkich kar umownych przewidzianych Umową.
2. Naliczenie kar umownych nie pozbawia Stron prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody.
3. Kwoty kar umownych przewidziane Umową płatne będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.
4. Kwoty kar umownych mogą też zostać potrącone z Wynagrodzenia Wykonawcy bez uprzedniego wezwania do zapłaty kary umownej, a jedynie przez poinformowanie o naliczeniu kary i jej potrąceniu, co może nastąpić jednocześnie, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.
5. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy, Wykonawca oświadcza, że bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie prawnie uzasadnione roszczenia osób trzecich wobec Zamawiającego powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę lub z tytułu czynu zabronionego popełnionego w bezpośrednim związku z wykonywaniem Umowy przez Wykonawcę, jego podwykonawców i ich pracowników.
6. Niezależnie od zastrzeżonych powyżej kar umownych, każda ze stron ma prawo do dochodzenia odszkodowanie na zasadach ogólnych zgodnie z kodeksem cywilnym, ponad wysokość zastrzeżonych kar, w tym m.in. w przypadku utraty przez Zamawiającego w całości lub w części dofinansowania z powoda niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

**§ 10** **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **5 %** ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ……………… **zł** (słownie złotych: ………… 00/100).

1. Zabezpieczenie zostało wniesione przed zawarciem umowy w formie: …………………………
2. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wartości.
3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 453 Prawa zamówień publicznych. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji wynosi 30% wartości zabezpieczenia.
4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty oraz innych roszczeń zamawiającego, w tym odszkodowawczych.
5. Zamawiający zastrzega, że w okresie 10 lat od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy nie może ponosić żadnych dodatkowych kosztów związanych z działaniem systemu sterowania w tym kosztów abonamentu, licencji, czy też kosztów związanych z transferem danych. Po tym terminie koszty działania systemu sterowania obciążające (konfiguracja, użytkowanie interfejsu, licencja, opłaty serwerowe) Zamawiającego nie mogą przekroczyć racjonalnych kosztów jego utrzymania.

**§ 11** **Podwykonawcy**

1. Wykonawcy nie wolno powierzać wykonania zadania w całości lub w części podwykonawcom bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzając zawrzeć umowę z podwykonawcą, której przedmiotem jest wykonanie prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.
3. Treść projektu umowy o podwykonawstwo, wymaga akceptacji przez zamawiającego. Jeżeli zamawiający w terminie 7 dni nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń oznacza to, że wyraził zgodę na jej zawarcie i akceptuje jej treść (tzw. „milcząca zgoda”).
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy   
   o podwykonawstwo, dostawy lub usługi oraz jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Niezgłoszenie w ww. terminie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w powyższym zdaniu, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.
7. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do podpisanej umowy o podwykonawstwo, w szczególności, gdy umowa;
   1. Nie będzie zgodna z wymaganiami określonymi w dokumentacji zamówienia;
   2. Nie będzie w sposób jednoznaczny określała: stron umowy, zakresu robót, terminu realizacji, zasad odbioru wykonanych robót, wysokości wynagrodzenia;
   3. Będzie określała termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia dostarczenia wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;
   4. Będzie uzależniała wynagrodzenie podwykonawcy od wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub dokonania odbioru końcowego;
   5. Nie będzie regulowała zawarcia umowy z dalszymi podwykonawcami;
   6. Będzie zawierać postanowienia, które będą mogły mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację przedmiotu umowy;
8. Zgłoszenie sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo przez zamawiającego wyłącza odpowiedzialność solidarną zamawiającego z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane czynności.
9. Zlecenie części przedmiotu umowy podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części prac.
10. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców jak za własne.
11. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować   
    z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym w ofercie.
12. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania   
    o udzielenie zamówienia.
13. W przypadku powierzenia przez wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie   
    z podwykonawcą.
14. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich oświadczeń podwykonawców lub   
    w inny sposób nie udokumentuje braku wymagalności zobowiązań wobec podwykonawców, zamawiający wstrzyma się od wypłaty należnego wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty. zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14 dla umowy o podwykonawstwo, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo.
16. Wszelkie koszty, w tym odsetki za opóźnienie, które powstały w sytuacjach opisanych w ust. 14 obciążają wykonawcę.
17. Umowa o podwykonawstwo, zgodnie z art. 463 ustawy Pzp, nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.
18. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującym podwykonawcą:
    1. Nazwa podwykonawcy:………………………….
    2. Zakres powierzonej części zamówienia:……………………….
    3. Podwykonawca jest podmiotem, na którego powoływał się wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu: TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)

**§ 12 Prawa autorskie**

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów powstałych w toku realizacji Umowy w rozumieniu przepisów ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu w toku realizacji Umowy utworu/ów   
   w rozumieniu przepisów o Prawach autorskich, strony potwierdzają jego/ich rodzaj i cechy na piśmie, a Wykonawca zapewni posiadanie do niego/nich pełnię majątkowych praw autorskich oraz zapewni, że utwór/utwory nie będzie/będą naruszać praw autorskich, praw pokrewnych oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. Przeniesienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów powstałych i potwierdzonych w toku realizacji umowy następuje z chwilą podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy w części, przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z chwilą podpisania protokołu odbioru prac przerwanych
2. Prawa nabyte zgodnie z ust. 1. uprawniają Zamawiającego do korzystania, używania   
   i rozpowszechniania utworu/utworów oraz jego/ich elementów we wszystkich formach, w dowolnej ilości egzemplarzy, w całości lub części. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie wszelkich praw zależnych do utworu/utworów, w tym na jego/ich przerabianie, adaptację oraz na wyrażanie zgody na jego/ich przerabianie i adaptacje (także przez osoby trzecie działające na zlecenie zamawiającego), a także zezwala Zamawiającemu na przeniesienie nabytych praw majątkowych na osoby trzecie. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji:
3. utrwalanie utworu/utworów lub jego/ich części we wszelkiej postaci,
4. zwielokrotnianie utworu/utworów lub jego/ich części za pomocą wszelkich technik w dowolnej ilości egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakładach, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, techniką zapisu magnetycznego lub
5. techniką cyfrową w dowolnym formacie,
6. wprowadzanie utworu/utworów lub jego/ich części oraz jego/ich zwielokrotnionych nośników do obrotu,
7. wprowadzanie utworu/utworów lub jego/ich części do pamięci komputera,
8. wykorzystania utworu/utworów lub jego/ich części przy prowadzeniu wszelkich postępowań   
   o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji przez Zamawiającego;
9. wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;
10. wykorzystania opracowań wykonanych na podstawie niniejszej Umowy przez inne upoważnione osoby wykonujących inne utwory, na podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku:
11. budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania budynków i obiektów budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy budynków, budowli i innych obiektów budowlanych przez Zamawiającego na terenie, dla którego była opracowana dokumentacja projektowa dotycząca niniejszej Umowy;
12. przeniesienia przez Zamawiającego na inną osobę praw majątkowych do utworu/utworów wykonanego/wykonanych na podstawie niniejszej Umowy.
13. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac z udziałem osób trzecich, którym przysługują do utworu/utworów lub jego/ich części majątkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowiązany jest do nabycia od uprawnionych osób majątkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw zależnych celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiającego w zakresie wymaganym Umową.
14. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich, które powinny być przeniesione na Zamawiającego   
    w związku z realizacją niniejszej Umowy.
15. W razie odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy autorskie prawa majątkowe, w zakresie już przeniesionym zgodnie z Umową na Zamawiającego przysługują wyłącznie Zamawiającemu.
16. Równocześnie z nabyciem autorskich prawa majątkowych do utworu/utworów, Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których została utrwalona, a wynagrodzenie określone za wykonanie Umowy obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy utworu/utworów.

**§ 13 Odstąpienie od Umowy**

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku istotnego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, a w szczególności
   * 1. nierozpoczęcia wykonywania przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego pomimo wezwania przez Zamawiającego do wykonywania umowy,
     2. nieuzasadnione zaprzestania realizacji umowy, przez okres dłuższy niż 7 dni;
     3. zwłokę w realizacji umowy dłużej niż 10 dni;
     4. naliczenia kar umownych o wartości nie mniejszej niż 15% wartości brutto wynagrodzenia;
2. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości   
   o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia.
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić na piśmie oraz zawierać uzasadnienie.
4. Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy, jeśli Zamawiający pozostaje w zwłoce   
   z zapłatą wynagrodzenia przekraczającą 60 dni, na które Wykonawca należycie i w zgodzie   
   z postanowieniami Umowy oraz przepisami prawa wystawił fakturę VAT. Przed odstąpieniem Wykonawca wezwie Zamawiającego do wykonania zobowiązania wyznaczając dodatkowy co najmniej 14 dniowy termin na dokonanie płatności rozpoczynający się od dnia dostarczenia wezwania.

**§ 14 Zmiana Umowy**

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie w przypadkach wynikających wprost   
   z przepisów o zamówieniach publicznych oraz w przypadkach określonych poniżej. Wystąpienie którejkolwiek z poniższych okoliczności nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.
3. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 dopuszczalna jest w przypadku:
4. odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,
5. wprowadzenia zmian w stosunku do Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie wykonania prac niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia.
6. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie sposobu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w przypadku:
   1. zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływających na sposób spełnienia świadczenia,
   2. w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia.
7. Zmiana umowy określona w ust. 4 nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
8. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o:
   1. zmianie siedziby lub nazwy firmy,
   2. zmianie osób reprezentujących,
   3. ogłoszeniu upadłości
   4. ogłoszeniu likwidacji,
   5. zawieszenia działalności,
   6. wszczęcia postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

**§ 15 Przedstawiciele stron**

1. Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, każda ze stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

**1) ze strony zamawiającego:**

Imię i Nazwisko: ………………………………………………..

Adres: ………………………………………

Telefon: ………………………………………

e-mail: ………………………………………

**2) ze strony wykonawcy:**

Imię i Nazwisko: …………………………………………….….

Adres: ………………………………………

Telefon: ………………………………………

e-mail: ………………………………………

1. W przypadku zmiany osób przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony,   
   a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem.

**§ 16 Rozstrzyganie sporów**

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, by rozstrzygnąć ewentualne spory i nieporozumienia wynikające z umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje.
2. Jeżeli po upływie 30 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 17** **Obowiązek informacyjny (dane osobowe)**

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie   
o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Rudniki reprezentowana przez Wójta z siedzibą   
   w Rudnikach, 46-325, ul. Wojska Polskiego 12A, tel.34 3595 072,email: gmina@rudniki.pl.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Rudnikach można skontaktować pod adresem email: iod@rudniki.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia oraz realizacji niniejszej umowy;
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest
   1. art. 6 ust. 1 lit b) RODO w przypadku realizacji niniejszej umowy;
   2. art. 6 ust. 1 lit f) RODO w przypadku: dochodzenia roszczeń, działań windykacyjnych, wyznaczenia osób do kontaktu.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w tym instytucje i urzędy określone przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe   
   w zakresie imienia i nazwiska zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazem akt.
8. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, natomiast jest warunkiem zawarcia niniejszej umowy.
11. W oparciu o przetwarzane dane administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
12. W przypadku naruszenia postanowień powyższych zapisów Strona, która dokonała naruszenia zobowiązana jest do naprawienia szkody jaką druga Strona poniosła z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania na zasadach ogólnych.

**§ 18 Postanowienia końcowe**

1. Wykonanie umowy wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO), dla których administratorem danych jest Gmina Rudniki.
2. Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych określone   
   w RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracowników.
3. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach   
   o dostępie do informacji publicznej.
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a 2 egzemplarze dla Zamawiającego.
5. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:

a) Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY