Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
„Przebudowa drogi powiatowej na odcinku od drogi woj nr 213 do drogi woj nr 218 – dojazdowej do podstrefy „Żarnowiec” Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”

Niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera opis zasadniczych robót, które jest zobowiązany wykonać Wykonawca na podstawie zawartej umowy z Zamawiającym oraz główne uwarunkowania i zasady, na jakich mają być one wykonane. Pozostałe umieszczono bezpośrednio w treści umowy.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i usług w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku od drogi woj nr 213 do drogi woj nr 218 – dojazdowej do podstrefy „Żarnowiec” Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomiczne”. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, powiecie puckim, gminie Krokowa.
Zadanie podzielone jest na dwie części.

1. Część I - „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku od drogi woj nr 213 do drogi woj nr 218 – dojazdowej do podstrefy „Żarnowiec” Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” – część I odcinek obejmujący wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1526G na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 213 do Kartoszyna”
2. Część II - „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku od drogi woj nr 213 do drogi woj nr 218 – dojazdowej do podstrefy „Żarnowiec” Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” – część II odcinek obejmujący wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1526G w miejscowości Tyłowo”

I. Ad. I - Część I
„Przebudowa drogi powiatowej na odcinku od drogi woj nr 213 do drogi woj nr 218 – dojazdowej do podstrefy „Żarnowiec” Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” – część I odcinek obejmujący wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1526G na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 213 do Kartoszyna”.
1. Część I z uwagi na równolegle prowadzone na terenie objętym inwestycją lub z nim sąsiadującym obszarze inne inwestycje, została podzielona na następujące etapy:
1) etap I – obejmujący wykonanie odcinka od km 0+000 do km 2+000
2) etap II – obejmujący wykonanie odcinka od km 2+000 do około km 6+820
2. Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowych pn:„Przebudowa drogi powiatowej nr 1526G na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 213 do Kartoszyna”.
Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1526G na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 213 (0+000 km) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1524G (ok. 6+820 km) w Kartoszynie. Przedsięwzięcie wynika z potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg i pieszych.
Inwestycja pozwoli dostosować układ komunikacyjny do zwiększającego się ciągle natężenia ruchu drogowego oraz zapobiegnie dalszej destrukcji nawierzchni. Celem jest stworzenie układu komunikacyjnego sprzyjającego rozwojowi miejscowości Żarnowiec, Lubkowo i Kartoszyno, który przyczyni się do poprawy warunków funkcjonowania mieszkańców.
W ramach zadania przewidziano:
- przebudowę drogi powiatowej nr 1526G na długości ok. 6,8 km,
- budowę i przebudowę chodników,
- regulację wysokościową istniejących chodników,
- budowę czterech wyniesionych przejść dla pieszych w tym jedno poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania (ul. Żarnowiecka – ul. Jaśminowa – ul. Jodłowa w Lubkowie),
- doświetlenie czterech przejść dla pieszych,
- budowę progów zwalniających,
- budowę kanału technologicznego,
- przebudowę istniejących zjazdów,
- usunięcie kolizji z sieciami,
- wykonanie poboczy,
- regulację wysokościową zjazdów oraz skrzyżowań,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
3. Uwarunkowanie prawne i realizacyjne:
1. Zamawiający uzyskał wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia do przygotowania Zamawiającemu danych i informacji dla potrzeb monitorowania realizacji i rozliczania robót wg wskazań Zamawiającego i wymogów podmiotu dofinansowującego oraz zobowiązany jest zapewnić Instytucji zarządzającej tym Programem oraz organom inspekcji i kontroli dostęp do placu budowy oraz wszelkich dokumentów odnoszących się do wydatków i płatności zrealizowanych w ramach zawartej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich uwarunkowań zawartych we wszystkich warunkach technicznym, opiniach, decyzjach i uzgodnieniach umieszczonych w Dokumentacji Projektowej.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy.
4. W przypadku wymogu narzuconego przez gestorów sieci o konieczności przedłużenia ważności uzgodnień/warunków/zatwierdzenia i innych koniecznych do realizacji zadania Wykonawca uzyska uzgodnienia/warunki/zatwierdzenia i inne od właściwych podmiotów w celu prawidłowej realizacji zadania własnym staraniem i na własny koszt.
5. O ile dla wykonania Przedmiotu Zamówienia będzie konieczne wykonanie niezbędnych robót lub czynności, w tym wykonania projektów uzupełniających i uzyskania w związku z tym wymaganych prawem zezwoleń, lub gdy dla używania wykonanych części robót konieczne będzie uzyskanie pozwolenie na użytkowanie, to Wykonawca wykona te czynności i roboty oraz uzyska niezbędne zezwolenia i pozwolenie na użytkowanie.
6. Wybudowana inwestycja winna zapewnić możliwość korzystania przez wszystkich użytkowników, w szczególności nie może posiadać barier uniemożliwiających korzystanie przez osoby niepełnosprawne.
7. Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania drogi przez cały okres trwania umowy w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniającym przejezdność), a w sezonie letnim likwidowania wykruszeń, wybojów i kolein poprzez wykonywanie remontów cząstkowych masą asfaltową na gorąco, a zimą masą na zimno. W sezonie zimowym należy na bieżąco odśnieżać całą szerokość jezdni oraz zwalczać śliskość przy użyciu środków chemicznych.
8. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia mieszkańców, zakładów usługowych, gestorów sieci oraz wszelkich zainteresowanych instytucji o terminie o rozpoczęcia robót – nie później niż na 7 dni przed przystąpieniem do robót oraz o zakończeniu robót.
9. Wykonawca jest zobowiązany do informowania mieszkańców o wszelkich utrudnieniach (ograniczeniu dostępności, wyłączeniu mediów) z uwagi na prowadzone roboty poprzez wywieszanie ogłoszeń o przewidywanych utrudnieniach z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym.
10. Przed rozpoczęciem prac budowlanych wyłoniony wykonawca robót budowlanych uzyska opinię archeologiczną.

Powyższy opis oraz załączony do postępowania przedmiar są materiałami pomocniczymi, które mają ułatwić Wykonawcy wycenę robót budowlanych.

II. Ad. II - Część II
„Przebudowa drogi powiatowej na odcinku od drogi woj nr 213 do drogi woj nr 218 – dojazdowej do podstrefy „Żarnowiec” Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” – część II odcinek obejmujący wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1526G w miejscowości Tyłowo”.
Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowych pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1526G w miejscowości Tyłowo”
1. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1526G na odcinku ok. 980 m w miejscowości Tyłowo. Przedsięwzięcie wynika z potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg i pieszych.
Inwestycja pozwoli dostosować układ komunikacyjny do zwiększającego się ciągle natężenia ruchu drogowego oraz zapobiegnie dalszej destrukcji nawierzchni. Celem jest stworzenie układu komunikacyjnego sprzyjającego rozwojowi miejscowości Tyłowo, który przyczyni się do poprawy funkcjonowania mieszkańców.
W ramach zadania przewidziano:
- wymiany nawierzchni jezdni poprzez stosowne frezowanie i wykonanie nakładki,
- przebudowa skrzyżowania DP 1526G ul. Wejherowskiej z DP 1445G ul. Zamkową wraz z poprawą BRD poprzez wyniesienie tarczy skrzyżowania wraz z przejściem dla pieszych w ciągu ul. Wejherowskiej,
- wymiana uszkodzonych krawężników, wymiana nawierzchni uszkodzonych chodników,
- wymiana nawierzchni zatoki autobusowej,
- budowa i przebudowa zjazdów,
- wykonanie faktur ostrzegawczych w newralgicznych miejscach tj. przejściach dla pieszych, peronach autobusowych,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, poprawa BRD poprzez wykonanie pasów wibracyjno-akustycznych na wjeździe do miejscowości oraz wykonanie wyniesień ograniczających prędkość na odcinku w miejscowości.
2. Uwarunkowanie prawne i realizacyjne:
1. Zamawiający uzyskał wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia do przygotowania Zamawiającemu danych i informacji dla potrzeb monitorowania realizacji i rozliczania robót wg wskazań Zamawiającego i wymogów podmiotu dofinansowującego oraz zobowiązany jest zapewnić Instytucji zarządzającej tym Programem oraz organom inspekcji i kontroli dostęp do placu budowy oraz wszelkich dokumentów odnoszących się do wydatków i płatności zrealizowanych w ramach zawartej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich uwarunkowań zawartych we wszystkich warunkach technicznym, opiniach, decyzjach i uzgodnieniach umieszczonych w Dokumentacji Projektowej.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy.
4. W przypadku wymogu narzuconego przez gestorów sieci o konieczności przedłużenia ważności uzgodnień/warunków/zatwierdzenia i innych koniecznych do realizacji zadania Wykonawca uzyska uzgodnienia/warunki/zatwierdzenia i inne od właściwych podmiotów w celu prawidłowej realizacji zadania własnym staraniem i na własny koszt.
5. O ile dla wykonania Przedmiotu Zamówienia będzie konieczne wykonanie niezbędnych robót lub czynności, w tym wykonania projektów uzupełniających i uzyskania w związku z tym wymaganych prawem zezwoleń, lub gdy dla używania wykonanych części robót konieczne będzie uzyskanie pozwolenie na użytkowanie, to Wykonawca wykona te czynności i roboty oraz uzyska niezbędne zezwolenia i pozwolenie na użytkowanie.
6. Wybudowana inwestycja winna zapewnić możliwość korzystania przez wszystkich użytkowników, w szczególności nie może posiadać barier uniemożliwiających korzystanie przez osoby niepełnosprawne.
7. Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania drogi przez cały okres trwania umowy w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniającym przejezdność), a w sezonie letnim likwidowania wykruszeń, wybojów i kolein poprzez wykonywanie remontów cząstkowych masą asfaltową na gorąco, a zimą masą na zimno. W sezonie zimowym należy na bieżąco odśnieżać całą szerokość jezdni oraz zwalczać śliskość przy użyciu środków chemicznych.
8. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia mieszkańców, zakładów usługowych, gestorów sieci oraz wszelkich zainteresowanych instytucji o terminie o rozpoczęcia robót – nie później niż na 7 dni przed przystąpieniem do robót oraz o zakończeniu robót.
9. Wykonawca jest zobowiązany do informowania mieszkańców o wszelkich utrudnieniach (ograniczeniu dostępności, wyłączeniu mediów) z uwagi na prowadzone roboty poprzez wywieszanie ogłoszeń o przewidywanych utrudnieniach z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym.

Powyższy opis oraz załączony do postępowania przedmiar są materiałami pomocniczymi, które mają ułatwić Wykonawcy wycenę robót budowlanych.