UMOWA (projekt)

zawarta w dniu ……………………….. 2023 roku w Grudziądzu (dalej „Umowa”) pomiędzy: 
OPEC-BIO Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 7, zarejestrowaną 
w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000246223, NIP: 876-231-65-91, REGON: 340091700, kapitał zakładowy: 9 979 000 zł, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

a

………………………………………………………………………………………………… „Wykonawcą”

zwani dalej Stroną lub łącznie Stronami

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1353C Białochowo – Szembruczek na działkę nr 105/6 obr. Skurgwy.

- Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot Umowy zgodnie z Projektem technicznym, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia, sprzęt 
i wykwalifikowany personel niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem Umowy zapoznał się z terenem realizacji Przedmiotu Umowy, infrastrukturą terenu budowy oraz że otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane, mogące mieć wpływ na ryzyka i okoliczności realizacji Przedmiotu Umowy.

§ 2

Terminy realizacji prac

- Realizacja Przedmiotu Umowy w nastąpi w terminie do 17 sierpnia  2023 roku.

- Przed upływem terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały.

- Zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie Strony protokołu odbioru końcowego. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 3, lub wniesienia zastrzeżeń co do jakości wykonanego Przedmiotu Umowy, Zamawiający uprawniony jest do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 3

Obowiązki Stron

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie wszystkich prac  w sposób bezpieczny, zgodnie z przepisami BHP, np. na urządzeniu dźwigowym Wykonawca zdobędzie wszelkie dokumenty i zezwolenia wymagane do mobilizacji tego typu urządzeń.

- usuwanie i zagospodarowywanie odpadów powstałych podczas wykonywania Umowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach;

- wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem rzeczowym, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz warunkami ustalonymi w niniejszej Umowie;

- zapewnienie w pełni wykwalifikowanego personelu do kierowania i wykonania robót przewidzianych Umową;

- stosowanie materiałów budowlanych odpowiadających co do jakości wymaganiom wyrobów dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w przepisach prawa;

- okazanie na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobat technicznych;

- prawidłowe zorganizowanie i utrzymanie terenu robót, zabezpieczenie mienia, zapewnienie warunków bezpieczeństwa bhp i ppoż. oraz  zasad ochrony środowiska;

- prawidłowe zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót oraz dbanie o stan techniczny 
i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji Przedmiotu Umowy;

- uporządkowanie terenu robót po zakończeniu robót;

- informowanie Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu; natomiast 
w przypadku, gdy Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne 
do zbadania robót oraz na własny koszt ponownie dokonać zakrycia.

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji Umowy zobowiązuje się do bezwzględnego zapoznania się z wykazem zagrożeń mogących wystąpić na terenie Zamawiającego, zasadami postępowania w przypadku ich wystąpienia oraz działaniami ochronnymi i zapobiegawczymi w tym zakresie, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie terenu robót;

- wyznaczenie terminu i rozpoczęcie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, 
po pisemnym zgłoszeniu Wykonawcy o gotowości do odbioru;

- terminowe regulowanie płatności ustalonych w niniejszej Umowie.

- W przypadku naruszenia przez Stronę obowiązków określonych powyżej, druga Strona, 
po uprzednim pisemnym wyznaczeniu terminu do usunięcia naruszeń, uprawniona jest 
do odstąpienia od Umowy lub jej części. W takim przypadku Wykonawca będzie uprawniony jedynie do części wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 1 za realizację Przedmiotu Umowy odebraną przez Zamawiającego i wykonaną zgodnie z Umową. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy mogą zostać zrealizowane przez Zamawiającego w terminie miesiąca od daty do zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt 1-2.

§ 4

Przedstawiciele Stron

- Koordynatorem realizacji Umowy ze strony Zamawiającego będzie Wiesław Michalski

tel. 506 007 968; email: w.michalski@opec.pl

- Koordynatorem realizacji Umowy ze strony Wykonawcy będzie tel.:………………………, 
e-mail:……………………..

- Zmiana osób wymienionych w ust. 1-2 wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy.

§ 5

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 ustala się ryczałtem na kwotę ………………………. (słownie: ……………………………………….00/100) złotych netto, (dalej wynagrodzenie umowne netto).

- Wynagrodzenie umowne netto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1, w tym koszty niezbędnych materiałów.

- Do określonej w ust. 1 kwoty Wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki.

- Należności wynikające z niniejszej Umowy płatne będą przelewem w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Rozliczenia finansowe dokonywane będą przelewem na konto Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego, który zostanie wskazany na fakturze jest numerem rachunku bankowego Wykonawcy, otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron protokół odbioru potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy.

- Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Do wynagrodzenia umownego netto zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT, który Zamawiający jest obowiązany zapłacić wraz z wynagrodzeniem umownym netto.

§ 6

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- odstąpienia w całości lub części od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 20% wynagrodzenia netto;

- niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust 1 przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust.1 za każdy dzień opóźnienia;

- niedotrzymania terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi, powstałych z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1 za każdy dzień opóźnienia.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Kary określone w ust. 1 podlegają kumulacji w przypadku łącznego wystąpienia zdarzeń.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kompensaty naliczonych kar umownych 
z wynagrodzeniem Wykonawcy, poprzez złożenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie.

- Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie zawarte w Umowie postanowienia dotyczące kar umownych mają charakter autonomiczny w tym znaczeniu, że będą stanowić podstawę dochodzenia zapłaty kar umownych również po rozwiązaniu Umowy z jakichkolwiek przyczyn lub po odstąpieniu od Umowy.

§ 7

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 4 lat, bez przekazywania dodatkowego dokumentu gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez obie Strony protokołu odbioru.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego i nieodpłatnego usunięcia stwierdzonej wady, błędu, usterki, niedokładności itp., w terminie nie dłuższym niż 2 dni licząc od daty pisemnego (listem lub e-mailem na adres …………………………..) powiadomienia przez Zamawiającego.

- Wady nie usunięte w terminie określonym w ust. 2 Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt.

- Usuniecie stwierdzonych wad zostaje potwierdzone podpisanym przez obie Strony protokołem stwierdzenia usunięcia wad.

- Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji nie pozbawia Zamawiającego uprawnień przysługujących mu z rękojmi  za wady wykonanego przedmiotu Umowy.

§ 8

Zakaz zatrudniania pracowników i osób

powiązanych osobiście z pracownikami

- Pod rygorem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, bezpośrednio do realizacji Umowy zabrania się zatrudniania pracowników Zamawiającego w ramach umowy o pracę lub jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej.

- Pod rygorem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, bezpośrednio do realizacji Umowy zabrania się zatrudniania współmałżonków, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi pracownik powiązany jest osobiście. Zapis ten w szczególności dotyczy osób odpowiedzialnych za podpisanie Umowy lub dotrzymanie warunków Umowy.

- Powyższe uprawnienia do odstąpienia od Umowy mogą zostać zrealizowane do dnia upływu okresu obowiązywania Umowy.

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zakazów określonych w ust. 1 
i ust. 2 ujawnionych w trakcie jak i po realizacji Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każdy ujawniony przypadek, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2.

§ 9

Klauzula społeczna

- Realizacja Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nastąpi wyłącznie przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

- Zamawiający uprawniony będzie, w czasie trwania Umowy, do kontroli spełnienia przez Wykonawcę warunku określonego w ust.1.

- Wykonawca nie może zalegać z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

- Realizujący Umowę Wykonawca nie może być skazany za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową.

- Wykonawca jest zobowiązany realizować Przedmiot Umowy z poszanowaniem zasad bhp.

- Za każdy ujawniony przypadek nieprzestrzegania warunków określonych w ust. 1 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1.000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych 00/100).

§ 10

Informacje poufne

- Każda ze Stron zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim treści Umowy ani żadnych informacji uzyskanych od drugiej Strony przy wykonaniu Umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, chyba że informacje są powszechnie znane, 
o ile ich ujawnienie nie nastąpiło w drodze naruszeń postanowień Umowy albo ujawnienie informacji wymagane jest przez przepis prawa lub przez organ władzy publicznej albo 
w związku z postępowaniem sądowym, arbitrażowym lub innym toczącym się sądem.

- Powyższe ograniczenie nie dotyczy przekazania informacji przez Zamawiającego 
w ramach Grupy OPEC.

§ 11

Cesja praw

Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią ani obciążyć na rzecz osoby trzeciej, 
swoich praw wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z tym zastrzeżeniem, iż zgoda drugiej Strony nie jest wymagana wyłącznie na przeniesienie przez Stronę uprawnioną do otrzymania zapłaty wymagalnych wierzytelności pieniężnych przysługujących jej wobec drugiej Strony.

§ 12

Postanowienia końcowe

- Wszystkie kwestie sporne powstałe na tle niniejszej Umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Zmiany postanowień Umowy i jej załączników wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianej w § 4 ust. 3.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz odpowiednie obowiązujące przepisy prawa.

- Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:

- Projekt techniczny;

- wykaz zagrożeń mogących wystąpić na terenie Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 
po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

- Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

WYKONAWCA:							ZAMAWIAJĄCY: