**Nasadzenia drzew (28 sztuk) – Heidelberg Materials, Stacja Przesypowa Cementu - Poznań**

Lokalizacja: Heidelberg Materials, SPC I Poznań, ul. Bałtycka 3, 61-017 Poznań,

Osoba do kontaktu w sprawie terminu wizji lokalnej oraz ustalenia szczegółów: Sebastian Trąbski, Kierownik SPC - tel. 697 050 223,

Termin wykonania prac (nasadzeń): do 15 kwietnia 2024; pielęgnacja: 3 okresy wegetacyjne;

Zakres prac:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Nasadzenia drzew - 28 szt.:  * Obwód pnia min. 12-14 cm * Wysokość min. 1 m * Rodzaje możliwych do nasadzenia drzew:   - lipa drobnolistna,  - klon polny,  - grab pospolity,  - jarząb pospolity,  - jarząb szwedzki,  - śliwa wiśniowa,  - jabłoń „Ola”; |  |
| 1. Uwagi dotyczące wykonywania nowych nasadzeń oraz wykonywania czynności pielęgnacyjnych (po stronie Wykonawcy):  * zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, obejmującej: * dostosowywanie wielkości dołu pod nasadzenia do wielkości bryły korzeniowej, * wypełnienie dołu ziemią urodzajną, * podlewanie obficie drzew po posadzeniu, * zapewnienie regularnego podlewania drzew przez okres co najmniej trzech kolejnych sezonów wegetacyjnych, * nawożenie nawozem zawierającym fosfor i potas, począwszy od drugiego roku po posadzeniu w celu prawidłowego ich ukorzenienia, * zachowanie odstępów pomiędzy drzewami wynoszących min. 3 m, * stosowania osłon pni oraz palików do drzew. * Proponowane umiejscowienie drzew, jak na mapce obok do ustalenia przed wykonaniem prac | **1**  **2**  **3** |
| Uwagi: | WSZYSTKIE ZDJĘCIA, SCHEMATY, WYMIARY, MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY. NIEZBĘDNA JEST WIZJA LOKALNA W CELU DOKONANIA DOKŁADYCH OBMIARÓW I USTALENIA SZCZEGÓŁÓW.  Decyzja dotycząca nasadzeń wydana przez Prezydenta Miasta Poznania do wglądu podczas wizji.  Powstałe odpady należy zagospodarować (BDO) i po zakończeniu prac przekazać ich wykaz  Przed przystąpieniem do prac niezbędne jest przedłożenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR) oraz omówienie wykonywanych prac z Kierownikiem SPC |