Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-33/2023

Załącznik nr 5 do SWZ

# Projektowane postanowienia umowy (Umowa) nr 33/2023

zawarta w dniu …………………………, w Koninie pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego z siedzibą w Koninie, 62-504  Konin, ul. Szpitalna 45, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS 0000030801, REGON 000311591, NIP 665-104-26-75) zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” lub „Odbiorcą”,  reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………

a ………………………………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” lub „Dostawcą’ reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………….…………………

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pod nazwą:  Dostawa  i montaż systemu poczty pneumatycznej w ramach Projektu pn. „Remont Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym wraz z doposażeniem oddziału i jednostek współpracujących”  – numer referencyjny postępowania: WSZ-EP-33/2023 prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023  r. poz. 1605 ze zm.) – zwanej dalej „Ustawą Pzp.” została zawarta umowa o następującej treści.

Strony zgodnie oświadczają, że osoby je reprezentujące przy zawieraniu niniejszej umowy (zwanej dalej: „Umową”) są do tego prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa polskiego. W związku z powyższym nie będą powoływać się na brak umocowania osoby reprezentującej w przypadku jakichkolwiek sporów mogących wyniknąć z Umowy.

Dokumenty zamówienia, w tym w szczególności specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami, a także oferta Wykonawcy i złożone przez niego przedmiotowe środki dowodowe, jak również wyjaśnienia treści SWZ (odpowiedzi) udzielone przez Zamawiającego na wniosek Wykonawców - dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia,  o którym mowa wyżej – stanowią integralną część niniejszej Umowy.

Zamawiający i Wykonawca, zwani w dalszej części z osobna również „Stroną”, zaś wspólnie „Stronami”.

Niniejsza Umowa zwana jest dalej „Umową” lub „umową”.

§1

PRZEDMIOT l ZAKRES UMOWY

- Przedmiotem umowy jest:

- zaprojektowanie (wykonanie projektu wykonawczego oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – zwanych dalej również „dokumentacją”) systemu poczty pneumatycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego  w Koninie przy ul. Szpitalnej 45, zgodnie z zapisami Załącznika nr 2 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia,

- dostawa i montaż szpitalnego systemu poczty pneumatycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego  w Koninie przy ul. Szpitalnej 45, zgodnie z zapisami Załącznika nr 2 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia i według zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu wykonawczego, (zwanego dalej również „systemem”), a  także przeszkolenie personelu Zamawiającego z obsługi systemu:

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Model, typ, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System poczty pneumatycznej, w skład którego wchodzi: 1. Stacja nadawczo-odbiorcza wraz z oprogramowaniem - 2 sztuki 2. Centralna jednostka sterująca i oprogramowanie systemowe – 1 szt 3. Napęd – dmuchawa 3-fazowa ze zwrotnicą powietrza.- 1 kpl 4. Trójdrożne zwrotnice systemowe z przyłączami średnica 110mm 5. Rurociąg o długości max. 250 metrów 6. Pojemniki systemowe, standardowe do transportu materiału biologicznego - 5 sztuk |  |  |  |  |

2. Wykonawca oświadcza, że urządzenia objęte przedmiotem umowy spełniają wymagania określone w treści opisu przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca oświadcza, że urządzenia objęte przedmiotem umowy posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na rynku polskim.

4.  Zamówienie jest dofinansowane ze środków Skarbu Państwa – Ministerstwa Zdrowia w ramach  Projektu pn. „Remont Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym wraz z doposażeniem oddziału i jednostek współpracujących”  nr POIS.11.03.00-00-0006/22 w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności  systemu ochrony zdrowia, oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko 2014 – 2020 oraz ze środków Powiatu Konińskiego w ramach umowy dotacji nr 65/2023 z dnia 17.07.2023 roku.

5. Wykonawca zobowiązuje  się do  realizacji przedmiotu  umowy  z należytą starannością i rzetelnością zawodową, mając na uwadze interes Zamawiającego i  obowiązujące przepisy, a w szczególności zobowiązuje się zastosować rozwiązania projektowe (w aspekcie zarówno technicznym, jak i materiałowym) jak najbardziej korzystne dla Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania rozwiązań projektowych optymalnych dla   Zamawiającego pod względem ponoszenia przez niego kosztów eksploatacyjnych.

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wchodzące w skład przedmiotu Umowy opracowania zostaną wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy na warunkach określonych w Umowie, jej załącznikach, dokumentach zamówienia, w szczególności specyfikacji warunków zamówienia i jej załącznikach oraz w swojej ofercie, jak również w dokumentach złożonych przez Wykonawcę w ramach ww. postępowania, w tym przedmiotowych środkach dowodowych, w sposób należyty i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i wytycznymi Zamawiającego.

9. Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszelkie dostępne aktualne na dzień zawarcia Umowy niezbędne informacje i wyjaśnienia dotyczące przedmiotu umowy, a niezbędne do należytego wykonania Umowy oraz posiada wiedzę, doświadczenie oraz infrastrukturę techniczną i wykwalifikowanych pracowników o potencjale i w liczbie gwarantujących należyte wykonanie Umowy, w tym gwarantujących dotrzymanie wymagań jakościowych, ilościowych i terminów umownych.

10. Wykonawca oświadcza, że znana jest mu treść postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) i z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ww. ustawy, Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji  w sposób  zapewniający osobom ze szczególnymi potrzebami dostępność w zakresie eksploatacji, funkcjonalności i korzystania z systemu  poczty pneumatycznej, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ww. ustawy.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy, o którym mowa w §1 niniejszej umowy, łączną kwotę netto ……..........……. zł plus podatek VAT w wysokości ….....… zł co stanowi wartość brutto …………………. zł, /słownie: ……......................……………......./, zgodnie z ofertą stanowiącą integralną część umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jednorazowo na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu przez Wykonawcę całości Umowy.

- Podstawę do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 3, stanowić będą   protokół odbioru końcowego i protokół szkolenia, o których mowa w par. 4 ust. 20 umowy, podpisane przez Strony bez zastrzeżeń w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad lub  usterek, podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności protokół potwierdzający usunięcie  wad i usterek, stwierdzonych w protokole odbioru końcowego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy 100% należności wynikającej z prawidłowo sporządzonej przez Wykonawcę faktury. Płatność, o której mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie do  30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy.

- Wykonawca ma możliwość przesłania faktury w wersji elektronicznej na adres platformy: www.efaktura.gov.pl.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej NIP …………….., oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktury.

§ 3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY I CZAS TRWANIA UMOWY

Termin wykonania umowy:

- wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu zaakceptowanego przez inspektora p.poż. Szpitala projektu wykonawczego systemu poczty pneumatycznej, o której mowa w par. 1 ust. 1 lit. a)  w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy,

- dostawa i montaż system poczty pneumatycznej, o której mowa w par. 1 ust. 1 lit. b), oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z obsługi systemu nie później niż w terminie do 11.12.2023 roku.

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, o której mowa w par. 1 ust. 1 lit. a), nie później niż w terminie do 11.12.2023 roku.

-

§ 4

WARUNKI WYKONANIA

- Wykonawca wykona dokumentację według wytycznych Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowany i zaakceptowany przez inspektora p.poż. Zamawiającego projekt wykonawczy w postaci papierowej - 2 egz. oraz w postaci elektronicznej na nośniku danych (np. CD, pendrive).

- Zamawiający dokona odbioru projektu wykonawczego lub zgłosi do niego swoje zastrzeżenia w terminie 3 dni roboczych od dostarczenia przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się z należytą starannością uwzględnić zgłoszone przez Zamawiającego zastrzeżenia w terminie 5 dni roboczych od ich zgłoszenia.

- Zgłoszenie zastrzeżeń do dokumentacji może nastąpić na adres e-mail Wykonawcy: …………………………

- Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru projektu wykonawczego jest protokół odbioru sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności bez zastrzeżeń, przygotowany w dwóch egzemplarzach i podpisany przez Strony umowy.

- Po podpisaniu przez Strony protokołu, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca przystąpi do realizacji (dostawa i montaż) systemu poczty pneumatycznej.

- Wykonawca zapewni fachową i sprawną dostawę, w tym rozładunek systemu poczty pneumatycznej, oraz jego montaż i uruchomienie, a także przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jego obsługi, przed upływem terminu wskazanego w par. 3.

- Wykonanie przedmiotu umowy, w tym transport do miejsca zainstalowania, jest na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca poinformuje w formie pisemnej o dacie rozpoczęcia prac związanych z montażem przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa  w § 5.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumenty związane z urządzeniami takie jak m.in. instrukcję obsługi, instrukcję dezynfekcji  w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego, dokumenty gwarancyjne, deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty i inwentaryzację geodezyjna powykonawczą, projekt powykonawczy (w przypadku wprowadzonych zmian w stosunku do projektu wykonawczego), zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji, oraz inną dokumentację techniczną – wszystko w  języku polskim w postaci papierowej i przed odbiorem końcowym.

- W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji systemu poczty pneumatycznej, zmiany te Wykonawca uwzględni w projekcie powykonawczym, przekazując wersję papierową (1 egz.) oraz w postaci elektronicznej na nośniku danych (np. CD, pendrive).

- Wykonawca oświadcza także, że system  poczty pneumatycznej oraz dokumentacja nie będzie naruszać przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe.

- Wykonawca pisemnie zawiadomi przedstawiciela Zamawiającego o gotowości odbioru dostarczonego i zamontowanego systemu  poczty pneumatycznej.

- Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru.

- Strony sporządzą protokół z odbioru końcowego dostarczonego i zamontowanego systemu.

- Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić terminy z odpowiednim wyprzedzeniem na przeprowadzenie odbioru oraz czas na ewentualne poprawki wynikłe podczas odbioru w taki sposób, aby przedmiot umowy był zrealizowany do dnia, o którym mowa w § 3   niniejszej umowy.

- Protokół odbioru końcowego wymieniony w ust. 11 przygotuje Wykonawca.

- Potwierdzeniem należytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy będzie podpisany przez strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności protokół odbioru końcowego potwierdzający dostawę, montaż i uruchomienie, w tym poprawność działania systemu zgodnego z zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją  techniczną.

- Strony zgodnie ustalają, iż przed dokonaniem odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 17 i 18, Wykonawca dokona przeszkolenia co najmniej 10 osób spośród personelu Zamawiającego z zakresu obsługi systemu w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez Strony. Z przeprowadzenia  szkolenia Strony sporządzą protokół, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podpisany przez Strony protokół, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stanowić będzie podstawę do przystąpienia przez Strony do czynności odbioru końcowego, o których mowa w ust. 18.

- Podpisane przez obie strony (forma pisemna pod rygorem nieważności) protokoły odbioru końcowego i szkolenia, o których mowa w ust. 18 i 19,  stanowią podstawę  do wystawienia przez Wykonawcę faktury i podstawę do zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa w umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy fabrycznie nowy i wolny od wad.

- Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego nie wyklucza dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi/ gwarancji w przypadku wykrycia wad lub usterek lub braków w przedmiocie umowy po jego podpisaniu.

- Przerwa w działaniu systemu poczty pneumatycznej podczas prowadzonych napraw w przypadku awarii poczty pneumatycznej, wyniesie nie więcej niż ………………. godzin/y (zgodnie ze złożoną ofertą). Wykonawca zobowiązuje się nie przekraczać tego terminu.

- Montaż oraz uruchomienie systemu wykonane będą z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących Polskich Norm oraz przepisów prawa. Dostawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji prac wyłącznie wyrobów i materiałów posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Wszelkie prace objęte niniejszą umową zostaną wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Wykonawca oświadcza, że uzyskał pełen zakres danych niezbędnych dla należytego wykonania zarówno jego zobowiązań wynikających z umowy, jak i niezbędnych do osiągnięcia celu umowy. W związku z powyższym Strony uzgadniają, że Wykonawca nie będzie się mógł powoływać na brak wiedzy w tym zakresie, jako okoliczność wyłączającą lub ograniczającą odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Niezależnie od obowiązków wymienionych powyżej Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania niniejszej umowy w sposób umożliwiający korzystanie bez zakłóceń i zgodnie z przeznaczeniem  budynków stanowiących miejsce realizacji umowy, a także do zachowania szczególnej ostrożności i dbałości o mienie Zamawiającego podczas wykonywania prac.

§ 5

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA NADZÓR

Do nadzoru nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy, wyznacza się osoby:

1.  Ze strony Zamawiającego: Andrzej Matecki tel 725 720 034, e-mail andrzej.matecki@szpital-konin.pl oraz Jolanta Karolewska, tel. 781-103-511, e-mail: epidemiologia@szpital-konin.pl

2. Ze strony Wykonawcy:  ……………….…………,tel……………,e-mail……………………

§6

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- Za zwłokę w  wykonaniu któregokolwiek z obowiązków określonych w par. 3 umowy w wysokości 0,2% wartości brutto umowy brutto za każdy dzień zwłoki,

- Za zwłokę w realizacji któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w par. 4 – w wysokości 0,2% wartości brutto umowy – za każdy dzień zwłoki,

- Za zwłokę w realizacji któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w par. 7 – w wysokości 0,2% wartości brutto umowy – za każdy dzień zwłoki,

4) Za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej umowy brutto,

Zamawiający kwotę wymagalnych kar umownych może potrącić z należności Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

- Maksymalna łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości brutto umowy.

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy Zamawiający może powierzyć ich realizację podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany będzie pokryć różnicę między ceną usługi u podmiotu trzeciego a ceną z Umowy. Zamawiający ma prawo potrącać powyższe koszty z wynagrodzenia Wykonawcy, Zlecenie przez Zamawiającego wykonania zastępczego nie wyklucza naliczania przez niego kar umownych.

§7

OKRES i WARUNKI GWARANCJI, SERWIS I PRZEGLĄDY

- Okres gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot umowy wynosi 24 miesiące od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca usunie wady przedmiotu umowy w okresie gwarancji w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia (wysłanie e-maila, telefon wg danych wskazanych w par. 5 w tym przedmiocie przez Zamawiającego do Wykonawcy uznaje się za skuteczne zgłoszenie).

- Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu usuwania wad w okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 2, do 14 dni wyłącznie w przypadku udokumentowanej konieczności importu części zamiennych.

- Gwarancja będzie automatycznie przedłużana o czas całkowitego przestoju związanego z wadą.

- W przypadku naprawy przekraczającej termin podany odpowiednio w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, przed upływem tego terminu, urządzenia/elementu zamiennego o parametrach nie gorszych niż naprawiany, spełniającego wszystkie wymogi określone w SWZ. W przypadku spełnienia tego wymogu, kara umowna za zwłokę w usuwaniu wady nie jest naliczana za okres, w którym Zamawiający dysponuje urządzeniem/elementem zamiennym. Do urządzenia/elementu zamiennego dostarczonego przez Wykonawcę stosuje się wszystkie postanowienia niniejszej umowy w zakresie gwarancji, tj. udzielona przez Wykonawcę gwarancja obejmuje także urządzenia/elementy zamienne.

- W przypadku nie usunięcia wad w terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upoważnienia sądu.

- Gwarancja obejmuje bez wyjątku wszystkie elementy przedmiotu umowy, cały zakres prac wykonanych na podstawie niniejszej umowy, jak i wszystkie użyte do tych prac materiały.

- Wszelkie czynności gwarancyjne wykonywane będą w miejscu użytkowania przedmiotu umowy. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego  wykonanie napraw lub usunięcie usterek poza miejscem użytkowania przedmiotu umowy pod warunkiem odbioru i ponownego dostarczenia danego elementu, urządzenia będącego przedmiotem umowy na własny koszt i odpowiedzialność Wykonawcy oraz dostarczenia na  ten czas elementu/urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż określone umową.

- Wszelkie koszty związane z naprawami i wszelkimi przeglądami w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. Zamawiający w ramach gwarancji nie ponosi kosztów obsługi serwisowej, napraw gwarancyjnych, uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji za wyjątkiem uszkodzeń wynikających z użytkowania sprzętu niezgodnego z instrukcją obsługi.

- Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji:

- przeglądy techniczne – minimum raz na 12 miesięcy lub częściej, jeśli tak stanowią zalecenia producenta - zakończone protokołem wykonania przeglądu. Bezpłatny przegląd techniczny obejmuje dojazdy/przejazdy pracowników serwisu, robociznę, wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych (materiały i części zamienne, eksploatacyjne, zestawy serwisowe itp.);

- serwis pogwarancyjny oraz dostępność części zamiennych,

- wymianę naprawianej części zamiennej na nową w przypadku 3 - krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu;

- ponosi wszystkie koszty ewentualnych czynności serwisowych, konserwacyjnych i innych koniecznych do zachowania uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi za wyjątkiem uszkodzeń wynikających z użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi.

- Wykonawca zobowiązuje się przy dostawie dostarczyć Zamawiającemu wykaz  autoryzowanych serwisów w okresie gwarancji i po jej zakończeniu.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji któregokolwiek obowiązków określonych w § 7 lub wynikających z rękojmi Zamawiający może zlecić ich wykonanie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upoważnienia Sądu.

§ 8

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZEKAZANIU PRAW AUTORSKICH

  - Wykonawca oświadcza, iż w związku z wykonaniem dokumentacji , o której mowa w par. 1 ust. 1, zwanej dalej również „projektem” lub „dziełem”, przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie (osobiste i majątkowe) do projektu i innych wyników prac, o których mowa w par. 1 umowy, dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę,  i że projekt oraz pozostałe wyniki prac  nie naruszają i nie będzie naruszać praw autorskich osób trzecich, ani nie są  obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich

  - W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego czy też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie będzie zobowiązany ponieść w związku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgłosi w związku z tym, że Zamawiający korzysta z przedmiotu niniejszej umowy.

  - Wykonawca oświadcza jednocześnie, iż z chwilą przekazania projektu przenosi jednocześnie na Zamawiającego całość praw autorskich praw majątkowych do projektu, w tym wszelkich opracowanych przez Wykonawcę materiałów oraz jego wersji roboczych, w ramach umownego wynagrodzenia objętego niniejszą Umową. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje wszystkie znane pola eksploatacji, a w szczególności:

  - Wykorzystywanie dzieła we wszelki możliwy sposób, utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, modyfikacji dzieła, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci multimedialnej i Komputerowej (m.in. internetu), publiczne wykonanie lub publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, użyczanie,

  - Udzielanie licencji na wykorzystywanie,

  - Nadawanie i reemitowanie we wszelkich możliwych i dopuszczalnych formach.

  - trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania przedmiotu Umowy niezbędne jest jego zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot Umowy ma spełniać,

  - tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany),

  - utrwalanie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

  - kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,

  - rozpowszechnianie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

  - wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych,

  - publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie,

  - wprowadzanie dostarczanych materiałów do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, opracowań (abstraktów),

  - wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy;

  - wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystania w Internecie,

  - wystawianie, wyświetlanie, wielokrotne wykorzystanie,

wraz z prawem do wykonywania praw zależnych.

- Przeniesienie powyższych praw nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw, ani co do ilości egzemplarzy.

- Zamawiający ma prawo dalszej odsprzedaży dzieła (wykonanego przedmiotu umowy) w zakresie nabytych praw autorskich majątkowych bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca bezwarunkowo upoważnia Zamawiającego do dokonywania wszelkich zmian, modyfikacji i adaptacji wykonanego przedmiotu umowy bez jego zgody i w tym zakresie zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.

- W ramach wynagrodzenia umownego, z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji, Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do przedmiotu umowy powstałego w wykonaniu niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie.

- Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników egzemplarzy utworu, bez odrębnego wynagrodzenia.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w sytuacjach określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Oprócz prawa odstąpienia od Umowy określonego w ust. 1 Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

          - rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy, albo śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną,

          - utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania Umowy,

          - innego rażącego naruszenia warunków Umowy lub przepisów prawa przez Wykonawcę,

          - Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac zgodnie z zakresem umowy, lub przerwał ich wykonywanie, a przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

          - Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nierzetelny lub opieszały albo jeżeli jego działania narażają Zamawiającego na szkodę, a pomimo dodatkowego upomnienia pisemnego (wysłanie e-maila w tym przedmiocie przez Zamawiającego do Wykonawcy uznaje się za skuteczne upomnienie) nie następuje poprawa w wykonywaniu obowiązków,

          - zwłoki w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków określonych w par. 3 umowy,

          - trzykrotnej zwłoki w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków określonych w par. 8 umowy,

          - jednokrotnej zwłoki w realizacji któregokolwiek z obowiązków wskazanych w par. 7 przekraczającej 14  dni,

          - dwukrotnej reklamacji jakościowej na dostarczony przedmiotu umowy ,

Rozwiązanie  umowy wymaga uzasadnienia.

- Odstąpienie oraz rozwiązanie Umowy wymaga uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy obowiązują kary umowne określone w § 6 Umowy.

- Odstąpienie, rozwiązanie Umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że nie narusza to obowiązujących przepisów.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie spory w związku z niniejszą Umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na osobę trzecią (art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Działalności Leczniczej).

- W związku z realizacją niniejszej Umowy Strony podają następujące adresy do korespondencji:

a)   Zamawiający: jak w petitum Umowy

  - Wykonawca: jak w petitum Umowy

- Strony zobowiązują się do informowania siebie nawzajem o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w ust. 10. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany uprzednio uważa się za doręczoną.

- Wszelka korespondencja, dla której przepisy prawa nie przewidują szczególnej formy, w szczególności korespondencja związana ze składaniem reklamacji, o ile z postanowień niniejszej Umowy nie wynika inaczej, może się odbywać również za pomocą poczty elektronicznej na adresy e-mail:

a) Adres e-mail Zamawiającego: andrzej.matecki@szpital-konin.pl,  epidemiologia@szpital-konin.pl

    - Adres e-mail Wykonawcy wskazany w ofercie.

- Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o dniach roboczych, strony rozumieją przez to dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy okażą się z jakichkolwiek przyczyn nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia Umowy będą nadal ważne, a Strony zobowiązują się do takiego ułożenia swoich praw oraz wspólnych interesów, aby cele określone w Umowie zrealizować w inny, zgodny z prawem i możliwy do wykonania sposób.

- Podział Umowy na paragrafy, ustępy, punkty oraz litery ma jedynie charakter porządkowy i nie może mieć wpływu na interpretację treści Umowy.

- Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

| ……………………………… WYKONAWCA | ………………………….. ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |