Krotoszyce, dnia 09.02.2024r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny

Małuszów 14,59-424 Męcinka

Dotyczy :

„Remont dachu w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kościelcu”

Termin wykonania:  	   8 miesięcy od daty przekazania placu budowy nie dłużej niż do dnia 30.11.2024r.

Termin składania ofert :  12.03.2024r. ,   godz. 9:00

Okres związania ofertą:   30 dni

https://platformazakupowa.pl/transakcja/886413

CPV:

45000000-7 Roboty budowlane, 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych, 45260000 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

I. Przedmiotem zamówienia.

1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elementów konstrukcyjnych kościoła ze względu na niewystarczające środki finansowe realizacja zadania została podzielona na części w pierwszym etapie należy wycenić i wykonać prace z pozycji 1 zamieszczonego przedmiaru.

2. Szczegółowe warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy określa niniejsze zapytanie oraz dokumentacja projektowa.

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia zostanie opracowany na podstawie tabeli elementów scalonych i przedstawiony przez wybranego Wykonawcę najpóźniej w dniu podpisania umowy celem akceptacji przez Zamawiającego i stanowił będzie załącznik do zawartej umowy.

Podane w dokumentacji nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie, ze względu na charakter inwestycji ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych”. Przez „ofertę równoważną” należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym lub pochodzeniem.

Zamawiający nie dopuści do stosowania materiałów i innych elementów o parametrach gorszych niż te, które zakłada dokumentacja techniczna, co Wykonawca powinien założyć w wycenie oferty.

Każdy oferent jest zobowiązany do zapoznania się z planowaną inwestycją w terenie oraz sprawdzić warunki w jakich prowadzone będą roboty. Pomocniczo zostały dołączone przedmiary robót.

„Oferta równoważna” spełni wymagania Zamawiającego jeżeli nie spowoduje zmiany rozwiązań technicznych, podane ilości materiałów nie mogą być mniejsze ani gorszej jakości od tych opisanych i podanych w dokumentacji. Podane parametry techniczne materiałów muszą być w standardzie opisanym w dokumentacji technicznej lub lepszym.

Niedopuszczalne jest rozpatrywanie równoważności rozwiązań jedynie w aspekcie skutków technologicznych zastosowanych rozwiązań.

Zastosowanie w miejsce opisanych, wskazanych lub nazwanych w dokumentacji maszyn, urządzeń, elementów, materiałów itp. będzie miało charakter RÓWNOWAŻNY jeżeli w miejsce elementu X - wskazanego w dokumentacji zostanie zastosowany taki sam element X innej firmy o cechach i parametrach nie gorszych jak zapisane, co Wykonawca udowodni poprzez zestawienie tych cech i parametrów w celu udowodnienia równoważności.

W dokumentacji technicznej zapisano istotne parametry dla poszczególnych materiałów, co do których Wykonawca powinien się odnieść proponując materiały równoważne.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości udowodnienie „równoważności” spoczywa na wykonawcy.

W razie wątpliwości co do ceny oferty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy na każdym etapie sprawdzania ofert zestawienia maszyn i urządzeń w celu sprawdzenia czy ich parametry są zgodne lub lepsze od tych opisanych w dokumentacji technicznej.

II. Składanie ofert  wariantowych :    nie dopuszcza się

III. Składanie ofert  częściowych :    nie dopuszcza się

IV. Zamówienia uzupełniające:    Zamawiający  nie przewiduje zamówień uzupełniających

V. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca musi wykazać wykonanie (zakończenie) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jednej roboty budowlanej, która swoim zakresem obejmowała budowę, rozbudowę lub przebudowę dachu na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

Ocena warunku na podstawie przedłożonych dokumentów. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca dany warunek spełnił.

2. Wykonawca zobowiązany jest dysponować osobami zdolnymi do wykonania zmówienia tj. :

musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnym do wykonania zamówienia.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy która:

-	posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

-	kierował co najmniej 1 robotą budowlaną związaną z budową, rozbudową lub przebudową dachu przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków

W/w specjalista musi być członkiem okręgowej izby inżynierów budownictwa i mieć aktualne zaświadczenie z tej izby.

Ilekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności:  z ustawą o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. (Dz. U. z 2016r., poz. 65) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014r., poz. 1946 z późn. zm.).

Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

VI. Warunki gwarancji:

1. Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego inwestycji (kryterium do oceny ofert)

2. Rękojmia za wady fizyczne i prawne na materiały oraz wszelkie prace, w tym roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia udzielona jest na okres równy okresowi  gwarancji.

3.  Wykonawca określi okres gwarancji indywidualnie w ofercie (Okres gwarancji na roboty budowlano-montażowe punktowany jest przy ocenie ofert)

4. Bieg okresów gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:

1)	w dniu następnym licząc od daty dokonanego odbioru inwestycji , a w przypadku gdy stwierdzono wady uniemożliwiające dokonanie odbioru (wady istotne) dnia następnego po potwierdzeniu usunięcia wszystkich takich  wad,

2)	dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi na zasadach przewidzianych w ustępach poprzedzających, także po okresie określonym w pkt.2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

VII. Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy napisać w języku polskim i powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Ofertę należy przygotować na elektronicznym formularzu ofertowym poprzez logowanie na www.platformazakupowa.pl/krotoszyce

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.

1. Zawartość oferty:

Składając ofertę na niniejsze zamówienie Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

a)    Formularz oferty- wpisanie kwoty brutto elektronicznie + zamieszczenie w postaci elektronicznej załączników.

b)   Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert  (np. KRS, CEIDG), lub wskazanie strony gdzie taki dokument zamawiający może otrzymać,

c)   oświadczenie o braku powiązań kapitału zagranicznego

d) wykaz robót

e) wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

VIII. Sposób ustalenia ceny:

Cena podana przez Wykonawcę w formularzu oferty, jest wyrażoną w pieniądzu wartością prac i robót budowlanych i innych świadczeń  wykonawcy składających się na przedmiot zamówienia.

Cena ofertowa stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

Wykonawca skalkuluje cenę oferty na podstawie dokumentacji projektowej, zakresów robót, które zostały określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Dokumentacji Projektowej w celu , uzyskania cech obiektu budowlanego stanowiącego przedmiot zamówienia, uwzględniając możliwość wystąpienia ewentualnych ryzyk.

Przedmiary Robót należy traktować pomocniczo.

Cena uwzględniać będzie wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji związanych z opracowaniem, koszty wykonania w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych zabudowanych urządzeń na obiekcie oraz wykonanie czynności konserwacyjnych tychże urządzeń, warunkujących utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawcę udzielonej, ewentualne koszty pobranych od Zamawiającego mediów.

Cena zaproponowana przez Wykonawcę  jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki niedoszacowania. Cena podana w formularzu oferty stanowić będzie cenę brutto (z podatkiem VAT). Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie płatności i zobowiązania będą realizowane jedynie w złotych polskich.

Przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy przy wycenie oferty. Wykonawca nie będzie się ubiegał o wynagrodzenie za roboty niezbędne do wykonania i nie ujęte w załączonych przedmiarach.

W przypadku różnic pomiędzy projektem wykonawczym/budowlanym a specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, podstawą do określenia ceny jest dokument zawierający większy zakres robót.

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak przeliczoną ofertę podda ocenie wg obowiązujących kryteriów.

W przypadku różnic w podaniu ceny (cena podana liczbowo, cena podana słownie) Zamawiający przyjmie za prawidłową cenę podaną liczbowo, chyba że z treści pozostałych dokumentów będzie wynikać prawidłowość ceny pisemnej.

IX. Miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl/krotoszyce do dnia 12.03.2024 r. godz. 9:00

X. Ocena ofert

Po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków, przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi  kryteriami:

Cena (C)                                					- waga 60 pkt

Gwarancja jakości  (G)          					- waga 40 pkt

Punkty uzyskane przez ofertę za poszczególne kryteria wyboru zostaną zsumowane. Wybrana zostanie oferta, która otrzymała największą sumę punktów, będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

1. Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferowanej za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej w Formularzu Oferty.

Liczba punktów w kryterium „cena” zostanie obliczona, zgodnie z następującym wzorem:

najniższa cena podana w ofertach nie podlegających odrzuceniu

C = ------------------------------------------------------------------------------------   x  60 pkt

cena oferty badanej nie podlegającej odrzuceniu

2.  Kryterium gwarancja jakości będzie rozpatrywane  na podstawie   okresu  udzielonej przez Wykonawcę gwarancji -  w stosunku do wymaganego minimalnego okresu  gwarancji wynoszącego  36 m-cy. Okres gwarancji należy określić w miesiącach w liczbach całkowitych.

W przypadku, gdy Wykonawca określi okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy to Zamawiający do obliczeń będzie przyjmował okres wynoszący 60 miesięcy, natomiast umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem długości okresu gwarancji zadeklarowanego w ofercie.

Zamawiający odrzuci oferty, które będą zakładały gwarancję krótszą niż 36 miesięcy.

Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów wynikającą z liniowej zależności.

W przypadku nie podania w ofercie okresu gwarancji Zamawiający przyjmie do oceny ofert okres 36 miesięcy.

Liczba punktów w kryterium „gwarancja jakości ”  zostanie obliczona przy zastosowaniu następującego wzoru:

okres gwarancji

w ocenianej ofercie

G =  ---------------------------------------   x  40 pkt

maksymalny okres

gwarancji (60 m-cy)

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największa liczbę punktów obliczoną wg wzoru:

P= C + G      gdzie:

C – liczba punktów oferty ocenianej w ramach kryterium „cena”.

G – liczba punktów oferty ocenianej w ramach kryterium „gwarancja jakości”.

XI. Warunki wykluczenia:

1. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

XII. Odrzuceniu podlegają oferty:

- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, lub

- złożone przez oferenta niespełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym,

- które będą zakładały gwarancję krótszą niż 36 miesięcy.

XIII. Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela:

Justyna Liszyk-Świder – kontakt poprzez platformę zakupową „napisz wiadomość”.

XIV. Zmiana umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie opisanym we wzorze umowy będącej załącznikiem do niniejszego zapytania.

XV. Obowiązki wykonawcy przed podpisaniem umowy:

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:

- przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy);

- najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy podpisane oświadczenie kierownika budowy wraz z kopią jego uprawnień i ważnym na czas realizacji zadania zaświadczeniem właściwej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

- najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży harmonogram rzeczowo-finansowy

- przedłoży kosztorys ofertowy uproszczony na podstawie którego sporządził ofertę wraz z tabelą elementów scalonych (kosztorys jest niezbędny Zamawiającemu w celach rozliczeniowych z instytucją dofinansowująca inwestycję)

XVI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie  zamówienia publicznego:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Państwa danych osobowych jest  Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny  Małuszów 14,59-424 Męcinka

- Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym                           z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

- Państwa dane przetwarzane są jedynie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, wypełnienia warunków umów, przetwarzamy tylko te Państwa dane osobowe, które są konieczne do realizacji celu przetwarzania.

- Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu dostępie o informacji publicznej;

- Państwa dane będą przechowywane do czasu ustania ich przydatności lub przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

- Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencją niepodania określonych danych będzie brak możliwości uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu,

- W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

XVII. Załączniki

- druk - oferta cenowa – elektroniczna

- wykaz robót, wykaz osób – zał. Nr 2

- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych – zał. nr 3

- projekt  umowy

OFERTA CENOWA - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ( zamieścić do oferty)

Wykonawca (nazwa, adres, NIP, nr tel., e-mail):

Zamawiający:

Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny

Małuszów 14,59-424 Męcinka

Oferujemy wykonanie robót będących przedmiotem zapytania za całkowitą cenę:

|  | netto | brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Całkowita cena brutto |  |  |

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz projekcie umowy w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

3. Oświadczam, że składając ofertę na w/w zadanie pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

4. Warunki płatności : forma płatności –przelew, termin płatności do 30 dni od daty prawidłowo złożonej faktury, w siedzibie Zamawiającego.

5. Oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.

6. Oświadczam, że zapoznałem się z istotnymi postanowieniami umowy i akceptuję je bez uwag.

7. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w celu realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego zamówienia oraz dysponuję osobami, które spełniają warunki udziału w postępowaniu i są zdolne do wykonania zamówienia.

8. Termin realizacji umowy od dnia ……………………………… r.

9. Okres udzielonej przez nas gwarancji wynosi: ………................. miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego   (nie krótszy niż 36 miesięcy gwarancji, nie dłuższy niż 60 miesięcy) - wartość oceniana.

11. Załącznikami niniejszej oferty są:

- wykaz robót i wykaz osób – zał. nr 2

- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych – zał. nr 3

- ……………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………………..

…………………………………………

(data i podpis Wykonawcy)

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

.............................................

(pieczątka firmy)

WYKAZ   ROBÓT BUDOWLANYCH

DOTYCZY POSTĘPOWANIA NA:  „Remont dachu w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kościelcu”

Oświadczam, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert - na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia wykonałem:

| poz. | Dla kogo wykonane, Nazwa i adres. | Informacje potwierdzające spełnienie warunków | Termin realizacji /dzień , m-c, rok / |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | od | do |
|  |  | Nazwa zadania: Zadanie obejmowało swoim zakresem: |  |  |

Załączniki: do wykazu załączone zostają dowody dotyczące  robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami są:

- poświadczenie, protokoły odbioru lub inne dowody

WYKAZ OSÓB DO  PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKACH KLUCZOWYCH

Oświadczam, że do wykonania zamówienia dysponuję następującymi osobami:

| Imię i nazwisko, pełniona funkcja przy realizacji przedmiotu umowy | Opis uprawnień, nr uprawnień | Informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami (np. umowa o prace, zlecenie, umowa o dzieło) |
| --- | --- | --- |
| Imię: Nazwisko : Kierownik Budowy - uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej | NR UPRAWNIEŃ: Z dnia: ZAKRES UPRAWNIEŃ: DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE ( warunek zostanie spełniony jeśli w/w osoba zg. z pkt. 9.1.b)tj. kierowała co najmniej 1 robotą budowlaną związaną z budową, rozbudową lub przebudową dachu przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków): - nazwa zadania: |  |

…………………………………………………

(data i podpis Wykonawcy)

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

.............................................

(pieczątka firmy)

Oświadczenie

o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy zamawiającym a oferentem

Przystępując do udziału w postępowaniu ofertowym na :

„Remont dachu w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kościelcu”

oświadczam, że nie jestem powiązany z Inwestorem osobowo ani kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Inwestorem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Inwestora lub osobami wykonującymi w imieniu Inwestora czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

…………………………………………………

(data i podpis Wykonawcy)

U M O W A     NR  …………………………….

Zawarta w dniu …………………… r. w„Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

-         - Proboszcza

a

Przedsiębiorcą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zam. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

z siedzibą  w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

posiadającym NIP nr  . . . . . . . . . . . . . . . PESEL nr …………………..

wpisanym do CEIDG

lub

a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

zarejestrowanym w KRS pod nr  ………………………………..
posiadającym NIP nr . . . . . . . . . . . .  . .

zwanym dalej „Wykonawcą” , reprezentowanym przez :

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.:

„Remont dachu w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kościelcu”

Zadanie obejmuje wykonanie wybranych robót budowlanych związanych z remontem dachu dla etapu I , tj. zapytaniem ofertowym oraz ofertą wykonawcy.

1. 	Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

2.	Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia  16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych(j.t. Dz. U. 2016 r. poz. 1570 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2015 poz. 1165) oraz wymaganiom określonym w SST.

3.	Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w SST oraz rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, ze zmianami w tym zmianą wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 17 lutego 2015r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. 2015 poz. 329).

4.	 Zanieczyszczenia i odpady powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy stanowią własność Wykonawcy, należy je wywieźć poza teren budowy oraz zagospodarować z uwzględnieniem przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ( j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 21 , ze zmianami). Wykonawcę obciążają wszelkie działania i obowiązki związane z ich usunięciem. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w treści oferty korzyści jakie uzyska z tytułu zagospodarowania odpadów.

5. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostęp do niezbędnego sprzętu, który pozwoli na zrealizowanie prac objętych umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż., zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi polskimi normami, z materiałów odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony środowiska i przepisami o odpadach.

6. Roboty budowlane będą wykonane przez Wykonawcę przy użyciu jego materiałów i narzędzi.

7. Na materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia najpóźniej na 10 dni przed ich wbudowaniem, branżowemu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodności na dwa tygodnie przed planowanym terminem ich zamówienia oraz potwierdzi ich zgodność z dokumentacją projektową.

Zamawiający nie zezwoli na rozpoczęcie robót do czasu przedłożenia stosownych dokumentów do zatwierdzenia. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

8. Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do dokumentacji projektowej wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.

9. Wszystkie materiały dostarczone przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy powinny:

1) odpowiadać wymaganiom określonym w odpowiednich przepisach

2) być nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakości,

3)posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia do 	stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

4) być dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

5) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót,

6) być starannie wybrane z uwzględnieniem ich jakości, parametrów eksploatacyjnych, wyglądu, 	szacowanej żywotności, kosztów eksploatacji, łatwości obsługi, funkcjonalności, łatwości wymiany 	lub naprawy,

7) być wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy,

8) być zgodne z dokumentacją projektową.

10. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w:

1) obowiązujących przepisach prawa,

2) dokumentacji projektowej.

11. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ( branżowy lub koordynujący) może zobowiązać Wykonawcę do:

1) usunięcia określonych materiałów z terenu budowy w wyznaczonym terminie,

2) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają 	wymagań dokumentacji projektowej oraz obowiązujących przepisach prawa.

12. Wytwórnie materiałów mogą być kontrolowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (branżowego lub koordynującego), w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych i jakości materiałów z dokumentacji projektowej. Jeżeli wytwórnie materiałów nie należą do Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę osoby uprawnionej do ich kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (branżowego lub koordynującego).

13. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (branżowy lub koordynujący) ustali, że jakość materiałów i stosowane metody przy ich produkcji nie odpowiadają wymaganiom dokumentacji projektowej, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Wykonawcę. Wykonawca zastosuje kwestionowane materiały do robót dopiero wówczas, gdy udowodni Inspektorowi Nadzoru (branżowemu lub koordynującemu), że ich jakość odpowiada wymaganiom dokumentacji projektowej. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę.

14. W przypadku wbudowania przez Wykonawcę nie zaakceptowanych materiałów, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (branżowy lub koordynujący), może polecić Wykonawcy natychmiastowy ich demontaż i usunięcie na własny koszt oraz zastąpienie materiałami zaakceptowanymi.

15. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (branżowego lub koordynującego), lub organ upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane przez Wykonawcę badaniom służącym potwierdzeniu ich zgodności z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

16. Badania określone w dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać samodzielnie i na własny koszt.

17. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót oraz dostarczyć Inspektorowi Nadzoru (branżowemu oraz koordynującemu), wymagane próbki materiałów przed ich wbudowaniem na własny koszt, stosownie do dokumentacji projektowej.

18. Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej.

19. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (branżowy lub koordynujący), może zażądać wykonania badań dodatkowych, które nie są wymagane w dokumentacji projektowej, lub wykonanie dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dla materiałów lub robót, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości, w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

20. Jeżeli wyniki badań zlecone dodatkowo przez Inspektora nadzoru wykażą, że:

1) materiały bądź roboty nie są zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz 	obowiązującymi normami i aprobatami, to koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca,

2) materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz obowiązujących 	norm i aprobat, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego przedmiotu umowy do dnia 30 listopada 2024r.

2. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na podstawie tabeli elementów scalonych celem akceptacji przez Zamawiającego, który stanowił będzie załącznik do zawartej umowy. W razie potrzeby Wykonawca zaktualizuje harmonogram rzeczowo-finansowy.

4. Wykonawca powinien uwzględnić przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego niekorzystne warunki pogodowe i gruntowe, które mogą ograniczyć postęp robót w okresie wiosennym i jesienno-zimowym.

5. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami umowy, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi Zamawiającego oraz postanowienia Umowy.

6. Jeżeli podczas wykonywania umowy:

1) faktyczny postęp robót będzie w ocenie Zamawiającego zagrażał terminowi zakończenia robót 	lub określonemu terminowi zakończenia fazy danego etapu robót;

2) Wykonawca nie dotrzyma terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

3) zajdą inne odstępstwa od ostatecznego szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

7. Plan naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych  Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas faz poszczególnych etapów robót w stosunku do wcześniej zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego, i obejmować w szczególności: zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy, propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych faz etapów robót, których termin wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane oraz uzasadnienie, w tym wskazanie konkretnych środków i metod, których zastosowanie pozwoli na dotrzymanie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zaproponowanych nowych terminów realizacji poszczególnych faz danych etapów robót oraz daty zakończenia.

8. W okolicznościach, o których mowa w punkcie poprzedzającym, przedłużenie terminu zakończenia robót oraz terminów zakończenia faz etapów robót może nastąpić w trybie zmiany umowy na podstawie przepisów ustawy Pzp.

9. Jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub określonego terminu zakończenia faz danego etapu robót, będą następstwem okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do żądania przedłużenia terminu zakończenia robót oraz faz etapów robót lub otrzymania dodatkowego wynagrodzenia.

10. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót albo rozwiązania umowy.

11. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i niezawinionych przez niego, niemożliwa jest kontynuacja robót, Wykonawca może wpisem do dziennika budowy zgłosić konieczność czasowego przerwania prowadzenia robót nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu wystąpienia tego rodzaju okoliczności oraz poinformować o powyższym pisemnie Zamawiającego wraz z jego uzasadnieniem. Wpis taki musi uzyskać potwierdzenie inspektora nadzoru branżowego i koordynującego prace nadzoru inwestorskiego. Brak ww. wpisów do dziennika budowy wyłącza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiającego o zmianę umowy.

12. Zakończeniem robót budowlanych jest wykonanie wszystkich robót budowlano montażowych, wykończeniowych i technologii, z wyposażeniem wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie z dokumentacją techniczną, umową oraz ustaleniami Stron umowy w trakcie realizacji.

13. Dniem zakończenia robót budowlanych jest wpis kierownika budowy do dziennika budowy, informujący o gotowości do odbioru, potwierdzony przez branżowych inspektorów nadzoru oraz inspektora nadzoru koordynującego stwierdzeniem, że wszystkie roboty budowlane zgodnie z umową zostały wykonane, o czym Wykonawca zobowiązany jest do następnego dnia roboczego powiadomić na piśmie Zamawiającego, składając stosowne pismo w siedzibie Zamawiającego.

14. Zamawiający w ciągu 14 dni od dnia uzyskania informacji o wpisie w dzienniku budowy o gotowości do odbioru przystąpi do czynności odbioru obiektu. W trakcie czynności odbioru z udziałem przyszłego użytkownika Zamawiający sprawdzi jakość i kompletność wykonanych robót, zainstalowanych urządzeń oraz elementów technologii, wyposażenia itp. Stwierdzone braki lub usterki Wykonawca uzupełni i poprawi niezwłoczne w trakcie czynności odbiorowych.

15. Po zakończeniu czynności odbiorowych, po uzupełnieniu przez Wykonawcę wszystkich braków, dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz wykonaniu ewentualnych zaleceń instytucji dopuszczających obiekt do użytkowania, uzyskaniu przez Wykonawcę decyzji dopuszczającej obiekt do użytkowania i po przekazaniu obiektu Użytkownikowi - Zamawiający sporządzi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

16. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu wykonania robót wyłącznie w następujących przypadkach:

a)  gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

b) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych 	sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, 	które nie były możliwe do przewidzenia w dniu zawarcia umowy,

c) zaistnienia innych okoliczności, niezawinionych przez strony, których nie można było przewidzieć 	w dniu zawarcia umowy.

d) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót,

e) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Warunek zostanie spełniony w przypadku wystąpienia ciągłych opadów deszczu lub śniegu uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres min. 10 dni, wówczas wystąpi możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania o okres występowania tych opadów,

f)  wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 	organy 	administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 	ponosi 	odpowiedzialność,

g)  gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 	właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 	przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 	następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

h)  jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich 	wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z 	przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

i)  wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 	postanowieniami.

j)  wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2÷ 6 ustawy Pzp.

17.  Zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:

a)	konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej 	zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 	PrBud,

b)	wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających 	w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie 	znalezisk 	archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 	skutkować w świetle 	dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 	przedmiotu Umowy,

c)	wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 	Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 	zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

d)	konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 	technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

e)	wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 	inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

f)	wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 	postanowieniami.

18.  Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia i/lub terminu w przypadku wystąpienia robót dodatkowych.

a) Strony zobligowane są potwierdzić zakres tych robót oraz zasadność ich wykonania w protokole 	konieczności.

b)  Spisanie protokołu konieczności, nie jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na 	wykonanie robót dodatkowych oraz nie upoważnia Wykonawcy do przystąpienia do ich wykonania.

c) Wykonawca przystąpi do wykonania robót dodatkowych wyłącznie po zawarciu aneksu do 	umowy.

19. Przedłużenie terminu wykonania robót może nastąpić wyłącznie w trybie spisania stosownego aneksu do niniejszej umowy.

PRZEKAZANIE DOKUMENTÓW I PLACU BUDOWY

§3

1. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania, wymaganych przez właściwe przepisy, czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w umowie.

2. Zamawiający jest zobowiązany do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z posiadanymi 	uzgodnieniami w terminie do 30 dni licząc od dnia podpisania umowy,

2) przekazania placu budowy w terminie do 30 dni licząc od dnia podpisania umowy,

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

4) wyznaczenia terminów odbiorów robót oraz przystąpienia do tych odbiorów.

3. Z dniem przejęcia placu budowy na Wykonawcę przechodzą wszelkie obowiązki związane z prawidłowym zagospodarowaniem, oznaczeniem i zabezpieczeniem terenu budowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w powszechnie dostępnym i widocznym dla osób trzecich miejscu na terenie inwestycji, przy ciągach komunikacyjnych, na ogrodzeniu placu budowy lub innym widocznym miejscu w bezpośrednim otoczeniu placu budowy, tablic informacyjnych w Treść oraz wygląd tablicy zostaną uzgodnione z Zamawiającym przed jej umieszczeniem. Tablica umieszczona będzie przez cały okres realizacji inwestycji.

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA STRON

§ 4

1. Strony oświadczają, że są w pełni umocowane i władne do zawarcia oraz wykonania umowy.

2. Strony zapewniają się wzajemnie, że zawarcie i wykonanie niniejszej umowy nie narusza praw lub obowiązków innych podmiotów oraz że nie istnieją jakiekolwiek okoliczności faktyczne lub prawne, które mogłyby z tego tytułu narazić je na odpowiedzialność wobec osób trzecich.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

§5

1. Wykonawca jest zobowiązany do:

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane ze 	zm. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250),

2) protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy w terminie określonym w umowie,

3) wykonanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem wymagań określonych w SST

4) prowadzenia dokumentacji robót, w tym dziennika budowy

5) ustanowienia kierownika budowy oraz kierowników robót – osoby posiadające niezbędne w tym 	zakresie uprawnienia budowlane; kierownik budowy jest zobowiązany do codziennej obecności na 	placu budowy w czasie prowadzenia robót budowlanych,

6) przekazywania Zamawiającemu informacji dotyczących wykonywania robót oraz umożliwienia 	Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

7) wykonania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie z właściwymi 	przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem najlepszej wiedzy fachowej, 	technicznej i technologicznej,

8) wykonania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie z właściwymi 	przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym obowiązującymi przy wykonywaniu 	robót budowlano – montażowych,

9) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 	spełniających wymagania techniczne (na żądanie Zamawiającego przedstawienie koniecznych 	aprobat, wyników badań i ocen oraz ekspertyz),

10) ochrony mienia przed działaniem osób trzecich oraz przed niepożądanym działaniem czynników 	atmosferycznych,

11) zapewnienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego 	lub Wykonawcę, oraz organom do tego uprawnionym

12) zgłaszania gotowości do odbioru robót lub przystąpienia do odbioru robót w szczególności robót 	ulegających zakryciu,

13) usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w 	czasie odbiorów i w terminach wyznaczonych w protokołach odbioru,

14) stosowania się do poleceń wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

15) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników, posiadających niezbędne uprawnienia do 	wykonywania robót i innych czynności wykonywanych w ramach realizacji niniejszej umowy, 	których kwalifikacje będą zapewniały należytą jakość i terminowość wykonania robót oraz innych 	czynności wykonywanych w ramach umowy,

16) dostarczania niezbędnych materiałów i urządzeń, zgodnie z wymaganiami określonymi 	dokumentacji, instrukcjami obsługi, certyfikatami itp., zatwierdzonymi przez Zamawiającego przed 	ich wbudowaniem,

17) ponoszenia kosztów związanych z transportem, załadunkiem i rozładunkiem oraz 	magazynowaniem materiałów i urządzeń, a także ponoszenia ryzyka ich utraty lub uszkodzenia, w 	szczególności w czasie dostaw i transportu, załadunku, rozładunku, składowania, magazynowania, 	wykonawstwa, instalacji aż do chwili odbioru końcowego,

18) innych czynności wymienionych w dokumentacji projektowej,

19) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych  	prawem uzgodnień oraz uzyskanie zatwierdzenia,

20) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)- jeśli jest wymagane,

21) opracowywanie i uaktualnianie harmonogramu robót rzeczowo-finansowego

22) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 	roboty budowlane, a także projektu jej zmian, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 	zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian z 	zachowaniem terminów i ustaleń określonych w niniejszej umowie,

23) ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą materiałów 	przeznaczonych do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do zakończenia realizacji 	przedmiotu umowy,

2. Wyliczone powyżej obowiązki Wykonawcy nie mają charakteru katalogu zupełnego i nie wyczerpują zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy i nie mogą stanowić podstawy do

odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności niewymienionych wprost w umowie, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca pełni funkcję koordynatora podczas wykonywania robót i usuwania wad, za które w całości odpowiada.

4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania poleceń nadzoru inwestorskiego zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

5. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

6. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie potrzebne dokumenty, warunki, uzgodnienia itp. oraz działając w imieniu Zamawiającego prowadzić odpowiednie postępowania przed właściwymi organami/ instytucjami i uzyskać:

1) wymagane uzgodnienia branżowe z operatorami sieci m.in. warunki przyłączenia do sieci 	energetycznej, teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, itp.

2) wymagane uzgodnienia z rzeczoznawcami,

3) inne niezbędne do prawidłowej realizacji i eksploatacji inwestycji,

4) pozwolenie na użytkowanie.

7. Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia gotowości do wystąpienia o zezwolenia, zgody, uzgodnienia itp. Do odpowiednich organów/instytucji i zapoznać Zamawiającego z treścią tych wniosków, a także uwzględnić jego uwagi.

8. Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy, aż do chwili jego oddania ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych (wynikających z Kodeksu Cywilnego) za szkody wynikłe na tym terenie oraz terenie przyległym – graniczącym w związku z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialność ta obejmuje również szkody powstałe u osób trzecich.

9. Po przejęciu terenu budowy Wykonawca na własny koszt winien poza innymi zapisami umowy:

a) zabezpieczyć i oznakować teren, umieścić w widocznym miejscu tablice informacyjne,

b) prowadzić prace w sposób nie zakłócający funkcjonowanie sąsiadujących obiektów,

c) w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwać zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne 	urządzenia tymczasowe oraz zapewnić, że sprzęt budowlany i transportowy opuszczający teren 	budowy nie spowoduje zanieczyszczeń poza jego terenem,

d) ponosić koszty związane z zapewnieniem wszelkich mediów (energia elektryczna, woda, 	łączność), niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy koszty z tytułu sprawowania ochrony 	mienia na budowie oraz koszty związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do terenu budowy w 	należytej czystości,

e) uporządkować teren budowy, przywrócić teren przyległy do stanu pierwotnego i przekazać go

Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót. W przypadku stwierdzonego nieporządku na terenie budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do należytego porządku; w przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 5 dni roboczych skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić uporządkowanie firmie zewnętrznej, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).

10. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133 ze zm.).

11. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego uzgodnienia niezbędnych wyłączeń z właścicielami uzbrojenia. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien wykonać przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejącego uzbrojenia terenu.

12. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni niezbędne nadzory specjalistyczne.

13. Stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić aby wszystkie prace fizyczne związane z:  ociepleniem ścian, wykonaniem tynków, wymianą parapetów, okien, obróbką blacharską, przebudową dachu, wymianą i montażem nowej instalacji elektrycznej, montażem instalacji odgromowej, wymianą instalacji co i pompą ciepła , w tym prace operatorów sprzętu związane z wykonaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 11) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby te na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę.

14. Wykonawca najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy, jest zobowiązany do złożenia Wykazu osób, które będą realizować zamówienie, wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę. Zamawiający nie dopuści Wykonawcy do realizacji zamówienia do momentu otrzymania wyżej wymienionego wykazu.

15. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale Podwykonawców, każdorazowo jest on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem robót przez Podwykonawcę, Wykazu osób które będą realizowały zamówienie na rzecz Podwykonawcy, wraz z oświadczeniem Podwykonawcy, że są one zatrudnione na umowę o pracę.

16. W przypadku zmiany osób wymienionych w Wykazie o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaktualizowanego wykazu osób wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę, w terminie 5 dni od dokonania zmiany. Zmiana wykazu osób którym mowa powyżej nie wymaga aneksu do Umowy.

17. Każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, ale w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z osobami skierowanymi do wykonywania robót zgodnie z przedłożoną listą.

W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do ukrycia danych osobowych, które są zbędne dla realizacji celu takiej weryfikacji przez Zamawiającego.

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania robót w celu zweryfikowania faktu czy osoby wykonujące prace fizyczne są osobami wskazanymi w Wykazie osób, o którym mowa powyżej.

19. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień, w tym nie wywiązania się Wykonawcy ze swoich obowiązków opisanych w pkt.1-18, Zamawiający ma prawo powiadomić Państwową Inspekcję Pracy do przeprowadzenia kontroli u Wykonawcy, podwykonawców lub dalszych podwykonawców robót.

NADZÓR

§6

1. Zamawiający wskaże inspektorów nadzoru, których zakres działania określają przepisy prawa budowlanego.

2. Inspektor pełni nadzór inwestorski na podstawie ustawy „Prawo Budowlane” i umowy zawartej z Zamawiającym.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (koordynujący) jest zobowiązany do koordynacji wykonania przedmiotu umowy oraz uczestnictwa w naradach roboczych (radach budowy) minimum raz w miesiącu i na każde uzasadnione wezwanie przez Zamawiającego.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (koordynujący) sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, sporządza i dokonuje ewentualnych korekt Rozliczenia wykonanych prac oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania od niego protokołu z wykonanych prac.

5. Z ramienia Wykonawcy kierowanie robotami budowlanymi wykonywać będą odpowiednio osoby wymienione w Wykazie osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do oferty. Zmiany obsady wykonującej prace przewidziane przedmiotem umowy wymagają każdorazowego uzgodnienia z Zamawiającym i mogą nastąpić na podstawie złożonych przez Strony oświadczeń pisemnych (pismo Wykonawcy wraz z pisemnym zatwierdzeniem przez Zamawiającego), które nie wymagają podpisania odrębnego aneksu do umowy. Zgłoszone przez Wykonawcę nowe osoby muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia w zakresie nie mniejszym niż wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kopie uprawnień tych osób Wykonawca przedłoży Zamawiającemu.

6. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do poleceń i instrukcji wydanych przez inspektora nadzoru (branżowego oraz koordynującego).

7. Wykonawca zobowiązuje się do ustanowienia kierownika budowy na czas prowadzonej inwestycji.

8. Kierownik budowy i kierownicy robót pełnią na placu budowy obowiązki Wykonawcy i posiadają prawa i obowiązki określone ustawie „Prawo Budowlane”.

9. Kierownik budowy Wykonawcy zobowiązany będzie do uczestniczenia w czynnościach odbioru robót budowlanych i dostaw z montażem przez wszystkie organy jeśli będzie to wymagane, a w szczególności:

1) Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

2) Państwowej Straży Pożarnej,

3) Powiatowego Nadzoru Budowlanego.

10. Kierownik budowy Wykonawcy zobowiązany będzie do uczestnictwa w naradach roboczych na każde wezwanie przez Zamawiającego.

UBEZPIECZENIE

§ 7

1. Zaleca się aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym również zawodowej, związanej z wykonywanym przedmiotem Umowy na cały okres jej wykonywania.

PODWYKONAWSTWO

§8

1. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobligowany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy (podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury / rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3. W terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia projektu umowy o podwykonawstwo, Zamawiający uprawniony jest do składania pisemnych zastrzeżeń do tego projektu. Zastrzeżenia mogą dotyczyć niespełniania wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niniejszej umowie oraz długości terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane - w terminie 7 dni, licząc od dnia jej zawarcia.

5. W terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia poświadczonej kopii umowy o podwykonawstwo, Zamawiający ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do tej umowy, gdy:

a)  projekt umowy niespełna wymagań określonych w SIWZ,

b)  gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż  30  dni.

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  uważa się za akceptację.

6. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamówienia na roboty budowlane obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

7. Każda umowa o podwykonawstwo powinna zawierać postanowienia spójne i niekolidujące z postanowieniami niniejszej umowy oraz określać w szczególności:

a) precyzyjny zakres świadczeń powierzonych podwykonawcy,

b) zasady odbioru wykonanych prac,

c) wysokość i zasady płatności (w tym termin płatności) wynagrodzenia należnego podwykonawcy,

d) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczące treści umów z dalszymi podwykonawcami, zapewniające realizację przez Zamawiającego uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektów umów oraz poświadczonych kopii zawartych umów z podwykonawcami,

e) uprawnienia Zamawiającego i Wykonawcy do bezpośredniej zapłaty podwykonawcy i dalszym 	podwykonawcom ich wynagrodzenia,

f) zapisy gwarantujące, iż okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego.

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy.

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu 	zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy zawartej z podwykonawcą z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniałych niezgodności. Strony ustalają, że nie złożenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu do umów z podwykonawcami – nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialności.

10. Postanowienia ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane.

11. Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców (dalszych podwykonawców) nie pociąga za sobą możliwości naliczania dodatkowej zapłaty za generalne wykonawstwo ani wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.

12. Suma wartości robót zlecanych na rzecz podwykonawców (dalszych podwykonawców) nie może być wyższa od wartości wynagrodzenia dla zakresu podwykonawstwa wskazanego w ofercie.

13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

14. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

WYNAGRODZENIE I ZASADY PŁATNOŚCI

§9

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 oraz za wszystkie materiały i środki produkcji użyte do jego wykonania, Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie za całkowitą cenę :

brutto ……………………. zł (słownie: ………… zł),

w której zawarty jest podatek VAT 23 %

- zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w dn. …………………… r.

Zapłata wynagrodzenia wykonawcy inwestycji nastąpi po wykonaniu inwestycji w całości w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego- zadanie finansowane ze środków „ POLSKI ŁAD”.

2. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, określone w Ofercie Wykonawcy, która stanowi załącznik do umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ilości prac oraz materiałów, robocizny i sprzętu koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy. Podwyższenie wysokości wynagrodzenia ryczałtowego jest dopuszczalne w przypadkach określonych w przepisie art. 632 k.c.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksową realizację przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy oraz wszelkie koszty związane z przekazaniem do użytkowania i sporządzeniem dokumentacji powykonawczej (w tym w szczególności: zapewnienia nadzorów technicznych, specjalistycznych i odbiorów przez odpowiednie służby - w trakcie prowadzenia robót i po ich wykonaniu) , w tym również:

a) wszelkie koszty związane z urządzeniem i utrzymaniem placu budowy i terenu zaplecza budowy 	(tj. w szczególności koszty zamontowania liczników zużycia wody, energii elektrycznej itp. oraz 	koszty zużycia mediów w okresie realizacji przedmiotu umowy), oraz z ochroną znajdującego się na 	nim mienia,

b) wszelkie koszty związane z uporządkowaniem placu budowy po zakończeniu robót, utylizację i 	składowanie na wysypiskach gruzu i innych materiałów pochodzących z rozbiórek i demontaży,

c) wszelkie koszty związane z wykonaniem pomiarów wykonanych instalacji, wykonaniem prób, 	opinii, obsługi geodezyjnej, inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej, itp.,

d) wszelkie koszty zabezpieczenia miejsca wykonywanych robót przed wejściem niepożądanych 	osób za okres od przejęcia placu budowy do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

4. Podstawą dla wystawienia faktur VAT w każdym przypadku będą podpisane przez branżowego inspektora nadzoru oraz inspektora koordynującego protokoły odbioru wraz z tabelą elementów rozliczeniowych, za wykonanie poszczególnych etapów robót (odpowiednio: częściowe i końcowy), stwierdzające bezusterkowe ich wykonanie.

5. Podstawą wypłaty wynagrodzenia stanowi prawidłowo wystawiona faktura wraz z załączonym oryginałem protokołu odbioru.

6. Wypłata wynagrodzenia objętego fakturami będzie następować w terminie do 30 dni, licząc od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu. Płatności zostaną zrealizowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Za dzień dokonania płatności, strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. Jeżeli przedmiot umowy będzie realizowany przez podwykonawców (dalszych podwykonawców), odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), ograniczona jest wyłącznie do należności powstałych po:

a) Zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 	roboty 	budowlane objęte przedmiotem zamówienia.

8. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przypadnie później niż termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikający z ust. 7, Zamawiający uprawniony jest wstrzymać się z zapłatą części wynagrodzenia należnego Wykonawcy, odpowiadającej kwocie istniejącego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu dokonania zapłaty tego wynagrodzenia i pisemnego oświadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzającego tą zapłatę.

Za okres uzasadnionego wstrzymania się przez Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy nie należą się odsetki.

9. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców (dalszych podwykonawców), strony ustalają następujące zasady płatności wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy:

a) Wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) zostanie 	zapłacone Wykonawcy wyłącznie pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę wraz z fakturą 	dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) lub	pisemnych oświadczeń podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzającego tą zapłatę.

Ponadto, Wykonawca zobligowany jest złożyć wraz z fakturą swoje pisemne oświadczenie o 	wysokości i terminie wymagalności wynagrodzenia należnego wszystkim podwykonawcom 	(dalszym podwykonawcom).

b) Wykonawca może upoważnić Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na 	rachunek podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku do wystawionej przez 	siebie faktury, 	Wykonawca dołączy kopie faktur wystawionych przez podwykonawcę (dalszego 	podwykonawcę) zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo, a ponadto dyspozycję 	bezpośredniego uiszczenia płatności objętych tymi fakturami przelewem z rachunku 	Zamawiającego na wskazany w tych fakturach rachunek bankowy podwykonawcy (dalszego 	podwykonawcy).

10. W razie naruszenia reguł określonych w ust. 10 pkt. a-b lub powzięcia informacji o uchylaniu się Wykonawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), Zamawiający uprawniony będzie do dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie uwag w tym przedmiocie w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmie wyłącznie należne wynagrodzenie, tj. bez odsetek.

11. W sytuacji zgłoszenia przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 7, uwag dotyczących zamiaru dokonania przez Zamawiającego zapłaty bezpośredniej, Zamawiający może:

a) Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 	podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty.

b) Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 	dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 	wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy.

c) Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 	jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

13. W przypadku dokonania płatności na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio potrącone o kwoty wypłacone podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy).

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

§10

1. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru - skwitowanie tej czynności następuje poprzez dokonanie stosownego wpisu do dziennika budowy– w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od daty zgłoszenia robót zanikających przez Wykonawcę.

2. Strony dopuszczają odbiory częściowe elementów robót, stanowiących odrębną całość. Wykonawca każdorazowo zgłasza dokonując wpisu do dziennika budowy, a Zamawiający dokonuje odbioru niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie nie przekraczającym 7 dni), tak aby nie powodować przerw w wykonywaniu robót będących przedmiotem umowy – również dokonując wpisania do dziennika budowy ustaleń, przez upoważnionego inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.  Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w szczególności:

1) świadectwa jakości,

2) certyfikaty,

3) świadectwa wykonanych prób lub badań,

4) atesty dotyczące odbierania elementu robót,

5) karty przekazania odpadu,

6) oświadczenie o nie korzystaniu przy realizacji przedmiotu umowy z Podwykonawców lub 	oświadczenie Podwykonawców, (dalszych podwykonawców), że ich roszczenia finansowe z tytułu 	wykonania robót w danej części zadania zostały zaspokojone. W oświadczeniu Podwykonawca 	(dalszy 	podwykonawca) wskazuje oznaczenie umowy a także faktury lub rachunku oraz wskazuje precyzyjnie zakres wykonanych robót, usług lub dostaw.

Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę „protokołu robót wykonanych częściowo” potwierdzonego przez upoważnionego inspektora nadzoru. Protokół ten powinien być sporządzony na podstawie stopnia zaawansowania robót określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Odbiór częściowy (robót częściowo wykonanych) służy jedynie dla umożliwienia Zamawiającemu dokonywania Wykonawcy zapłaty za częściowo wykonane roboty w okresach miesięcznych.

4. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia następuje po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na przedmiot umowy, na podstawie złożonego Zamawiającemu wniosku Wykonawcy o dokonanie odbioru końcowego, zawierającego w swojej treści zgłoszenie wykonania robót budowlanych, do którego załączone będzie oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także sąsiednich ulic (w przypadku korzystania z nich), sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.

Do wniosku o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca załącza ponadto:

- kompletną dokumentację powykonawczą – potwierdzoną przez projektanta i inspektora nadzoru oraz instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń, wraz z mapą geodezyjną powykonawczą

- listę wszystkich podwykonawców przy udziale których wykonywał przedmiot umowy

- oświadczenie podwykonawców (dalszych podwykonawców) na zawarcie umowy z którymi Zamawiający wyraził zgodę, że ich roszczenia finansowe za wykonane roboty w tym zadaniu zostały zaspokojone,

- dokument gwarancyjny,

- dokumentację fotograficzną z budowy obiektu,

- wyniki prób i sprawdzeń

Data przyjęcia przez Zamawiającego bez uwag wniosku Wykonawcy zawierającego zgłoszenie do odbioru końcowego wykonania robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy, jest potwierdzeniem terminu zakończenia wykonywania przedmiotu umowy.

Potwierdzenie złożenia wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem wniosku bez uwag.

5. Rozpoczęcie czynności odbioru końcowego nastąpi w terminie do 7 dni licząc od daty przyjęcia przez Zamawiającego bez uwag wniosku Wykonawcy, zawierającego zgłoszenie do odbioru końcowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić najpóźniej 14 dnia licząc od dnia rozpoczęcia. W czynnościach odbioru końcowego uczestniczą kierownik budowy, kierownicy robót, przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego oraz Inspektorzy nadzoru.

6. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru końcowego.

7. Jeżeli odbiór końcowy nie zostanie dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego, pomimo przyjęcia wniosku zawierającego zgłoszenie wykonania przedmiotu umowy do odbioru końcowego przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostanie w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy pomimo zgłoszenia do odbioru końcowego przez Wykonawcę i przyjęcia zgłoszenia przez Zamawiającego, nie jest gotowy do odbioru z powodu nie wykonania wszystkich robót budowlanych lub wadliwego wykonania robót budowlanych, to Zamawiający odmówi przeprowadzenia procedury odbioru z winy Wykonawcy. Wówczas Wykonawca pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy od dnia zgłoszenia do odbioru.

9. Strony ustalają, że Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w 1 egz. w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym oraz powykonawczą mapę geodezyjną wpisaną do ewidencji zasobów geodezyjnych.

10. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Użytkownika, Inspektorów nadzoru i Wykonawcy. Ustalenia z przeprowadzenia czynności odbioru ostatecznego zapisuje się w formie protokołu ostatecznego odbioru usunięcia wszystkich wad i braków ujawnionych w okresie gwarancji jakości za wady fizyczne i w okresie rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy.

Pozytywne ustalenia zawarte w tym protokole w zakresie usunięcia wszystkich wad i braków ujawnionych w okresie gwarancji jakości i w okresie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, powodują, że Wykonawca zostaje zwolniony z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad i braków.

11. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót budowlanych niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie wyznaczonym w porozumieniu z Zamawiającym.

Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do robót naprawczych natychmiast po ich stwierdzeniu.

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z ust 5 Zamawiający może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, który wyraża na to zgodę poprzez zawarcie niniejszej umowy.

Potrącenie nastąpi z faktury wystawionej przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy. Na co Wykonawca wyraża zgodę.

13. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.

Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY

§11

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbieżności postanowień gwarancyjnych, stosuje się warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla Zamawiającego.

2. Wykonawca, zgodnie z ofertą udziela gwarancji:

- na okres ………………………….. od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego inwestycji stwierdzającego bezusterkowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,

Rękojmia za wady fizyczne i prawne na materiały, urządzenia i oprogramowanie oraz wszelkie prace, w tym roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, udzielona jest na okres równy okresowi  gwarancji.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji. Wykonawcę obciążają wszelkie koszty i ryzyka związane z koniecznością usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

4. Przysługujące Zamawiającemu uprawnienia z tytułu gwarancji nie skutkują powstaniem po jego stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztów. W przypadku konieczności zawarcia umów serwisowych z dostawcą lub producentem elementów składających się na przedmiot umowy, Wykonawca w celu zachowania gwarancji, zobowiązany jest do ich zawarcia na własny koszt, na cały okres gwarancji oraz do poinformowania o tym Zamawiającego.

5. Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

6. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, licząc od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie może nastąpić według wyboru Zamawiającego w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Wykonawca zobligowany jest na własny koszt do usunięcia wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji. Wykonawca przystąpi do usuwania wad w terminie do 14 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6.

8. Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca będzie usuwać na własny koszt oraz w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Dotyczy to zarówno czynności / robót jak też wszelkich materiałów, części, urządzeń, sprzętu etc. podjętych i zastosowanych w związku z usuwaniem wady.

9. Wady będą usuwane w obiekcie Zamawiającego, chyba że sprzeciwia się temu charakter naprawy.

10. Niezależnie od udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji jakości.

11.  Wybór przysługujących uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości, należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego. Zamawiający ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości, jeżeli zostały one zgłoszone w tym okresie.

12. Jeżeli użyte do wykonania przedmiotu umowy urządzenia, elementy technologii i wyposażenia będą miały gwarancje jakości udzielone przez producenta dłuższe niż wskazana w ust. 2, to Wykonawca zobowiązuje się przekazać te gwarancje jakości Zamawiającemu w trakcie przeglądu gwarancyjnego dokonanego w ostatnim, roku eksploatacji obiektu (Przedmiotu umowy).

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§12

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§13

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 90 dni, licząc od dnia, w którym dowiedział się o zaistnieniu następujących okoliczności:

a) Zajęcia istotnych składników majątku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sądu, organu 	egzekucyjnego lub innego organu władzy publicznej.

b) Nie przystąpienia przez Wykonawcę do czynności przekazania placu budowy lub nieuzasadnionej 	odmowy przejęcia przez Wykonawcę placu budowy.

c) Opóźnienia w rozpoczęciu przez Wykonawcę realizacji robót budowlanych, jeżeli stan taki istnieje 	pomimo uprzedniego wezwania do przystąpienia do robót.

d) Nieuzasadnionego zaprzestania przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy na okres 	przekraczający 21 dni kalendarzowych.

e) Wykonywania przez Wykonawcę robót niezgodnie z dokumentacją lub sztuką budowlaną.

f) Stwierdzenia, że Wykonawca nienależycie wykonuje przedmiot umowy i pomimo pisemnego 	wezwania Zamawiającego nie zmienił sposobu wykonawstwa.

g) Pozostawania przez Wykonawcę w zwłoce z realizacją przedmiotu umowy tak dalece, że wątpliwe 	jest dochowanie określonego w § 2 ust. 1 terminu zakończenia robót oraz po mimo przedstawienia 	Zamawiającemu uaktualnionego harmonogramu rzeczowo finansowego i programu naprawczego.

h) Pozostawania przez Wykonawcę w co najmniej 14 dniowej zwłoce z usunięciem wad przedmiotu 	umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

i) Rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, a w szczególności 	wykonywania robót budowlanych niezgodnie z warunkami zamówienia i ofertą.

j) Ustalenia, iż wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy utraciło 	moc wiążącą.

k) Dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcom (dalszym 	podwykonawcom)

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz wskazania przyczyny odstąpienia.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 1, Zamawiający zachowuje prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

5. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca zobligowany jest:

a) Wstrzymać dalszą realizację umowy poza robotami określonymi przez Zamawiającego, 	koniecznymi dla zabezpieczenia prac wykonanych.

b) Usunąć sprzęt budowlano – montażowy oraz wycofać swój personel z terenu budowy.

c) Uporządkować teren budowy.

d) Przekazać Zamawiającemu wszelkie prawa (tytuły etc.) dotyczące przedmiotu umowy – aktualne 	na dzień odstąpienia.

e) Dostarczyć Zamawiającemu całą dokumentację techniczną, wszelkie rysunki, specyfikacje i inne 	dokumenty związane z realizacją przedmiotu umowy, a także dokumenty o których mowa w §12 – 	aktualne na dzień odstąpienia.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyłącznie za roboty budowlane wykonane na dzień odstąpienia od umowy. Podstawą do wyceny wykonanych robót będzie protokół inwentaryzacji stanu zaawansowania robót, sporządzony przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Postanowienia dotyczące płatności dla podwykonawców (dalszych podwykonawców) stosuje się odpowiednio.

7. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może wejść na teren budowy i zakończyć realizację przedmiotu umowy we własnym zakresie lub przy wykorzystaniu innych podmiotów.

8. W sytuacji opisanej w ust. 7, Zamawiającemu przysługuje wobec Wykonawcy roszczenie odszkodowawcze, niezależnie od naliczonej kary umownej.

KARY UMOWNE

§14

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

a) Każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 – w wysokości                  	0,1 % wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w § 9

b) Każdy dzień zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w trakcie realizacji, w 	terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z §10 – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 	całkowitego brutto wskazanego w §9

c) Każdy dzień zwłoki w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w terminie 	wyznaczonym zgodnie z §11 ust. 7 – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia całkowitego brutto 	wskazanego w §9

d) Każdy dzień zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-	finansowego w terminie określonym w §2 ust.3 - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia całkowitego 	brutto wskazanego w §9

e) Każdy dzień zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu skorygowanego harmonogramu 	rzeczowo-finansowego w terminie określonym w § 2 ust. 5 - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia 	całkowitego brutto wskazanego w § 9

f) Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 	wysokości 20 % wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w §9

g) Brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 	podwykonawcom - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w §9 za 	każdy 	taki stwierdzony przypadek.

h) Nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 	są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia całkowitego 	brutto 	wskazanego w §9 za każdy taki stwierdzony przypadek.

i) Nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 	jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w §9 za każdy taki 	stwierdzony przypadek.

j) Za nieprzedłożenie Wykazu osób, o którym mowa w § 5 wraz z oświadczeniem, że są one 	zatrudnione na umowę o pracę lub jego aktualizacji, w wysokości 1000 zł, za każdy taki przypadek.

k) Za odmowę przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie kopii umów o pracę 	zawartych przez Wykonawcę, o których mowa w § 5 w wysokości 500 zł za każdy przypadek. Kara 	może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby w przypadku nieprzedłożenia do 	wglądu lub nieprzedłożenia w terminie przez Wykonawcę w/w dokumentów.

l) Za niedopełnienie wymogu zatrudniania osób, które będą realizować zamówienie na podstawie 	umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości równej kwocie minimalnego 	wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za 	pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 	Wykonawcę	wymogu zatrudniania osób realizujących roboty na podstawie umowy o pracę w 	rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) – osobno za każdą osobę w każdym miesiącu, w którym 	nie 	dopełniono przedmiotowego wymogu. Kara umowna może być nakładana wielokrotnie i 	dotyczyć tej samej osoby, jednak w stosunku do tej samej osoby może być ona nałożona 	wyłącznie jednokrotnie w każdym miesiącu kalendarzowym.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia zarówno kary umownej z tytułu odstąpienia oraz zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych z innych tytułów np. w przypadku nie otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych z powodów za które winę ponosi Wykonawca.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych zapłaty odszkodowania przenoszącego wysokość określonych kar umownych.

4. Strony uzgadniają, iż Zamawiający uprawniony jest do potrącania należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy – bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do zapłaty naliczonych kar.

ZMIANA UMOWY

§15

1. Poza przesłankami opisanymi w §2 ust.16-19 strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub innej jej zmiany, o których mowa w §2 o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożony termin wykonania lub w następujących sytuacjach:

a) Gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 	robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi 	przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania 	prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 	odpowiedzialność.

b) Gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 	właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 	przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 	następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

c) Jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 	wykonywania 	przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z 	przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

d) Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 	postanowieniami.

e) Zmiany przepisów prawa  istotnych dla  postanowień  zawartej umowy.

f) Poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót 	budowlanych, dostaw lub zmiana technologii.

g) Aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany 	obowiązujących przepisów prawnych lub/i techniczno–budowlanych, konieczność opracowania 	ekspertyz, opinii archeologicznych.

h) w przypadku zmiany specjalistów przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną 	zgodą zamawiającego.

- Wykonawca z własnej inicjatywy może zaproponować zmianę specjalistów w następujących przypadkach:

•	śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych specjalisty,

•	nie wywiązywania się specjalisty z obowiązków wynikających z umowy,

•	jeśli zmiana specjalisty jest konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacja).

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany specjalisty, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy.

- W przypadku zmiany specjalisty – nowy specjalista musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty.

- Wykonawca zobowiązany jest zmienić specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

3. Na wniosek Wykonawcy i po spełnieniu warunków określonych we wzorze umowy dotyczących podwykonawstwa, Wykonawca może modyfikować w trakcie wykonywania zamówienia złożone w ofercie deklaracje odnośnie podwykonawstwa poprzez:

a) Wskazanie innych podwykonawców.

b) Rezygnację z podwykonawców.

4. Dopuszcza się możliwość podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia w przypadku mającej wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług VAT. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio obniżone lub 	podwyższone o wartość o jaką ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT przy czym:

- w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT – cena oferty netto nie może być wyższa niż  	zadeklarowana  w formularzu ofertowym.  Wartość wynagrodzenia brutto nie ulegnie zmianie w 	okresie  obowiązywania umowy.

- w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT - cena oferty netto nie może być wyższe niż  	zadeklarowana  w formularzu ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona z 	odpowiednim zastosowaniem   zmniejszonej stawki podatku VAT.

5. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy na podstawie powyższych zapisów, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie do 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5, wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. Brak uzasadnienia żądania zmiany umowy spowoduje odrzucenie takiego wniosku.

8. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

10. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

11. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:

a) Danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy.

b) Danych teleadresowych.

c) Danych rejestrowych.

12. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

§16

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058, z późn. zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

2. Wykonawca (będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych w zakresie obejmującym imię i nazwisko.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

§17

1. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) nie może przelać na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

2. Obowiązki kierownika budowy ze strony Wykonawcy pełnić będzie: ……………………………..…………….

3. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego - koordynującego ze strony Zamawiającego pełnić będzie: …………………………………………..

4. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób, o których mowa powyżej, w trakcie obowiązywania umowy, pod warunkiem, iż nowe osoby będą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

5. Zmiana osób, o których mowa powyżej, dla swej skuteczności wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§18

1. Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy O prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo własności przemysłowej oraz odpowiednie przepisy wykonawcze.

2. Wszystkie spory wynikłe na tle wykonania umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

Wykaz załączników do umowy:

zał. 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zał. 2 Dokumentacja techniczna

zał. 3 Oferta Wykonawcy

zał. 4 i 4a  Oświadczenia

ZAMAWIAJĄCY : 									WYKONAWCA:

Zał. nr 4

……………………………..………………………

(miejscowość, data)

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczam(y), że według stanu na dzień dzisiejszy nie posiadam(y) żadnych zaległości finansowych w zapłacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawców, dalszych podwykonawców, dostawców i usługodawców, realizujących na moje/nasze zlecenie lub za moją/naszą zgodą i wiedzą prace, roboty, usługi i dostawy w ramach umowy nr ……………………. Z dnia ………………………… na realizację zamówienia pn.

„………………………….”

W załączeniu przekazuję oświadczenia następujących podwykonawców, dalszych podwykonawców, dostawców i usługodawców opisanych wyżej:

- …………………………………………..

- …………………………………………..

……………………………………………..………………………

(podpis Wykonawcy)

Zał. nr 4a

……………………..………………………

(miejscowość, data)

Oświadczenie Podwykonawcy

Oświadczam(y), że według stanu na dzień dzisiejszy nie posiadam(y) żadnych wymagalnych roszczeń finansowych wobec Wykonawcy - firmy ………………………………………………………….. z/s ul. …………………….., …..-…. ……………………., realizującej zamówienie pn.

„…………………………………………………….”

w ramach umowy nr …………………………. z dnia …………………r.

W szczególności oświadczam(y), że wyżej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz mojej/naszej* firmy (jako podwykonawcy / dalszego podwykonawcy / usługodawcy / dostawcy*) z zapłatą jakiejkolwiek części wynagrodzenia przysługującego mojej/naszej* firmie z tytułu realizacji umowy nr ……………………………… z dnia ………………….. zawartej pomiędzy moją/naszą* firmą (jako podwykonawcą/dalszym podwykonawcą / usługodawcą/dostawcą*), a ……………………………….., która to umowa została zatwierdzona przez Zamawiającego w dniu ………………….

……………………………………………………………..………………….

(podpis Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy/ Usługodawcy/Dostawcy*)

*niepotrzebne skreślić

KARTA GWARANCYJNA

Sporządzona w dniu: ………………………. r.

1. Nazwa Zamawiającego:        	……………………….

Adres Zamawiającego:         	 ………………………….

2. Wykonawca: …………………………………………..

3. Umowa : 	………………………..

4. Przedmiot umowy: „……………………………..”

5. Data odbioru końcowego: ……………………..r.

Gwarancja obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane wykonane i materiały użyte w ramach umów, o których mowa w pkt 3.

Warunki gwarancji

1.	Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

2.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.

3.	Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi ……….. miesięcy , od dnia spisania protokołu odbioru końcowego w zakresie wolnym od wad, a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym od dnia protokolarnego potwierdzenia ich usunięcia,

4.	W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

5.	W przypadku ujawnienia wady Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy na piśmie.

6.	Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

a)	jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z obowiązującymi przepisami - niezwłocznie;

b)	w pozostałych przypadkach w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

7.	W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, stwierdzonych w okresie gwarancji, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt Wykonawcy.

8.	Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego.

9.	W przypadku, o którym mowa w pkt. 7. Zamawiający nie traci gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

10.	Dokumentację powykonawczą i protokół przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania przechowuje Zamawiający.

11.	Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

12.	Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji.

Warunki gwarancji podpisali:

……………………………………………..

Udzielający gwarancji upoważniony

przedstawiciel Wykonawcy

………………………………………………

Przyjmujący gwarancję

przedstawiciel Zamawiającego