Załącznik nr 1

ZDP.SD.4131.98.2022.MKK

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie ścinki poboczy drogi powiatowej nr 1700Z na odcinku od granicy administracyjnej miasta Stargard do msc. Klępino posesja nr 1”

Kod CPV – 45233141-9 (roboty w zakresie konserwacji dróg)

- Termin realizacji zamówienia: 15.11.2022 r.

- Łączna powierzchnia ścinki pobocza: ok. 3 000 m2. Jednostką obmiarową ścinki pobocza jest 1,00 m2.

- Roboty wykonywane będą w pasie drogowym dróg powiatu stargardzkiego. Dokładną lokalizację robót Zamawiający wskaże wyłonionemu Wykonawcy.

- Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje:

- transport sprzętu i dojazd do miejsca wykonywania robót;

- prace pomiarowe i przygotowawcze;

- ścinanie poboczy na szerokości 1,5m po obu stronach jezdni, o grubości średnio 15 cm,  ze spadkiem poprzecznym 6% od krawędzi jezdni

- wywóz nadmiaru gruntu, uzyskanego podczas ścinania poboczy na odkład do miejsca, które Wykonawca sobie zapewni, ewentualnie w zaniżone miejsca przedmiotowego odcinka drogi, w uzgodnieniu z Zamawiającym;

- ścięcie i zagęszczenie podłoża;

- oznakowanie i zabezpieczenie robót.

- Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz obowiązującymi przepisami i zasadami BHP.