# Zał. Nr 2 do SIWZ – wzór projektu umowy

Zamawiający:

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 Skołyszyn 12

tel. /fax 013 4491062-64

e-mail: przetargi@skolyszyn.pl;  gmina@skolyszyn.pl

strona internetowa: www.bip.skolyszyn.pl

Oznaczenie sprawy: GPIR.271.2.43.2019

# UMOWA PROJEKT O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

zawarta w dniu: .......................................... 2019 r. pomiędzy: Gminą Skołyszyn, z siedzibą:  38-242 Skołyszyn 12, reprezentowaną przez: Bogusław Kręcisz –Wójt Gminy, przy udziale Jacka Kędziora – Skarbnika Gminy - zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM ,

a:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

z siedzibą: ...................................................................................................................................................................

(dane rejestrowe – wpis do ewidencji, odpis z rejestru)

reprezentowanym przez:

......................................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ.

Podstawa prawna

§ 1

- Oferta Wykonawcy została wybrana w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn.zm.), na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

2.   Integralną częścią niniejszej umowy jest:

1)  	Oferta Wykonawcy z dnia ..............................

2)  	Zapytanie ofertowe, dokumentacja budowlana.

Przedmiot Umowy

§ 2

- Nazwa zadania: „Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania w istniejącym piętrowym budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa (GOKiCZ) na potrzeby powstania klubu „Senior+”.”.”.

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy pomieszczeń budynku GOKiCZ w Skołyszynie na potrzeby powstania klubu „Senior+”.

- Zakres zamówienia obejmuje wykonanie m.in następujących robót:

- Roboty demontażowe:

- Rozebranie ścian murowanych (ok. 18m2) wraz z ościeżnicami 
i skrzydłami drzwiowymi (3 szt.);

- Rozebranie ściany z płyt GK (ok. 5,50 m2) wraz z ościeżnicą i drzwiami 
(1 szt.);

- Demontaż WC (2 szt.), zlewozmywaka (1 szt.) oraz umywalki (1 szt.);

- Skucie posadzek z płytek (ok. 85m2) z cokolikami;

- Skucie okładziny ściennej z płytek (ok. 40m2);

- Wykucie w posadzce pochylni w celu wykonania zjazdu dla niepełnosprawnych;

- Demontaż istniejącej okładziny korkowej (ok. 15m2).

- Roboty budowlane:

- Wykonanie dwóch nadproży z belki stalowej 2xC220 wraz z obróbką;

- Murowanie ścian z pustaków SIPOREX gr. 12cm (ok. 17m2);

- Obsadzenie ościeżnic wraz z drzwiami zgodnie z projektem (4 szt.).

- Roboty budowlane wykończeniowe:

- Ułożenie posadzek z płytek wraz z cokolikami w pomieszczeniach: 
WC z przedsionkami (męski, damski, dla niepełnosprawnych), korytarzu, szatni, kuchni oraz pomieszczeniu magazynowym (łącznie ok. 75m2);

- Wykonanie okładziny ściennej z płytek w pomieszczeniach WC 
i przedsionkach do wysokości 2,0m (ok. 43m2);

- Szpachlowanie i malowanie ścian (ok. 122m2) i sufitów (ok 95m2);

- Montaż luster na ścianie w korytarzu (2,00x4,00m);

- Wykonanie aneksu kuchennego wraz z zabudowanymi urządzeniami AGD (urządzenia powinny posiadać certyfikat CE oraz klasę energetyczną nie gorszą niż A+):

- Meble – rozmieszczenie zgodnie z rzutem będącym częścią załączonej dokumentacji projektowej, zabudowa dolna i górna;

- Lodówka -  wymiary dostosowane do zabudowy aneksu kuchennego (wysokość min. 185 cm), z zamrażarką;

- Zmywarka – wymiary dostosowane do zabudowy aneksu kuchennego (szerokość min. 60 cm):

- Zlewozmywak – dwukomorowy ceramiczny;

- Kuchenka elektryczna z piekarnikiem:

- Piekarnik elektryczny – wymiary dostosowane do zabudowy aneksu kuchennego (pojemność ok. 70 l);

- Okap z wentylatorem wyciągowym;

- Wentylacja:

- Wykonanie wentylacji z wykorzystaniem istniejących przewodów wentylacyjnych zgodnie z załączonym projektem (4 szt.);

- Wykonanie nowych otworów wentylacyjnych zgodnie z załączonym projektem (w pomieszczeniach WC) (2 szt.);

- Wykonanie kurtyny powietrznej o parametrach wynikających z wielkości pomieszczenia do którego jest przeznaczona (szatnia);

- Instalacja wodna:

- Wykonanie instalacji wodnej zgodnie z załączonym projektem (włączenie do istniejącej instalacji wodnej);

- Montaż nowych podgrzewaczy przepływowych w łazienkach i kuchni (4 szt.);

- Biały montaż z uzbrojeniem tj. WC (2 szt.), WC dla niepełnosprawnych wraz uchwytem dla niepełnosprawnych (1 szt.), umywalka (3 szt.);

- Instalacja kanalizacji sanitarnej:

- Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej tj. przeprowadzenie nowej nici kanalizacyjnej przez podłoże (konieczne wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych wewnątrz budynku) z wyprowadzeniem na zewnątrz budynku oraz wpięciem do istniejącej studzienki kanalizacyjnej (zgodnie z załączonym projektem) – roboty należy prowadzić z należytą starannością, zachowując konieczne spadki oraz przewidzieć odtworzenie podłogi (panele) w pomieszczeniu nie będącym częścią załączonego opracowania projektowego oraz odtworzenie kostki na zewnątrz budynku;

- Wpięcie projektowanych urządzeń (WC, umywalki, zlewozmywak, zmywarka) oraz pionu kanalizacyjnego znajdującego się w pomieszczeniu nie będącym częścią załączonego opracowania projektowego do nowobudowanej nici kanalizacyjnej;

- Inne roboty towarzyszące powstałe w wyniku prowadzonych prac związanych z wykonaniem instalacji sanitarnej;

- Instalacja centralnego ogrzewania:

- Przełożenie istniejących grzejników płytowych (3 szt.) z wpięciem 
do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z załączonym projektem;

- Instalacje elektryczne:

- Wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z załączonym projektem;

- Roboty porządkowe:

- Wywóz gruzu i odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót 
w miejsce wskazane przez Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, używając materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Wyrobach Budowlanych (Dz.U. z 2019 r., poz. 266 z późn.zm.).

- Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę do realizacji zamówienia powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

- Polskim Normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącym te normy;

- wymaganiom dokumentacji projektowo – kosztorysowej;

- wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Obowiązki Stron

§ 3

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)  Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy.

2) 	 Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego.

3)  Odbiór przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 8.

4)  Terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 6 umowy.

2.   	Do obowiązków Wykonawcy należy:

1)  Realizacja przedmiotu niniejszej Umowy z wykorzystaniem materiałów własnych.

2)  Prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie z zasadami sztuki  
 budowlanej, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.

3)   Zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż.

4)   Wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej Umowy.

5) 	 Dostarczanie na każde żądanie Zamawiającego niezbędnych atestów, certyfikatów, wyników  
 oraz protokołów badań, sprawdzeń i prób dotyczących materiałów oraz robót realizowanych   
 w ramach przedmiotu niniejszej Umowy.

6) 	 Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu  
 przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących  
 przedmiot niniejszej Umowy.

7) 	 Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy oraz 
              utrzymanie stałego dostępu do wszystkich posesji zlokalizowanych wokół placu budowy, 
              chyba że ustalono lub poinstruowano inaczej.

8) 	 Dbanie o porządek na placu budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie  
 budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

9) 	 Po zakończeniu i przekazaniu robót – uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy 
 będącego jego własnością, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych  
 przez Wykonawcę.

10)  Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób umożliwiający korzystanie z 
 drogi przez użytkowników. Możliwe jest krótkotrwałe wstrzymanie ruchu na czas realizacji  
 niezbędnych prac związanych z ułożeniem nawierzchni. W takim  przypadku Wykonawca 
 poinformuje mieszkańców oraz odpowiednie służby ratowniczo – interwencyjne z co 
 najmniej 3 –dniowym wyprzedzeniem.

11) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie 
 trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin 
 technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia.

12)  Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy niezwłocznie po zakończeniu 
 robót, lecz nie później niż 14 dni od daty odbioru końcowego.

13)	 Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie  
 trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin 
 technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia.

14)	 Zapewnienie stałej obsługi geodezyjnej inwestycji, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji 
  powykonawczej.

15)  Wykonawca jest zobowiązany do uregulowania należności za dostawę mediów niezbędnych   
 do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawcę umowami z  
 poszczególnymi dostawcami.

16)  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z jego winy w trakcie 
 realizacji przedmiotu umowy i zobowiązany jest do ich naprawienia własnym kosztem i  
 staraniem.

Podwykonawcy

§ 4

- [Wykonawca wykona roboty objęte zamówieniem osobiście, bez udziału podwykonawców]*

[Następujące roboty Wykonawca wykona przy udziale podwykonawców]:*

................................................................................................................................................

/nazwa i adres podwykonawców i zakres zleconych robót/

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w trakcie realizacji zamówienia publicznego jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 1% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku, o którym mowa w ppkt 3, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w umowie 
o podwykonawstwo jest dłuższy niż określony w ppkt 7, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie do 7 dni od poinformowania Wykonawcy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w umowie z Wykonawcą.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ppkt 6 dotyczy wyłącznie należności powstałych 
z przedłożonej Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem jest świadczenie usługi objętej niniejszym zamówieniem i obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ppkt 8 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

a)  	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

b)	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c)	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Terminy realizacji przedmiotu Umowy

§ 5

1.     Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

1) Termin przekazania placu budowy - w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

2)  Termin rozpoczęcia robót:          (przewidywany:  lipiec 2019 r.)

3) 	Termin zakończenia robót: ………………………………. (do 30 wrzesień 2019 r.).

4)	Za termin zakończenia robót, o którym mowa w pkt 3, strony przyjmują całkowite zakończenie prac, uprzątnięcie terenu oraz pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę Zamawiającemu zakończenia robót.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 6

- Strony określają  wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, ustalone na podstawie oferty  Wykonawcy w wysokości:

- netto ....................................................................................................................................... zł;

- podatek VAT ..........% .......................................................................................................... zł;

- brutto ..................................................................................................................................... zł;

- słownie: .......................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2.    Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje, m.in.:

1) 	Wszystkie koszty związane z zakupem i zużyciem materiałów i urządzeń przewidzianych do wykonania przedmiotu umowy, w tym urządzeń przechodzących na własność Zamawiającego.

2) 	Wszystkie koszty związane z organizacją, ochroną i oznakowaniem miejsca budowy, zaplecza budowy i ich otoczenia, obsługą geodezyjną.

3) 	Wszelkie koszty związane z wywozem i utylizacją odpadów po robotach budowlanych.

4) 	  Wszelkie koszty towarzyszące podczas wykonywania robót.

3. 	Wykonawca nie ma prawa do wystawienia faktury przed terminem usunięcia usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego.

Zasady płatności wynagrodzenia

§ 7

    - Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego. Datą płatności jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

    - Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

    - Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest** płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP :  ...........................

    - Wykonawca oświadcza, że w wyniku zawarcia niniejszej umowy u Zamawiającego powstaje / nie powstaje* obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, według poniższego zestawienia:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

    - Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP: 685-16-51-203.

    - Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.

Odbiory robót

§ 8

1. 	Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru będzie faktyczne całkowite wykonanie robót.

- Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego w terminie do 14 dni kalendarzowych od  zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Z odbioru końcowego każdorazowo zostanie sporządzony protokół końcowego odbioru robót.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, lub roboty nie zostały wykonane w sposób prawidłowy, zgodnie z warunkami umowy  - Zamawiający może: odmówić odbioru do czasu usunięcia tych usterek lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie usterek. Do czasu usunięcia usterek odbiór będzie wstrzymany. Termin na usunięcie usterek nie może przekroczyć 7 dni kalendarzowych – w tym okresie nie będą naliczane kary za zwłokę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia, 
a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie do wysokości uzgodnionej przez Strony. Nie zwalnia to Wykonawcy do zapłaty kar umownych określonych w § 10 umowy.

- Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentacje powykonawczą zawierającą: atesty, certyfikaty, poświadczenia jakości,  gwarancje dotyczące wbudowanych materiałów i instalacji zamontowanych lub wykonanych 
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, protokoły z badań.

- Atesty, certyfikaty i gwarancje winny być przedstawiane do wglądu Inspektorowi Nadzoru na etapie dostawy.

- Warunkiem dokonania odbioru końcowego zadania jest całkowite zakończenie robót w zakresie objętym zamówieniem, uprzątnięcie terenu, przedstawienie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru następujących dokumentów:

1)	 Przedstawienie wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących budowy wraz ze 
      zgłoszeniem przez kierownika budowy gotowości do odbioru robót.

2) Przedstawienie protokołów z wykonania prób szczelności wykonanych instalacji, pomiarów 
      wykonanego oświetlenia (badania kabli,  uziemienia).

- Świadectwa jakości, certyfikaty wszystkich materiałów użytych w budowie.

- Świadectwa wykonanych prób, protokoły z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektowo - kosztorysową, przywróceniu terenu do stanu nie gorszego niż przed przystąpieniem do robót.

- Geodezyjną dokumentację powykonawczą (wykonanego przyłącza kanalizacyjnego).

- Kosztorys powykonawczy wykonanych robót, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia, 
a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie do wysokości uzgodnionej przez Strony. Nie zwalnia to Wykonawcy do zapłaty kar umownych określonych w § 11 umowy.

- Zakończenie procedury odbioru końcowego robót musi nastąpić w terminie do 30 dni kalendarzowych  od  zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót.

Osoby odpowiedzialne za realizację prac

§ 9

- Zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu 
z Zamawiającym.

- Przedstawicielami ze strony Zamawiającego do nadzorowania i odbioru robót są:

  - Pan Wojciech Kras  – kierownik referatu Inwestycji w Urzędzie Gminy Skołyszyn.

  - Pan Maciej Jastrząb – podinspektor ds. budownictwa w Urzędzie Gminy Skołyszyn.

  - Pan Grzegorz Szański – podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Skołyszyn.

  - ............................................................................. – Inspektor Nadzoru, uprawnienia Nr ................................................................................ ,który działa w granicach umocowania określonego przepisami Prawa Budowlanego aktualnie obowiązującego.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego wykonuje wszystkie obowiązki określone w Prawie Budowlanym, a w szczególności:

1)	Reprezentuje Zamawiającego na budowie przez sprawowanie  kontroli zgodności jej realizacji z  przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2)	Sprawdza jakość wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów  budowlanych, 
a w szczególności zapobiega zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie  dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

3) 	Sprawdza i odbiera roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające, uczestniczy   
w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowuje 
i bierze udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych wchodzących 
w skład wykonywanego przedmiotu umowy i przekazywanie ich do użytkowania.

4) 	Potwierdza faktycznie wykonane roboty oraz usunięcia wad, a także kontroluje rozliczenie budowy.

5)  Zawiadamia Zamawiającego o konieczności wykonania dodatkowych  nieprzewidzianych niniejszą umową robót celem prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

4.	Strony zgodnie ustalają, iż zmiana osoby Inspektora Nadzoru oraz pozostałych osób, reprezentujących Zamawiającego, nie stanowi zmiany umowy i jest dopuszczalna za uprzednim poinformowaniem Wykonawcy.

§ 10

- Przedstawicielami ze strony Wykonawcy są:

- Wykonawcę reprezentuje:  ..............................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(należy wskazać osoby wraz z zakresem upoważnienia)

- Kierownikiem budowy będzie:

........................................................................................................................................................... 
Nr uprawnień: ...................................................................................................................................

- Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:

1) 	Protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie  zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie  elementami środowiska  przyrodniczego i kulturowego.

2)  Prowadzenie dokumentacji budowy.

3) 	Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym Zamawiającego.

4)  Natychmiastowa realizacja zaleceń wydanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5) 	Zgłaszanie – pod rygorem utraty prawa do wynagrodzenia –  Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót  podlegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego prób i sprawdzeń w  instalacji, urządzeń technicznych, przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru.

6)  Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

7) 	Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru 
i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie  Zamawiającemu oświadczenia o: zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym 
i warunkami pozwolenia na budowę,  przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami;

8)  Doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy.

3. 	Strony zgodnie ustalają, iż zmiana osoby kierownika budowy oraz pozostałych osób, przedstawionych w ofercie przetargowej, nie stanowi zmiany umowy i jest dopuszczalna za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

4.	Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 1 
w następujących przypadkach:

1)  Śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych.

2)  Jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

5.   W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1, nowe osoby powołane do pełnienia w/w obowiązków muszą spełniać wymagania określone w odrębnych przepisach dla danej funkcji.

6.	Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 1, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.

Kary umowne

§ 11

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach.

- Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - Za każdy dzień opóźnienia w terminie zakończenia robót, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy z winy Wykonawcy, podwykonawców oraz za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu przez Wykonawcę kompletu wymaganych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru, 
o których mowa w § 8 ust. 7 umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy. Wysokość kar może przekroczyć wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy.

    - Za każdy dzień opóźnienia w terminie na usunięcie wad stwierdzonych podczas odbioru wymienionym w § 8 ust. 3 umowy lub w okresie gwarancji i rękojmi wymienionym w § 13 ust. 4 umowy, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy. Wysokość kar może przekroczyć wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy.

    - Za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, podwykonawców - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 6 ust. 1 umowy.

    - Za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
(wymienionych w § 12 umowy) w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 6 ust. 1 umowy.

    - Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę, podwykonawców, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 6 ust. 1 umowy.

    - W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy,  za każdy dzień opóźnienia.

    - W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającego umowy o podwykonawstwo,  
o której mowa w § 4 ust. 4 umowy lub w przypadku nie dokonania w terminie zmiany przedstawionej umowy, o której mowa w § 4 ust. 6 umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.

3.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy.

4.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionych szkód i utraconych korzyści.

5. 	Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

1) 	Z tytułu odstąpienia od umowy, rozwiązania umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego  w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy.

2)  Za zwłokę w zapłacie faktur,  w wysokości odsetek ustawowych, za każdy dzień zwłoki.

3)	Za zwłokę w dokonaniu odbioru - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za wymienionego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.

Odstąpienie od Umowy, Rozwiązanie Umowy

§ 12

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (bez możliwości naliczania przez Wykonawcę kar umownych) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że:

- Wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy:

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;

- Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w art. 395 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.).

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z winy Wykonawcy, w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania umowy w terminie 21 dni od daty przekazania placu budowy, nieuzasadnionej przerwy w wykonaniu robót trwającej dłużej niż 21 dni lub w jakimkolwiek innym przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania niniejszej umowy przez Wykonawcę.

- Zamawiający odstępuje od umowy w przypadkach określonych w ust. 2 w następującym trybie:

- W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania robót lub przerwie 
w wykonywaniu robót w terminie określonym w ust. 2 Zamawiający wysyła do Wykonawcy pismo wzywające do wykonywania robót.

- Jeżeli mimo wezwania Zamawiającego, Wykonawca nie przystąpi do wykonywania robót w terminie 3 dni od otrzymania pisma, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz domagać się zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 11 umowy.

- Zamawiający dopuszcza w szczególnych przypadkach odstąpienie od umowy (w całości lub jej  części), jeżeli z przyczyn nie zależnych od Wykonawcy nie jest możliwa realizacja lub 
dokończenie rozpoczętych prac (np. z powodu wystąpienia warunków atmosferycznych opisanych w § 14 ust. 2 pkt 1h umowy).

- Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- Zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1.

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

- Zamawiający może również rozwiązać umowę na każdym etapie postępowania, jeżeli uzna że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- W razie nie wywiązania się przez Wykonawcę w przewidzianym w umowie terminie 
z obowiązków wymienionych w umowie,  Zamawiający ma prawo sporządzić na własną rękę i na koszt Wykonawcy inwentaryzację robót oraz protokół przekazania terenu budowy, zawiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę oraz wprowadzić nowego Wykonawcę do dalszej realizacji robót na koszt dotychczasowego Wykonawcy.

- W razie odstąpienia od Umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania robót i zabezpieczenia niezakończonych robót oraz placu budowy, o ile Zamawiający zleci takie zabezpieczenie.

- Odstąpienie od umowy, czy też rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.

Gwarancja i rękojmia

§ 13

1.	Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie i zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz niniejszej umowie.

2.    Okres udzielonej rękojmi przez Wykonawcę musi być równy okresowi udzielonej gwarancji.

3. 	Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu niniejszej Umowy.

4. 	Przedmiot umowy będzie objęty ........ letnią/miesięczną* gwarancją i rękojmią. Okres gwarancji 
i rękojmi dotyczy całego zakresu zamówienia, obejmującego również zamontowane urządzenia 
i wyposażenie przez Wykonawcę.

5.  	Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

6.  	Jeśli w trakcie trwania rękojmi i gwarancji dojdzie do ujawnienia się wad przedmiotu Umowy lub do uszkodzeń, Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do ich nieodpłatnego usunięcia 
w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od pisemnego zgłoszenia Zamawiającego.

7. 	W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów albo specjalistów strony trzeciej – bez utraty praw wynikających 
z rękojmi.

8. 	Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego i potwierdzane pisemnie w terminie miesiąca od dnia wykrycia wady.

Zmiana umowy

§ 14

- Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na niżej określonych zasadach (przy zachowaniu warunków określonych w ust. 5):

- Termin realizacji przedmiotu Umowy może być zmieniony w przypadku, gdy niemożność dotrzymania terminu realizacji Umowy spowodowana będzie okolicznością, która wystąpiła po zawarciu Umowy, z następujących przyczyn niezależnych od Wykonawcy:

    - konieczność spełnienia innych nieprzewidzianych pierwotnie wymogów dla pozyskania 
i wydatkowania środków zewnętrznych;

    - konieczność przeprowadzenia innych postępowań administracyjnych i sądowych;

    - przedłużające się procedury uzyskania przez Zamawiającego uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych, niezbędnych do rozpoczęcia i wykonywania robót przez Wykonawcę;

    - zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub na świadczenia Stron;

    - skoordynowania zakresu i powiązania inwestycji z projektami realizowanymi przez Gminę;

    - zmiana zakresu lub przebiegu inwestycji i spowodowana tym konieczność zmian w dokumentacji i uzyskania nowych lub zmiany posiadanych opinii, uzgodnień, projektów podziałów i decyzji administracyjnych;

    - wstrzymanie prac w związku z orzeczeniem organu administracji lub sądu;

    - konieczność wykonania robót dodatkowych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową, a ich wykonanie wraz 
z opracowaniem dokumentacji (jeżeli zajdzie taka konieczność) wymagać będzie więcej niż 3 tygodnie;

    - wystąpienia warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające bez przerwy powyżej 14 dni, powódź (czas niezbędny na osuszenie zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), niskie temperatury (poniżej -5˚C) utrzymujące się przez okres co najmniej 14 dni, które uniemożliwiają prowadzenie robót;

    - wstrzymania robót na okres dłuższy niż 3 tygodnie spowodowanego wykryciem np.: przedmiotów niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli podziemnych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku   
   do treści oferty w zakresie zmiany zakresu przedmiotowego zamówienia ze względu na:

- ograniczenie zakresu przy ewentualnym jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia, jeżeli okaże się, że niektóre elementy składowe dokumentacji projektowo - kosztorysowej będą zbędne z punktu widzenia postępowania administracyjnego i procesu inwestycyjnego, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę 
o zbędności któregoś z elementów. Przystąpienie do wykonywania poszczególnych elementów dokumentacji następować będzie w porozumieniu z Zamawiającym;

- zmianę przebiegu inwestycji lub zmniejszenie, odstąpienie od części zakresu robót, 
z ewentualnym odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia, wynikającą z:

- niemożności zachowania odległości gwarantującej brak szkodliwego wpływu przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi;

- wystąpienia w trakcie wykonywania robót warunków pogodowych uniemożliwiających dokończenie robót (długotrwałe (pow. 14 dni) opady deszczu, niskie temperatury (poniżej -5˚C);

- wybór innego trybu realizacji inwestycji, powodującego zbędność jednych i konieczność wykonania innych opracowań.

- Poza przypadkami określonymi wyżej, istotne zmiany postanowień zawartej umowy będą mogły nastąpić w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej.

3. 	Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy może zostać zmienione na wniosek Wykonawcy  w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.

4.  	Zmiana podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy robót może nastąpić na zasadach określonych w § 4 umowy.

5. 	Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego i formy pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy wyrażenia zgody na zmianę umowy.

6.    Niniejsza Umowa wygasa po wygaśnięciu rękojmi i gwarancji udzielonych na przedmiot umowy.

Postanowienia końcowe

§ 15

1. 	Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. 	W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

3. 	Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:							            ZAMAWIAJĄCY:

* -  niepotrzebne skreślić