Załącznik nr ___ do SWZ

Nr sprawy PT.0250._____2021

UMOWA nr _______.2021

zawarta w Poznaniu w dniu ___________________ 2021 r. pomiędzy

Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

61-248 Poznań, ul. Bobrzańska 6a

posiadającą NIP: 778-13-43-401, REGON: 631296370,

reprezentowaną przez: st. bryg. Jacka Michalaka

zwaną dalej „Zamawiającym”:

a

_______________________________

_______________________________

posiadającą NIP:_________ , REGON: ____________________

reprezentowaną przez:

_______________________________

zwaną dalej „Wykonawcą”,

dalej zwane łącznie Stronami.

§ 1

- Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn:” Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 6 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – Etap I 2021”, nr sprawy: MT.2370.5.2021.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie, o którym mowa w ust. 1, zwane dalej również przedmiotem umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz:

- wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) z dnia ____________,

- wiedzą techniczną i wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

- ofertą Wykonawcy z dnia ___________ r., stanowiącą załącznik nr 1 do umowy,

- wymogami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
innymi wiążącymi przepisami i normami w tym zwłaszcza z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

§ 2

- Przedmiot umowy obejmuje m.in.: wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, wnioskami  oraz umowami, jak również wykonanie wszystkich prac, budowlano-montażowych dotyczących robót budowlanych na wykonanie instalacji elektrowni fotowoltaicznej oraz przeprowadzanie wszelkich badań i pomiarów instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi.

- Roboty budowlane wskazane w ust. 1 będą prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Wykonawcę oraz zostaną wykonane na podstawie pozwolenia na budowę uzyskanym przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego o ile jest wymagane oraz zakończone uzyskaniem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego decyzji koniecznej do dopuszczenia do użytkowania, tj. jeśli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na użytkowanie – to uzyskanie tego pozwolenia, a jeśli pozwolenie na użytkowanie nie jest wydawane, to Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o braku sprzeciwu organu lub braku podstaw do sprzeciwu (chyba, że takie zawiadomienie nie jest wymagane).

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ.

- Przedmiot umowy będzie wykonywany w miejscowości Poznań ul. Rudzka 1 .

- Zadanie inwestycyjne będzie realizowane wyłącznie na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego Zamawiającemu i zatwierdzonego przez Zamawiającego najpóźniej w terminie podpisania niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów realizacji etapów 
i okresów rozliczeniowych w toku realizacji umowy, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym.

§ 3

      - Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania nieruchomością określoną w § 2 ust. 4. Protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy.

      - Zamawiający zobowiązuje się do:

- przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- uczestniczenia w odbiorach prac zgłaszanych przez Wykonawcę,

- zapłaty Wykonawcy tytułem wynagrodzenia kwoty, o której mowa  w § 9 ust. 1, z zastrzeżeniem wcześniejszego uregulowania płatności przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawców, jeżeli występują,

- utrzymywania stałego kontaktu z Wykonawcą i współdziałania z uwzględnieniem uzasadnionego interesu Wykonawcy z powstrzymaniem się od działań, które komplikują, hamują lub utrudniają wykonanie umowy,

- opiniowania, udzielania odpowiedzi na wnioski Wykonawcy i zatwierdzania bez zbędnej zwłoki dokumentów w sprawach zastrzeżonych dla Zamawiającego, związanych z realizacją umowy, dla których taka opinia lub zatwierdzenie będą wymagane,

- zapewnienia udziału przedstawiciela Zamawiającego w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, bądź w przypadku rozwiązania umowy,

- udzielenia wszelkich pełnomocnictw niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

      - Ilekroć w umowie jest mowa o Zamawiającym należy przez to rozumieć również upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w tym inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 4

- Wykonawca oświadcza, że:

- przed zawarciem umowy, zapoznał się z warunkami określonymi w dokumentach zamówienia w tym SWZ wraz z załącznikami oraz z nieruchomością określoną w § 2 ust. 4, w tym ze stanem aktualnie wykonanych robót i ich jakością,

- prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem umowy określonym w § 1 i posiada wymagane prawem uprawnienia do wykonywania zadania,

- zapoznał się z warunkami realizacji niniejszej umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń,

- zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy z najwyższą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie prac realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, za pomocą osób posiadających odpowiednie doświadczenie i stosowne uprawnienia,

- dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień w realizacji przedmiotu umowy, zwłaszcza w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego,

- przy realizacji przedmiotu umowy, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostały zatrudnione osoby na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, w liczbie osób gwarantującej prawidłowe i jakościowe wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, własnym staraniem i na swój koszt, w szczególności do:

- wykonania wszelkich robót i dostarczenia wszelkich materiałów, urządzeń i osprzętu niezbędnych do zrealizowania zadania,

- zapewnienia należytego zabezpieczenia robót w zakresie ochrony mienia, ochrony przeciwpożarowej, środowiska i sanitarnej, stosowania przepisów bhp oraz niedopuszczania do przebywania osób nieupoważnionych na terenie budowy,

- zapewnienia w okresie realizacji przedmiotu umowy i na jej potrzeby dostawy wszystkich mediów na potrzeby własne, z możliwością podłączenia do instalacji Zamawiającego przy założeniu odrębnych podliczników, o ile będzie istniała taka możliwość,

- zapewnienia odpowiedniego nadzoru i kierownictwa robót, zgodnego z przepisami ustawy Prawo budowlane,

- umożliwienia Zamawiającemu i osobom go reprezentującym zapoznanie się w każdym czasie ze wszelkimi dokumentami, które będą odzwierciedlały przebieg robót, a także bieżącego informowania osoby reprezentującej Zamawiającego określonej na wstępie niniejszej umowy o wszystkich istotnych sprawach dotyczących realizacji zadania,

- stosowania przy wykonywaniu robót wyłącznie wyrobów dopuszczonych do stosowania, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Na żądanie Zamawiającego, osoby reprezentującej Zamawiającego określonej na wstępie niniejszej umowy lub powołanego przez Zamawiającego inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków, wymaganych do zbadania, jakości wykonanych robót z materiałów Wykonawcy, a także do sprawdzenia ich ciężaru i ilości zużytych materiałów,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rezultatów robót lub ich części w toku realizacji prac – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu sprzed uszkodzenia lub zniszczenia bez względu na przyczynę, chyba że wynika to z winy Zamawiającego,

- utrzymywania, w trakcie robót, w czystości wyjazdu z terenu budowy, a po zakończeniu robót – całkowitego i fachowego uporządkowania na swój koszt nieruchomości, na której były prowadzone prace,

- zabezpieczenia i zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji prac zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ziemi z wykopów. W przypadku wystąpienia odpadów niebezpiecznych, Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego sprawozdania z ich zagospodarowania, z potwierdzeniem wykonania wywozu i utylizacji materiałów szkodliwych przez uprawniony podmiot. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia pisemnego sprawozdania z realizacji zagospodarowania odpadów Zamawiającemu do daty protokołu końcowego odbioru robót,

- usunięcia lub zrekompensowania wszelkich szkód powstałych w wyniku działań Wykonawcy,

- skompletowania certyfikatów oraz deklaracji zgodności i innych niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót, zastosowanych urządzeń, materiałów i osprzętu i ich przedkładania Zamawiającemu lub osobie reprezentującej Zamawiającego określonej na wstępie niniejszej umowy na każde żądanie,

- pisemnego informowania Zamawiającego o terminie wykonania robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających pod rygorem konieczności ponownego wykonania tych prac na koszt Wykonawcy,

- uwzględnienia w organizacji i technologii robót uwarunkowania, że Zamawiający może dokonać odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w okresie umożliwiającym właściwe wykonanie tych robót, nie później niż do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia,

- usuwania wad stwierdzonych podczas odbioru i w okresie trwania gwarancji, w terminie ustalonym, przy czym Zamawiający będzie brać pod uwagę – przy ustalaniu tego terminu – możliwości techniczne wykonania prac związanych z usunięciem danej wady,

- zapewnienia przeprowadzenia specjalistycznego rozruchu technologicznego zamontowanych urządzeń i praktycznego przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania przedmiotu zamówienia,

- przygotowania instrukcji użytkowania, i przekazania Zamawiającemu i osobie reprezentującej Zamawiającego określonej na wstępie niniejszej umowy najpóźniej w terminie odbioru końcowego,

- przygotowania dokumentów odbioru oraz przekazania ich Zamawiającemu najpóźniej w terminie rozpoczęcia odbioru,

- brania udziału w odbiorach przedmiotu umowy oraz spotkaniach i naradach  zarządzonych przez Zamawiającego albo jego przedstawicieli,

- informowania Zamawiającego o awariach, niezwłocznie po ich powstaniu, poprzez zgłoszenie telefoniczne oraz wpis do dziennika budowy. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą,

- sporządzania na bieżąco dokumentacji fotograficznej prowadzonych prac i przekazywania Zamawiającemu określonej na wstępie niniejszej umowy podczas odbiorów,

- zapewnienia i utrzymania pomieszczeń dla nadzoru inwestorskiego,

- prowadzenia prac budowlanych w sposób nie kolidujący z czynną operacyjnie Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą nr 8 Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu w tym z mobilnością jej pojazdów,

- Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w umowie nie ma charakteru zupełnego i nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego z umowy i nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności niewymienionych wprost w umowie, a niezbędnych do należytego wykonania zadania.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z zakresem robót, a także uzyskał wyczerpujące informacje o warunkach istniejących na terenie nieruchomości, na której mają być wykonane roboty oraz oświadcza, że otrzymane informacje umożliwiły mu jednoznaczną ocenę zakresu robót, warunków i czasu koniecznego do należytego wykonania zadania oraz pozwoliły na dokonanie ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia. W związku z powyższym Wykonawca nie będzie podnosił roszczeń finansowych związanych z ewentualnym zwiększeniem zakresu robót (w stosunku do jego oferty), a będącego wynikiem np. nieścisłości w dokonanych przez niego ustaleniach stanu faktycznego albo niedostatecznego zapoznania się z dokumentacją.

- Wszelkie roboty, prace skutkujące w ocenie Wykonawcy koniecznością zmiany umówionego wynagrodzenia, wymagają bezwzględnie pisemnej akceptacji Zamawiającego na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz obowiązujących przepisach.

- Jeżeli Wykonawca poweźmie wątpliwości, co do wymagań i ustaleń zawartych w dokumentacji zobowiązany jest zwrócić się niezwłocznie z odpowiednim zapytaniem do Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że sprawdził pod kątem technicznej prawidłowości i kompletności dokumenty stanowiące załączniki do umowy w tym zwłaszcza dokumentację projektową oraz oświadcza, iż nie stwierdził żadnych błędów, sprzeczności lub braków, które mogą wpłynąć na należyte wykonanie zobowiązania.

- Do momentu końcowego odbioru robót, ryzyko utraty lub pogorszenia się stanu robót ponosi Wykonawca.

§ 5

Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej oraz kontraktowej) w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zgodnie z warunkami określonymi w SWZ, która/e to polisa/y stanowi/ą załącznik/i nr 2 do niniejszej umowy i jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości tego ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 30_dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

2. Terminem zakończenia realizacji zadania jest data dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy.

§ 7

1. Osobami odpowiedzialnymi za bieżące nadzorowanie realizacji umowy oraz upoważnionymi do podpisywania protokołów odbioru robót, w rozumieniu § 8 ust. 10, są po stronie Zamawiającego - osoby upoważnione przez Zamawiającego, a po stronie Wykonawcy - kierownik budowy i właściwi kierownicy robót.

2. Zamawiający ustanawia osobę odpowiedzialną za kontakty Zamawiającego 
 z Wykonawcą w osobie:

1. __________________ tel. _____________

2. __________________ tel. _____________

3. __________________ tel. _____________

3. Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną za kontakty Wykonawcy 
z Zamawiającym w osobie – ___________   tel.  ______________

4. Strony mogą dokonać zmiany osób upoważnionych, a wskazanych wyżej na inne posiadające stosowne uprawnienia w formie pisemnego powiadomienia drugiej strony. Taka zmiana nie jest uważana za zmianę umowy. Wykonawca musi posiadać potwierdzenie powiadomienia skierowanego do Zamawiającego w formie parafy osoby wskazanej w ust. 3 lub kierownika budowy lub osoby upoważnionej.

§ 8

1. Strony przewidują następujące odbiory przedmiotu umowy:

- częściowe,

- końcowy,

- gwarancyjny,

- pogwarancyjny (ostateczny).

2. Strony ustalają następujące zasady odbiorów:

- odbiory częściowe mogą nastąpić na wniosek Wykonawcy po każdym etapie wykonywania prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, uwzględniającym poszczególne elementy obiektu,

- odbiory będą dokonywane protokołem odbioru tj. protokołem odbioru częściowego lub protokołem odbioru końcowego po wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części z należytą starannością i po zgłoszeniu go do odbioru, zawierającym wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad,

- protokoły odbioru zostaną sporządzone po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron oraz będą podpisane przez obydwie Strony,

- Wykonawca (kierownik budowy) niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość przystąpienia do odbioru, również na skutek usunięcia stwierdzonych wad, zawiadamiając o tym pisemnie na adres siedziby Zamawiającego tj. 61 – 248 Poznań ul. Bobrzańska 6A, a w przypadku odbioru końcowego również wpisem do dziennika budowy,

- Zamawiający na piśmie wyznaczy termin i przystąpi do odbioru, w tym również odbioru po usunięciu stwierdzonych wad, w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru,

- ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót zostanie wyznaczony przez Zamawiającego przed terminem upływu gwarancji jakości,

- odbiór może zostać dokonany osobno co do każdej gwarancji wskazanej w § 13 ust. 2.

- Jeżeli w toku jakichkolwiek czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - Jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad wyznaczając stosowny termin,

  - Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem   Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku,

- jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy, co dotyczy również odstąpienia częściowego,

  - Usterki zostaną usunięte w terminie ustalonym przez Strony.

- Odbiory będą odbywały się na terenie nieruchomości określonej w § 2 ust. 4 i będą polegały na sprawdzeniu zgodności przedmiotu umowy pod względem całkowitej zgodności z wszystkimi wymogami Zamawiającego.

- Wykonawca załączy do protokołu odbioru końcowego wszystkie dokumenty niezbędne do korzystania z przedmiotu umowy, w tym m.in. protokoły badań, atesty, świadectwa, certyfikaty, dokumentację powykonawczą budowlaną, dziennik budowy, dokumentację techniczno ruchową – DTR zamontowanych urządzeń, instrukcje obsługi i eksploatacji w tym instrukcję użytkowania budynku oraz dokumenty potwierdzające przyjęcie i utylizację materiałów szkodliwych, przez uprawniony podmiot.

- Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest otrzymanie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, pozwoleń i uzgodnień oraz dokumentacji powykonawczej i dokumentacji wskazanej w ust. 5.

- Jeżeli do odbioru nie dojdzie z winy Wykonawcy lub wady nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie, Zamawiający może odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie dzieła innej osobie na koszt Wykonawcy.

- Protokół odbioru częściowego lub końcowego przedmiotu umowy będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury.

- Strony są obowiązane dołożyć należytej staranności przy odbiorach przedmiotu umowy.

- Odbioru dokonają wyznaczeni przedstawiciele Zamawiającego należycie umocowani zarządzeniem o powołaniu komisji odbiorowej lub odpowiednimi pełnomocnictwami. Strony mogą korzystać z opinii rzeczoznawców.

- W czynnościach odbioru będą uczestniczyć również kierownik budowy i kierownicy robót oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego i osoby pełniące nadzór autorski. Wykonawca zawiadomi Podwykonawców, przy których pomocy wykonał przedmiot odbioru, o terminie jego odbioru.

- Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem przewidziane w przepisach próby i sprawdzenia.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu lub osobie reprezentującej Zamawiającego określonej na wstępie niniejszej umowy dokument potwierdzający praktyczne przeszkolenie pracowników Użytkownika w zakresie użytkowania budynku zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Przekazanie dokumentu nastąpi podczas odbioru końcowego.

§ 9

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie: wartość brutto  ______________  PLN słownie:_______________________

- Wynagrodzenie jest ostateczne i stałe, z wyjątkami wskazanymi w umowie oraz obejmuje wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu umowy.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia wynagrodzenia ostatecznego
w przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia zgodnie z przepisami niniejszej umowy. Wynagrodzenie ostateczne zostanie pomniejszone o wartość rynkową elementów niewykonanych, niezależnie od przyczyn powstania różnic.

- Konto bankowe wskazane przez Wykonawcę będzie widniało na tzw. białej liście podatników VAT – wykazie informacji o podatnikach VAT, przy czym w razie wskazania innego rachunku rozliczeniowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową w przypadku poniesienia przez Zamawiającego sankcji z tytułu wykonania przelewu na inny rachunek.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 11, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zgodnie z § 10.

- Wynagrodzenie nie podlega zmianom podatkowym, które wpływają na zwiększenie kwoty brutto wynagrodzenia oraz nie podlega zmianom waloryzacyjnym. Wynagrodzenie nie podlega również waloryzacji lub indeksacji z powodu stanu epidemii spowodowanego COVID-19 w przypadku zmiany z tego powodu cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe i zamienne ustalone zostanie odrębnie, w zależności od zasadności ich udzielenia i zapłaty w odniesieniu do kosztorysu dotyczącego danych robót, z uwzględnieniem zasad wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający zapłaci za przedmiot umowy Wykonawcy na wskazane przez niego konto w ciągu 30 dni  od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnej faktury, po uprzednim odbiorze faktycznym przedmiotu umowy dokonanym zgodnie z Umową.

- Wykonawca do wystawionej faktury załączy podpisane przez Podwykonawcę/ów i dalszych Podwykonawców oświadczenie potwierdzające uregulowanie wobec nich należności za prace wynikające z protokołu odbioru. Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji otrzymanych oświadczeń bezpośrednio u Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

- Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.

- Błędnie wystawiona faktura lub wystawiona przedwcześnie lub bez wymaganych załączników będzie skutkowała odmową jej przyjęcia przez Zamawiającego. W takiej sytuacji termin zapłaty faktury, o którym mowa w ust. 8, będzie liczony od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury.

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmioty odbioru może odbywać się fakturami częściowymi, wystawionymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 2 ust. 5, tj. płatności będą dokonywane po wykonaniu poszczególnych etapów i na podstawie podpisanego protokołu bezusterkowego odbioru wykonanych prac założonych w harmonogramie.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonane prace zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, jest podpisany protokół odbioru częściowego, zaakceptowany przez właściwych inspektorów nadzoru oraz zatwierdzony przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego (protokoły odbiorów wykonanych robót zgodnie z harmonogramem, a w przypadku odbioru końcowego dodatkowo – zatwierdzona dokumentacja powykonawcza). Wykonawca do każdej wystawionej faktury załączy podpisane przez podwykonawcę/ów oświadczenie potwierdzające uregulowanie wobec nich należności, wynikającej z harmonogramu rzeczowo-finansowego.

- Każdorazowo po zakończeniu prac, a przed podpisaniem protokołu odbioru częściowego robót, Wykonawca ma obowiązek przedstawić zakres rzeczowy wykonanych prac.

- Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia umownego brutto. Pozostała kwota 10% wynagrodzenia umownego brutto, zostanie rozliczona po wykonaniu zadania, tj. po odbiorze końcowym na podstawie protokołu odbioru końcowego robót oraz przedstawienia oświadczeń podwykonawców.

- Strony umowy wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikającej z umowy na osobę trzecią.

§ 10

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, o których mowa w § 11.

- Wynagrodzenie to dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo na zasadach określonych w § 11.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca jest zobowiązany zgłosić pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.  4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże w terminie zasadność takiej zapłaty w tym załączy podpisane przez jego podwykonawcę/ów oświadczenie potwierdzające uregulowanie wobec nich należności, wynikającej z harmonogramu rzeczowo-finansowego.

- W przypadku ustalenia przez Zamawiającego zasadności dokonania przez Wykonawcę bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności informowania o tym Wykonawcy oraz bez konieczności uzyskania na to jego zgody i wypłaca wynagrodzenie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zostanie wypłacone w terminie 30 dni od dnia dokonania potrącenia.

§ 11

  - Wykonawca oświadcza, że przy realizacji niniejszej umowy zamierza / nie zamierza współpracować z Podwykonawcami. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót.

  - Ewentualny wykaz Podwykonawców o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 3 do umowy.

  - Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dodatkowe informacje dotyczące Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, w zakresie zgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  - Zamawiający wypłaci należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie określonych prac, po uregulowaniu przez Wykonawcę płatności wobec jego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

  - W umowach zawieranych z Podwykonawcami, Wykonawca zobowiązuje się umieszczać następujące postanowienia:

1) postanowienie, że Podwykonawca zastosuje się do postanowień niniejszej umowy na tyle, na ile one odnoszą się do dostaw, robót budowlanych i usług, jakie mają zostać wykonane przez takiego Podwykonawcę; Wymagane jest oświadczenie w umowie, że Podwykonawca zapoznał się z treścią niniejszej umowy i ewentualnymi aneksami i akceptuje jej postanowienia;

2) postanowienie, że Podwykonawca nie ustanowi żadnego prawa zastawu, nie dokona cesji, lub jakikolwiek inny sposób nie obciąży prawami osób trzecich żadnej części dostaw, robót budowlanych ani usług;

3) postanowienie, że prawa i zobowiązania Podwykonawcy, wynikające z zawartej z nim przez Wykonawcę umowy nie mogą zostać przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy;

4) postanowienie, że Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe Podwykonawców i prawo żądania przedstawiania na każde wezwanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego Podwykonawcom wynagrodzenia, a także przedstawienia innych dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo, a Podwykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego wymagane dokumenty, oświadczenia lub wyjaśnienia przedstawić;

5) zgodę Podwykonawcy na przejęcie przez Zamawiającego zobowiązań i praw przysługujących Wykonawcy.

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca realizujący przedmiot zamówienia określony w § 1, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji tego zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy i postępowania zgodnie z poniższymi przepisami, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

  - Zamawiający zgłosi, w terminie 14 dni pisemne zastrzeżenia do projektu umowy, jeżeli umowa ta:

  - nie spełnia wymagań określonych w SWZ w tym uniemożliwia realizację postanowień niniejszej umowy;

  - przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej;

  - nie zawiera elementów niezbędnych na gruncie obowiązujących przepisów, zwłaszcza Kodeksu cywilnego w tym nie zawiera szczegółowego zakresu prac powierzonych Podwykonawcy, terminu ich wykonania, wysokości wynagrodzenia oraz terminu uregulowania wynagrodzenia. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie robót budowlanych, które ściśle odpowiadają zakresowi zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

  - zawiera postanowienia niedozwolone w tym zawiera postanowienia mniej korzystne w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, niż postanowienia niniejszej umowy.

  - Brak pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy we wskazanym w ust. 7 terminie, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. W pozostałych przypadkach Zamawiający jest zobowiązany do dokonania zmian w przedłożonym projekcie.

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

  - Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach o których mowa w ust. 9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo we wskazanym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% kwoty wskazanej w § 9 ust. 1. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają zakresowi zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

  - Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umów o podwykonawstwo w tym w szczególności w zakresie zmian dotyczących stron umowy, przedmiotu umowy oraz należnego wynagrodzenia również w przypadku, gdy zmianie ulega niniejsza umowa łącząca Zamawiającego z Wykonawcą.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w tym do zapłaty terminowej. Zlecenie wykonania robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

  - Postanowienia niniejszej umowy dotyczące umów o podwykonawstwo mają takie samo zastosowanie do umów o podwykonawstwo zawieranych przez Podwykonawcę z dalszymi Podwykonawcami Umowa zawarta z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą nie może zawierać warunków jej zmiany mniej korzystnych niż warunki wykonania niniejszej umowy, co dotyczy zwłaszcza odpowiedniej zmiany terminu wykonania umowy lub zmiany zakresu wzajemnych świadczeń.

§ 12

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, celem pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwotę ____________________   PLN (słownie: ________________________________________________________________).

- Zabezpieczenie zostanie wniesione w formie wskazanej w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik nr 4 do umowy.

- Za zgodą Wykonawcy, wyrażoną na piśmie, zabezpieczenie może zostać zniesione poprzez zaliczenie na jego poczet kwoty pieniężnej wniesionej tytułem wadium.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, m.in. z tytułu roszczeń o zapłatę z tytułu kar umownych, odszkodowań, gwarancji, Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z zabezpieczenia i przeznaczenia go na pokrycie roszczeń z tego tytułu.

- W ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z tytułu zabezpieczenia roszczeń z rękojmi za wady Zamawiający zatrzymuje 30 % kwoty wskazanej w § 12 ust. 1.

- Zwrot kwoty zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1 i 5 , nastąpi zgodnie z zapisami art. 453 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 13

- Wykonawca udziela gwarancji na zakres robót będący przedmiotem umowy, użyte materiały, dostarczone urządzenia i osprzęt.

- Termin gwarancji wynosi: gwarancja na wykonane roboty budowlane i zainstalowane urządzenia – ______________.

- Wszystkie terminy gwarancji biegną od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót.

- Na elementy określone w ust. 1 i 2 Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu dodatkowo kserokopie wszystkich kart gwarancyjnych producentów urządzeń.

- Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania wad, we wszystkich dniach tygodnia; zgłoszenia będą dokonywane telefonicznie pod numer ________________ lub e-mailem na adres: __________________

- Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia wad w ciągu ____ godzin od momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego (dotyczy dni roboczych), a w przypadku elementów zagrażających bezpieczeństwu obiektów i ludzi – niezwłocznie, nie dalej niż w ciągu ___ godzin. W okresie rękojmi i gwarancji Zamawiający wyznaczać będzie terminy przeglądów gwarancyjnych.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad, zgłoszonych przez Zamawiającego, w terminie ustalonym przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający określając ten termin brać będzie pod uwagę możliwości techniczne wykonania prac związanych z usunięciem danej wady.

- Potwierdzenie usunięcia wad, w trakcie okresu gwarancji lub rękojmi, nastąpi protokołem bezusterkowego odbioru robót.

- W okresie gwarancji Zamawiającemu przysługują także uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.

- W kwestiach dotyczących warunków gwarancji i rękojmi, nieuregulowanych w treści umowy lub w załącznikach, zastosowanie znajdują właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

- W przypadku napraw gwarancyjnych Wykonawca przedłuża okres gwarancji o czas, który liczony jest od dnia zgłoszenia do dnia przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy po naprawie/ wymianie.

§ 14

    - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 6 ust. 1 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, począwszy od wskazanego dnia do dnia odbioru,

- za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym 
lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 9 ust. 1, za każdy dzień przerwy,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 9 ust. 1,

- w przypadku niewykonania lub nienależytego umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 9 ust. 1,

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 
w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 9 ust. 1,

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,1 %, wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 9 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do każdego Podwykonawcy oddzielnie,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 
w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 9 ust. 1,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub aneksu w razie jej zmiany o których mowa w § 11 ust. 9 w wysokości 10%, wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 9 ust. 1,

- za brak dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo, zgodnie z obowiązkiem z § 11, w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 9 ust. 1,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub aneksu w razie jej zmiany o których mowa w § 11 ust. 11 w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 9 ust. 1,

- za zwłokę Wykonawcy w wywiązaniu się z obowiązku wskazanego w § 17 ust. 1 lub ust. 2 w wysokości 1000,00 zł (tysiąc) za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego odpowiednio w § 17 ust. 1 lub ust. 2.

    - Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 9 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, z wyjątkiem przypadków określonych w § 16.

    - Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych oraz innych zgłoszonych roszczeń finansowych określonych w niniejszej umowie z wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego o takim roszczeniu lub karze umownej, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15r(1) ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

    - Wszystkie kary umowne mogą zostać naliczone przez Zamawiającego zarówno przed dokonaniem odbioru przedmiotu umowy jak i po.

    - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z realizacją, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy.

    - Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.

    - Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający, nie może przekroczyć 40 proc. wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 9 ust. 1.

§ 15

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- W szczególności, Zamawiający dopuszcza:

  - zmianę wymogów Zamawiającego bezpośrednio odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy;

  - aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.,

  - skrócenie terminu realizacji zamówienia, co będzie miało swoje odwzorowanie 
w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo - finansowym,

  - zmniejszenie zakresu robót stanowiących przedmiot umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym,

  - zwiększenie zakresu robót w ramach przedmiotu zamówienia, w razie  zaistnienia zdarzeń lub okoliczności, których nie można było przewidzieć,

  - zmianę terminów realizacji zamówienia z przyczyn wskazanych w umowie, innych niż zawinione przez Wykonawcę, tj.:

- siły wyższej,

- istotnych zmian dokumentacji projektowej, gdy zmienia się zakres świadczenia wskazany w umowie,

- zawieszenia robót przez Zamawiającego.

  - wykonywanie robót w odmienny sposób niż zaprojektowany (zamienne materiały lub technologie), jeżeli jest to konieczne ze względu na zasady wiedzy technicznej lub jest to korzystne dla zamawiającego,

  - w przypadku, gdy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe z uwagi na obowiązujące przepisy prawa – zmiany w zakresie, który jest niezbędny dla usunięcia tych błędów.

- Jeżeli zmiany umowy wymagają zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Strona inicjująca zmianę przedstawia:

- projekt zamienny, zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności - lub braku – zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt wprowadzonych zmian wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i Zmawiającego oraz zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego;

- uzasadnienie zmiany;

- opis wpływu zmiany na umówiony termin wykonania umowy;

- pisemne stanowisko osób sprawujących nadzór autorski oraz nadzór inwestorski, o ile zostały powołane przez Zamawiającego.

- Strony niniejszej umowy mają prawo żądać przedłużenia umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu stanowi konsekwencję zdarzeń lub okoliczności, których nie można było przewidzieć - niezależnych od Wykonawcy, przyczyn zależnych od Zamawiającego oraz działania siły wyższej. Zgłoszenie żądania zwalnia Stronę ze skutków niewykonania zobowiązania w terminie umówionym. Termin ten ulega przedłużeniu stosownie do czasu usunięcia skutków – na mocy porozumienia Stron. Zmiana terminu może wystąpić wyłącznie o czas trwania i czas usunięcia skutków działania ww. czynników.

- Strony niniejszej umowy mogą wystąpić z żądaniem o którym mowa w ust. 5, nie później niż w terminie 14 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu powyższych zdarzeń lub okoliczności.

- Każda ze Stron dotknięta skutkami siły wyższej jest zobowiązana do zmniejszenia opóźnienia w wykonaniu swoich zobowiązań umownych.

- Strony  nie mają prawa do zapłaty za dodatkowe koszty poniesione w związku z usuwaniem skutków wystawienia siły wyższej i zmianę sposobu prowadzenia robót celem zmniejszenia opóźnienia.

- Ciężar dowodu w zakresie ustalenia przyczyn niezachowania terminów spoczywa na Stronie wnioskującej o zmianę.

- Strona inicjująca zmianę powinna zwrócić się do drugiej Strony na piśmie i przedstawić odpowiednią dokumentację uzasadniającą dokonanie takich zmian. Tylko pisemna akceptacja stanowi podstawę do sporządzenia stosownych aneksów do umowy.

- Strony zobowiązane są niezwłocznie informować się o wpływie wszelkich okoliczności wpływających na należyte wykonanie umowy. Strona umowy przekazująca stosowne informacje zobowiązana jest wykazać istnienie związku pomiędzy okolicznościami wpływających na należyte wykonanie umowy, a niemożliwością należytego wykonania umowy. W tym celu strona może posłużyć się oświadczeniami własnymi lub osób trzecich lub dokumentami, w tym dokumentami w postaci elektronicznej. Jeżeli załączone oświadczenia i dokumenty są niewystarczające do dokonania oceny wpływu okoliczności na możliwość należytego wykonania umowy, druga strona zobowiązana do dokonania oceny jest uprawniona do żądania przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów. Strony winny odpowiadać na otrzymaną korespondencję w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów termin liczony jest od dnia ich otrzymania przez drugą stronę. Każda strona ma prawo żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają wpływ przedstawionych okoliczności na należyte wykonanie tej umowy.

- Jeżeli jedną z okoliczności wpływających na należyte wykonanie umowy jest niemożność świadczenia pracy przez łącznie 50% osób realizujących ze strony Wykonawcy przedmiot umowy, potwierdzeniem nieobecności osób, które uczestniczyły lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy są zwłaszcza decyzja nakładająca na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych i decyzja w przedmiocie kwarantanny lub izolacji wskazanych osób.

§ 16

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia, również częściowego, od umowy:

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich przez okres kolejnych 14 dni, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- jeżeli Wykonawca przerwał realizacje robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc,

- jeżeli Wykonawca naruszył w sposób rażący obowiązujące przepisy i normy w zakresie budownictwa,

- niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia albo nie zapewnienia ciągłości tego ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy,

- wykonywania przez Wykonawcę swoich obowiązków w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego brak zmiany sposobu ich wykonywania,

- wykonywania niniejszej umowy przez Wykonawcę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub dopuszczenie się przez niego rażącego zaniedbania obowiązków umownych,

- wykonywania przedmiotu niniejszej umowy przez osoby nie posiadające wymaganych uprawnień,

- wykonywania czynności Wykonawcy przez osoby nieuzgodnione z Zamawiającym,

- narażenie Zamawiającego z winy Wykonawcy na szkodę lub utratę dobrego imienia,

- jeżeli wskutek siły wyższej niemożliwe stanie się wykonanie wszystkich robót lub ich istotnych części przez okres stu dni od wystąpienia pierwszego zdarzenia o takim charakterze,

- jeżeli wykonanie zamówienia lub jego części wiąże się z koniecznością poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych, nieprzewidzianych w niniejszej umowie kosztów,

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- w razie konieczności dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, o której mowa w § 11,  Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na sumę większą niż 5% wartości umowy wskazanej w § 9 ust. 1,

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,

- Wykonawca przez okres co najmniej 2 miesięcy nie wypełni obowiązku przy realizacji zamówienia osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli pracowników wykonujących prace fizyczne, na cały okres realizacji zamówienia na zasadach określonych w SWZ,

- Wykonawca uchyla się  od wypełnienia obowiązków określonych w §17 ust. 1 i ust. 2.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

      - Odstąpienie, na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie, powinno nastąpić w ciągu 30 dni od dnia, kiedy Strona odstępująca dowiedziała się o okolicznościach je uzasadniających.

      - W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki dodatkowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony.

      - Zasady rozliczeń wzajemnych w przypadku odstąpienia od Umowy są uregulowane w tytule VII działu III Kodeksu cywilnego w przepisach o wykonaniu i skutkach niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych, z zastrzeżeniem wyłączenia, na mocy niniejszej umowy, prawa Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych.

§ 17

            - Wykonawca w terminie do dnia 15 każdego miesiąca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników biorących udział w wykonaniu zamówienia na podstawie umowy o pracę, za miesiąc poprzedni, zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

            - Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 10 dni od dnia żądania, zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów wskazanych w ust. 1.

            - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 18

O ile w niniejszej umowie i załącznikach do niej mowa jest o:

- instrukcji użytkowania – rozumie się przez to (w przypadku braku innego określenia) instrukcję określającą procedury i zasady wykonywania czynności niezbędnych przy eksploatacji urządzeń i instalacji związanych z funkcjonowaniem budynku oraz utrzymywaniem w należytym stanie elementów wykończenia budynku i wyposażenia. Powinna zawierać w szczególności harmonogramy przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych koniecznych do przeprowadzania w okresach i w sposób zgodny z instrukcjami przygotowanymi przez producentów materiałów, wyrobów i urządzeń. Instrukcja powinna być podzielona na całości branżowe zgodnie ze spisem projektów w dokumentacji wykonawczej oraz zawierać niezbędne rysunki, plany i schematy instalacji i urządzeń;

- sile wyższej – rozumie się przez to wyjątkowe zdarzenie lub okoliczność na którą Strony nie mają wpływu i przed skutkami której nie sposób się zabezpieczyć i której nie sposób uniknąć lub przezwyciężyć, a Stronie nie można przypisać winy za wystąpienie tegoż zdarzenia lub okoliczności. Za spełniające podaną definicję uważa się między innymi: działania wojenne, akty terroru, znalezienie na terenie budowy amunicji wojskowej lub materiałów wybuchowych lub obiektów o wartości archeologicznej, geologicznej lub przyrodniczej, zdarzenia losowe oraz spowodowane zmianą obowiązujących przepisów prawa. Warunki atmosferyczne nie będą traktowane, jako siła wyższa, chyba, że ich działanie było nadzwyczajne i miało istotny wpływ na wykonanie zadania. Okres trwania stanu epidemii ogłoszonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm) nie będzie traktowany jako siła wyższa z uwagi na zawarcie niniejszej umowy w okresie trwania wskazanego stanu przy czym przez siłę wyższą rozumie się udokumentowaną w sposób wskazany w § 15 ust. 12 niemożność świadczenia pracy przez łącznie 50% osób realizujących ze strony Wykonawcy przedmiot umowy lub wstrzymanie dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy lub trudności w dostępie do niezbędnego sprzętu lub trudności w realizacji niezbędnych usług transportowych;

- wadzie - rozumie się przez to (w przypadku braku innego określenia) cechę zmniejszającą wartość lub użyteczność przedmiotu umowy lub jego części, ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy, a ponadto jakąkolwiek część przedmiotu umowy wykonaną niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

- sytuacji awaryjnej/awarii- rozumie się przez to (w przypadku braku innego określenia) okoliczność, w której zagrożone jest życie lub zdrowie ludzi, następuje zakłócenie procesów produkcji, funkcjonowania instytucji, urzędów, występuje zagrożenie dla warunków bytowych ludności i gdzie konieczne jest podjęcie natychmiastowej akcji ratunkowej i wszelkich innych prac dla zminimalizowania strat materialnych.

§ 19

- W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy, Strony zawartej umowy zgodnie oświadczają, że będą starały się rozwiązać go polubownie. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty polubownie, Strony umowy poddają się rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 20

- Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem uczestników procesu inwestycyjnego w zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji organom kontroli finansowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości w zakresie prowadzonych przez nie postępowań oraz informacji, do których przekazania uprawnia ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Postanowienie to obowiązuje w trakcie realizacji umowy, a także po zaprzestaniu jej obowiązywania z jakiegokolwiek powodu

- Wykonawca potwierdza zapoznanie się z klauzulą informacyjną zamieszczoną na końcu umowy, wydaną w związku z brzemieniem art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwane „RODO”.

- Wykonawca potwierdza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, wobec osób fizycznych, od których bezpośrednio lub pośrednio pozyskał dane osobowe w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu wskazanym w § 1.

- Wykonawca oświadcza, że wypełni obowiązki informacyjne przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, wobec osób fizycznych kierowanych do realizacji zamówienia lub podwykonawców, od których bezpośrednio lub pośrednio pozyskał lub pozyska dane osobowe w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 21

      - Autorskie prawa majątkowe, w tym prawa zależne, do dokumentacji sporządzonej w ramach niniejszej umowy przez Wykonawcę przechodzą na Zamawiającego na podstawie zapisów niniejszej umowy po przekazaniu Zamawiającemu opracowanej dokumentacji.

      - Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji obejmuje następujące pola eksploatacji:

  - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji:

      - wersji papierowej – kserowanie, skanowanie, sporządzanie wydruków,

      - elektronicznej – kopiowanie na nośniki optyczne CD lub DVD,

  - w zakresie obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono:

      - sprzedaż lub użyczanie oryginału dokumentacji albo egzemplarzy na których dokumentację utrwalono, w całości lub dowolnej części do wykorzystania przez Zamawiającego jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych i innych wykonawców jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, osoby trzecie biorące udział w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, środki masowego przekazu, w następujących formach: papierowej, elektronicznej – za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nośnikach optycznych,

      - wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego lub podmiotów wymienionych w pkt 2) lit. a,

      - zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiającego w celu wykonania obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, obligujących Zamawiającego do umożliwienia wykonawcom pobierania materiałów przetargowych, w tym dokumentacji za pośrednictwem sieci Internet.

      - w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w całości lub części w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wystawienie, a także publiczne udostępnianie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Zamawiający może przenieść prawa autorskie majątkowe do dokumentacji na osoby trzecie lub udzielić tym osobom licencji na korzystanie z dokumentacji.

      - Wykonawca oświadcza, że przenosi całość autorskich praw majątkowych, o których mowa w niniejszym paragrafie na Zamawiającego, a Zamawiający oświadcza, że przejmuje je w całości.

      - Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego do dokumentacji nastąpiło w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy.

      - Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie przez Zamawiającego z dokumentacji na każdym odrębnym polu eksploatacji.

      - Sposób korzystania z dokumentacji przez Zamawiającego i inne osoby, będzie zgodny z charakterem i przeznaczeniem dokumentacji oraz przyjętymi zwyczajami.

      - Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy dokumentacji w liczbie określonej w niniejszej umowie.

      - Zamawiający wraz z chwilą przekazania mu wszelkich dokumentów i opracowań wykonanych na podstawie Umowy, będzie uprawniony do dokonywania opracowań dokumentów i opracowań projektów przygotowanych przez Wykonawcę, w szczególności zmian, przeróbek i adaptacji, przy czym rozporządzanie i korzystanie z opracowania nie będzie uzależnione od niczyjej zgody, w tym również od zgody Wykonawcy. Z tą też chwilą Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do dokumentów i opracowań objętych niniejszą umową. Za dokonane zmiany, przeróbki lub adaptacje dokumentów odpowiedzialność ponosił będzie Zamawiający, chyba że ich dokonanie zostanie zlecone Wykonawcy i przez niego zostaną one wprowadzone lub zostaną one zaakceptowane przez Wykonawcę.

10. W wypadku posługiwania się przez Wykonawcę przy wykonywaniu dokumentów i opracowań projektowych pracownikami, podwykonawcami lub innymi osobami albo podmiotami, Wykonawca zobowiązuje się przekazać wraz z dokumentami i opracowaniami projektowymi oświadczenia twórców o przeniesieniu praw autorskich na Zamawiającego oraz o udzieleniu zgody na wykonywanie przez Zamawiającego oraz zezwalanie na wykonywanie praw zależnych i to w granicach opisanych niniejszym Wzór umowy zapisem, a w razie niewykonania tego zobowiązania jest zobowiązany pokryć Zamawiającemu wszelkie koszty wynikłe z roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich.

§ 22

- Zmiany niniejszej Umowy dla swej ważności wymagają obustronnej zgody wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Strony ustalają, że wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja związana 
z realizacją niniejszej umowy formułowana będzie wyłącznie w języku polskim 
i powinna być kierowana na adresy siedzib Stron.

- Integralną część umowy stanowią załączniki podane w treści niniejszej umowy:

- Załącznik nr 1 do umowy – Kopia oferty Wykonawcy,

- Załącznik nr 2 do umowy – Polisa

- Załącznik nr 3 – Wykaz podwykonawców /jeżeli dotyczy/

- Załącznik nr 4 – Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia

§ 23

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. W razie braku równoczesnego złożenia podpisów w sposób wskazany w § 24, za dzień podpisania uważa się dzień w którym złożono ostatni podpis.

2. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egzemplarz otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca.

§ 24

Każda ze Stron oświadcza, iż przeczytała niniejszą umowę, w pełni ją akceptuje, na dowód, czego składa poniżej własnoręcznie swoje podpisy wraz ze wskazaniem daty złożenia podpisu.

WYKONAWCA:     		                  		ZAMAWIAJĄCY:

______________________________		______________________________

dnia___________________________		dnia __________________________

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujmy, że:

■	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Państwowej

Straży Pożarnej (61-248 Poznań, ul. Bobrzańska 6A, tel. 47-77-16-300, fax.: 47-77-16-315;

email: strazpozarna@kmpsp.poznan.pl);

■	w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wyznaczony został inspektor ochrony danych osobowych, kontakt: email - rodo@kmpsp.poznan.pl, 47-77-16-371*;

■	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

■	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. pzp”;

■	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

■	obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

■	w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

■	posiada Pani/Pan:

−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

■	nie przysługuje Pani/Panu:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.