### PROJEKT

UMOWA NR IP.271.1.4.2024

Usługa Opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na Budowę ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku Linowiec ( gr. gminy ) – Kuligi ( DW 538 )

W dniu ……………….. roku pomiędzy

Gminą Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno

NIP 877-142-02-53, REGON 871118900, reprezentowaną przez:

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

zwanym dalej Zamawiającym,

a

# ………………………………………………………………………………………………………..

NIP …………………. , REGON …………………….

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego ( www.ems.ms.gov.pl ) pod numerem KRS

lub

prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru działalności gospodarczej prowadzonego przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej ( www.firma.gov.pl ) 

niepotrzebne skreślić

reprezentowanym przez:

……………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – zwaną dalej ustawa PZP.

§ 1.

Przedmiot umowy

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na działkach nr 89 i 322 obręb Linowiec oraz nr 139/1 obręb Kuligi, wraz ze zjazdami, połączenia z wybudowaną ścieżką pieszo-rowerową na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie oraz włączenia do drogi wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Kuligi, odwodnienia nawierzchni, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, uzgodnienie projektu z Zarządcami dróg wyższych kategorii w zakresie włączenia ścieżki do drogi publicznej, rozbudowę, budowę, przebudowę lub remont obiektów inżynierskich w dostosowaniu do projektu budowy ścieżki pieszo – rowerowej oraz ich oznakowania.

- Stan istniejący: Teren po byłym torze kolejowym w przeważającej części wykorzystywany jest jako droga dojazdowa do gruntów rolnych przez lokalnych rolników. Na odcinku około 300 mb szlak jest nieprzejezdny, zarośnięty drzewami i krzewami, które przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy uporządkować. Szerokość pasa terenu kolejowego wacha się od 7,0 – 47,0 m nawierzchnia nieutwardzona wzmocniona żwirem i pospółką po zebraniu kruszywa z torowiska.

- W ciągu projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej w km 0+700 znajduje się obiekt mostowy kolejowy, przez rzekę Wel, wykorzystywany dla lokalnego ruchu pojazdów rolniczych jak i samochodowych, który wymagać będzie wykonania ekspertyzy, pomiarów nośności oraz renowacji całej stalowej konstrukcji oraz przystosowania do potrzeb ścieżki pieszo-rowerowej przy projektowaniu nowej nawierzchni, a także przystosowanie do ruchu drogowego.

- Na dalszym odcinku w km 1+280 znajdują się niekompletne elementy mostu kolejowego przez ciek wodny struga Wólka, którego konstrukcja w obecnym stanie nie nadaje się do użytkowania. Należy rozpatrzeć przebudowę na przepust o przekroju dostosowanym do ilości przepływu wód.

- Założenia projektowe: Należy zaprojektować nawierzchnię utwardzoną asfaltobetonem na podbudowie, ograniczoną obrzeżem betonowym oraz utwardzonym poboczem o szer. 0,50 m wzmocnionym kruszywem łamanym, odwodnienie poprzez spadki poprzeczne i podłużne na teren przyległy do ścieżki, szerokość jezdni pieszo-rowerowej 2,5 – 3,0 m.

- Ujęcie w projekcie odcinków ścieżki rowerowej do ruchu pojazdów mechanicznych w tym maszyn rolniczych poprzez przygotowanie wzmocnionej podbudowy i nawierzchni w miejscach ustalonych z Zamawiającym oraz skrzyżowań z drogami wewnętrznymi przyległymi do ścieżki pieszo-rowerowej.

- Założenia projektowe winny zawierać możliwości lokalizacji i budowy obiektów małej architektury (wiaty, parking, ławki, licznik)

- Do Wykonawcy należy:

1) Sporządzenie wniosku, materiałów do wniosku i na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Grodziczno uzyskanie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji celu publicznego.

2) Sporządzenie operatów wodnoprawnych oraz uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wszystkich urządzeń wodnych (rozbudowa, przebudowa, budowa) oraz odprowadzenie wód - na podstawie upoważnienia.

3) Uzyskanie wszelkich innych decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do opracowania PB + PW oraz do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji.

4) Uzyskanie aktualnej numerycznej mapy do celów projektowych w formie elektronicznej i papierowej w skali 1:500 w zakresie niezbędnym do opracowania projektu

5) Uzyskanie aktualnych warunków na budowę, przebudowę sieci infrastruktury towarzyszącej, sieci uzbrojenia terenu kolidującej z budową ścieżki pieszo-rowerowej.

6) Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania robót budowlanych. Termin realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia szacuje się na ok. 24 miesięcy.

7) Zakres nadzoru autorskiego zostanie określony w istotnych dla stron postanowieniach umowy

8) Odbiór dokumentacji projektowo-wykonawczej i przetargowej został szczegółowo określony w istotnych dla stron postanowieniach umowy

9) Poszczególne elementy dokumentacji projektowej każdej branży powinny być sprawdzone przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane. Do projektów budowlanych i wykonawczych należy dołączyć:

a) kopie uprawnień budowlanych projektanta i sprawdzającego,

b) kopie opinii ZUDP,

c) kopie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji, wynikające z przepisów prawa,

d) oświadczenie projektanta i sprawdzającego, że opracowanie zostało wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego.

10). W ramach umowy Wykonawca na wniosek Zamawiającego, dwukrotnie uaktualni (bez wynagrodzenia) kosztorys inwestorski w oparciu o poziom cen występujący w tym czasie zgodnie z PZP.

- Dokumentacja projektowa oraz projekt wykonawczy winien być kompletny z wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami, pozwoleniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonanie wszelkich pomiarów, ekspertyz niezbędnych dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

- opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych.

- Wykonanie wszelkich pomiarów, ekspertyz niezbędnych dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

- Koniec zadania stanowi termin złożenia dokumentów w sekretariacie UG Grodziczno w stanie kompletnym oraz złożonym wnioskiem do uzyskania prawomocnego pozwoleniem na budowę wydanego przez Starostę Nowomiejskiego.

- Projektant przed rozpoczęciem ostatecznych prac projektowych uzgodni z Zamawiającym koncepcję oraz zakres opracowania w celu uzyskania jego akceptacji.

- Teren inwestycji nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego.

- Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora

- Do Wykonawcy należeć będzie w szczególności:

- Wykonanie usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami przewidzianymi dla tych robót w uzgodnieniu z inwestorem.

- Pełnienie nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo   Budowlane

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak:

- zmiany przepisów prawnych, mających wpływ na termin wykonania Umowy,

- przedłużających się procedur postępowaniami administracyjnymi i innymi postępowaniami przed organami administracji publicznej, powyżej terminów ustawowych.

- wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, w tym wstrzymaniu robót, Zamawiający może przedłużyć termin wykonania zamówienia.

- Przebudowa obejmuje poniższy zakres robót:

      - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne,

      - Roboty ziemne wykonywane w rejonie działek przewidzianych do realizacji zadania

      - Roboty w zakresie nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej, dróg dojazdowych do ścieżki pieszo-rowerowej i do obiektów mostowych,

      - Roboty budowlane w zakresie przebudowy, odbudowy czy budowy obiektów mostowych w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej,

      - Oznakowanie ścieżki pieszo-rowerowej, dojazdów do ścieżki, włączenia się do drogi wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Kuligi, przez opracowanie projektu stałej organizacji ruchu.

- Informacje dodatkowe

- Sporządzona dokumentacja przez Wykonawcę będzie wykorzystywana w procesach udzielenia zamówień publicznych, dlatego też powinna być dostępna cyfrowo, ponieważ wymagają tego przepisy prawa zawarte w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wykonawca sporządzając dokumentację musi zapewnić dostępność cyfrową tekstowej części dokumentacji.

- Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji projektu, przed wykonaniem wyceny dokumentacji projektowej.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, zezwoleń i opinii, po wcześniejszym wystąpieniu do Zamawiającego o ich udzielenie.

- Projektant przed rozpoczęciem ostatecznych prac projektowych uzgodni plan sytuacyjny oraz zakres opracowania z Zamawiającym w celu uzyskania jego akceptacji.

- Teren inwestycji nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego.

- Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora

- W zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej wchodzą:

      - Prace geodezyjne – sporządzenie map do celów projektowych do planowanego zakresu budowy ścieżki pieszo-rowerowej i uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim.

      - Rozpoznanie i ocena warunków gruntowo – wodnych poprzez wykonanie badań geologicznych, zgodnie z normami przewidzianymi dla tego typu inwestycji.

      - Sporządzenie dokumentów i opinii do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, jeżeli będzie wymagana.

      - Sporządzenie operatów wodnoprawnych do uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację obiektów mostowych i przepustów na podstawowych ciekach wodnych jak struga Wólka oraz rzeka Wel.

      - Projekt budowlany – 5 egzemplarzy

      - Projekt wykonawczy – 3 egzemplarze

      - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egzemplarze

      - Kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze

      - Przedmiar robót do SWZ – 2 egzemplarze

      - Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu – 2 egzemplarze

Dokumentację wymienioną w ust. 14 pkt.5-10 należy złożyć również w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym w formacie PDF dostępnym cyfrowo.

- Wykonawca, poza czynnościami wymienionymi w art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane i niniejszego paragrafu jest zobowiązany do pełnienia pozostałych obowiązków określonych w umowie, w szczególności do:

- realizacji umowy z należytą starannością przewidzianą dla prowadzącego działalność gospodarczą

- opracowywania dokumentacji projektowej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności oraz do spełnienia wymagań przewidzianych w ustawie Prawo budowlane,

- współpracy z Zamawiającym i działania na jego rzecz w całym okresie realizacji umowy,

- realizacji objętych treścią niniejszej umowy pisemnych poleceń Zamawiającego dotyczących przedmiotu niniejszej umowy, w terminach określonych przez Zamawiającego,

- udzielenia Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących przedmiotu umowy w terminie 3 dni, nie wliczając dni uznanych ustawowo za wolne od pracy, od daty wezwania,

- niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia poszczególnych etapów lub całości umowy,

- opracowania odpowiedzi na uwagi w zakresie dokumentacji projektowej do protokołów z wszelkich spotkań, narad i komisji wraz z przygotowaniem uzasadnienia odmowy uwzględnienia uwag do protokołu, przy czym dla zachowania terminu odpowiedzi te mogą być przesyłane drogą mailową na wskazane w Umowie adresy mailowe,

- uczestniczenia w naradach, spotkaniach, posiedzeniach organizowanych na żądanie własne lub żądanie Zamawiającego oraz sporządzania protokołów z tych spotkań oraz przekazywanie ich na bieżąco Zamawiającemu, w terminie max 3 dni licząc od dnia, w którym odbyły się narady, spotkania, posiedzenia,

- bieżącego uzgadniania z Zamawiającym w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej wszystkich rozwiązań oraz uzyskanie pisemnej pod rygorem nieważności akceptacji Zamawiającego.

- wykonania dodatkowych prac projektowych, w przypadku gdyby sporządzone w trakcie realizacji prac budowlanych, dla przedmiotowej inwestycji, ekspertyzy techniczne wskazywały konieczność ich wykonania, a nie zostały one wykonane w ramach przekazanej dokumentacji – dodatkowe prace projektowe należy traktować jako uzupełnienie pierwotnej dokumentacji i będą wykonywane w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy,

- Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy opracować geodezyjnie, w celu określenia danych liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie położenia poszczególnych elementów projektowanych obiektów budowlanych. W szczególności dane te powinny dotyczyć: punktów głównych budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczających, linii zabudowy, usytuowania obiektów budowlanych, jak również projektowanego ukształtowania terenu. Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania działki lub terenu należy opierać na osnowie geodezyjnej.

- współpracy z Zamawiającym i działania na jego rzecz w całym okresie realizacji umowy.

§ 2.

Termin wykonania zamówienia

1. Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 30.11.2024 r. w zakresie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej oraz obiektów mostowych wraz z wystąpieniem w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

2. Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

3. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji, pozostać w dyspozycji Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim do czasu uzyskania pozwolenia na budowę.

4. Za dzień wykonania dokumentacji, uważa się dzień podpisania przez obie strony protokołu odbioru i przekazanie wszystkich kompletnych dokumentów zamówienia.

5. Wykonawca zapewni wykonanie usługi objętej umową, przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

§ 3.

Wynagrodzenie i płatność

- Wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy i przeniesienie praw autorskich wynosi:

Wartość netto …………………….. zł

(słownie: …………………………  /100 )

Podatek VAT 23%  …………… ….zł

(słownie: ………………………….../100 )

Wartość brutto …………………… zł

(słownie: ………………………………../100)

- Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy w tym przeniesienie majątkowych praw autorskich na Zamawiającego.

- Wykonawca nie może żądać podwyższenia  należnego mu wynagrodzenia.

- Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie zostało skalkulowane w sposób uwzględniający wszelkie  konieczne do  poniesienia  przez niego wydatki, w tym koszty pozyskania map, wszelkich niezbędnych uzgodnień, sprawowania nadzoru autorskiego w postępowaniu przetargowym.

§ 4.

Warunki zapłaty

- Należne wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie zapłacone po przedłożeniu rachunku/faktury w terminie 30 dni od dnia przedłożenia z dołu przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr rachunku …………………………………………………………….………………………………….

- Błędne wystawienie rachunku/faktury spowoduje wstrzymanie zapłaty do czasu wyjaśnienia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Termin płatności liczy się od dnia dostarczenia prawidłowo wypełnionych dokumentów.

- Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia do banku, o ile na koncie znajdują się niezbędne środki na pokrycie polecenia.

- Zamawiający dokona zapłaty wynikających z wystawionych faktur metodą podzielonej płatności (split payment). Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest związany z działalnością gospodarczą Wykonawcy, dla którego wydzielony został rachunek VAT.

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy.

§ 5

Nadzór autorski

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

§ 6

Odbiór dokumentacji

- Wykonawca zobowiązany jest, w terminie wskazanym w § 2. umowy, przekazać Zamawiającemu w jego siedzibie kompletną i pozbawioną wad dokumentację.

- Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej w terminie 15 (piętnaście) dni 
od dnia jej przekazania lub też w tym terminie poinformuje Wykonawcę o stwierdzonych brakach  lub wadach w przekazanej dokumentacji.

- Potwierdzeniem wykonania umowy będzie protokół podpisany przez Zamawiającego, stwierdzający należyte  wykonanie dokumentacji projektowej.

- Data  podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego jest równoznaczna z datą sprzedaży kompletnej dokumentacji projektowej przez Wykonawcę.

- W razie stwierdzenia podczas odbioru dokumentacji braków (tj. dostarczenia niekompletnej dokumentacji projektowej) lub wad istotnych, Zamawiający odmówi odebrania dokumentacji - wówczas uznaje się, że umowa nie jest wykonana w terminie wskazanym w § 2. umowy. O istotności  wad decyduje Zamawiający.

- W razie stwierdzenia podczas odbioru wad nieistotnych lub usterek w przekazanej dokumentacji Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając Wykonawcy na piśmie odpowiedni termin, nie krótszy niż 14 (czternaście) dni.

- W przypadku braku możliwości usunięcia wad lub uzupełnienia braków albo, 
gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim, czasie, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli  wady są istotne. Jeżeli wady nie są istotne Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. 
To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w  wyznaczonym terminie.

§ 7

Majątkowe prawa autorskie

1. Zamawiający, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, z dniem wydania przez Wykonawcę całości lub jakiejkolwiek części dokumentacji będącej przedmiotem Umowy, nabywa prawa autorskie do wszystkich utworów, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wykonanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy (w tym do opracowań zamiennych lub uzupełniających), na wszystkich znanych w chwili zawierania umowy polach eksploatacji, w tym: zwielokrotnianie; utrwalanie; rozpowszechnianie, w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; użyczenie i najem; publiczne wykonywanie; wyświetlanie; odtwarzanie; nadawanie w telewizji; wprowadzanie do obrotu w tym poprzez sieć Internet; wprowadzanie do pamięci komputera.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek utworów, o których mowa w ust. 1, osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, w tym również do wykorzystania ich w części lub całości oraz łączenia z innymi utworami, z zachowaniem oznaczenia utworu pierwotnego jako będącego autorstwa Wykonawcy.

3. Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać utwory, o których mowa w ust. 1, rozporządzania nimi w zakresie pól eksploatacji wymienionych w treści niniejszego paragrafu.

4. Zamawiający ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń.

5. W razie odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od Umowy, autorskie prawa majątkowe do części

Dokumentacji wykonanej wg stanu istniejącego na dzień odstąpienia od Umowy, na polach eksploatacji określonych powyżej, ulegają przeniesieniu na Zamawiającego z chwilą złożenia oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

6. Przeniesienie praw autorskich następuje bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych.

7. Wykonawca najpóźniej do dnia Końcowego Odbioru Dokumentacji zapewni istnienie wystawionego przez autorów utworów nieodwołalnego i bezwarunkowego upoważnienia dla Zamawiającego do wykonania w imieniu autora(ów) utworu(ów) – jego(ich) autorskich praw osobistych, a w szczególności do: decydowania o nienaruszalności treści i formy utworu, decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu oraz wykonywania innych autorskich praw osobistych. Brak upoważnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oznaczać będzie brak podstaw dla Wykonawcy do wystawienia faktury za wykonaną część Dokumentacji, dla której takiego upoważnienia brakuje.

8. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji umowy będzie przestrzegał przepisów ustawy o Prawie

autorskim i prawach pokrewnych oraz nie naruszy praw majątkowych osób trzecich.

9. Przez zezwolenia, o których mowa w ust. 3 i 4, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie Zamawiającemu. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.

10. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez osoby trzecie w pełnym zakresie dla całej dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy zarówno w wersji tradycyjnej (papierowej) dostarczonej przez Wykonawcę jak i wersji elektronicznej.

§ 8

Kary umowne

1. Strony ustalają, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostaną naliczone kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:

1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej stwierdzonych przy odbiorze lub w

okresie rękojmi i gwarancji, w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez Strony terminu na usunięcie wad,

b) za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek z etapów przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu wykonania przedmiotu zamówienia,

c) za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy

d) za odstąpienie od części umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto przypadającego na dany etap umowy, który nie zostanie zrealizowany w wyniku odstąpienia,

e) za zwłokę w udzielaniu odpowiedzi na pytania Zamawiającego i udzielaniu wyjaśnień w ramach wsparcia Zamawiającego lub nadzoru autorskiego w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez Zamawiającego terminu na udzielenie odpowiedzi,

f) za niestawiennictwo w naradach, spotkaniach, posiedzeniach, w wysokości 500,00 zł za każdą nieobecną osobę, której obecność była wymagana przez Zamawiającego,

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3.  Błędy w przedmiocie zamówienia stwierdzone po odbiorze, Wykonawca zobowiązany jest poprawić w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy od dnia ich wskazania przez Zamawiającego.

4. Strony ustalają, że błędy w dokumentacji, które ujawniły się w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca usunie w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania wezwania Zamawiającego do ich usunięcia.

6. Zamawiający na podstawie niniejszej umowy jest uprawniony do umownego potrącenia kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy, nawet gdyby jedno lub oba zobowiązania nie były wymagalne.

7. Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 9

Odstąpienie od umowy

1. Jeśli w toku wykonania umowy Wykonawca stwierdzi pojawienie się okoliczności, które dają podstawę do oceny, że jakiekolwiek jego świadczenie zostanie wykonane w terminach innych niż określone w umowie, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia. Zawiadomienie określi prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę. Uchybienie temu obowiązkowi skutkuje utratą możliwości powoływania się na przekroczenie terminów z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z niżej opisanych przypadków, w terminie 30 dni od dnia dowiedzenia się o ich zaistnieniu, przyczyny zaistnienia, jeżeli Wykonawca:

1) nie realizuje lub jest w zwłoce w realizacji zobowiązań umowy, przekraczając terminy o 14 dni

roboczych, w stosunku do terminów ustalonych w umowie pomimo uprzedniego pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do realizacji prac zgodnie z umową i nie zaszła żadna z okoliczności określonych w § 10 ust. 2 umowy,

2) dwukrotnie nienależycie usunie wady dotyczące tego samego opracowania projektowego wykonanego w ramach umowy,

3) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, lub istnieją przesłanki do

wszczęcia postępowania likwidacyjnego lub postępowania o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, jeżeli ww. okoliczności wskazują na ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

3. Odstąpienie od Umowy każdej ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wskazania przyczyny odstąpienia.

4. Po odstąpieniu od Umowy lub w przypadku gdy Wykonawca otrzymał powiadomienie o odstąpieniu, podejmie on niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie wykonywania przedmiotu umowy w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów dokończenia przedmiotu umowy przez innego wykonawcę.

5. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie od naliczenia kar umownych, Zamawiający ma prawo do zlecenia dokończenia Przedmiotu Umowy innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy ponad 14 dni, niezależnie od

naliczenia kar umownych Zamawiający może ograniczyć zakres umowy Wykonawcy i zlecić wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w ocenie Zamawiającego przyspieszy to wykonanie Przedmiotu Umowy.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od daty zaistnienia zdarzenia uzasadniającego odstąpienie. Odstąpienie może nastąpić najpóźniej do dnia 31.08.2024 r.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wyłącznie za

odebrane elementy przedmiotu umowy w stosunku do których zostały przeniesione na jego rzecz Autorskie prawa majątkowe zgodnie z niniejszą umową i będą one mogły być wykorzystane przez Zamawiającego w dalszych pracach projektowych.

§ 10

Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

2. Oprócz przypadków określonych w ustawie prawo zamówień publicznych możliwość zmiany umowy w zakresie terminu jej wykonania istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:

1) zmiany przepisów prawnych, mających wpływ na termin wykonania Umowy,

2) przedłużających się procedur postępowań administracyjnych i innych postępowań przed organami administracji publicznej, powyżej terminów ustawowych.

3) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, w tym wstrzymania robót,

4) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego, o ile okoliczności te powodują

konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy,

3. W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowy o czas trwania przeszkód, nie zawinionych przez Wykonawcę, a mających wpływ na niemożność realizacji przedmiotu umowy,

4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo-skutkowym z terminem wykonania Umowy.

5. Przez zmianę przepisów prawnych strony rozumieją następującą po podpisaniu Umowy zmianę aktów prawa powszechnie obowiązującego lub obowiązujących strony aktów prawa miejscowego, których treść dotyczy przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca, który uważa się za uprawnionego do wystąpienia z żądaniem zmiany Umowy w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o zmianę terminu wykonania Umowy, sposobu jej wykonania lub wysokości wynagrodzenia. Ww. wniosek Wykonawcy, winien zawierać przywołanie podstawy prawnej żądania Wykonawcy wraz z powołaniem się na właściwe postanowienia Umowy i zawierać uzasadnienie wniosku w oparciu o jej zapisy. We wniosku Wykonawca powinien precyzyjnie określić w jakim zakresie domaga się zmiany w Umowie, przedstawiając stosowne kalkulacje i obliczenia, jeśli ich przygotowanie jest niezbędne do należytej oceny wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego.

7. Niezależnie od postanowień powyższych, strony przewidują, iż umowa może ulec zmianie w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

8. W przypadku zmiany stawki podatku VAT przyjętej przez Wykonawcę w ofercie w toku realizacji umowy, wynagrodzenie Wykonawcy netto pozostaje bez zmian, a strony w drodze pisemnego aneksu pod rygorem nieważności do umowy wprowadzą do umowy zmienioną stawkę podatku VAT i nową wartość brutto umowy.

§ 11

Rękojmia za wady

Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady, dokumentacji każdego   z  elementów przedmiotu umowy wynosi 24 miesiące licząc od dnia odbioru  końcowego całego przedmiotu umowy.

§ 12

Waloryzacja wynagrodzenia

- Waloryzacja przysługuje Wykonawcy raz na 6 miesięcy począwszy od daty zawarcia niniejszej Umowy. Dokumenty przedstawione przez Wykonawcę w przypadku zaakceptowania wniosku przez Zamawiającego podlegają załączeniu do umowy.

- W razie zamówień realizowanych wspólnie przez kilku Wykonawców postanowienia umowy odnośnie waloryzacji wynagrodzenia stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie.

- Zmiana wynagrodzenia umownego w tym wynikająca z jego waloryzacji, polegająca na jego zmniejszeniu lub zwiększeniu, wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

- W przypadku obowiązku zapłaty kary umownej z jakiegokolwiek tytułu wskazanego w umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia umownego należności z tego tytułu choćby jeszcze niewymagalnej do pełnej wysokości zwaloryzowanego wynagrodzenia Wykonawcy, niezależnie od prawa potrącenia wynikającego z art. 498 Kodeksu Cywilnego.

- Waloryzacja wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia, zgodnie z art. 439 ust. 1-4 ustawy Pzp, jest możliwa według następujących zasad:

- sposób ustalenia zmiany wynagrodzenia: wynagrodzenie może ulec zmianie nie prędzej niż po upływie 6 miesięcy od podpisania umowy, w razie zmiany średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w porównaniu z tym wskaźnikiem z analogicznego miesiąca roku poprzedniego o wartość nie mniejszą niż określona w ust. 5 lit. b,

- poziom zmiany cen towarów lub usług uprawniający do żądania zmiany wynagrodzenia: zmiana wskaźnika, o którym mowa w ust. 5 lit. a jest większy niż 10 %,

- wniosek o zmianę może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za zakres Przedmiotu Umowy niezrealizowany przez Wykonawcę przed dniem złożenia wniosku,

- wartość zmiany (WZ) określa się na podstawie wzoru: WZ = W x F[%], przy czym:

W – wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 5 lit. c,

F – wartości zmiany cen produkcji budowlano-montażowej wynikających z komunikatów prezesa GUS, o których mowa w ust. 5 lit. a i b – za dany okres.

- Obliczoną w sposób określony w ust. 5 lit. d wartość należy w 50% dodać proporcjonalnie do pozostałej wartości umowy, o której mowa w ust. 5 lit. c, co oznacza, że podział ryzyka jest po 50% dla każdej ze stron umowy,

- Wartość zmiany należy powiększyć o należny podatek VAT,

- Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: pierwsza waloryzacja może być procedowana na wniosek Wykonawcy złożony po 6 miesiącach od dnia zawarcia umowy w odniesieniu do wskaźników obowiązujących w miesiącu zawarcia umowy,

- Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za prace wykonane w okresie pierwszych 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Waloryzacji podlegać będzie wynagrodzenie należne Wykonawcy po upływie ww. okresu. Wykonawca uprawniony jest do złożenia wniosku o waloryzację od 7 miesiąca, licząc od dnia zawarcia umowy,

- Sposób określenia wpływu zmiany kosztów na koszt wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest uzasadnić wniosek o waloryzację wskazując w jaki sposób zmiana kosztów wpłynie na koszt wykonania Przedmiotu umowy, przedkładając wycenę wartości realizacji pozostałej części prac z wyszczególnieniem zmian wartości cen za poszczególne elementy robót niezrealizowanych na dzień złożenia wniosku,

- Termin na rozpatrzenie wniosku przez Zamawiającego wynosi 30 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dodatkowe dokumenty, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności,

- W razie uwzględnienia wniosku Wykonawcy, Zamawiający zwaloryzuje wynagrodzenie umowne,

- W przypadku uwzględnienia wniosku o dokonanie waloryzacji, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji formularza cenowego i przedłożenia go Zamawiającemu do akceptacji. Po sprawdzeniu poprawności zaktualizowanego formularza cenowego przez Zamawiającego, zostanie zawarty stosowny aneks zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy o zwaloryzowaną kwotę,

- Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie za część prac niewykonanych w dniu złożenia wniosku o waloryzację,

- Waloryzacja odbywa się w okresach 6-miesięcznych,

- Łączna maksymalna wartość brutto zmiany wynagrodzenia z tytułu wszystkich waloryzacji, o których mowa w niniejszym paragrafie nie może przekraczać 10% ceny brutto wynikającej z oferty Wykonawcy będącej podstawą zawarcia niniejszej Umowy,

- Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost kosztów, jak i ich obniżenie, względem kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie,

- Zamawiający zastrzega prawo do zwaloryzowania wynagrodzenia umownego w przypadku obniżenia cen, w oparciu o poziom zmian cen materiałów lub kosztów, na zasadach wskazanych powyżej.

- W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, na podstawie art. 439 ust. 5 ustawy pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy.

- W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, Wykonawca:

- w terminie 14 dni od dnia zawarcia Aneksu wprowadzającego ww. zmianę wynagrodzenia – przedłoży Zamawiającemu oświadczenie zawierające wykaz podwykonawców, których umowy spełniają warunki określone w niniejszym paragrafie wraz z wartościami zmiany wynagrodzeń Podwykonawców oraz wskazaniem terminów zapłaty kwot zmiany wynagrodzenia Podwykonawców,

- w terminie wskazanym przez Zamawiającego przekaże Zamawiającemu oświadczenie o uregulowaniu wynagrodzenia Podwykonawcy z tytułu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym paragrafie.

§ 13

Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

- Wykonawca oraz Podwykonawcy (dalsi Podwykonawcy) zobowiązani są do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osoby, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usług objętych przedmiotem umowy, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem usług, czyli pracowników wykonujących czynności polegający na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy. Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

- Wykonawca  zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, na jego wniosek  w terminie określonym we wniosku, dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej, dokumentów w szczególności pisemnego oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy potwierdzającego, że pracownicy wykonawcy lub podwykonawcy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- W trakcie wykonywania przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 5 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody (do wyboru)  w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

- oświadczenie zatrudnionego pracownika;

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika;

- inne dokumenty.

- Dokumenty powyższe powinny zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

- Niezłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 3, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących przedmiot umowy na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.

- Zamawiającemu w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 1 i ust. 3, przysługuje prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania przedmiotu umowy. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Za niedopełnienie wymogu określonego w ust. 1, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określonych powyżej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu brutto za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia), za każdą osobę w stosunku do której stwierdzono niedopełnienie obowiązku, wskazanego w ust. 1 zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

§ 14

Osoby koordynujące umowę

Koordynatorami w zakresie realizacji  obowiązków umownych ze strony Zamawiającego jest: Leszek Klejna – Inspektor w Referacie Inwestycji i Pozyskiwaniu Środków Pozabudżetowych.

§ 15

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy prawa  w  szczególności przepisy z Kodeksu cywilnego.

- Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust.2 .

- Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie zawartych w niniejszej umowie dotyczących jego danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej- również w zakresie firmy.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (zwanego dalej RODO), informujemy:

- Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Grodziczno z siedzibą: Grodziczno 17a , 13-324  Grodziczno; tel: 56 472 97 10; e-mail: ug@grodziczno.pl.

- Inspektor Ochrony Danych

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu email : iod@grodziczno.pl.

- Podstawa Prawna Przetwarzania i cel przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań w celu jej zawarcia,  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w szczególności w toku postepowań, wynikających z przepisów prawa.

- Odbiorcy danych

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć:

1)      upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy w Grodzicznie,

2)      usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Gminy Grodziczno,

3)      podmioty i organy uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

Od odbiorców danych wymagamy zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia danej usługi.

- Okres przechowywania

Dane będą przetwarzane do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrana, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne przez czas wynikający z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

- Prawa osób, których dane są przetwarzane

- Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w zakresie w jakim zgoda została udzielona, bez wpływu na przetwarzanie przed cofnięciem zgody.

- Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

- W ramach postepowań prowadzonych na podstawie : ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, posiada Pan/pani prawo  żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych  w ramach prowadzonych

- Profilowanie i przekazywanie do państw trzecich

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich, czy też poddawać ich profilowaniu.

- Dobrowolność podania danych osobowych

W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Gminę podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować ograniczeniem form komunikacji. O dobrowolności podania danych zostanie Pani/Pan poinformowana/y przez merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie.

- Forma przetwarzania

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w formie papierowej i systemach informatycznych.

§ 15.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze  otrzymuje Zamawiający.

WYKONAWCA

........................................................................................

(podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do reprezentacji

Wykonawcy lub we właściwym pełnomocnictwie)

ZAMAWIAJĄCY

..........................................................................

(podpis Zamawiającego)