**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA:**

**„Bieżące utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu brzeskiego w 2024 r.” – drugie postępowanie**

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

**77314100-5** Usługi w zakresie trawników

**77211400-6** Usługi wycinania drzew

**77211500-7** Usługi pielęgnacji drzew

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na bieżącym utrzymaniu i pielęgnacji terenów zielonych
w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu brzeskiego w 2024 r. Usługi te obejmują wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, porządkowaniem i pielęgnacją terenów zielonych, w tym m.in.: koszenie traw
i chwastów, awaryjna wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew, wycinka zakrzaczeń, frezowanie pni oraz wywóz, utylizacja i oczyszczenie terenu.

Zamówienie zostało podzielone na 4 zadania:

**zadanie nr 1 – Koszenie poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Brzeg i Lubsza** - zamówienie obejmuje trzy koszenia w ciągu roku poboczy dróg asfaltowych i gruntowych oraz miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego kosiarką bijakową na terenie gminy Brzeg i gminy Lubsza w ilości ok. 10 705,00 arów (z uwzględnieniem krotności usługi).

**zadanie nr 2 – Koszenie poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Skarbimierz, Lewin Brzeski i Olszanka** - zamówienie obejmuje trzy koszenia w ciągu roku poboczy dróg asfaltowych
i gruntowych oraz miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego kosiarką bijakową na terenie gminy Skarbimierz, Lewin Brzeski i Olszanka w ilości ok. 9 651,00 arów (z uwzględnieniem krotności usługi).

**zadanie nr 3 – Koszenie poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Grodków** - zamówienie obejmuje trzy koszenia w ciągu roku poboczy dróg asfaltowych i gruntowych oraz miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego kosiarką bijakową na terenie gminy Grodków w ilości
ok. 11 877,30 arów (z uwzględnieniem krotności usługi).

**zadanie nr 4** **– Pielęgnacja, wycinka drzew i zakrzaczeń oraz frezowanie pni na terenie powiatu brzeskiego** - zamówienie obejmuje awaryjne pilne usuwanie gałęzi drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew ograniczających skrajnię drogową, awaryjne pilne usuwanie drzew oraz frezowanie pni z wywozem
i utylizacją oraz uprzątnięciem terenu.

Wykaz dróg powiatowych znajduje się w załączniku nr 16.

Zamawiający każdorazowo będzie ustalał zakres prac w formie zleceń (wezwanie do realizacji usług)
z ustaleniem terminu ich wykonania. Maksymalny czas na wykonanie usługi wynosi:

1) dla zadania nr 1, 2, 3 - do 10 dni roboczych,

2) dla zadania nr 4 – oprócz prac awaryjnych, będzie każdorazowo określany w zleceniu.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć odpowiedni sprzęt i materiały do wykonywania przedmiotu zamówienia,

2) zapewnienie bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu objętego zleconą usługą,

3) wykonanie prac będących przedmiotem niniejszego postępowania zgodnie z obowiązującą sztuką ogrodniczą oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa,

4) zapewnienie nadzoru oraz właściwego przestrzegania przepisów BHP w rejonie wykonywanych prac,

5) zabezpieczenie przed uszkodzeniem roślinności istniejącej w pasie prac, nieprzeznaczonej do usunięcia,

6) ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi pracami,

7) zapewnienie udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, w wysokości co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875 z późn. zm.).

Wykonawca oświadcza, że dysponuje wykwalifikowanym personelem posiadającym wymagane prawem uprawnienia do wykonywania prac będących przedmiotem niniejszego postępowania.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w przedmiocie zamówienia nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych jakie zaproponuje Wykonawca, w tym m. in.:

- wartość prac określonych w przedmiocie zamówienia,

- koszty wszelkich napraw, konserwacji, niezbędnych materiałów i narzędzi,

- koszty paliwa/energii,

- koszty wywozu, składowania, utylizacji nieczystości,

- koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- koszty dojazdów do miejsc realizacji przedmiotu umowy.