Realizacja zadania inwestycyjnego pn.:

* *Budowa i przebudowa ul. Leśnej w Nowym Tomyślu i Paproci – część II*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

***Przedmiotem zamówienia jest*** *budowa ul. Leśnej w Paproci.*

**Zamówienie obejmuje:**

W ramach budowy przewiduje się wykonanie następujących podstawowych robót:

• budowę nawierzchni jezdni o szerokości 7,0 m – nawierzchnia z betonu asfaltowego,

• przebudowę skrzyżowania – nawierzchnia z betonu asfaltowego,

• budowę ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 2,5 m – nawierzchnia z betonu asfaltowego,

• budowę pobocza o szerokości 1,0 m – nawierzchnia z kruszywa łamanego,

• budowę i przebudowę zjazdów na posesję – nawierzchnia z kostki betonowej,

• odbudowę rowu przydrożnego,

• przebudowę przepustu drogowego w km 0+730 – rura HDPE DN600,

• odtworzenie przepustów pod zjazdami i drogami wewnętrznymi – rura HDPE DN400,

• przestawienie ogrodzenia poza pas drogowy,

• wycinkę drzew i krzewów na terenie pasa drogowego,

• nasadzenia kompensacyjne,

• budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w technologii LED.

 Zakres robót obejmuje częściową realizację wykonania posiadanej dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzją Starosty Nowotomyskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 2/2020 z dnia 21 lutego 2020 r. wyłącznie w zakresie części II, zgodnie z przedłożonymi przedmiarami.

**Termin realizacji: 15.11.2023 r.**

 Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót budowlanych przygotować projekt tymczasowej organizacji ruchu i przedłożyć do akceptacji Wydziału Infrastruktury i Drogowego Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien być kompatybilny z przedłożonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Organizacja ruchu powinna w jak najmniejszy sposób ingerować
w funkcjonowanie ruchu drogowego na powyższym odcinku.

Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie budowanej drogi. W wizji lokalnej razem z Wykonawcą może brać udział przedstawiciel Urzędu Miejskiego po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem telefonu: 61 44 26 641 w godzinach od 8.00 do 15.00.

 Po stronie Wykonawcy leży zabezpieczenie i właściwe oznakowanie terenu budowy
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami BHP oraz ustawą o ruchu drogowym.

 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia robót budowlanych na podstawie przedłożonej dokumentacji przetargowej.

 Po stronie Wykonawcy leży utrzymanie tj. podlewanie w okresach suszy, pielęgnacja itp. wykonanych nasadzeń drzew i krzewów w okresie 2 lat od terminu odbioru końcowego całej inwestycji. W przypadku uschnięcia drzew i krzewów należy je zastąpić nowymi.

 Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Załącznik:

1. Decyzja Starosty Nowotomyskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 2/2020 z dnia 21 lutego 2020 r.